Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio  d. sprendimo Nr. TS-

priedas

UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ VEIKLOS ATASKAITA

2019 m.

INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

| Bendrovės pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė „Kėdainių vandenys“ |
| --- | --- |
| Bendrovės kodas | 161186428 |
| Buveinės adresas | Dotnuvos g. 5, LT 57177, Kėdainiai |
| Įsteigimo data | UAB “Kėdainių vandenys“ (toliau Bendrovė) buvusi Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Kėdainių vandenys“, įsteigta 1991 m. rugsėjo 9 dieną, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. birželio 21 d. Nutarimu Nr. 246 „Dėl valstybinių vandens tiekimo ir kanalizacijos įmonių perdavimo savivaldybėms“. Bendrovės steigėja Kėdainių rajono savivaldybė. |
| Bendrovės vadovas | Direktorius Rimgaudas Praninskas |
| Įstatinis kapitalas, akcijų pokytis | Bendrovės įstatinis kapitalas yra 18 883 953,20 Eur (aštuoniolika milijonų aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt trys eurai ir 20 centų). Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 6 511 708 (šešis milijonus penkis šimtus vienuolika tūkstančių septynis šimtus aštuonias) paprastąsias vardines akcijas. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 2,90 Eur (du eurai devyniasdešimt centų). Kėdainių rajono savivaldybei priklauso 6 506 174 akcijos (99,92 %), 5534 akcijos (0,08 %) priklauso 51 fiziniam asmeniui, kurios perimtos reorganizavus UAB “Akademijos komunalinės paslaugas“. |
| Pagrindinė veikla | Bendrovės vykdomos veiklos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (ERVK 2): Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36); Nuotekų valymas (37). |

BENDROVĖS STRATEGINIAI TIKSLAI

2017 – 2019 m. UAB „Kėdainių vandenys“ veiklos strategija patvirtinta 2017 m. kovo 17 d. Valdybos sprendimu (Protokolas Nr. 1). 2019 m. birželio 20 d. Valdybos sprendimu (Protokolas Nr. 8) 2017 – 2019 metų UAB „Kėdainių vandenys“ veiklos strategija atnaujinta ir pakeista.

Strateginės veiklos kryptys:

- Bendrovės veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas;

- paslaugų prieinamumo didinimas;

- paviršinių nuotekų sistemos tvarkymas ir plėtra;

- eksploatuojamo turto naujinimas;

- darbuotojų darbo kokybės gerinimas.

VYKDOMOS APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA

Bendrovės paskirtis – užtikrinti patikimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir abonentams, darant mažiausią poveikį aplinkai.

Bendrovės aplinkosauginė politika:

- Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir atitikties įsipareigojimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą.

- Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos gerinimo.

- Taupyti ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius.

- Taikyti prevencines priemones, siekiant kuo mažiau teršti aplinką, orą ir vandenį.

- Naudoti medžiagas, mažiausiai žalingas aplinkai.

- Šviesti, mokyti ir skatinti darbuotojus dirbti sąmoningai paisant aplinkos, jausti atsakomybę už savo veiklos įtaką aplinkai darbe.

- Šviesti visuomenę aplinkosaugos klausimais.

INFORMACIJA APIE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RINKĄ IR PAGRINDINES KLIENTŲ GRUPES

Bendrovės teikiamų paslaugų teritorija – Kėdainių rajono savivaldybė.

2019 m. UAB „Kėdainių vandenys“ teikė paslaugas 19 230 vnt. vartotojų ir abonentų, iš jų:

13 001 vnt. – daugiabučių namų vartotojams,

5 676 vnt. – individualių namų vartotojams,

553 vnt. – abonentams (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms).

PERSONALAS, ATLYGINIMŲ POLITIKA

Bendrovės vadovas – direktorius. Nuo 2019 m. kovo mėn. direktoriaus pareigas eina Rimgaudas Praninskas. Direktorius vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę veiklą, siekdamas stabilaus ir efektyvaus Bendrovės darbo. Direktoriaus atlyginimą nustato Bendrovės valdyba. Bruto išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 2019 m. sudarė 20 234,75 Eur.

2019 m. gruodžio 31 dieną Bendrovėje dirbo 125 darbuotojai.

Vidutinis UAB "Kėdainių vandenys" darbuotojų darbo užmokestis 2019 m.

| Eil. Nr. | Darbuotojų pareigybių grupės | Darbuotojų skaičius | VDU (mėnesinis), Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vadovai | 2,0 | 2183,19 |
| 2 | Padalinių vadovai | 6,5 | 1651,22 |
| 3 | Specialistai, meistrai | 20,0 | 1387,51 |
| 4 | Apskaitininkai | 2,0 | 1165,29 |
| 5 | Kontrolieriai-apeiviai | 10,0 | 759,59 |
| 6 | Chemikai, laborantai | 4,0 | 847,45 |
| 7 | Elektromonteriai, elektrikai | 5,8 | 1121,86 |
| 8 | Tekintojai, suvirintojai | 3,0 | 1071,31 |
| 9 | Traktorininkai, šaltkalviai-ekskavatorininkai, vairuotojai | 13,3 | 1242,14 |
| 10 | Apskaitos prietaisų šaltkalviai remontininkai, šaltkalviai suvirintojai | 3,0 | 1450,64 |
| 11 | Operatoriai, dispečeriai, mašinistai | 17,0 | 1033,46 |
| 12 | A. a. d: šaltkalviai, vairuotojai, suvirintojai, įrenginių šaltkalviai remontininkai | 31,0 | 1137,95 |
| 13 | Tinklų apeiviai | 8,0 | 616,65 |
| 14 | Pagalbinis aptarnaujantis personalas | 4,0 | 829,82 |

Metinis Bendrovės darbo užmokesčio bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) fondas 2019 m. sudarė 1 738 156 Eur.

Bendrovės vadovybė rūpinasi nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, užtikrina, kad darbuotojai turėtų visus privalomus atestatus, tobulintų darbui reikalingas kompetencijas, tad organizuoja vidinius bei išorinius mokymus. 2019 metus profesiniuose mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo seminaruose dalyvavo 63 darbuotojai.

PAGRINDINIAI ĮVYKIAI TURĖJĘ ESMINĖS REIKŠMĖS BENDROVĖS VEIKLAI

2019 m. pasirašytos Rangos darbų sutartys su UAB „Techsis“ dėl investicinių projektų „Šėtos miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ ir „Kunionių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ įgyvendinimo. Sutarčių vertė 2458,21 tūkst. Eur.

2019 m. lapkričio 28 d. pasirašyta Rangos darbų sutartis su UAB „Požeminės linijos“ dėl projekto „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21-0002, finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų plėtra, II etapas“. Sutarties vertė 1949,99 tūkst. Eur.

2019 m. asmenys padovanojo UAB „Kėdainių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kurios vertė yra 169,12  tūkst. Eur.

2019 m. gruodžio 20 d. pasirašyta Rangos darbų sutartis su UAB „SROS“ (Šiaulių ryšių objektų statyba) dėl „Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Babėnų g., Kėdainių m. Kėdainių m. sen., Kėdainių raj. sav. supaprastinto statybos projekto“. Sutarties vertė 139, 91 tūkst. Eur.

2019 m. pasirašyta Taikos sutartis su UAB „Kėdainių butai“. Šia sutartimi galutinai sureguliuoti teisiniai santykiai, atsiradę dėl susidariusio UAB „Kėdainių butai“ 143 265,25 Eur įsiskolinimo UAB „Kėdainių vandenys“. UAB „Kėdainių vandenys“ ir UAB „Kėdainių butai“ sutarė sumažinti Skolininkės skolą nuo 143 265,52 Eur iki 71 632,76 Eur skolos, skolą išmokant pagal sudarytą grafiką.

DALYVAVIMAS INVESTICINIUOSE PROJEKTUOSE

UAB „Kėdainių vandenys“ dalyvauja investiciniuose projektuose pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto priemones Nr.05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų tvarkymas“ ir Nr.05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Projektai finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, projekto vykdytojo UAB „Kėdainių vandenys“ bei projekto partnerio Kėdainių rajono savivaldybės lėšų .

Projektas „Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0008.

Projekto tikslas – didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Kėdainių miesto ir rajono gyventojams.

Projekto tikslinė grupė – Kėdainių miesto, Šėtos bei Kunionių gyvenviečių gyventojai, įmonės, įstaigos ir organizacijos.

Projekto tikslas: nauji vandens ir buitinių nuotekų tinklai, senų rekonstrukcija, centralizuota nuotekų surinkimo bei valymo sistema, sumažintas neigiamas poveikis požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrinta atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsauga.

2019 m. vykdomi projektai:

„Šėtos miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra” (sutarties vertė 1757,80 tūkst. Eur). Rangos darbus atlieka UAB ,,Techsis“. Preliminariu vertinimu Šėtos mstl. planuojama įrengti 8135,3 m naujų vandentiekio tinklų, 15318 m naujų nuotekų tinklų, rekonstruoti 2700,7 m esamų vandentiekio tinklų. Šėtos miestelyje rekonstruota ir nauja geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra 258 namų ūkiams bus sudarytos sąlygos prisijunti prie centralizuoto vandentiekio ir 294 namų ūkiams  - prie nuotekų tvarkymo sistemos.

2019 m. Šėtos mstl. atlikta darbų už 487,5 tūkst. Eur, įrengta 3665,8 m vandentiekio ir 5375,1 m nuotekų tinklų, rekonstruota 1217 m vandentiekio tinklų.

„Kunionių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ (sutarties vertė 700.42  tūkst. Eur). Rangos darbus atlieka UAB ,,Techsis“. Preliminariu vertinimu Kunionių kaime planuojama įrengti 4109,5 m naujų nuotekų tinklų, pasatyti 2 nuotekų siurblines, rekonstruoti 4313 m vandentiekio ir 203,5 m  nuotekų tinklų. Kunionių kaime rekonstruota ir nauja geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra 78 namų ūkiams bus sudarytos sąlygos prisijunti prie centralizuoto vandentiekio ir 78 namų ūkiams  - prie nuotekų tvarkymo sistemos.

2019 m. Kunionių k. atlikta darbų už 498,8 tūkst. Eur, įrengta 4034,8 m nuotekų tinklų, rekonstruota 4 299 m vandentiekio ir 199,8 m nuotekų tinklų.

Projektas „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“  Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21-0002  II etapas“.

Projekto tikslas įrengti naujus ir rekonstruoti esamus paviršinių nuotekų šalinimo tinklus Kėdainių miesto gatvėse. Projekto vertė 1949,99 tūkst. Eur – Rangos darbams, 20,50 tūkst. Eur  techninės priežiūros darbams. Projektu planuojama nutiesti 5685 m paviršinių naujų tinklų ir rekonstruoti 1507 m esamų paviršinių nuotekų tinklų.

- Rekonstruojami paviršinių nuotekų tinklai J. Basanavičiaus g., preliminarus ilgis – 817 m;

- Rekonstruojami paviršinių nuotekų tinklai Mindaugo – J. Basanavičiaus – Josvainių g., preliminarus ilgis – 690 m.;

- Naujų paviršinių nuotekų tinklų statyba Birutės ir A. Mickevičiaus g., preliminarus ilgis – 849 m;

- Naujų paviršinių nuotekų tinklų statyba Dotnuvos g., preliminarus ilgis – 674 m;

- Naujų paviršinių nuotekų tinklų statyba Laisvės g. preliminarus ilgis – 861 m;

- Naujų paviršinių nuotekų tinklų statyba Aušros g. preliminarus ilgis – 195 m;

- Naujų paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstrukcija J. Urbšio g., T. Bružaitės g., P. Rabikausko g., preliminarus ilgis – 1237 m;

- Naujų paviršinių nuotekų tinklų statyba Janušavos g., Gluosnių g., preliminarus ilgis – 1339 m;

- Paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlių ir DN200 atšakų jų prijungimui statyba, preliminarus ilgis – 30 m;

- Paviršinių nuotekų DN200 atšakų suformuotų sklypų prijungimui prie statomų gatvės tinklų statyba.

Projektas prisidės prie siekiamo rezultato „Neigiamų potvynių padarinių potenciali žala ekonominei veiklai“ įgyvendinimo.

Projektas „Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Babėnų g., Kėdainių m. Kėdainių m. sen., Kėdainių raj. sav. supaprastintas statybos projektas“. Projektu numatoma prisidėti prie nuotekų infrastruktūros Kėdainių m. gerinimo, taip pat prie Europos Sąjungos Bendrosios vandens direktyvos tikslų įgyvendinimo. Planuojama įrengti 1176 m nuotekų tinklų (iš jų 608 m savitakiniai ir 568 m slėginiai). Projekte numatyta, kad nuotekų atšakos turės būti įrengtos iki sklypo ribos. Įgyvendinus projektą bus sudaryta galimybė 22 namų gyventojams prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Projekto biudžetas 140,0 tūkst. Eur. Iš jų: 87,0 tūkst. Eur LAAIF programos lėšomis. Rangos darbai vykdomi 2020 m.

Pradėtos pirkimo procedūros šiems projektams:

Projektas „Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“. Projektu „Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ siekiama padidinti nuotekų valymo paslaugų efektyvumą ir apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio Kėdainių rajone. Siekiamas rezultatas – bendrojo azoto koncentracija valytose nuotekose neturi viršyti 15 mg/l. Planuojama projekto vertė 3800.000 tūkst. Eur. Projekto finansavimo intensyvumas: ES 80 %, UAB „Kėdainių vandenys“ 10 %, Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto 10 %.

Projektas „Nuotekų valyklos rekonstrukcija Akademijos mstl. Kėdainių rajone“.

Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą Akademijos mstl. Kėdainių raj. sav., pagerinant Akademijos NVĮ išvalytų nuotekų kokybę iki reikalaujamų parametrų. Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie priemonės Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ tikslo – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą. Planuojamas projekto biudžetas 914,0 tūkst. Eur (be PVM). Finansavimo intensyvumas yra 80 % ES, 10 % Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto, 10 % UAB „Kėdainių vandenys“.

FINANSINIŲ IR NE FINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

Vandens gavyba. UAB „Kėdainių vandenys“ eksploatuoja 51 vandenvietę. Iš Kėdainių miesto vandenvietės geriamasis vanduo tiekiamas Kėdainių miestui, Daumantų, Paobelio, Vilainių, Pelėdnagių, Sirutiškio, Medekšių ir Keleriškių gyvenvietėms. Iš Josvainių mstl. vandenvietės vanduo tiekiamas Juodkaimio gyvenvietei.

2019 m. išgauta 1 778,7 tūkst. m3 vandens. Realizuota 1 261,5 tūkst. m3 vandens. Lyginant su 2018 m. vandens išgavimas padidėjo 15,7 tūkst. m3, realizacija padidėjo 25,5 tūkst. m3.

2019 m. Vandens netektis sudarė 517,2 tūkst. m3 (29,1 %). Lyginant su 2018 m. vandens netektis sumažėjo 9,8 tūkst.m3 (0,8 %). Iš jų: 140,7 tūkst.m3 (8 % viso išgauto vandens) panaudota vandenviečių ir nuotekų valyklos technologinėms reikmėms, tinklų plovimui, gaisrų gesinimui.

Vandentiekio tinklai. Šiuo metu UAB „Kėdainių vandenys“ eksploatuoja 353,5 km vandentiekio tinklų. Prie vandentiekio tinklų prijungti 153 hidrantai. Vandens tiekimo paslauga naudojasi 18 677 vartotojai (88,1 % aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių vartotojų). 2019 m. prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungė 129 nauji vartotojai. Vartotojai jungėsi Kėdainių m., Pajieslio k., Dotnuvos mstl. ir kitose gyvenvietėse.

2019 m. vandentiekio tinkluose įvyko 198 gedimai. Didžiausia dalis gedimų buvo kaimuose – 139 vnt. (70,2 %), 59 gedimai įvyko Kėdainių mieste. Pagrindinės avarijų priežastys: vamzdynai pakloti neparuošus pagrindo, dalis vamzdynų plieniniai, kurie veikiami išorinių veiksnių surūdijo, ketinių vamzdžių sandūros užpildytos virve, kuri supuvo, plastmasiniai vamzdynai sujungti metaliniais trišakiais ir movomis, kurie surūdijo.

Vandens kokybė. 2019 m. atlikta 1639 vnt. cheminių geriamojo vandens tyrimų (neatitiko 84 vnt.) ir 584 vnt. mikrobiologinių tyrimų (neatitiko 113 vnt.). Šiuo metu UAB „Kėdainių vandenys“ eksploatuoja 42 vandens gerinimo stotis. 2019 m. nugeležinimo stotyse išvalyta 1752 tūkst. m3 geriamojo vandens, tai sudaro 98,5 % viso pakelto vandens ir yra 18 tūkst. m3 daugiau nei 2018 m. 2019 m. pradėtos eksploatuoti naujos vandens gerinimo stotys Kampų ir Sangailų kaimuose.

Nuotekų surinkimas. Kėdainių rajone Bendrovė eksploatuoja 257 km nuotekų tinklų. Išleidžiamos nuotekos į nuotakyną patenka į Bendrovės eksploatuojamus valymo įrenginius.

Nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 16 893 vartotojai (79,7 % visų Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių vartotojų). 2019 m. prie nuotekų tinklų prisijungė 179 nauji vartotojai.

Ataskaitiniais metais nuotekų tinkluose įvyko 261 gedimas (didžioji dalis – užsikišimai).

2019 m. sumažėjo nuotekų infiltracija (2019 m. – 38,9 %, 2018 m. – 46,8 %), kuri susidaro dėl keramikinių ar gelžbetoninių vamzdžių įlūžimų, įtrūkimų, nelanksčių sandūrų, kuriais į nuotekų tinklus patenka paviršinės nuotekos. 2019 m. dėl mažesnio kritulių kiekio į nuotekų tinklus pateko mažiau paviršinių nuotekų.

Nuotekų valymas ir nuotekų valymo kokybė. Bendrovė eksploatuoja 32 nuotekų valymo įrenginius. 2019 m. buitinių ir gamybinių nuotekų išvalyta 2427,3 tūkst. m3. Iš jų 92,1 %, t. y. 2235,5 tūkst. m3 (2018 m. 2668 tūkst. m3) Kėdainių miesto valymo įrenginiuose.

Kėdainių miesto valymo įrenginių išvalymo kokybė kontroliuojama pagal 6 taršos parametrus: BDS7, bendrą azotą, bendrą fosforą, chloridus, sulfatus ir riebalus. 2019 m. Kėdainių miesto valymo įrenginių nuotekų išvalymo kokybė atitiko taršos leidime nustatytus reikalavimus.

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Mato vnt | Faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose | Metinė LT | Išvalymo efektyvumas % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BDS7 | t | 24,2546 | 44,9 | 98,4 |
| 2 | Bendrasis azotas | t | 44,8679 | 44,9 | 78,9 |
| 3 | Bendrasis fosforas | t | 2,6343 | 5,99 | 91,13 |
| 4 | Chloridai | t | 650,3441 | 2993 | 7,07 |
| 5 | Sulfatai | t | 240,6871 | 897,9 | 0 |
| 6 | Riebalai | t | 6.15 | 29.93 | 95.98 |

Nuotekų laboratorijoje 2019 m. atlikta 11 363 nuotekų tyrimų (694 vnt. daugiau nei 2018 m.). Vykdant Kėdainių miesto ir rajono nuotekų valyklų technologinių procesų priežiūrą Bendrovė atlieka į Tiekėjo eksploatuojamus tinklus išleidžiamų nuotekų laboratorinę kontrolę. Ataskaitiniais metais padidintas kontroliuojamų abonentų skaičius nuo 43 iki 88 (iš jų 42 abonentams pradėta kontroliuoti „Riebalų“ koncentracija išleidžiamose nuotekose).

Dumblo tvarkymas. Dumblo apdorojimo įrenginiuose, 2019 m. susidarė (sukaupta) apie 400 tonų dumblo granulių.

Technologinio proceso metu išgaunamos biodujos, o iš jų gaminama elektros ir šilumos energija. 2019 m. išgauta 262,8 tūkst. m3 (2018 m. – 248,4) biodujų, pagaminta 453,5 MWh (2018 m. – 467,7) šilumos, 509,5 tūkst. kwh (2018 m. – 482,2) elektros energijos. Dumblo apdorojimui 2019 m. suvartota 515,6 tūkst. kwh (2018 m.– 502,9 ) elektros energijos.

Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų vartojimas. Lyginant su 2018 m., 2019 m. vandens realizacija padidėjo 25,4 tūkst. m3 (2 %). Iš jų 7,1 tūkst. m3 daugiau suvartojo rajono gyventojai ir 18,3 tūkst. m3 daugiau suvartojo kiti abonentai: įmonės, įstaigos ir organizacijos.

Nuotekų realizacijos kiekis lyginant su 2018 m. sumažėjo 54,6 tūkst. m3 (realizuota 1570,7 tūkst. m3 nuotekų). 2,4 tūkst. m3 nuotekų gauta daugiau iš gyventojų, 103 tūkst. m3 mažiau iš įmonių, įstaigų ir organizacijų.

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūra ir eksploatacija. 2019 m. naujai įrengta 205 vnt. vandens apskaitos prietaisų (11 daugiabučiuose, 175 privačiuose namuose, 19 įmonėms). Šiuo metu 362 vnt. vartotojų ir abonentų apskaitos prietaisų neturi, iš jų: 216 daugiabučių namų vartotojai (136 bendrabučių tipo butuose), 141 individualių namų vartotojai, 5 įmonės. Šiems vartotojams ir abonentams suvartoto vandens kiekis skaičiuojamas pagal normas. 2013 – 2019 m. laikotarpį įrengti 452 vnt. daugiabučių namų įvadiniai apskaitos prietaisai, liko įrengti 20 vnt.

2019 m. pakeista ir metrologiškai patikrinta 5437 vnt. geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų butuose, individualiuose namuose ir įmonėse.

Teikiamų paslaugų kainos. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kiekvienais metais. Iki 2019 m. sausio 31 d. galiojo 2017 m. rugsėjo 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-170 patvirtintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos. Nuo 2019 vasario mėn. 1 d. įsigaliojo 2018 m. gruodžio 21 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-232 patvirtintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos.

Investicijos. 2019 m. Bendrovė savo lėšomis rekonstravo ir įrengė vandentiekio ir nuotekų tinklų už 369,06 tūkst. Eur. Rekonstruota 1003 m nuotekų tinklų (555 m Kėdainių m. Lukšio g., 180 m Pirmūnų g, 268 m Sirutiškio k. Nevėžio ir Žvejų gatvėse). Naujai įrengta 1413,74 m vandentiekio tinklų (643,74 m Dotnuvos mstl. Vytauto g, 419 m Pajieslio k., 351 m Aušros k.). Naujai įrengta 1241,48 m nuotekų tinklų (413 m Pajieslio k., 110 m Kėdainių m., Biliūno g., 718,48 m Dotnuvos mstl. Vytauto g.). 2019 m. atlikta valymo įrenginių rekonstrukcija Tiskūnų, Labūnavos ir Lančiūnavos gyvenvietėse (168,15 tūkst. Eur), pastatytos nugeležinimo stotys Kampų k. ir Sangailų k. (37,11 tūkst. Eur), išgręžti gręžiniai Sangailų k. ir Kampų k. (14,41 tūkst. Eur), pastatyta nuotekų praplovimo siurblinė (16,21 tūkst. Eur) bei diegiamos nuotolinės kontrolės sistemos, tvarkomi lietaus tinklai (31,23 tūkst. Eur). Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta  vandens apskaitos prietaisų, siurblių, kompiuterinės technikos, transporto, prietaisų, gamybinio – ūkinio inventoriaus už 78,9 tūkst. Eur.

Skolos. 2019 metais už suteiktas paslaugas bendra skola bendrovei sumažėjo nuo 781,2 tūkst. Eur (2018-12-31) iki 730,6 tūkst. Eur (2019-12-31). Skolų kaita pagal pagrindines klientų grupes: Kėdainių miesto daugiabučių namų gyventojų bendra skola, palyginus su 2018 m., padidėjo 6,1 tūkst. Eur ir 2019 m. pabaigoje sudarė 285,8 tūkst. Eur. Kaimų gyventojų įsiskolinimas (164,6 tūkst. Eur) sumažėjo 10 tūkst. Eur. Įmonių skolos sumažėjo 87,7 tūkst. Eur ir 2019-12-31 sudarė – 272,2 tūkst. Eur. (2019 m. rugpjūčio mėn. buvo pasirašyta taikos sutartis su UAB „Kėdainių butai“, kuria susitarta sumažinti UAB „Kėdainių butai“ skolą nuo 143.27tūkst. Eur iki 71,63 tūkst. Eur, išmokant ją pagal sudarytą grafiką. Likusi 71.63 tūkst. Eur dalis nuvertinta ir nurašyta).

Per 2019 m. antstolių išieškota ir bendrovei pervesta suma – 7633,44 Eur. Bendrovei pradėjus bendradarbiauti su skolos išieškojimo įmone, per 2019 m. skolų išieškota 42 573,82 Eur. Bendrovė su tiekėjais ir rangovais atsiskaito laiku, praterminuotų skolų neturi.

Pajamos. 2019 metais iš viso gauta 3674,20 tūkst. Eur pajamų, iš pagrindinės veiklos – 3442,04 tūkst. Eur.

| Pajamos, tūkst. Eur | 2019 m. | 2018 m. | Pokytis, tūkst. Eur | Pokytis, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagrindinės veiklos pajamos: | 3 442,04 | 3 480,96 | -38,92 | -16,732 |
| Pajamos už vandens tiekimą | 1 205,58 | 1 170,39 | 35,19 | 2,9 |
| Pajamos už nuotekų tvarkymą | 1 787,02 | 1 872,91 | -85,89 | -4,8 |
| Pajamos už nuotekų surinkimą asenizacijos transporto priemonėmis | 5,9 | 6,49 | -0,59 | -10,0 |
| Pajamos už apskaitos prietaisų priežiūrą ir vandens apskaitą | 356,41 | 334,45 | 21,96 | 6,2 |
| Pajamos už lietaus nuotekų tvarkymą | 87,13 | 96,72 | -9,59 | -11,0 |
| Kitos veiklos pajamos | 226,58 | 136,61 | 89,97 | 39,7 |
| Finansinės veiklos pajamos | 5,58 | 5,81 | -0,23 | -4,1 |
| Iš viso: | 3 674,20 | 3 623,38 | 50,82 | 1,4 |

UAB „Kėdainių vandenys“ 2019 m. iš pagrindinės veiklos, lyginant su 2018 m. uždirbo 38,9 tūkst. Eur mažiau pajamų. Mažiau pajamų gauta dėl nuo 2019 m. vasario 1 d. sumažėjusios nuotekų tvarkymo paslaugų kainos (nuotekų tvarkymo kaina sumažėjo 0,07 Eur/m3, paviršinių nuotekų tvarkymo kaina sumažėjo 0,03 Eur/m3, nuotekų surinkimo asenizacinėmis transporto priemonėmis kaina sumažėjo 0,37 Eur/m3) ir sumažėjus paslaugų apimtims (54,6 tūkst.m3 mažiau į valymus atitekėjo nuotekų).

2019 m. kitos veiklos pajamos (226,58 tūkst. Eur) lyginant su 2018 m. išaugo 39,7 %. Didžiausia dalis kitos veiklos pajamų gauta iš dovanoto turto, kitos pajamos gautos už ilgalaikio turto perleidimą, bokštų nuomą, mechanizmų nuomą, papildomus vandentiekio, nuotekų, realizacijos, laboratorijos padalinių darbus.

Sąnaudos. Bendrovės patiriamos sąnaudos, lyginant su 2018 m., padidėjo 1,5 % (52,78 tūkst. Eur) ir sudarė 3659,02 tūkst. Eur.

| Sąnaudos tūkst. Eur | 2019 m. | 2018 m. | Pokytis, tūkst.Eur | Pokytis, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagrindinė veikla | 3 641,95 | 3 490,93 | 151,02 | 4,3 |
| Kita veikla | 6,04 | 109,11 | -103,07 | -94,5 |
| Finansinė investicinė veikla | 11,02 | 6,20 | 4,82 | 77,8 |
| Viso | 3 659,02 | 3 606,24 | 52,78 | 1,5 |

Didžiausią patiriamų sąnaudų dalį sudaro pagrindinės veiklos sąnaudos (3641,95 tūkst. Eur). Lyginant su 2018 m. jos padidėjo 151,02 tūkst. Eur (didėjo ilgalaikio turto amortizacijos, remonto darbų ir medžiagų, technologinių medžiagų, darbo užmokesčio, beviltiškų skolų sąnaudos (251,95 tūkst. Eur.), mažėjo elektros energijos, šilumos energijos, technologinio kuro, mokesčių ir kitos sąnaudos (100,93 tūkst. Eur).

Kitos veiklos sąnaudos lyginant su 2018 m. sumažėjo 103,07 tūkst. Eur. ir sudarė 6,04 tūkst. Eur. 2019 m. nebuvo ilgalaikio turto perleidimo nuostolių, Bendrovė neatlikinėjo užsakomųjų statybos darbų.

Finansinės – investicinės veiklos sąnaudos lyginant su 2018 m. padidėjo 4,8 tūkst.Eur dėl padidėjusių paskolų palūkanų sąnaudų.

Veiklos rezultatai. 2019 m. pelnas iki apmokestinimo – 15,18 tūkst. Eur, grynasis pelnas 4,02 tūkst. Eur.

Finansiniai veiklos rodikliai

| Rodiklis | 2019 m. | 2018 m. |
| --- | --- | --- |
| Bendrasis pelningumas , % (bendrasis pelnas/pardavimo pajamos) | 19,09% | 26,15% |
| Grynasis pelningumas, % (grynasis pelnas/pardavimo pajamos) | 0,12% | 0,10% |
| Turto pelningumas ROA , % (grynasis pelnas/turtas) | 0,01% | 0,01% |
| Turto apyvartumas, kartais (pardavimo pajamos/turtas) | 0,09 | 0,09 |
| Bendrasis likvidumas, kartais (trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai) | 1,52 | 2,03 |

Pasiekti veiklos rezultatai atitinka Bendrovės sau išsikeltus tikslus: didėja Bendrovės teikiamų paslaugų vartotojų skaičius, modernizuojami įrenginiai ir įranga, veikla nenuostolinga.

PASIEKTŲ REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS STARTEGINIAMS TIKSLAMS

| Strateginiai uždaviniai | Priemonės | Siektina rodiklio reikšmė ir mato vnt. | Pasiekta rodiklio reikšmė | Komentarai, paaiškinimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiklos kryptis. ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS |
| 1. Tikslas: Didinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio veiklos efektyvumą. |
| 1.1. Sumažinti vandens nuostolius | 1.1.1. Nuotolinių stebėjimo sistemų diegimas | K-3 vnt. VRĮ/13,5 tūkst. Eur | 12,8 tūkst. Eur |  |
| 1.2. Sumažinti infiltraciją | 1.2.1. Atnaujinti Kėdainių m. paviršinių NT pagal 3.1.1 papunktį | Pasiekti 43 % | Pasiekta 38,9% |  |
| 1.3. Didinti elektros ūkio efektyvumą | 1.3.1. Įrangos keitimas į efektyviau naudojančios elektros energiją: |  |  |  |
|  | 1.3.1.1. Giluminių siurblių pakeitimas; | 2 vnt. | 2 vnt. |  |
|  | 1.3.1.2. Orapūčių darbo optimizavimas; | 1 vnt. | 1 vnt. |  |
|  | 1.3.1.3. Patalpų šildymo elektra įrangos keitimas į mažesnės galios. | 9 vnt. | 2 vnt. |  |
| 1.4. Užtikrinti geriamojo vandens kokybę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus | 1.4.1. Vandens gerinimo stoties Sangailų k. įrengimas | VGĮ-1vnt/20 tūkst. Eur | 1 vnt/17,9 tūkst. Eur |  |
|  | 1.4.2. Vandens gerinimo stoties Kampų k. įrengimas | VGĮ-1vnt/20 tūkst. Eur | 1 vnt/19,2 tūkst. Eur |  |
| 1.5. Gerinti aplinkos ekologiją | 1.5.1. Nuotekų valymo įrenginių Labūnavos k. rekonstravimas | VĮ-1vnt/80 tūkst. Eur | 1 vnt/74,9 tūkst. Eur |  |
|  | 1.5.2. Valymo įrenginių Tiskūnų k. (nebaigti 2018 m.) rekonstravimas | VĮ-1vnt/90 tūkst. Eur | 1 vnt/97,6 tūkst. Eur |  |
|  | 1.5.3 Nuotekų valymo įrenginių Lančiūnavos k. rekonstravimas | VĮ-1vnt/15 tūkst. Eur | 1 vnt/10,3 tūkst. Eur |  |
|  | 1.5.3. Kėdainių m. nuotekų valyklos rekonstravimas | VĮ-1vnt/100 tūkst. Eur | - |  |
| Veiklos kryptis: PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS |
| 2. Tikslas: Išplėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kad 95 proc. Bendrovės aptarnaujamų teritorijų gyventojų galėtų naudotis centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. |
| 2.1. Vystyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą | 2.1.1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šėtos mstl. | VT 8135,3m/448,9 tūkst. Eur NT 15318m/1172,8 tūkst. Eur. Sudarytos sąlygos prisijungti prie VT-258; NT-294 namų ūkių. | VT-3665,8 m /186,9tūkst.Eur NT-5375,1m /243,9 tūkst. Eur | 2019-2021m. |
|  | 2.1.2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kunionių k. | NT 4109,5 m /444,1 tūkst. Eur Sudaryta galimybė prisijungti prie NT-78 namų ūkiams | NT 4034,8m /270,6 tūkst. Eur | 2019 – 2021 m. |
|  | 2.1.3.Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Dotnuvos mstl. Vytauto g. | VT 1594 m NT 1615 m (285 tūkst. Eur) | VT 1594.7 m NT 1615 m (285,3 tūkst. Eur) | 2017 – 2019 m. |
|  | 2.1.4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Pajieslio k. Žemdirbių, Alyvų ir Jieslos gatvėse | VT 1284,7 m NT 1098,7 m (180 tūkst. Eur) | 2018 – 2019 m. VT 812,75 m NT 626,75 m (141,7 tūkst. Eur) | 2018 – 2020 m. |
|  | 2.1.5. Nuotekų tinklų Aušros k. Ąžuolaičių ir Volučių g. ir Vandentiekio ir nuotekų tinklų Kalnaberžės k. projektų rengimas | Parengti techninę dokumentaciją – 2 vnt. | Nepasiekta |  |
|  | 2.1.6. Paraiškos teikimas buitinių nuotekų šalinimo tinklų Babėnų g. Kėdainių m. plėtros projektui | NT 1176 m | Pateikta paraiška, įvykdytas pirkimas |  |
| Veiklos kryptis: PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMOS TVARKYMAS IR PLĖTRA |
| 3. Tikslas. Sumažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką, pagerinti miesto infrastruktūrą tankiai apgyvendintose teritorijose. |
| 3.1. Atnaujinti ir išplėsti Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklus | 3.1.1 Kėdainių m. paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra | PNTP 5685 m PNTR 1507 m (1950 tūkst. Eur) | Įvykdytas pirkimas, sudaryta rangos sutartis | 2019 – 2021 m. |
|  | 3.1.2 Kėdainių m. paviršinių nuotekų sistemos inventorizavimas | 40 km/15,3 tūkst. Eur | Nepasiekta |  |
| Veiklos kryptis: EKSPLOATUOJAMO TURTO NAUJINIMAS |
| 4. Tikslas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų sistemų renovavimas, mechanizmų, autotransporto ūkio, kitos įrangos ir inventoriaus atnaujinimas |
| 4.1. Atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūrą | 4.1.1. Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Šėtos miestelyje | VT 2700,7 m/136,1 tūkst. Eur | VT 1216,9 m/56,6 tūkst. Eur | 2019 – 2021 m. |
|  | 4.1.2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Kunionių kaime | VT 4313 m/247,5 tūkst. Eur; NT 203,5 m/8,8 tūkst. Eur | VT 4299/222,9 tūkst. Eur NT 199,8/5,3 tūkst. Eur | 2019 – 2021 m. |
|  | 4.1.3. Chemikų, Respublikos g. uždaromosios armatūros, vamzdynų ir įvadų keitimas | 25 vnt/18 tūkst. Eur | 14 vn./8,4 tūkst. Eur |  |
|  | 4.1.4 Sirutiškio k. NT rekonstrukcija Nevėžio – Žvejų g. | NT 268 m/23 tūkst. Eur | NT 268 m /22,19 tūkst. Eur. |  |
|  | 4.1.5. Rekonstruoti nuotekų tinklus nuo Lukšio g. 18 iki Smilgos upelio | NT 550 m/60 tūkst. Eur | NT 555m /75,97 tūkst. Eur |  |
| 4.2. Naujinti autotransporto parką | 4.2.1. Nupirkti automobilius | 2 vnt/13 tūkst. Eur | 2 vnt/12,9 tūkst. Eur |  |
| 4.3. Esamų mechanizmų, darbo mašinų, gamybinio ūkinio inventoriaus pakeitimas | 4.3.1. Siurblių įsigijimas | 15 tūkst. Eur | 16,1 tūkst. Eur |  |
|  | 4.3.2. Lėtaeigio plūduriuojančio aeratoriaus įsigijimas | 1 vnt/23 tūkst. Eur | 1 vnt/23 tūkst. Eur |  |
|  | 4.3.3. Gamybinio ūkinio inventoriaus atnaujinimas | 9,7 tūkst. Eur | 12 tūkst. Eur |  |
| 4.4. Naujinti kompiuterinę įrangą | 4.4.1. Naujų kompiuterių įsigijimas | 3 vnt/10 tūkst. Eur | 2vnt/5,8 tūkst. Eur |  |
| Veiklos kryptis: DARBUOTOJŲ DARBO KOKYBĖS GERINIMAS |
| 5. Tikslas. Efektyvesnis, kokybiškesnis ir saugesnis darbas |
| 5.1 Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją | 5.1.1 Seminarai, konferencijos, profesinis mokymas | 6 darbuotojai | 63 darbuotojai |  |

INFORMACIJA APIE ATLIKTĄ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ

Metinių finansinių ataskaitų auditą atlieka UAB ,,Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“. 2019 m. finansinių ataskaitų auditas bus atliktas iki 2020 m. kovo 27 d.

RIZIKOS VALDYMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS

UAB „Kėdainių vandenys“ 2017–2019 m veiklos strateginiame plane, sutrikimų šalinimo ir/ar prevencijos įgyvendinimo priemonių plane, ekstremaliųjų situacijų valdymo plane yra nustačiusi grėsmes, galinčias daryti įtaką Bendrovės veiklai bei numačiusi prevencines priemones grėsmių šalinimui. Bendrovėje nuolat analizuojami rizikos veiksniai ir priimami prevenciniai sprendimai.

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2020 m. prioritetiniais tikslais Bendrovė laiko šių priemonių vykdymą:

- užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą;

- siekti, kad teikiamos paslaugos atitiktų nustatytus paslaugų kokybės ir aplinkosaugos reikalavimus;

- tęsti dalyvavimą vykdomuose investiciniuose projektuose: „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Babėnų g., Kėdainių m. Kėdainių m. sen., Kėdainių r. sav. supaprastintas statybos projektas“, „Nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“, „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ II etapas;

- pradėti įgyvendinti naujus investicinius projektus  – „Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ ir „Nuotekų valyklos rekonstrukcija Akademijos mstl. Kėdainių rajone“;

- tęsti vandentiekio ir nuotekų tinklų renovaciją ir plėtrą Bendrovės lėšomis pagal 2020 – 2021 m. veiklos planą;

- Bendrovė 2020 m. planuoja suderinti su Valstybine energetikos reguliavimo taryba ir teikti Kėdainių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas;

- siekti, kad  Bendrovės vykdoma veikla būtų pelninga.

INFORMACIJA APIE SVARBIUS ĮVYKIUS ĮVYKUSIUS PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

2020 m. sausio 2 d. tarp UAB „Kėdainių vandenys“ ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudarytas Susitarimas dėl paskolos sutarties pakeitimo, kuriame Lietuvos Respublikos finansų ministerija įsipareigojo suteikti Bendrovei paskolą investicijų projektams „Kėdainių paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ ir „Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“ finansuoti.

2020 m. sausio mėn. tarp UAB „Kėdainių vandenys“ ir AB „Akmenės cementas“ sudaryta trumpalaikė nuotekų dumblo utilizavimo bandymų sutartis, kuria AB „Akmenės cementas“ įsipareigojo priimti Bendrovės nuotekų dumblą utilizavimui. 2020 m. sausio mėnesį utilizuota 11 tonų nuotekų dumblo.

Nuo 2020 m. vasario 1 d. įsigaliojo naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos, nustatytos Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-232.

Direktorius					        Rimgaudas Praninskas