PATVIRTINTA

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

 2016 m. d.

 sprendimu Nr. 5TS-

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ATASKAITA UŽ 2013-2015 METUS

I. Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 metų strateginio plėtros plano ataskaita už 3 m. laikotarpį

**2013-2015 metai**

|  |
| --- |
| **Prioritetas: I PRIORITETAS. DARNAUS VERSLO, KAIMO IR TURIZMO PLĖTROS SKATINIMAS** |
| **Tikslas: 1.1. Tikslas. Kurti palankią aplinką verslui ir investicijoms** |
| **Uždavinys 1.1.1. Užtikrinti palankias verslo kūrimo sąlygas, skatinti gyventojų verslumą** |
| **Priemonės kodas** | **Atsakinga institucija** | **Vertinimo kriterijai** | **Numatyti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (tūkst. Eur)\*** | **Faktiškai panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (tūkst. Eur)** | **Komentarai dėl priemonių vykdymo\*\***  |
| **Planuota(-os) reikšmė per ataskaitinį laikotarpį** | **Faktinė(-ės) reikšmė per ataskaitinį laikotarpį** |
| 1.1.1.1. Įkurti smulkiųjų verslininkų klubą arba organizuoti Verslo plėtros forumą, siekiant užtikrinti vietos valdžios ir verslui atstovaujančių institucijų bei verslininkų dialogą  | Ekonomikos skyriusVšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Suorganizuotų susitikimų skaičius;b) Surengtų konferencijų, seminarų, mokymų asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą, skaičius. | a) 3b) 20 | 25,5 | 8,1 | - |
| 1.1.1.2. Skatinti jaunimo verslumą, dalinai kompensuojant verslo steigimo išlaidas, rengiant besimokančio jaunimo įdomiausios verslo idėjos ir geriausio verslo plano konkursus, remti švietimo ir mokymo įstaigų iniciatyvas, skatinančias besimokančiųjų verslumo gebėjimus ir pristatančias verslą kaip patrauklią karjeros galimybę | Ekonomikos skyriusVšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Paremtų jaunųjų verslininkų projektų skaičius;b) Suorganizuotų mokymų jaunimui skaičius;c) Sukurta SVV subjektų subsidijavimo programa;d) Kompensuotos įmonių steigimo išlaidos, įmonių skaičius;e) Parengti konkurso nuostatai, surengtas konkursas;f) Išleistų leidinių apie verslo galimybes jaunam žmogui skaičius;g) Verslo šlovės galerijos interneto svetainės [www.lazdijai.lt](http://www.lazdijai.lt) įkūrimas, kurioje pateikiama informacija apie sėkmingus verslo pavyzdžius Lazdijų rajono savivaldybėje;h) Bendrų mokymo paslaugų teikėjų ir verslo įmonių verslumui ugdyti skirtų projektų skaičius. | a) 1b) 11c) 2011 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 5TS-31 patvirtinti Lazdijų r. sav. verslo rėmimo programos finansavimo nuostataid) 8e) organizuoti kasmetiniai apdovanojimai „Verslo sparnai“f) Tokių ledinių neišleista, kadangi tokio pobūdžio leidinius leidžia valstybinės institucijosg) neįgyvendintah) 0 | 7,5 | a) 0,4b) 2,8c) 0d) 1,1e) 0f) 0g) 0h) 0 | Leisti leidinius apie verslo galimybes netikslinga, nes jau yra išleista nemažai leidinių |
| 1.1.1.3. Vykdyti savivaldybės gyventojų ir ūkio subjektų nuomonės apie verslo aplinką ir savivaldybės patrauklumą investicijoms monitoringą bei remiantis juo įgyvendinti atitinkamas priemones  | Ekonomikos skyriusVšĮ Lazdijų švietimo centras  | a) Įvykdytų apklausų skaičius;b) Parengtos verslo aplinkos gerinimo priemonės | a) 0b) 2011 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 5TS-31 patvirtinti Lazdijų r. sav. verslo rėmimo programos finansavimo nuostatai | 1,8 | 0 | a) Netikslinga, nes apklausas rengia Lietuvos institucijos, atsakingos už verslo plėtrą Lietuvoje |
| **Uždavinys 1.1.2. Didinti įmonių konkurencingumą** |
| 1.1.2.1. Skatinti diegti pažangias technologijas Lazdijų rajono savivaldybės įmonėse  | Savivaldybės administracija | a) Įgyvendintų inovacijų plėtros ir informacinių technologijų diegimo projektų skaičius | a) 0 | 3,3 | 0 | Tokia priemonė Verslo rėmimo programoje ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo numatyta |
| 1.1.2.2. Organizuoti mokymus verslininkams apie ES galiojančius standartus bei kitus kokybės reikalavimus  | VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Surengtų mokymų ir seminarų skaičius;b) Mokymuose ir seminaruose dalyvavusių verslininkų skaičius | a) 2b) 88 | 14 | 0,6 | - |
| 1.1.2.3. Rengti mokymus, konferencijas ir seminarus SVV subjektams inovacijų diegimo bei įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais | Savivaldybės administracija | a) Surengtų mokymų, seminarų ir konferencijų skaičius; b) Mokymuose, seminaruose ir konferencijose dalyvavusių verslininkų skaičius | a) 0b) 0 | 14 | 0 | Buvo organizuoti mokymai ir seminarai kitomis verslui aktualiomis temomis.Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| **Uždavinys 1.1.3. Kurti patrauklią aplinką užsienio investuotojams** |
| 1.1.3.1. Parengti investicinių zonų ir galimybių žemėlapį (sklypai, objektai, įmonės), informacinę bazę bei parengti ir įgyvendinti investicinės informacijos sklaidos planą | Architektūros skyriusEkonomikos skyrius | a) Parengtas investicinių zonų ir galimybių žemėlapis;b) Informacinės bazės sukūrimas ir pateikimas internete lietuvių bei užsienio kalbomis;c) Parengtas ir įgyvendintas investicinės informacijos sklaidos planas | a) Neparengtasb) Nesukurtac) Neparengtas | 35,5 | 0 | Numatyta įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| **Uždavinys 1.1.4. Skatinti verslininkų bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio verslo struktūromis bei viešuoju sektoriumi** |
| 1.1.4.1. Remti įmonių bendradarbiavimą, užsienio partnerių paiešką, įmonių dalyvavimą užsienio parodose | Savivaldybės skyriaiVšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Inicijuotų rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo bei didelių įmonių bendradarbiavimo programų skaičius;b) Paremtų verslo subjektų skaičius. | a) 0b) 3 | 4,6 | a) 0b) 1,7 | a) Netikslinga, nes tai turėtų būti verslo subjektų iniciatyvos viena su kita bendradarbiauti |
| 1.1.4.2. Stiprinti bendradarbiavimo ryšius su susigiminiavusiais miestais ir rajonais, parengti bei pasirašyti socialinio-ekonominio bendradarbiavimo sutartis su kitų Lietuvos ir užsienio miestų bei rajonų savivaldos institucijomis, ypač pasienio zonoje | Savivaldybės skyriai | a) Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius;b) Įgyvendintų tarpvalstybinių projektų skaičius | a) 9b) 2 | 68 | 4 590,8 | b) pateikti ataskaitiniu laikotarpiu užbaigti tarpvalstybiniai projektai |
| 1.1.4.3. Parengti verslo žinyną | VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Parengtas verslo žinynas lietuvių ir užsienio kalbomis | a) Neparengtas | 0,0 | 0 | Netikslinga, kadangi jau yra Verslo darbdavių konfederacijos parengtas verslo valdymo žinynas |
| **1.2. Tikslas. Skatinti kaimo aplinkos darnią plėtrą** |
| **Uždavinys 1.2.1. Padidinti tradicinio žemės ūkio konkurencingumą** |
| 1.2.1.1. Konsultuoti ūkininkus ES projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais | Žemės ūkio irmelioracijosskyrius | a) Surengtų konsultacijų skaičius;b) Konsultacijas gavusių ūkininkų skaičius. | a) 9 (seminarai)b) 350 | 900 | 2,7 | - |
| 1.2.1.2. Skatinti aktyvų dalyvavimą tarptautinėse ir respublikinėse žemdirbystės bei gyvulininkystės parodose | Žemės ūkio irmelioracijosskyrius | a) Parodų, kuriose dalyvavo ūkininkai, skaičius; b) Ūkininkų, dalyvavusių parodose, skaičius (ne mažiau 200 ūkininkų). | a) 6b) 85 | 12,5 | 1,1 | Lėšos buvo naudojamos autobusų nuomai vykti į parodas |
| 1.2.1.3. Suburti 6-ias melioracijos statinių naudotojų asociacijas | Žemės ūkio irmelioracijosskyrius | a) Sukurtos 6-ios melioracijos statinių asociacijos;b) Nusausinta 600 ha žemės ūkio naudmenų. | a) 8b) 1228 | 695,1 | 1 653,5 | Melioracijos statinių naudotojų asociacijos per 2013-2015 m. įgyvendino 3 ES paramos projektus. Nusausintas plotas – 620 ha.Lazdijų rajono savivaldybės administracija įgyvendino 1 ES paramos projektą. Nusausintas plotas – 608 ha |
| 1.2.1.4. Kurti ir plėtoti kooperatines struktūras kaimo regionuose | Žemės ūkio irmelioracijosskyrius | a) Sukurti du žemės ūkio kooperatyvai. | a) Sukurti du žemės ūkio kooperatyvai | 63,7 | 0,8 | Kooperatyvai įkurti 2014–2015 m. laikotarpiu |
| 1.2.1.5. Rekonstruoti ir atnaujinti Lazdijų rajono savivaldybės melioracijos statinius | Žemės ūkio irmelioracijosskyrius | a) Įgyvendintų projektų, kuriais rekonstruoti ir atnaujinti Lazdijų rajono savivaldybės melioracijos statiniai, skaičius. | a) 8 | 695 | 2 458,6 | - |
| **Uždavinys 1.2.2.** **Remti alternatyvias veiklas kaimiškose vietovėse** |  |  |
| 1.2.2.1. Parengti netradicinės žemės ūkio veiklos skatinimo programą bei jos įgyvendinimo planą | Žemės ūkio irmelioracijosskyrius | a) Parengta programa ir jos įgyvendinimo planas | 1. Netradicinės žemės ūkio veiklos skatinimo programa ir jos įgyvendinimo planas neparengti
 | 8,2 | 0,00 | Netradicinės žemės ūkio veiklos skatinimo programa ir jos įgyvendinimo planas neparengti, kadangi nėra teisės aktų reglamentuojančių netradicines žemės ūkio veiklas ir jų įgyvendinimą  |
| 1.2.2.2. Remti ūkininkų iniciatyvas, organizuojant įvairiapusius mokymus, augalininkystės, gyvulininkystės ir perdirbimo srityse | Žemės ūkio irmelioracijosskyrius | a) Surengtų mokymų skaičius;b) Ūkininkų, dalyvavusių mokymuose, skaičius;c) Ūkininkams išduotų pažymėjimų/sertifikatų skaičius | a) 0b) 0c) 0 | 5,5 | 0,00 | Mokymų Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyrius neorganizuoja. Mokymus rengia ir finansavimą skiria Žemės ūkio ministerija |
| 1.2.2.3. Remti ekologinių ūkių kūrimąsi  | Žemės ūkio irmelioracijosskyrius | a) Parengtas ekologinio ūkininkavimo skatinimo planas; b) Suorganizuotų seminarų, išleistų informacinių straipsnių, lankstinukų bei kitų informavimo priemonių apie ekologiškai švarią produkciją skaičius;c) Sertifikuotų ekologinių ūkių skaičius | a) Ekologinio ūkininkavimo skatinimo planas neparengtas.b) Suorganizuotų seminarų apie ekologiškai švarią produkciją skaičius – 0; išleistų informacinių straipsnių ir lankstinukų apie ekologiškai švarią produkciją –0;c) Sertifikuotų ekologinių ūkių skaičius – 0;d) Suteiktos finansinės paramos, sertifikuojant ekologiškus ūkius, dydis – 0. | 6,5 | 0,00 | Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyrius ekologinių ūkių sertifikavimo neatlieka ir finansinės paramos teikimas sertifikuojant ekologiškus ūkius nenumatytas, taip pat seminarų apie ekologiškai švarią produkciją neorganizuoja. |
| 1.2.2.4. Vystyti netradicines žemės ūkio veiklas (bitininkystės, vaistažolių, uogininkystės vystymas ir kt.) rajono savivaldybėje  | Žemės ūkio irmelioracijosskyrius | a) Ūkininkų, besiverčiančių netradicinių žemės ūkio kultūrų auginimu, skaičius  | 1. Ūkininkų, besiverčiančių netradicinių žemės ūkio kultūrų auginimu, skaičius – 3
 | 1,1 | 0,00 | - |
| 1.2.2.5. Sudaryti sąlygas kaimo žmonėms vystyti tradicinius (pynimas, drožimas, audimas) amatus  | Žemės ūkio irmelioracijosskyrius | a) Įgyvendintų projektų, plėtojančių tradicinius amatus, skaičius | 1. Projektai plėtojantys tradicinius amatus nebuvo finansiškai remiami
 | 6,5 | 0,00 | Sąlygos sudarytos, tačiau finansinės paramos taisyklės nenustatytos |
| **Uždavinys 1.2.3. Užtikrinti miškų tvarkymą bei naujų plotų apželdinimą mišku** |
| 1.2.3.1. Skatinti žemės savininkus nenašias ir nenaudojamas žemes apželdinti miškais | Žemės ūkio irmelioracijosskyrius | a) Apželdintas plotas, 500 ha | 1. 0 ha
 | 3200 | 0 | Nenašias irnenaudojamas žemesapželdina miškais patys žemės savininkai. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyrius nenašių irnenaudojamų žemiųapželdinimui mišku piniginių lėšų neteikia ir nenaudoja |
| 1.2.3.2. Sutvarkyti turistų lankomas miškų teritorijas | Žemės ūkio irmelioracijosskyrius | a) Suorganizuotų miško tvarkymo talkų skaičius;b) Sutvarkyto miško plotas, ha. | a) Suorganizuotų miško tvarkymo talkų skaičius - 0b) Sutvarkyto miško plotas – 0 ha. | 1,2 | 0,00 | Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyrius miško tvarkymo talkų neorganizuoja |
| **1.3. Tikslas. Didinti turistų srautus rajono savivaldybėje** |
| **Uždavinys 1.3.1. Plėtoti turizmo infrastruktūrą** |
| 1.3.1.1. Sukurti informacinių ženklų tinklą, nukreipiantį į rajono turistinius objektus  | Ekonomikos skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Informaciniais ženklais pažymėtų naujų kultūros paveldo objektų skaičius; b) Pastatytų paslaugų kelio ženklų skaičius. a) Kempingo šalia VšĮ Lazdijų turizmo informacinio centro įrengimas;b) Paramos teikimas privačių kempingų įrengimui; c) Kempingų patraukliose turistams vietose įrengimas | a) 0b) 0a) 0b) 0c) 0 | 20,6 | 0 | a) Nebuvo gauta lėšų. Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiub) Nebuvo gauta lėšų. Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiua) Nebuvo gauta lėšųb) Nebuvo gauta lėšųc) Nebuvo gauta lėšų |
| 1.3.1.2. Plėtoti kempingų tinklą, skatinant privačią ir viešąją partnerystę | Savivaldybės administracija Privatūs investuotojaiVšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Kempingo šalia VšĮ Lazdijų turizmo informacinio centro įrengimas;b) Paramos teikimas privačių kempingų įrengimui; c) Kempingų patraukliose turistams vietose įrengimas. | a) 0b) 0c) 0 | 34,8 | 0 | Nebuvo gauta lėšų |
| 1.3.1.3. Plėtoti rekreacinę infrastruktūrą, išnaudojant mažai eksploatuojamą miškų rekreacinį potencialą | Savivaldybės administracijaPrivatūs investuotojai | a) Išplėtota rekreacinė infrastruktūra. | a) Priemonė neįgyvendinta | 86,9 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 1.3.1.4. Sukurti bendrą rinkodaros strategiją, bendradarbiaujant su Druskininkų, Varėnos ir Alytaus rajonų atsakingomis institucijomis  | Savivaldybės administracija | a) Sukurta bendra rinkodaros sistema;b) Siūlomų bendrų paslaugų komplektų skaičius. | a) 0b) 0 | 130,3 | 0 | Įgyvendinama 2016-2017 m. laikotarpiu |
| 1.3.1.5. Skatinti daugiarūšes turistines keliones dviračiais | Savivaldybės administracija | a) Įrengtų laikiklių, skirtų gabenti dviračius autobusais, skaičius (Bike&Ride sistema) | a) 0 | 8,9 | 0 | Netikslinga, nes rajono savivaldybė pati neturi kontroliuojamos įmonės, vykdančios gyventojų pervežimo paslaugas |
| 1.3.1.6. Higienos poreikių tenkinimo infrastruktūros plėtojimas | Savivaldybės administracija | a) Įrengtų viešųjų tualetų turistų lankomose vietose, miesteliuose ir kaimo vietovėse skaičius | a)  | 23,2 | 0 | - |
| 1.3.1.7. Modernių informacijos teikimo stendų įrengimas turistams Šeštokų geležinkelio ir Lazdijų autobusų stotyse | Savivaldybės administracija | a) Įrengtų stendų Šeštokų geležinkelio ir Lazdijų autobusų stotyse skaičius. | a) 0 | 11,6 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 1.3.1.8. Įkurti bei atnaujinti laikinas poilsio vietas šalia regioninių kelių | Savivaldybės skyriaiVšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Įrengtų bei atnaujintų laikinų sustojimo vietų skaičius. | a) 0 | 30,4 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 1.3.1.9. Pritaikyti turizmui infrastruktūrą prie Galadusio ežero | Savivaldybės administracija | a) Įrengtų stendų, trumpalaikio poilsio sustojimo vietų skaičius;b) Pritaikytas turizmui paskutinis vielos užtvaras, skyręs Lietuvą ir Lenkiją, pastatytas apžvalgos bokštas; c) Įrengtas paplūdimys, prieplauka | a) 0b) 0c) 0 | 289,6 | 0,00 | Planuojama projektą įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis |
| 1.3.1.10. Plėtoti prieplaukų, esančių Lazdijų rajone infrastruktūrą  | Savivaldybės administracija | a) Naujai įrengtų ir atnaujintų prieplaukų skaičius | a) 0 | 116 | 0,00 | Numatyta įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu, jei bus finansinių galimybių |
| 1.3.1.11. Sukurti Metelių, kaip žvejų sostinės, įvaizdį ir plėtoti reikiamą infrastruktūrą | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Įrengtas skulptūrų parkelis žvejybos tema;b) Įkurta Žvejo sodyba-muziejus | a) 0b) 0 | 40 | 0,00 | Lėšų trūkumas |
| 1.3.1.12. Rekonstruoti Metelių mokyklos pastatą, pertvarkant jį į mokyklą piligrimų-turistinį centrą, bei sutvarkyti lauko teritoriją    | Savivaldybės administracijaVilkaviškio vyskupijos kurija | a) Įrengtas piligrimų turistinis centras Metelių mokyklos pastate;b) Sutvarkyta lauko teritorija | a) 0b) 0 | 1515,2 | 0,00 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu, gavus finansavimą projektui.Padarytas techninis projektas |
| 1.3.1.13. Sutvarkyti Metelių parapijai priklausančią Kryžių šventovės teritoriją | Metelių parapija | a) Parengtas ir įgyvendintas Kryžių šventovės teritorijos infrastruktūros plėtros planas; b) Įrengti kryžiaus kelių (15 skulptūrų) apvaikščiojimo takai | a) Parengtas planasb) 0 | 289,6 | 0 | Sukurtos skulptūros (parapijos lėšomis).Parengtas ir suderintas projektas. Įgyvendinti numatoma vėlesniu laikotarpiu |
| 1.3.1.14. Įrengti apžvalgos bokštelius ir automobilių stovėjimo aikšteles prie labiausiai turistų lankomų objektų | Savivaldybės administracija | a) Pastatytų apžvalgos bokštelių skaičius;b) Pastatytų stovėjimo aikštelių skaičius | a) 2b) 2 | 72,4 | 0 (savivaldybės biudžeto lėšos) | Projektas „Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)“ buvo įgyvendintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos iniciatyva |
| 1.3.1.15. Organizuoti savivaldybėje pažintinių trasų įrengimą bei renovaciją, įtraukiant jas į regioninių, tarptautinių ir nacionalinių trasų žiedą | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Įrengtų vandens, auto, žiemos trasų skaičius | a) 0 | 173,8 | 0,00 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 1.3.1.16. PritaikytiPazapsių užkardąrekreacijai, sportui irkultūrai | Savivaldybėsadministracija | a) Pazapsių užkardapritaikyta turizmo reikmėms | a) 0 | 2606,6 | 0,00 | Numatyta įgyvendinti 2015-2020 metais |
| **Uždavinys 1.3.2. Skatinti turizmo paslaugų plėtrą** |
| 1.3.2.1. Skatinti privataus sektoriaus investicijas turizmo srityje, ypač sveikatos turizmo, etnokultūrinių amatų, etnografinių kaimo sodybų srityse | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Suorganizuotų mokymų, konferencijų, pažintinių ekskursijų skaičius kaimo turizmo paslaugų teikėjams. | a) 23 | 49,2 | 2,2 | - |
| 1.3.2.2. Skatinti rekreacinę žuvininkystę | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Įgyvendintų projektų, skatinančių rekreacinę žuvininkystę, skaičius. | a) 0 | 347,5 | 0,0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 1.3.2.3. Inicijuoti tarptautinio maršruto Maros upe teisinių klausimų sprendimą | Savivaldybės administracija | a) Parengti teisiniai pasiūlymai dėl tarptautinio vandens turizmo vystymosi;b) Parengtas maršrutas Maros upe | a) Teisiniai pasiūlymai neparengtib) Maršrutas neparengtas | 8,9 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 1.3.2.4. Skatinti alternatyvias turizmo paslaugas | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Sukurtų alternatyvių turizmo paslaugų paketų skaičius. | a) 8 | 28,9 | 0 | - |
| 1.3.2.5. Kompleksiškai sutvarkyti buvusios valstybinės sienos teritoriją ir pritaikyti turizmui | Savivaldybės administracija | a) Pastatytų informacijos ženklų skaičius;b) Įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius;c) Sutvarkytų privažiuojamųjų kelių skaičius;d) Sutvarkytų signalizacinių sistemų, bokštelių skaičius. | a) 3b) 2c) 1d) 0 | 200 | 2 809,4 | Projektai „Viešosios teritorijos ir infrastruktūros sutvarkymas Būdviečio, Kybartų, Galinių ir Tarnaukos kaimuose“; „Pasienio keliai ateities bendradarbiavimui tarp Punsko, Suvalkų, Krasnopolio valsčių ir Lazdijų rajono savivaldybės“ |
| 1.3.2.6. Plėtoti turizmo, rekreacijos, poilsio infrastruktūrą bei paslaugas | Savivaldybės administracija | a) Įrengtų autosporto kompleksų, teniso kortų, prieplaukų pramogų parkų, aktyvaus poilsio, rekreacinės infrastruktūros kompleksų ir kt., skaičius | a) 4 | 1 448,1 | 4 073,9 | Įrengta ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendintų projektų lėšomis |
| 1.3.2.7. Pakrančių teritorijose kurti, plėsti ir renovuoti poilsiavietes, poilsio zonas  | Savivaldybės skyriaiPrivatūs asmenys | a) Įrengtų bei sutvarkytų maudyklų, stovyklaviečių, aktyvaus poilsio aikštelių pakrantėse skaičius | a) 0 | 289,6 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu, esant finansinėms galimybėms |
| **Uždavinys 1.3.3. Formuoti patrauklų rajono savivaldybės įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje** |
| 1.3.3.1. Parengti Lazdijų rajono savivaldybės rinkodaros strategiją | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Sukurta rajono savivaldybės rinkodaros strategija;b) Sukurtas Lazdijų simbolis, tinkantis rinkodarai | a) Sukurta Lazdijų rajono savivaldybės įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studijab) Sukurtas Lazdijų prekės ženklas | 7,2 | 24,4 (kartu su kitomis projekto veiklomis) | Projektas „Lazdijų rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano parengimas“ |
| 1.3.3.2. Siekti kurortinės teritorijos statuso suteikimo Veisiejų miestui ir aplinkinėms gyvenamosioms vietovėms | Savivaldybės administracija | a) Suteiktas kurortinės teritorijos statusas Veisiejų miestui ir aplinkinėms gyvenamosioms vietovėms. | a) kurortinės teritorijos statusas nesuteiktas | 57,9 | 0 | Gauti kurortinės teritorijos statusą neleidžia pasikeitę teisės aktai |
| 1.3.3.3. Vykdyti Lazdijų rajono savivaldybės turizmo rinkodarą Lietuvoje ir užsienyje, organizuojant reklamos kampanijas internete, plėtojant e-rinkodaros projektus, naudojantis socialinių tinklalapių galimybėmis | VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Kiekvienais metais leidiniais ar informacija žiniasklaidoje pristatytos krašto turizmo galimybės;b) Parengtų ir išplatintų Lietuvos atvykstamojo turizmo organizatoriams, užsienio turizmo informacijos centrams, užsienio ambasadoms ir kitoms užsienio turizmo agentūroms specializuotų turizmo informacinių paketų skaičius. | a) Įgyvendintab) 14 | 44,9 | 10,9 | - |
| 1.3.3.4. Organizuoti turizmo renginius | VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centrasSavivaldybės skyriai | a) Surengtų turizmo renginių skaičius. | a) 25 | 28,9 | 14,1 | - |
| 1.3.3.5. Dalyvauti tarptautinėse turizmo parodose ir mugėse  | VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Sudalyvauta tarptautinėse parodose, skaičius. | a) 18 | 2,9 | 5,4 | - |
| 1.3.3.6. Modernizuoti internetinį puslapį [www.lazdijai-turizmas.lt](http://www.lazdijai-turizmas.lt), informaciją pateikti įvairiomis kalbomis  | VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Modernizuotas internetinis puslapis;b) Puslapio informacija prieinama lenkų, rusų, vokiečių ir anglų kalbomis. | a) Modernizuotas internetinis puslapisb) Puslapio informacija prieinama lenkų, rusų, vokiečių ir anglų kalbomis | 2 | 0,7 | - |
| 1.3.3.7. Stiprinti turizmo informacinių centrų sistemą, plėsti teikiamų paslaugų pasirinkimą | VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Išplėstas turizmo informacijos centrų paslaugų spektras;b) Įsigytos naujos turizmo įrangos kiekis | a) 1b) 0 | 14,9 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| **Uždavinys 1.3.4. Skatinti gamtos ir kultūros paveldo objektų panaudojimą turizmo reikmėms** |
| 1.3.4.1. Išaiškinti bei registruoti naujus kultūros paveldo objektus, paskelbti juos saugomais | Savivaldybės administracija | a) Naujai išaiškintų kultūros paveldo objektų skaičius;b) Naujai pritaikytų objektų turizmui skaičius | a) 0b) 1 | 5,8 | 115,8 | Projektas „Etnografinės Prano Dzūko sodybos tvarkybos darbai ir pritaikymas muziejinei veiklai“. Projekto metu sutvarkyti trys etnografinės Prano Dzūko sodybos pastatai, jie pritaikyti muziejaus kultūrinei edukacinei veiklai |
| 1.3.4.2. Gerinti kultūros paveldo objektų apskaitą  | Savivaldybės administracija | Sukurti efektyviąduomenų apskaitos sistemąapie kultūros paveldoobjektus. | Įgyvendinta ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu | 2,9 | - | 2012 m. sukurta efektyviduomenų apskaitos sistemaapie kultūros paveldoobjektus |
| 1.3.4.3. Pritaikyti turizmo reikmėms piliakalnius | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Verstaminų I, II, III piliakalniai pritaikyti turizmo reikmėms;b) Giraitės piliakalnis pritaikytas turizmo reikmėms;c) Ūdininkų piliakalnis pritaikytas turizmo reikmėms;d) Sukurtas autoturizmo trasos „Lazdijų rajono piliakalniai“ maršrutas | a) 0b) 0c) 0d) sukurtas maršrutas automobiliais, pavadinimu „Kultūrinis paveldas“ | 26,1 | 0 | a) Numatoma įgyvendinti ateityjeb) Numatoma įgyvendinti ateityjec) Netikslinga, nes nėra kelio, priėjimas tik per privačias žemes |
| 1.3.4.4. Sukurti autoturizmo trasos turistinį maršrutą „Lazdijų gynybinio paveldo kelias,“ panaudojant savaime susiformavusį rajono, kaip gynybinio forposto įvaizdį | VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Parengtas autoturizmo trasos „Lazdijų gynybinio paveldo“ turistinis maršrutas | 2012 m. parengtas maršrutas bei išleistas leidinys „Lazdijų krašto gynybinis paveldas“ | 1,5 | 1,5 | - |
| 1.3.4.5. Skatinti ekologinį turizmą | VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Paruošta infrastruktūra ekologiniam turizmui vystyti;b) Įgyvendintų rinkodaros priemonių skaičius | a) 0b) 0 | 40,5 | 0 | Priemones vykdo regioniniai parkai |
| **Uždavinys 1.3.5. Užtikrinti saugomų teritorijų ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą bei priežiūrą** |
| 1.3.5.1. Rekonstruoti architektūrinio paveldo objektus (dvarus bei kitus reikšmingus pastatus) ir pritaikyti juos turistų poreikiams (įkuriant svečių namus, viešbučius) | Savivaldybės administracijaPrivatūs asmenys | a) Rekonstruotų ir pritaikytų turizmo reikmėms architektūrinio paveldo objektų skaičius. | a) 1 | 2 000 | 115,8 | Projektas „Etnografinės Prano Dzūko sodybos tvarkybos darbai ir pritaikymas muziejinei veiklai“. Projekto metu sutvarkyti trys etnografinės Prano Dzūko sodybos pastatai, jie pritaikyti muziejaus kultūrinei edukacinei veiklai |
| 1.3.5.2.Sutvarkyti ir pritaikyti turizmo bei kitoms kultūros reikmėms viešuosius nekilnojamojo kultūros paveldo objektus  | Savivaldybės administracija | a) Sutvarkytų ir pritaikytų viešosios kultūros reikmėms viešųjų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų skaičius. | a) 0 | 347,5 | 0 | - |
| **1.4. Tikslas. Prisidėti prie logistikos sistemos ir tranzito paslaugų darnios plėtros**  |
| **Uždavinys 1.4.1. Kurti kompleksišką logistikos sistemą** |
| 1.4.1.1. Skatinti steigti naujas įmones, teikiančias bendrąsias paslaugas automobilių ir logistikos verslui | Savivaldybės administracija | a) Parengta skatinimo tvarka. | a) Skatinimo tvarka neparengta | 5,8 | 0 | Nebuvo gautą lėšų |
| **Uždavinys 1.4.2. Sukurti aplinkkelių sistemą**  |
| 1.4.2.1. Nutiesti Lazdijų aplinkkelį | Savivaldybės administracija | a) Nutiestas Lazdijų aplinkkelis. | a) Nenutiestas | 14 481 | 0 | Esant galimybei, numatoma ateityje kreiptis į atsakingas institucijas |
| 1.4.2.2. Nutiesti Veisiejų aplinkkelį  | Savivaldybės administracija | a) Nutiestas Veisiejų aplinkkelis. | b) Nenutiestas | 20 000 | 0 | Esant galimybei numatom a ateityje kreiptis į atsakingas institucijas |
| **II PRIORITETAS. PATRAUKLIOS GYVENAMOSIOS APLINKOS KŪRIMAS IR PLĖTRA** |
| **Tikslas: 2.1. Tikslas. Plėtoti vietinę transporto infrastruktūrą, siekiant užtikrinti saugų bei patogų susisiekimą** |
| **Uždavinys 2.1.1. Plėtoti ir rekonstruoti kelius bei gatves Lazdijų rajono savivaldybėje** |
| 2.1.1.1. Rekonstruoti ir plėtoti vietinės reikšmės automobilių kelius Lazdijų rajono savivaldybėje | Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruotų ir išasfaltuotų rajono vietinių kelių ilgis, km. | a) 76,1 | 14 481 | 4 164,6 | - |
| 2.1.1.2. Atlikti esamos kelių infrastruktūros analizę ir inventorizaciją | Vietinio ūkio skyrius | a) Parengta kelių infrastruktūros analizė ir atlikta inventorizacija. | a) Parengta ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu | 17,4 | 0 | Kelių infrastruktūros analizė parengta ir inventorizacija atlikta 2012 m. |
| 2.1.1.3. Parengti ir įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybės saugaus eismo gerinimo planą  | Vietinio ūkio skyrius | a) Parengtas ir įgyvendintas Lazdijų rajono savivaldybės saugaus eismo gerinimo planas. | a) Parengtas ir įgyvendintas Lazdijų rajono savivaldybės saugaus eismo gerinimo planas | 11,6 | 36,3 | - |
| 2.1.1.4. Rekonstruoti Turistų g. bei Dariaus ir Girėno g. sankryžą į žiedinę  | Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota Turistų g. bei Dariaus ir Girėno g. sankryža į žiedinę. | a) Rekonstruota Turistų g. bei Dariaus ir Girėno g. sankryža į žiedinę 2012 metais | 144,8 | 997,0 | - |
| 2.1.1.5. Rekonstruoti ir atnaujinti šaligatvių dangą  | Vietinio ūkio skyrius | a) Pagerintos šaligatvių dangos ilgis, km. | a) 2,66 | 1158,5 | 253,3 | - |
| **Uždavinys 2.1.2. Plėtoti pėsčiųjų, dviračių takų tinklą, įrengti transporto priemonių stovėjimo aikšteles** |
| 2.1.2.1. Įrengti naujas dviračių trasas bei rekonstruoti esamą infrastruktūrą | Vietinio ūkio skyrius | a) Įrengtų ir atnaujintų dviračių trasų ilgis, km.b) Įrengtų ir atnaujintų dviračių trasų skaičius. | a) 3,5b) 1 | 579,2 | 1 814,4 | Projektas „Ekoturizmo vystymas Lietuvos-Lenkijos pasienio regione“ |
| 2.1.2.2. Įrengti naujus pėsčiųjų takus ir rekonstruoti esamą infrastruktūrą  | Vietinio ūkio skyrius | a) Atnaujintų pėsčiųjų takų skaičius km;b) Įrengtų naujų pėsčiųjų takų skaičius;c) Pastatytų ženklų skaičius vnt. | a) 3,5b) 1c) 250 | 289,6 | 1 814,4 | Projektas „Ekoturizmo vystymas Lietuvos-Lenkijos pasienio regione“ |
| 2.1.2.3. Įrengti ir rekonstruoti transporto priemonių stovėjimo aikšteles bei sutvarkyti jų privažiavimus | Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruotų transporto priemonių stovėjimo aikštelių skaičius;b) Naujai įrengtų transporto priemonių stovėjimo aikštelių skaičius;c) Sutvarkytų privažiavimų skaičius | a) 4b) 0c) 4 | 579,2 | 70,8 | - |
| **2.2. Tikslas. Plėsti ir atnaujinti inžinerinę infrastruktūrą** |
| **Uždavinys 2.2.1. Modernizuoti ir plėtoti vandens tiekimo, nuotekų valymo bei surinkimo sistemas** |
| 2.2.1.1. Modernizuoti ir plėtoti geriamo vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo tinklus, siurblines | Vietinio ūkio skyriusUAB „Lazdijų vanduo“ | a) Vandentiekio ir nuotekų tinklų Lazdijuose, Veisiejuose bei rajono gyvenvietėse ilgis, km;b) Modernizuotų ir įrengtų siurblinių skaičius | a) 42,9 b) 3 | 5 213,2 | 8 297,2 | Projektai "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų mieste ir rajone (Šeštokuose ir Veisiejuose)", „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone (Veisiejuose, Kailiniuose, Lazdijuose, Bajoriškiuose)“ |
| 2.2.1.2. Įrengti naujas vandentiekio ir nuotekų valymo sistemas | Vietinio ūkio skyriusUAB „Lazdijų vanduo“ | a) Rekonstruotų ir įrengtų vandentiekio bei nuotekų valymo įrenginių skaičius. | a) 2 | 1 737,7 | 8 297,2 | Projektai "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų mieste ir rajone (Šeštokuose ir Veisiejuose)"; „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone (Veisiejuose, Kailiniuose, Lazdijuose, Bajoriškiuose)“ |
| 2.2.1.3. Modernizuoti ir naujai įrengti Lazdijų bei Veisiejų miestų ir rajono seniūnijų centrų lietaus kanalizacijos tinklus | Savivaldybės administracija | a) Modernizuotų ir naujai įrengtų Lazdijų, Veisiejų bei rajono seniūnijų centrų lietaus kanalizacijos tinklų ilgis, km. | a) 0 | 2 316,9 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu, esant finansinės galimybėms |
| **Uždavinys 2.2.2. Renovuoti ir plėtoti šilumos ūkio infrastruktūrą** |
| 2.2.2.1. ParengtiLazdijų rajonosavivaldybėsspecialiuosius irdetaliuosius planus | Savivaldybės administracija | a) parengtųspecialiųjų irdetaliųjų planų skaičius | a) 33 | 129,9 | 82,5 | - |
| **Uždavinys 2.2.3. Renovuoti ir plėtoti šilumos ūkio infrastruktūrą** |
| 2.2.3.1. Atlikti šilumos ūkio modernizavimo galimybių studiją | UAB „Lazdijų šiluma“ | a) Parengta šilumos ūkio modernizavimo galimybių studija | a) Parengta Veisiejų katilines Nr. 1 modernivavimo studija | 8,7 | 2,4 | Parengta 2013 m. |
| 2.2.3.2. Modernizuoti švietimo įstaigų katilines, pritaikant jas biokuro naudojimui | Vietinio ūkio skyriusŠvietimo, kultūros ir sporto skyriusInvesticijų skyrius | Modernizuotos šių švietimo įstaigų katilinės:a) Veisiejų gimnazijos;b) Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos;c) Šventežerio vidurinės mokyklos;d) Aštriosios Kirsnos pagrindinės mokyklos;e) Būdviečio pagrindinės mokyklos;f) Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinės mokyklos; g) Krosnos pagrindinės mokyklos;h) Kučiūnų pagrindinės mokyklos | a) 0b) 0c) 0d) 0e) 0f) 0g) 0h) 0 | 579,2 | 0 | Paraiškos projektams užpildytos 2012 metais. Projektus numatoma užbaigti 2016 metais |
| 2.2.3.3. Modernizuoti šilumos punktus daugiabučiuose namuose  | Vietinio ūkio skyrius | a) Modernizuotų šilumos punktų daugiabučiuose namuose skaičius | a) 15 | 115,8 | 1 549,1 | Projektas „Daugiabučių namų atnaujinimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ |
| 2.2.3.4. Modernizuoti šilumos tinklus rajono savivaldybėje | Vietinio ūkio skyrius | a) Modernizuotų šilumos tinklų ilgis, km. | a) 0,125 | 144,8 | 54,2 | -  |
| **Uždavinys 2.2.4. Remti Lazdijų rajono savivaldybės dujofikaciją** |
| 2.2.4.1. Parengti galimybių studiją dėl Lazdijų rajono savivaldybės dujofikacijos ekonominio pagrįstumo  | Vietinio ūkio skyrius | a) Suteiktos paramosgalimybių studijosparengimui dydis | a) Galimybių studija neparengta | 17,4 | 0 | Nėra numatyta galimybių |
| 2.2.4.2. Remti Lazdijų bei Seirijų gamtinių dujų skirstymo stočių įrengimą | Savivaldybės administracija | a) Suteiktos paramos dydis | a) 0 | - | 0 | Priemonės gyvendinimas priklauso nuo valstybės strategijos, dujofikacija nevykdoma |
| 2.2.4.3. Remti gamtinių dujų skirstymo tinklų į Lazdijus ir Seirijus tiesimą | Savivaldybės administracija | a) Naujai nutiestų gamtinių dujų tinklų ilgis, km. | 0 | - | 0 | Nebuvo galimybių įgyvendinti priemonę |
| **Uždavinys: 2.2.5. Užtikrinti sparčią informacinių technologijų ir telekomunikacijų infrastruktūros plėtrą** |
| 2.2.5.1. Plėtoti fiksuotojo ir judriojo telefoninio ryšio infrastruktūrą | Informacinių technologijų skyrius | a) Numatytos teritorijos planuojamiems telekomunikacijų ir ryšių įrenginiams bei jų apsaugos zonoms;b) Paremtų projektų, plėtojančių fiksuotojo ir judriojo telefoninio ryšio infrastruktūrą, skaičius. | a) Neįvykdytab) 0 | 289,6 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 2.2.5.2. Plėtoti informacinių technologijų infrastruktūrą Lazdijų rajono savivaldybėje | Informacinių technologijų skyrius | a) Įsteigtų viešųjų interneto prieigos taškų skaičius;b) Plačiajuosčio ryšio kaimiškose vietovėse skverbtis, proc. | a) 0b) Nebuvo matuota | 898,9 | 0 |  |
| 2.2.5.3. Sukurti Lazdijų rajono savivaldybės geografinę informacinę sistemą | Informacinių technologijų skyriusArchitektūros skyrius | a) Sukurta Lazdijų rajono savivaldybės geografinė informacinė sistema. | a) Sukurtos GIS ir Regia informacinės sistemos | 57,9 | 20,1 | - |
| 2.2.5.4. Skatinti diegti bei kurti elektronines aplinkos apsaugos ir stebėsenos priemones | Informacinių technologijų skyrius | a) Inicijuoti, aplinkos apsaugos monitoringo sistemos sukūrimą internetinėje erdvėje. | a) šiuo laikotarpiu neįgyvendinta | 1 448,1 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 2.2.5.5. Įrengti bei plėtoti informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) tinklus savivaldybės biudžetinėse bei viešosiose įstaigose | Informacinių technologijų skyriusŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Atnaujinti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos IKT tinklai;b) Švietimo įstaigų, kuriose įrengti IKT tinklai, skaičius;c) Savivaldybės biudžetinių bei viešųjų įstaigų, kuriose atnaujinti IKT tinklai, skaičius | a) Neįvykdytab) 2b) 2 | 86,9 | 23,9 | a) numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| **2.3. Tikslas. Užtikrinti efektyvų energijos panaudojimą** |
| **Uždavinys 2.3.1. Modernizuoti privačios ir viešosios infrastruktūros objektus, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą** |
| 2.3.1.1. Renovuoti gyvenamuosius pastatus Lazdijų rajono savivaldybėje | Vietinio ūkio skyrius | a) Renovuotų gyvenamųjų pastatų skaičius;b) Suteiktos techninės ir finansinės paramos dydis | a) 13b) 6 tūkst. Eur | 4 344,3 | 1 549,1 | a) Projektas „Daugiabučių namų atnaujinimas Lazdijų rajono savivaldybėje“b) dalies daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ar modernizavimo projektų parengimo (ar) įgyvendinimo išlaidų padengimas daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijoms |
| 2.3.1.2. Renovuoti viešojo sektoriaus pastatus, didinant energijos vartojimo efektyvumą  | Vietinio ūkio skyrius | a) Renovuotų viešojo sektoriaus pastatų skaičius | a) 9 | 1 158,5 | 3 411,4 | Įgyvendinta investicinių projektų lėšomis |
| **Uždavinys 2.3.2. Remti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą**  |
| 2.3.2.1. Parengti alternatyvių energijos išteklių panaudojimo galimybių studiją | Vietinio ūkio skyrius | a) Parengta galimybių studija | a) Parengta galimybių studija | 17,4 | 0 | Parengta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos iniciatyva |
| 2.3.2.2. Skatinti alternatyvių energijos išteklių naudojimą ir gaminimą | Vietinio ūkio skyriusInvesticijų skyrius | a) Paremtų projektų, skatinančių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, skaičius | a) 4 | 289,6 | 1 930,3 | Klimato kaitos specialioji programa |
| **Uždavinys 2.3.3. Diegti energiją tausojančią apšvietimo sistemą gyvenamosiose vietovėse** |
| 2.3.3.1. Diegti elektros energiją tausojančias priemones gatvių apšvietimui  | Vietinio ūkio skyrius | a) Gatvių apšvietimui įdiegtų elektros energiją tausojančių priemonių skaičius | a) 0 | 89,9 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 2.3.3.2. Įrengti gatvių apšvietimą Lazdijų rajono savivaldybės neapšviestuose gatvėse  | Vietinio ūkio skyrius | a) Naujai įrengtų gatvių šviestuvų skaičius. | a) 199 | 144,8 | 131,1 | - |
| 2.3.3.3. Rekonstruoti ir plėtoti gatvių apšvietimo tinklus | Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruotų bei naujai įrengtų gatvių apšvietimo tinklų ilgis, km. | a) naujai apšviesta viena gyvenviete | 144,8 | 131,1 | - |
| **2.4. Tikslas. Užtikrinti gyventojams švarią, sveiką ir saugią aplinką** |
| **Uždavinys 2.4.1. Užtikrinti efektyvų atliekų tvarkymą** |
| 2.4.1.1. Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą | Vietinio ūkio skyrius | a) Įgyvendintų priemonių, supažindinančių visuomenę su atliekų surinkimo sistemomis, skaičius;b) Įgyvendintų projektų, kuriais pagerinta atliekų surinkimo sistema, skaičius | a) 3b) 1 | 28,9 | 0 | Projektai įgyvendinti ARATC lėšomis |
| 2.4.1.2. Skatinti visuomenę rūšiuoti atliekas | Vietinio ūkio skyrius | a) Parengti ir vykdyti visuomenės švietimo bei informavimo programą apie atliekų rūšiavimo naudą;b) Rengti akcijas, kuriose būtų skatinama rūšiuoti atliekas;c) Diegti modernias atliekų tvarkymo sistemas. | a) Neparengtab) 3c) 1 | 28,9 | 0 | Visuomenė pastoviai informuojama.Projektai įgyvendinti ARATC lėšomis |
| 2.4.1.3. Uždaryti visus aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų neatitinkančius šiukšlynus | Vietinio ūkio skyrius | a) Uždarytų šiukšlynų skaičius;b) Sutvarkytos užterštos teritorijos ir užtikrinta nuolatinė uždarytų sąvartynų priežiūra. | a) Uždarytų šiukšlynų skaičius 17;b) Sutvarkytos užterštos teritorijos ir užtikrinta nuolatinė uždarytų sąvartynų (6 vnt.) priežiūra | 173,8 | - | Darbai buvo atliekami UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro lėšomis |
| **Uždavinys 2.4.2. Tvarkyti kraštovaizdį ir mažinti savivaldybės užterštumą** |
| 2.4.2.1. Valyti užterštus rajono savivaldybės vandens telkinius | Savivaldybės administracija | a) Sudarytas labiausiai užterštų vandens telkinių sąrašas; b) Įgyvendintų vandens telkinių valymo projektų skaičius; c) Kartu su visuomene, viso rajono teritorijoje, surengtų vandens telkinių valymo akcijų skaičius. | a) Nesudarytasb) 0c) 3 | 289,6 | 0,9 | a) Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 2.4.2.2. Organizuoti aplinkos tvarkymo talkas | Vietinio ūkio skyrius | a) Suorganizuotų talkų skaičius;b) Talkose dalyvavusių asmenų skaičius;c) Sutvarkytų teritorijų plotas, ha. | a) 3b) dalyvauti buvo kviečiama visos įstaigos ir gyventojaic) n .d.  | 14,8 | 1,5 | b) dalyvavusieji asmenys skaičiuoti nebuvoc) Sutvarkytų teritorijų plotas neskaičiuojamas |
| 2.4.2.3. Parengti Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą | Savivaldybės administracija | Parengti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos aplinkos oro taršos valdymo programą ir jos įgyvendinimo planą. | Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos aplinkos oro taršos valdymo programa ir jos įgyvendinimo planas parengti 2012 m. | 14,8  | 22,9 | - |
| **Uždavinys 2.4.3. Užtikrinti viešųjų erdvių priežiūrą ir plėtrą** |
| 2.4.3.1. Užtikrinti parkų, vaikų žaidimo bei sporto aikštelių priežiūrą | Savivaldybės administracija | a) Sudarytas labiausiai priežiūros ir tvarkymo reikalaujančių parkų, vaikų žaidimo ir sporto aikštelių sąrašas;b) Įgyvendintų projektų, kuriais buvo pastatyti bei rekonstruoti parkai, vaikų žaidimo ir sporto aikštelės, skaičius | a) 1b) 12 | 28,9 |  4 269,2 | - |
| 2.4.3.2. Sutvarkyti valstybei bei privatiems asmenims priklausančius apleistus pastatus ir kitus aplinką žalojančius objektus | Savivaldybės administracija  | a) Sutvarkytos kaimo vietovei svarbios viešosios erdvės, statiniai pritaikyti visuomenės poreikiams;b) Likviduotos apleistos fermos pasienyje;c) Sutvarkytos kitos teritorijos Lazdijų rajono savivaldybėje | a) Sutvarkytos erdvės 8 kaimuose b) Neįgyvendintac) Likviduotų objektų skaičius - 23 objektai. | 289,6 | 481,9 | Projektas "Lazdijų rajono savivaldybės apleistų pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas" |
| 2.4.3.3. Tvarkyti ir prižiūrėti paplūdimius, esančius prie Lazdijų rajono savivaldybės vandens telkinių  | Savivaldybės administracija  | a) Sudarytas labiausiai priežiūros ir tvarkymo reikalaujančių paplūdimių sąrašas;b) Sutvarkytų paplūdimių skaičius;c) Naujai įrengtų paplūdimių skaičius | a) 0b) 0c) 0 | 144,8 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 2.4.3.4. Sutvarkyti teritoriją prie kultūros pastato Krosnoje  | Vietinio ūkio skyrius | a) Sutvarkyta teritorija prie kultūros pastato Krosnoje (modernizuota, pritaikyta smulkiajam verslui ir bendruomenės poreikiams) | a) Sutvarkyta ir pritaikyta teritorija | 591,1 | 985,3 | Projektas „Kompleksinis Veisiejų miesto, Kapčiamiesčio, Seirijų ir Krosnos miestelių urbanistinės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ |
| 2.4.3.5. Sutvarkyti Kapčiamiesčio miestelio centrinę aikštę ir aplinkinę teritoriją  | Vietinio ūkio skyrius | a) Kompleksiškai sutvarkyta Kapčiamiesčio miestelio centrinė aikštė ir aplinkinė teritorija, atnaujinant čia esančią urbanistinę infrastruktūrą | a) Atlikta 100 proc. numatytų darbų 2011-2012 m. | 200 | 186,3 | - |
| 2.4.3.6. Sutvarkyti Seirijų miestelio centrinę dalį  | Vietinio ūkio skyrius | a) Kompleksiškai sutvarkyti Seirijų centrinę dalį, atnaujinti čia esančią urbanistinę infrastruktūrą | a) Sutvarkyta Seirijų centrinė dalis | 492,4 | 898,1 | Projektas „Kompleksinis Veisiejų miesto, Kapčiamiesčio, Seirijų ir Krosnos miestelių urbanistinės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ |
| 2.4.3.7. Atnaujinti ir plėtoti Veisiejų miesto urbanistinę infrastruktūrą | Vietinio ūkio skyrius | a) Kompleksiškai atnaujinta ir išplėtota Veisiejų miesto urbanistinė infrastruktūra. | a) Atnaujinta Veisiejų miesto urbanistinė infrastruktūra | 1 594,9 | 1 224,5 | Projektas „Kompleksinis Veisiejų miesto, Kapčiamiesčio, Seirijų ir Krosnos miestelių urbanistinės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ |
| **Uždavinys 2.4.4. Užtikrinti gyventojų saugumą ir viešąją tvarką** |
| 2.4.4.1. Nusikalstamumo prevencijos efektyvinimas | Savivaldybės administracijaVaiko teisių apsaugos skyriusPolicijos komisariatasVšĮ Švietimo centras | a) Surengtų prevencinių reidų skaičius; b) Suorganizuotų mokymų skaičius; c) Įrengtos 42 filmavimo kameros viešosiose vietose;d) Išleistų informacinių leidinių skaičius;e) Įsigytos specialiosios aprangos, įrangos kiekis. | a) 42b) 16c) Įrengta 19 kamerųd) 7e) 0 | 162,2 | 105,8 | Lėšos panaudotos iš Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo programos  |
| 2.4.4.2. Rengti institucijų, atsakingų už gyventojų saugumą ir viešąją tvarką, bei visuomenės bendradarbiavimo akcijas, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis | Savivaldybės administracija | Surengtų bendradarbiavimo akcijų skaičius. | 0 | 20,3 | 0 | - |
| 2.4.4.3. Užtikrinti nepilnamečių saugumą  | Vaiko teisių apsaugos skyriusVšĮ Švietimo centras | a) Surengtų renginių, skirtų gerosios patirties pasidalijimui tarp švietimo, vaiko teisių apsaugos, prokuratūros, policijos, sveikatos apsaugos darbuotojų, skaičius;b) Suorganizuotų mokymų, skirtų nepilnamečiams, padariusiems nusikaltimus, skaičius. | a) 4b) - | 60,8 | 0 | b) Tokio pobūdžio mokymai neorganizuojami, jiems teikiama psichologo pagalba ir kitų pagal poreikį specialistų |
| 2.4.4.4. Užtikrinti nepilnamečių alkoholio ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei smurto prieš vaikus prevenciją | Savivaldybės administracijaVšĮ Švietimo centras | a) Įrengtų socialinių reklamos stendų viešosiose vietose skaičius; b) Suorganizuotų mokymų smurtautojams, nepilnamečiams bei vartojantiems alkoholį skaičius. | a) 0b) 3 | 144,8 | 0 | Taip pat buvo buvo teikiamos konsultacijos |
| 2.4.4.5. Įdiegti specialią nemokamą telefono liniją vaikams savaitgaliais  | Savivaldybės administracija | a) Įdiegta nemokama telefono linija vaikams;b) Vaikų, skambinusių į nemokamą telefono liniją, skaičius;c) Informacinių lankstinukų skaičius. | a) Neįdiegtac) 0 | 72,4 | 0 | a) Nėra tikslinga diegti tokią liniją, nes jau yra veikianti [www.vaikulinija.lt](http://www.vaikulinija.lt), kurioje dirba profesionalūs specialistai.b) Kadangi neįdiegta linija, nebuvo poreikio lankstinukų leidybai. |
| **III PRIORITETAS. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR SOCIALINĖ PLĖTRA** |
| **3.1. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią švietimo sistemą** |
| **Uždavinys 3.1.1. Vykdyti švietimo įstaigų infrastruktūros modernizaciją, mokymo priemonių atnaujinimą bei informacinių technologijų diegimą** |
| 3.1.1.1. Rekonstruoti Veisiejų gimnaziją, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInvesticijų skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota gimnazija ir atlikti vidaus remonto darbai;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija | a) Rekonstruota gimnazija ir atlikti vidaus remonto darbai- iš dalies įgyvendinta;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga -ne;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga -ne;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija - ne.  | 1 158,5 | 130,3 | Projektas „Lazdijų r. Veisiejų gimnazijos pastato modernizavimas“ |
| 3.1.1.2. Rekonstruoti M. Gustaičio gimnaziją, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInvesticijų skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota gimnazija ir atlikti vidaus remonto darbai;b) Sujungti gimnazijos pastatai;c) Aprūpinta naujais baldais, įranga;d) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga;e) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Rekonstruota gimnazija ir atlikti vidaus remonto darbai-ne;b) Sujungti gimnazijos pastatai-ne;c) Aprūpinta naujais baldais, įranga-ne;d) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga-ne;e) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija-ne. | 1 158,5 | 0 | - |
| 3.1.1.3. Rekonstruoti Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnaziją, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInvesticijų skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota gimnazija ir atlikti vidaus remonto darbai;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija.  | a) Rekonstruota gimnazija ir atlikti vidaus remonto darbai - taip;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga - taip;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga - ne;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija – sutvarkyta teritorija.  | 1 158,5 | 60,8 | Projektas „Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos aplinkos sutvarkymas“ |
| 3.1.1.4. Rekonstruoti Šventežerio vidurinę mokyklą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInvesticijų skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota vidurinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija.  | a) Rekonstruota vidurinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai-taip;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga-ne;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga-ne;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija – teritorija sutvarkyta  | 1 158,5 | 325,4 | Projektai „Šventežerio miestelio viešosios paskirties pastatų rekonstrukcija ir infrastruktūros prie jų sutvarkymas“;„Šventežerio vidurinės mokyklos pastato (Dusios g. 9) energetinio ūkio modernizavimas“ |
| 3.1.1.5. Rekonstruoti Aštriosios Kirsnos pagrindinę mokyklą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInvesticijų skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija.  | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai-ne;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga-nec) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga-ne;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija-sutvarkyta teritorija, aikštynas.  | 868,9 | 70 | Projektas „Aštriosios Kirsnos pagrindinės mokyklos aplinkos sutvarkymas“ |
| 3.1.1.6. Rekonstruoti Būdviečio pagrindinę mokyklą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInvesticijų skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija.  | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai -ne;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga - ne;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga –ne;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija-ne.  | 579,2 | 0 | - |
| 3.1.1.7. Rekonstruoti Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinę mokyklą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInvesticijų skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir bendrabutis bei atlikti vidaus remonto darbai;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija.  | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir bendrabutis bei atlikti vidaus remonto darbai-neb) Aprūpinta naujais baldais, įranga-ne;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga – ne:d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija-sutvarkyta teritorija.  | 1 158,5 | 77,7 | Projektas „Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinės mokyklos aplinkos sutvarkymas“ |
| 3.1.1.8. Rekonstruoti Krosnos pagrindinę mokyklą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones  | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInvesticijų skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir ikimokyklinio ugdymo skyrius bei atlikti vidaus remonto darbai;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija.  | a) Rekonstruota ikimokyklinio ugdymo skyrius – taip; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga-ne;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga-ne;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija- teritorija sutvarkyta.  | 1 158,5 | 63,4 | Projektas „Krosnos pagrindinės mokyklos aplinkos sutvarkymas“ |
| 3.1.1.9. Rekonstruoti Kučiūnų pagrindinę mokyklą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones  | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInvesticijų skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija.  | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai-ne;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga - ne;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga- ne;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija – sutvarkyta teritorija; | 868,9 | 58,1 | Projektas „Kučiūnų pagrindinės mokyklos aplinkos sutvarkymas“ |
| 3.1.1.10. Rekonstruoti Stebulių pagrindinę mokyklą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones  | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInvesticijų skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai-ne;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga- ne;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga – ne;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija – sutvarkyta teritorija | 579,2 | 57,2 | Projektas „Lazdijų rajono savivaldybės Stebulių pagrindinės mokyklos aplinkos sutvarkymas“ |
| 3.1.1.11. AprūpintiŠeštokų vidurinęmokyklą baldais,įranga, atnaujintimokymosi priemonesbei aptverti laukoteritoriją. | Švietimo,kultūros irsporto skyriusInvesticijųskyriusVietinio ūkioskyrius | a) Rekonstruota gimnazija ir atlikti vidaus remonto darbai;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija.  | a) Rekonstruota gimnazija ir atlikti vidaus remonto darbai- taip (ankstesniu laikotarpiu);b) Aprūpinta naujais baldais, įranga -ne;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga -ne;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija – sutavrkyta teritorija, aikštynas.  | 144,8 | 66,1 | Projektas „Šeštokų vidurinės mokyklos aikštyno sutvarkymas“ |
| 3.1.1.12. Rekonstruoti darželį-mokyklą „Kregždutė“, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones  | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInvesticijų skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruotas darželis-mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Rekonstruotas darželis-mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai-ne;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga-ne;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga-ne; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija-ne. | 1 158,5 | 0 | - |
| 3.1.1.13. Rekonstruoti darželį-mokyklą „Vyturėlis“, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones  | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInvesticijų skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruotas darželis-mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija | a) Rekonstruotas darželis-mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai – neb) Aprūpinta naujais baldais, įranga –ne;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija – ne  | 1 158,5 | 0 | Įgyvendinta ankstesniu laikotarpiu |
| 3.1.1.14. Rekonstruoti lopšelį-darželį „Žibutė“, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones  | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInvesticijų skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruotas lopšelis-darželis ir atlikti vidaus remonto darbai;b) Aprūpintas naujais baldais, įranga;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Rekonstruotas lopšelis-darželis ir atlikti vidaus remonto darbai-ne;b) Aprūpintas naujais baldais, įranga-ne;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga-ne;d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija- sutvarkyta teritorija. | 1 000 | 62 | Projektas „Lazdijų rajono Seirijų vaikų lopšelio-darželio "Žibutė" aplinkos sutvarkymas“ |
| 3.1.1.15. Rekonstruoti Lazdijų meno mokyklą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones  | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInvesticijų skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota meno mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai;b) Aprūpinta naujais baldais, įranga;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga;d) Įrengta renginių ir koncertų salė. | a) Rekonstruota meno mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai – taip. b) Aprūpinta naujais baldais, įranga-ne;c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga-ne;d) Įrengta renginių ir koncertų salė | 868,9 | 340 | Projektas „Lazdijų ligoninės ir meno mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas“ |
| 3.1.1.16. Sutvarkyti ir aptverti Veisiejų vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ lauko teritoriją | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInvesticijų skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija;b) Įrengta ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo lauko infrastruktūra.  | a) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija;b) Įrengta ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo lauko infrastruktūra.  | 144,8 | 52,6 | Projektas „Saugi ir patraukli lopšelio-darželio aplinka - vaikų geros sveikatos pagrindas“ |
| 3.1.1.17. Kurti naujas VšĮ Lazdijų švietimo centro mokymo aplinkas | VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Parengtų nuotolinio mokymo programų skaičius;b) Įdiegta konferencijų sinchroninio vertimo sistema. | a) 0b) 0 | 5,8 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu, esant finansinėms galimybėms |
| 3.1.1.18. VšĮ Lazdijų švietimo centre įrengti oro kondicionavimo sistemą | VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Mokymų patalpose ir darbuotojų kabinetuose įrengta oro kondicionavimo sistema. | a) Neįrengta | 23,2 | 0 | Nebuvo gauta lėšų |
| 3.1.1.19. Modernizuoti Lazdijų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos infrastruktūrą ir darbo aplinką | Lazdijų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba | a) modernizuota infrastruktūra b) atnaujinta darbo aplinka  | Modernizuota infrastruktūra, atnaujinta darbo aplinka 2012 metais | 102,2 | 29,4 | Projektas pilnai įgyvendintas. Dalį priemonių pirko Ugdymo plėtotės centras |
| 3.1.1.20. Įdiegti Lazdijų savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos dokumentų standartinę elektroninę formą  | Lazdijų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba | Įdiegta dokumentų elektroninė forma. Dokumentų elektroninės formos priežiūra.  | Įdiegta dokumentų elektroninė forma 2012 metais | 5,8 | 0 | Priemonei prižiūrėti negautas finansavimas  |
| 3.1.1.21. Kompiuterizuoti ir modernizuoti švietimo įstaigų bibliotekas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Kompiuterizuotų ir modernizuotų švietimo įstaigų bibliotekų skaičius;b) Švietimo įstaigų, kuriose modernizuotos bibliotekos, skaičius. | a) 0b) 0 | 144,8 | 0 | - |
| 3.1.1.22. Kompiuterizuoti mokytojų darbo vietas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Įrengtų kompiuterizuotų mokytojų darbo vietų skaičius.  | a) 215 | 115,8 | 98,5 | - |
| 3.1.1.23. Steigti universalius daugiafunkcinius centrus kaimo vietovėse, pritaikant patalpas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei kitoms programoms vykdyti | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Įsteigtų universalių daugiafunkcinių centrų skaičius | a) 1  | 417,1 | 417,1 | Projektas „Universalaus daugiafunkcio centro Verstaminuose steigimas“ |
| **Uždavinys 3.1.2. Skatinti švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimą** |
| 3.1.2.1. Rengti ir vykdyti švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas | VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Parengtų švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius;b) Įgyvendintų švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius;c) Pagal parengtas programas, kvalifikaciją tobulinusių švietimo įstaigų darbuotojų skaičius. | a) 160b) 160c) 3332 | 104,3 | Priemonė finansuojama iš VšĮ Lazdijų švietimo centrui skirtų asignavimų | - |
| 3.1.2.2. Didinti švietimo įstaigų darbuotojų kompiuterinį raštingumą pagal ES standartus | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius,VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Suorganizuotų kompiuterinio raštingumo mokymų, kursų skaičius;b) Švietimo įstaigų darbuotojų, dalyvavusių kompiuterinio raštingumo pagrindų kursuose, skaičius;c) Švietimo įstaigų darbuotojų, įgijusių ECDL kvalifikacijos pažymėjimus, skaičius ir procentas nuo visų darbuotojų skaičiaus. | a) 0b) 15c) 1 | 40,3 | 4,7 | - |
| 3.1.2.3. Didinti švietimo darbuotojų užsienio kalbų gebėjimus | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusVšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Įgyvendintų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius;b) Švietimo įstaigų darbuotojų, dalyvavusių užsienio kalbų gebėjimų kėlimo kursuose, skaičius. | a) 7b) 50 | 288,2 | 3,7 | - |
| 3.1.2.4. Teikti konsultacinę ir metodinę pagalbą nevalstybinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų/grupių steigėjams dėl naujų grupių steigimo | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusVšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Suteiktų konsultacijų skaičius.  | a) 0  | 2,9 | 0 | Nėra nevalstybinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų/grupių. |
| **Uždavinys: 3.1.3. Sukurti modernią švietimo įstaigų sporto bazę** |
| 3.1.3.1. Pastatyti, įrengti, atnaujinti ir modernizuoti sporto, treniruoklių, aerobikos sales švietimo įstaigose | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Švietimo įstaigų, kuriose buvo pastatytos, įrengtos bei atnaujintos sporto, treniruoklių, aerobikos salės, skaičius;b) Įrengtų sporto salių skaičius. | a) 1b) 1 | 1 448,1 | 94,8 | Įgyvendinta projektų lėšomis |
| 3.1.3.2. Įrengti, atnaujinti ir modernizuoti kompleksinius lauko sporto aikštynus švietimo įstaigose  | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Švietimo įstaigų, kuriose buvo įrengti, atnaujinti ir modernizuoti kompleksiniai lauko sporto aikštynai, skaičius. | a) 9 | 5 792,4 | 5 849,5 | Įgyvendinta projektų lėšomis |
| 3.1.3.3. Modernizuoti ir atnaujinti švietimo įstaigų sporto inventorių bei įrangą | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Švietimo įstaigų skaičius, kuriose buvo modernizuotas bei atnaujintas sporto inventorius ir įranga. | a) 7 | 521,3 | 504,8 | Įgyvendinta projektų lėšomis |
| **Uždavinys: 3.1.4. Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą** |
| 3.1.4.1. Steigti ikimokyklinio ugdymo grupes tose vietovėse, kuriose jų trūksta  | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Įsteigtų ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius. | a) 0 | 44,6 | 0 | Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo poreikio |
| 3.1.4.2. Skirti papildomą finansavimą ikimokyklinio amžiaus vaikams pagal mokinių registre fiksuotą vaikų padidėjimą  | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Papildomai finansuotų vaikų skaičius. | a) 0 | 7,2 | 0 | Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo poreikio |
| 3.1.4.3. Užtikrinti vaikų, kuriems numatytas privalomas ikimokyklinis ar mokyklinis ugdymas, vežiojimą | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Įsigytas naujas autobusiukas, vaikams vežioti;b) Vežiojamų vaikų skaičius. | a) 2b) 1233 | 43,4 | 15,3 | - |
| 3.1.4.4. Organizuoti mokymus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų specialistams  | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Surengtų mokymų skaičius;b) Mokymuose dalyvavusių specialistų skaičius. | a) 1b) 24 | 4,6 | 0 | - |
| 3.1.4.5. Skatinti privačias iniciatyvas teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Įsteigtų nevalstybinių įstaigų/grupių skaičius. | a) 0 | 2,3 | 0 | - |
| 3.1.4.6. Vykdyti projektus, skirtus teikti kompleksines paslaugas tėvams iki vaikui gimstant, jam gimus, ir iki pradės lankyti mokyklą  | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Įgyvendintų projektų skaičius.  | a) 1 | 15,9 | 9,4 | Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ |
| 3.1.4.7. Steigti švietimo pagalbos vaikui ir tėvams specialistų etatus ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje  | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Įsteigtų etatų skaičius. | a) 5 | 62,2 | 5,3 | - |
| **Uždavinys: 3.1.5. Užtikrinti neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą** |
| 3.1.5.1. Plėtoti neformaliojo suaugusių, vaikų švietimo ir ugdymo paslaugų prieinamumą  | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Parengtų neformaliojo ugdymo programų skaičius;b) Vaikų, lankančių neformaliojo ugdymo užsiėmimus, skaičius;c) Vaikų, lankančių neformaliojo švietimo įstaigas, skaičius ir procentas nuo bendro mokinių skaičiaus (iki 2020 m. turi siekti 50 proc.);d) Suaugusiųjų, lankančių Lazdijų sporto centro mokomųjų grupių ir Lazdijų meno mokyklos meno programų užsiėmimus, skaičius. | a) 34b) apie 880 kasmetc) 40 proc.d) apie 20 kasmet | 144,8 | 68,8 | - |
| 3.1.5.2. Modernizuoti, atnaujinti ir pritaikyti įstaigas teikti neformaliojo ugdymo paslaugas  | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Modernizuotų, atnaujintų ir pritaikytų teikti neformaliojo ugdymo paslaugas įstaigų skaičius; | a) 1 | 354,8 | 113,5 | Rekonstruota Lazdijų meno mokykla |
| 3.1.5.3. Lazdijų meno mokykloje įrengti foto-kino studiją | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Įkurta foto-kino studija. | a) Neįkurta | 57,9 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 3.1.5.5. Įsigyti Lazdijų meno mokyklai mokyklinį autobusą mokinių vežiojimui į neformaliojo švietimo užsiėmimus ir koncertus | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusLazdijų meno mokykla | a) Įsigytas autobusas vaikų vežiojimui. | a) Neįsigytas | 43,4 | 0 | Numatoma ateityje, jei bus gautas finansavimas |
| **3.2 tikslas. Sukurti efektyvią sveikatos priežiūros sistemą** |
| **Uždavinys 3.2.1. Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą** |
| 3.2.1.1. Optimizuoti dienos stacionaro ir ambulatorinių paslaugų tinklą | VŠĮ Lazdijų ligoninė | a) Dienos stacionarų skaičius;b) Dienos operacijų skaičius | a) 1b) ambulatorinės operacijos | 28,9 |  | - |
| 3.2.1.2. Optimizuoti medicininės slaugos paslaugų tinklą namuose | Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos | a) Pacientų, kuriems teikiama slaugos namuose paslauga, skaičius | a) 100 proc. | 43,4 |  | - |
| 3.2.1.3. Didinti specializuotos ambulatorinės pagalbos mastą | VŠĮ Lazdijų ligoninė | a) Konsultacijų ir apsilankymų skaičius | a) 10 7836 | 72,4 | Neišskirta | - |
| 3.2.1.4. Mobilių medicinos punktų plėtra | Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos | 8 stacionarūs medicinos punktai reorganizuoti į mobilius medicinos punktus. | 2011-2012 m. 8 stacionarūs medicinos punktai reorganizuoti į mobilius medicinos punktus. | 11,6 | 11 | Lėšos skirtos mobiliems ir stacionariems medicinos punktams |
| **Uždavinys 3.2.2. Atnaujinti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą bei medicininę įrangą** |
| 3.2.2.1. Naujos ir kokybiškos medicininės įrangos įsigijimas | Savivaldybės gydytojaLazdijų PSPC.VšĮ Ligoninė | a) Įsigytos medicininės įrangos kiekis. | 27 | 434,4 | 1 495,8 | Projektai ,,Stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Lazdijų ligoninėje“;„Lenkijos ir Lietuvos medicinos įstaigų bendradarbiavimas planuojant ir valdant medicininę pagalbą krizinių situacijų atveju“ |
| 3.2.2.2. Renovuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėjas yra savivaldybė, pastatus  | Savivaldybės gydytojaLazdijų PSPC. | a) Renovuota Lazdijų PSPC Veisiejų ambulatorija | a) Veisiejų ambulatorijos apšiltinimo ir einamojo remonto darbai (2012 metais) | 43,4 | 5,8 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| **Uždavinys 3.2.3. Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, stiprinant sveikatos saugą, fizinį aktyvumą bei plėtojant ligų prevenciją** |
| 3.2.3.1. Vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos programą | Lazdijų r. sav. VSBSav. gydytoja | a) Kasmet vykdoma stebėsena, rezultatai pristatomi visuomenei. | a) 3 ataskaitos | 4,4 | 0 | - |
| 3.2.3.2. Įgyvendinti prevencines programas-projektus | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos | a) Įgyvendintų prevencinių programų-projektų skaičius;b) Prevencinių programų-projektų dalyvių skaičius.  | a) 4b) 655 | 7,2 | 3,3 | - |
| 3.2.3.3. Didinti sveikatos personalogebėjimus irkvalifikaciją | Visuomenėssveikatos biurasAsmens sveikatos priežiūros įstaigos | a) Suorganizuotų mokymų, seminarų, konferencijųskaičius;b) Kvalifikacijąpatobulinusių darbuotojųskaičius. | a) 0b) 35 | 8,7 | 1,8 | a) pačios įstaigos mokymų kvalifikacijos kėlimo mokymų neorganizuoja |
| **3.3 tikslas. Užtikrinti gyventojų socialinį saugumą** |
| **Uždavinys 3.3.1. Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir įvairovę** |
| 3.3.1.1. Parengti socialinio būsto plėtros programą ir įgyvendinimo planą | Savivaldybės administracija | a) Parengta socialinio būsto plėtros programa ir jos įgyvendinimo planas. | a) Priemonės numatytos strateginio planavimo dokumentuose | 8,7 | 0 | Vadovaujantis galiojančiais įstatymais, socialinio būsto plėtros priemonės numatytos savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose |
| 3.3.1.2. Vykdyti socialinio būsto plėtrą | Savivaldybės administracija | a) Nenaudojamų viešųjų patalpų, pritaikytų socialiniam būstui, skaičius;b) Suremontuotų socialinių būstų skaičius. | a) 0b) 28 | 868,9 | 56,1 | - |
| 3.3.1.3. Sukurti našlaičių ir netekusių tėvų globos vaikų socialinės globos infrastruktūrą | Socialinės paramos skyrius | Įkurta našlaičių ir netekusių tėvų globos vaikų socialinės globos grupė arba socialinės globos namai | Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ teikiamų socialinių paslaugų sąrašas papildytas trumpalaike socialine globa vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos, ir ilgalaike socialine globa be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa 2012 metais | 434,4 | 73,1 | Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 5TS-320 Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ teikiamų socialinių paslaugų sąrašas papildytas trumpalaike socialine globa vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos, ir ilgalaike socialine globa be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa.Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 24 sprendimu Nr. 5TS-287 patvirtinti nauji įstaigos nuostatai |
| 3.3.1.4. Įkurti savarankiško gyvenimo namus VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras | Įkurti savarankiško gyvenimo namai VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre | Įkurti savarankiško gyvenimo namai 2012 metais | 269,9 | 1 076,3 | 2012-09-30 baigtas įgyvendinti projektas „Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro veiklos plėtra gerinant nestacionarių paslaugų kokybę ir didinant jų įvairovę“, kuriuo įkurti 10 vietų savarankiško gyvenimo namai |
| 3.3.1.5. Įsteigti dienos socialinės globos padalinį VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre  | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras | Įsteigtas dienos socialinės globos padalinys VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre | Įsteigtas VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos padalinys | 181,6 | 207,2 | Projektas „Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos padalinio įsteigimas“ |
| 3.3.1.6. Plėtoti nestacionarias socialines paslaugas bei užtikrinti jų kokybę | Savivaldybės administracijaSocialinės paramos skyrius | Renovuotų, atnaujintų įstaigų pastatų bei naujai įkurtų nestacionarias paslaugas teikiančių įstaigų, skaičius. | 0 | 579,2 | 0 | Renovuotų, atnaujintų įstaigų pastatų bei naujai įkurtų nestacionarias paslaugas teikiančių įstaigų savivaldybė per ataskaitinį laikotarpį neįkūrė |
| 3.3.1.7. Parengti socialiai pažeidžiamų asmenų integravimo į visuomenę programą  | Socialinės paramos skyrius | Parengta integravimo į visuomenę programa bei jos įgyvendinimo planas | Programa neparengta | 14,8 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 3.3.1.8. Vykdyti viešųjų darbų programą | Ekonomikos skyrius | a) Įgyvendinama viešųjų darbų programa;b) Įdarbintų asmenų, pagal viešųjų darbų programą, skaičius | a) programa buvo įgyvendinama kasmetb) 1252 | 1 158,5  | 840,0 | - |
| 3.3.1.9. Pritaikyti gyvenamąjį būstą žmonėms su negalia | Socialinės paramos skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Pritaikytų gyvenamųjų būstų skaičius;b) Įsigytos techninės pagalbos įrangos skaičius. | a) 12b) 8 | 89,6 | 45,5 | - |
| 3.3.1.10. Pritaikyti viešąją aplinką žmonėms su negalia | Socialinės paramos skyriusVietinio ūkio skyrius | a) Įrengtos infrastruktūros kiekis;b) Pritaikytų objektų skaičius. | a) 0b) 0 | 89,6 | 0 | Visi rekonstruoti objektai buvo pritaikyti ir asmenims su negalia  |
| **Uždavinys 3.3.2. Gerinti socialinių paslaugų kokybę bei didinti darbuotojų kvalifikaciją** |
| 3.3.2.1. Tirti socialinių paslaugų poreikį ir kokybę | Socialinės paramos skyrius | a) Atliktų apklausų skaičius;b) Atliktų tyrimų skaičius. | a) 0b) 0 | 13,0 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 3.3.2.2. Parengti socialinių paslaugų strategiją ir jos įgyvendinimo planą | Socialinės paramos skyrius | Parengta socialinių paslaugų strategija ir jos įgyvendinimo planas | Neparengta | 28,9 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 3.3.2.3. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiant socialines paslaugas | Savivaldybės administracijaSocialinės paramos skyrius. | a) Socialinių paslaugų, kurias teikia NVO skaičius;b) Pasirašytų socialinių paslaugų pirkimo sutarčių skaičius | a) 3b) 0 | 89,6 | 0 | Prausimosi ir skalbimo paslaugas teikė trys nevyriausybinės organizacijos: Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas; Seirijų bendruomenės komitetas;Krosnos miestelio bendruomenės komitetas |
| 3.3.2.4. Didinti socialinių darbuotojų kompetenciją | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrasSocialinės globos centras „Židinys“ | a) Socialinių darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius;b) Surengtų mokymų, seminarų skaičius. | a) 15b) 0 | 289,6 | 0 | Socialiniai darbuotojai dalyvavo ne savivaldybės administracijos organizuojamuose mokymuose |
| **Uždavinys 3.3.3. Gerinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą** |
| 3.3.3.1. Didinti VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinės globos namų gyventojų gerovę | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras | Rekonstruoti VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinės globos namai (patalpos, kuriose teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos). | Rekonstruotas VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinės globos namų pastatas, atnaujinti baldai ir reikalinga įstaigos veiklai įranga | 781,1 | 207,1 | Projektas „Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinės globos namų gyventojų gerbūvio sutvarkymas“ |
| 3.3.3.2. Gerinti Kapčiamiesčio parapijos senelių globos namų gyventojų gyvenimo sąlygas ir paslaugų kokybę | Savivaldybės administracijaVilkaviškio vyskupijos Lazdijų dekanato Kapčiamiesčio parapijos senelių globos namai | Rekonstruoti Kapčiamiesčio parapijinius senelių globos namai | Rekonstruoti Kapčiamiesčio parapijiniai senelių globos namai  | 195,5 | 247,6 | Projektą įgyvendino Kapčiamiesčio parapijiniai senelių globos namai. Rekonstrukcija įvyko 2012 metais |
| 3.3.3.3. Gerinti Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centre „Židinys“ teikiamų socialinių paslaugų kokybę | Savivaldybės administracijaSocialinės globos centras „Židinys“ | Rekonstruotos Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ patalpos | Nerekonstruotas | 249,8 | 0 | Numatyta įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| **3.4 tikslas. Didinti viešojo administravimo efektyvumą** |
| **Uždavinys 3.4.1. Gerinti savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą** |
| 3.4.1.1. Sukurti ir įdiegti efektyviai veikiančią administravimo sistemą Lazdijų rajono savivaldybėje | Savivaldybės administracija | a) Sukurta ir įdiegta efektyviai veikianti administravimo sistema Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje | a) Sukurta ir įdiegta efektyviai veikianti administravimo sistema Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje 2011-2012 metais | 223,9 | 907,3 | Įgyvendintas projektas „Efektyviai veikiančios administravimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ |
| 3.4.1.2. Įdiegti, sertifikuoti ir palaikyti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ES standartus, bei įdiegti ir palaikyti „vieno langelio“ principu veikiančią sistemą | Savivaldybės administracija | a) Įdiegta, sertifikuota ir palaikoma kokybės vadybos sistema, atitinkanti ES reikalavimus;b) Įdiegta ir palaikoma „vieno langelio“ principu veikianti sistema | a) Įdiegta, sertifikuota ir palaikoma kokybės vadybos sistema, atitinkanti ES reikalavimus 2012 metais;b) Įdiegta ir palaikoma „vieno langelio“ principu veikianti sistema 2012 metais. | 176,7 | 398,7 | Įgyvendintas projektas Sistemos, užtikrinančios kokybiškų paslaugų teikimą Lazdijų rajono savivaldybėje, sukūrimas ir įdiegimas |
| 3.4.1.3. Rengti teikiamų paslaugų kokybės ir aptarnavimo įvertinimo apklausas bei tyrimus | Savivaldybės administracija | a) Surengtų apklausų ir tyrimų skaičius | a) 6 | 8,1 | 0 | - |
| 3.4.1.4. Rengti savivaldybės strateginio plėtros plano kasmetines ataskaitas ir pristatyti jas visuomenei | Savivaldybės administracija | a) Kasmet parengiama ir pristatoma visuomenei strateginio plėtros plano ataskaita | Vadovaujantis teisės aktais, rengiama kas 3 metus | 4,4 | 0 | - |
| **Uždavinys 3.4.2. Kelti Lazdijų rajono savivaldybės darbuotojų gebėjimus** |
| 3.4.2.1. Kasmet tirti savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikius ir nustatyti prioritetines sritis | Savivaldybės administracija | a) Atliktų tyrimų skaičius | a) 3 | - | 0 | - |
| 3.4.2.2. Kelti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų gebėjimus ir kvalifikaciją  | Savivaldybės administracija | a) Suorganizuotų mokymų skaičius;b) Apmokytų darbuotojų skaičius. | a) 42b) 210 | 122,2 | 5,6 | - |
| 3.4.2.3. Dalyvauti tarptautinėse parodose, konferencijose, seminaruose | Savivaldybės administracijos direktorius | a) Parodų, konferencijų bei seminarų, kuriuose dalyvavo darbuotojai, skaičius;b) Darbuotojų, dalyvavusių tarptautinėse parodose, konferencijose, seminaruose, skaičius. | a) 33b) 72 | 39,9 | 13,1 | - |
| **Uždavinys 3.4.3. Užtikrinti informacinių technologijų plėtrą Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje bei jai pavaldžiose įstaigose** |
| 3.4.3.1. Plėtoti Lazdijų rajono savivaldybės teikiamas elektronines viešąsias paslaugas | Informacinių technologijų skyrius | a) Viešųjų paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę, skaičius;b) Gyventojams teikiamos elektroninės viešosios paslaugos, kurių interaktyvumo lygis – 4. | a) 60b) Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu | 144,8 | 0 | Vykdytas bendras Lietuvos savivaldybių asociacijos projektas.Dalyvauta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekte |
| 3.4.3.2. Plėtoti Lazdijų rajono savivaldybės elektroninės demokratijos priemones | Savivaldybės administracija | a) Įdiegtų elektroninės demokratijos priemonių skaičius. | a) 3 | 60,8 | 189,7 | Įgyvendintas projektas E-demokratijos principų įgyvendinimas Lazdijų rajono savivaldybėje 2011-2012 metais |
| 3.4.3.3. Atnaujinti ir optimizuoti savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų kompiuterinę bei programinę įrangą | Informacinių technologijų skyrius | a) Įsigytos kompiuterinės bei programinės įrangos kiekis. | a) 300 (nuomota)50 (įsigyta) | 289,6 | 98,6 | - |
| 3.4.3.4. Inicijuoti savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų interneto svetainių kūrimą bei elektroninių paslaugų teikimą gyventojams | Informacinių technologijų skyrius | a) Visos savivaldybės biudžetinės bei viešosios įstaigos turi interneto svetaines, atitinkančias joms keliamus reikalavimus;b) Savivaldybės biudžetinės bei viešosios įstaigos teikia elektronines viešąsias paslaugas. | a) Visos savivaldybės biudžetinės bei viešosios įstaigos turi interneto svetaines, atitinkančias joms keliamus reikalavimusb) 1 | 86,9 | 5,8 |   |
| 3.4.3.5. Diegti elektroninį parašą Lazdijų rajono savivaldybėje bei savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose | Informacinių technologijų skyrius | a) Įdiegta elektroninio parašo įranga bei elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų saugojimo sistema. | Savivaldybės administracijoje ir savivaldybės įstaigose pilnai įdiegtas ir naudojamas | 579,2 | 1,5 | Pastaba. Mokamas dokumentų valdymo sistemos aptarnavimo mokestis |
| 3.4.3.6. Diegti vieningą Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės biudžetinių bei viešųjų įstaigų apskaitos sistemą | Informacinių technologijų skyrius | a) Įdiegta vieninga apskaitos sistema. | Įdiegta vieninga biudžetinių įstaigų buhalterijos apskaitos sistema 2011-2012 metais | 579,2 | 672,1 | - |
| 3.4.3.7. Sujungti Lazdijų rajono savivaldybės administraciją ir savivaldybės biudžetines bei viešąsias įstaigas į vieningą kompiuterinį tinklą | Informacinių technologijų skyrius | a) Įstaigų, sujungtų į vieningą kompiuterinį tinklą, skaičius. | a) Vykdoma | 289,6 | 0 | Priemonė įgyvendinama |
| 3.4.3.8. Įrengti elektroninio užrakto sistemą Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje | Informacinių technologijų skyrius | a) Įrengta elektroninio užrakto sistema Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje | Neįvykdyta | 11,6 | 0 | Numatoma esant galimybei įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 3.4.3.9. Įrengti elektroninę raktų išdavimo, registravimo bei praėjimo kontrolės sistemą švietimo įstaigose | Informacinių technologijų skyriusŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Mokyklų, kuriose įdiegta elektroninė raktų išdavimo, registravimo, praėjimo kontrolės sistema, skaičius. | Neįvykdyta | 579,2 | 0 | Numatoma esant galimybei įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 3.4.3.10. Įrengti švietimo įstaigų aplinkos ir vidaus vaizdo stebėjimo (sistemas) kameras | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInformacinių technologijų skyrius | a) Švietimo įstaigų, kuriose įrengtos aplinkos ir vidaus vaizdo stebėjimo sistemos, skaičius.  | a) Švietimo įstaigų, kuriose įrengtos aplinkos ir vidaus vaizdo stebėjimo sistemos, skaičius - 3.  | 28,9 | 7,5 | Lazdijų r. Kučiūnų mokykla, Lazdijų r. Kapčiamieščio Emilijos Pliaterytės mokykla;Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija |
| 3.4.3.11. Įdiegti elektroninį dienyną švietimo įstaigose  | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInformacinių technologijų skyrius | a) Švietimo įstaigų, naudojančių elektroninį dienyną, skaičius. | a) Švietimo įstaigų, naudojančių elektroninį dienyną, skaičius 16 | 28,9 | 0 | Mokamas administravimo mokestis- 60.50 už mėnesį |
| 3.4.3.12. Įrengti internetinį radiją švietimo įstaigose | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusInformacinių technologijų skyrius | a) Švietimo įstaigų, kuriose įrengtas internetinis radijas, skaičius. | a) Švietimo įstaigų, kuriose įrengtas internetinis radijas, skaičius - 1. | 405,5 | 74,9 | Lazdijų gimnazija (įrengtas 2012 metais) |
| 3.4.3.13. Skatinti inovatyvių technologijų panaudojimą bibliotekose, muziejuose, kitose kultūros įstaigose | Informacinių technologijų skyriusVšĮ Lazdijų kultūros centrasLazdijų rajono savivaldybės viešoji bibliotekaLazdijų krašto muziejus | a) Kultūros įstaigų, kuriose atnaujinta kompiuterinė ir programinė įranga, skaičius. | a) 3 | 28,9 | 11,8 | - |
| 3.4.3.14. Inicijuoti gydymo įstaigų įsijungimą į e–sveikatos tinklą | Sveikatos priežiūros įstaigos | a) Sveikatos priežiūros įstaigų, prisijungusių prie e-sveikatos tinklo, skaičius | a) 3 | 158,1 | 0 | - |
| **Tikslas: 3.5. Plėtoti naujovėms imlią, pažangią visuomenę** |
| **Uždavinys: 3.5.1. Skatinti Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų socialinę ir pilietinę saviraišką** |
| 3.5.1.1. Ugdyti jaunimo pilietiškumą | Švietimo, kultūros ir sporto skyriusVšĮ Lazdijų Švietimo centrasLazdijų viešosios bibliotekos Jaunimo centras | a) Surengtų seminarų, pilietiškumui ugdyti skaičius;b) Surengtų pilietinių akcijų jaunimui skaičius;c) Suorganizuotų renginių skaičius;d) Sudaryta galimybė įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą | a) 5b) 6c) 4d) Sudaryta galimybė įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą - taip. | 11,6 | 13,4 | - |
| 3.5.1.2. Skatinti jaunimo integraciją į bendruomenių veiklą bei propaguoti savanorišką veiklą  | Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | a) Jaunimo, dalyvaujančio bendruomenių veikloje, skaičius;b) Jaunimo įgyvendintų savanoriškos veiklos iniciatyvų skaičius | a) 68b) 3 | 5,8 | 0,8 | Pasiekimo laikas 2012-2020 m |
| 3.5.1.3. Stiprinti projektinę veiklą bei bendradarbiavimo ryšius tarp valstybinio, NVO sektorių ir tarptautinių organizacijų | Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | a) Įgyvendintų projektų skaičius;b) Vykdomų projektų skaičius | a) 20b) 9 | 28,9 | 43,4 | - |
| 3.5.1.4. Remti projektus, skirtus paminėti Seirijų miestelio 500 metų jubiliejų | Savivaldybės administracijaSeirijų seniūnija | a) Išleista knyga-fotoalbumas „Mokykla – Seirijų dalis“;b) Įrengta alėja, jungianti Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnaziją ir miestelio centrą;c) Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos teritorijoje įrengta lauko amfiteatrinė auditorija su dengta scena bei sėdimomis vietomis, aptverta želdiniais, su statiniu aparatūrai bei kitoms priemonėms | a) Išleistab) Įrengta;c) Neįrengta | 28,9 | 1,4 | c) Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu, gavus finansavimą |
| **Uždavinys 3.5.2. Didinti gyventojų gebėjimus naudotis informacinėmis technologijomis** |
| 3.5.2.1. Organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymus bei sudaryti sąlygas gyventojams mokytis nuotoliniu būdu | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų rajono švietimo centras | a) Įgyvendintų projektų skaičius;b) Suorganizuotų mokymų, kursų skaičius;c) Apmokytų gyventojų skaičius;d) Sukurtų mokymosi nuotoliniu būdu programų skaičius. | a) 1b) 2c) 26d) 0 | 123,1 | 25,3 | - |
| **Uždavinys 3.5.3. Remti kaimo bendruomenių veiklą bei jų iniciatyvas** |
| 3.5.3.1. Skatinti kaimo bendruomenių kūrimąsi | Savivaldybės administracija | a) Įsikūrusių kaimo bendruomenių rajono savivaldybėje skaičius. | a) 15 | 14,5 | 0 | - |
| 3.5.3.2. Remti kaimo bendruomenių veiklą | Investicijų skyrius | a) Suteiktų konsultacijų, seminarų apie projektų rengimą ir įgyvendinimą skaičius;b) Įgyvendintų projektų skaičius. | a) Konsultacijos nebuvo skaičiuojamosb) 23 | 28,9 | 35,8 | a) seminarus organizavo Dzūkijos VVG |
| **3.6 tikslas. Užtikrinti laisvalaikio praleidimo formų įvairovę** |
| **Uždavinys: 3.6.1. Užtikrinti teikiamų laisvalaikio paslaugų įvairovę** |
| 3.6.1.1. Skatinti profesionalaus ir mėgėjiško meno plėtrą bei bendruomenės kultūrinį aktyvumą | VšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Naujai įkurtų ir paremtų meno kolektyvų ir individualių menininkų skaičius bei paramos dydis, Eur;b) Organizuotų ir paremtų profesionaliojo meno renginių (parodų, koncertų, spektaklių) skaičius bei paramos dydis, Eur;c) Paruoštų ir paremtų programų bei projektų, skirtų plėtoti mėgėjišką meno veiklos žanrų įvairovę, skaičius. | a) 7b) 22c) 23 | 472,1 | 71,1 | - |
| 3.6.1.2. Optimizuoti Lazdijų rajono savivaldybės kultūros įstaigų tinklą | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Patvirtinta tvarka dėl kultūros įstaigų tinklo optimizavimo; b) Vienai kultūros įstaigaitenkantis gyventojų skaičius | a) Tvarka nebuvo rengtab) 700 | 21,7 | 0 | - |
| 3.6.1.3. Skatinti gyventojų saviraišką bei įvairių meno kolektyvų veiklą | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Projektų, kuriems buvo skirta finansinė parama bei organizacinė, metodinė pagalba, skaičius;b) Suteiktos paramos dydis, Eur | a) 23b) 15,1 | 651,6 | 15,1 | - |
| 3.6.1.4. Užtikrinti efektyvią Lazdijų kultūros centro, bibliotekos bei muziejų veiklą | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų kultūros centrasLazdijų rajono savivaldybės viešoji bibliotekaLazdijų krašto muziejus | a) Atliktų tyrimų, apklausų skaičius; b) Įgyvendintų kultūros įstaigų programų, atsižvelgiant į gyventojų poreikius, skaičiusc) Naujai gautų priemonių, drabužių ir instrumentų kiekis.  | a) 0b) 9c) 106 | 57,9 | c) 22,5 | - |
| 3.6.1.5. Įkurti mediateką Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos jaunimo centre  | Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | a) Įkurta mediateka Lazdijų viešosios bibliotekos jaunimo centre; b) Suorganizuotų užsienio kalbų mokymo kursų, kino transliacijų, edukacinių užsiėmimų skaičius. | a) Įsigytas išmanusis televizorius, namų kino sistema DVD grotuvas su karaokė ir bilijardo stalas su įranga 2011-2012 metaisb) 6 | 5,8  | 3,5 | - |
| 3.6.1.6. Organizuoti aktyvų vasaros poilsį kuo didesniam vaikų, mokinių skaičiui, panaudojant rajone esančias sporto bazes, aikštynus, bendrojo lavinimo mokyklų sporto bazes | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Suorganizuotų vaikų vasaros stovyklų skaičius;b) Vasaros stovyklose dalyvavusių vaikų skaičius. | a) 38b) 1126 | 289,6 | 16,7 | - |
| **Uždavinys 3.6.2. Gerinti sporto ir laisvalaikio infrastruktūros būklę** |
| 3.6.2.1. Rekonstruoti Lazdijų miesto parką | Savivaldybės administracija | a) Rekonstruotas Lazdijų miesto parkas. | a) Rekonstruotas Lazdijų miesto parkas | 1 737,7 | 1 814,4 | Projektas „Ekoturizmo vystymas Lietuvos-Lenkijos pasienio regione“ |
| 3.6.2.2. Įrengti kompleksinį sporto aikštyną (stadioną) Lazdijų mieste | Savivaldybės administracija | a) Įrengtas sporto aikštynas Lazdijų mieste. | a) Įrengtas sporto aikštynas | 695,1 | 1 814,4 | Projektas „Ekoturizmo vystymas Lietuvos-Lenkijos pasienio regione“ |
| 3.6.2.3. Įrengti riedlenčių važinėjimo rampas Lazdijuose, Veisiejuose ir Seirijuose | Savivaldybės administracijaLazdijų sporto centras | a) Įrengti riedlenčių važinėjimo rampas Lazdijuose, Veisiejuose ir Seirijuose | a) riedlenčių važinėjimo rampas įrengtos | 434,4 | 1 814,4 | Projektas „Ekoturizmo vystymas Lietuvos-Lenkijos pasienio regione“ |
| 3.6.2.4. Įrengti dirbtinės dangos mini futbolo ir žaidimų sporto aikšteles Lazdijuose, Veisiejuose, Seirijuose, Šeštokuose, Šventežeryje, Krosnoje, Kapčiamiestyje, Aštrioje Kirsnoje, Kučiūnuose, Būdvietyje ir Krikštonyse | Savivaldybės administracijaLazdijų sporto centras | a) Įrengtų dirbtinės dangos kompleksinių sporto aikštelių skaičius | a) 6 | 695,1 | 156,7 | Įrengtos investicinių projektų lėšomis |
| 3.6.2.5. Rekonstruoti Lazdijų sporto centro pastatą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti sporto priemones | Savivaldybės administracijaLazdijų sporto centras | a) Rekonstruotas Lazdijų sporto centras;b) Aprūpintas naujais baldais, įranga;c) Atnaujintos sporto priemonės ir kompiuterinė įranga;d) Pristatyta nauja sporto salė;e) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Neįgyvendintab) Neįgyvendintac) Įgyvendinta ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiud) Neįgyvendintae) Neįgyvendinta | 1 216,4 | 0 | Lėšų trūkumas, numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 3.6.2.6. Įkurti naują vaikų bei jaunimo vasaros sporto ir poilsio bazę | Savivaldybės administracijaLazdijų sporto centras | Įkurti naują vaikų bei jaunimo vasaros sporto ir poilsio bazę | Neįgyvendinta | 3 475,4 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 3.6.2.7. Įrengti patalpas, kuriose būtų organizuojami jaunimo poilsio ir kultūriniai renginiai | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Įrengtos patalpos, kuriose organizuojami poilsio ir kultūriniai renginiai. | a) Patalpos įrengtos kultūros namuose | 579,2 | 259,5 | Projektai „Šeštokų kultūros namų vidaus patalpų sutvarkymas“;„Teizų kultūros namų sutvarkymas, II etapas“ |
| **Uždavinys: 3.6.3. Remti jaunimo organizacijų kūrimąsi bei jų iniciatyvas** |
| 3.6.3.1. Skatinti jaunimo organizacijų veiklą | Vaikų teisių apsaugos skyriusLazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | a) Suorganizuotų mokymų jaunimo organizacijų atstovams skaičius (kiekvienais metais ne mažiau kaip 2 mokymai);b) Paremtų ir įgyvendintų jaunimo organizacijų projektų skaičius. | a) 6b) 3 | 28,9 | 0,9 | - |
| 3.6.3.2. Remti atvirų jaunimo erdvių plėtrą | Savivaldybės administracija | a) Įkurti du jaunimo centrai;b) Parengtų darbuotojų, darbui su jaunimu, skaičius. | a) 1b) 3 | 434,4 | 0 | - |
| 3.6.3.3. Skatinti jaunimo organizacijų bendradarbiavimą | Vaikų teisių apsaugos skyriusLazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Jaunimo centras | a) Įkurtas jaunimo organizacijų apskritasis stalas;b) Surengtų susitikimų, su kitų rajonų jaunimo organizacijomis, skaičius;c) Parengtų bendradarbiavimo projektų su užsienio partneriais skaičius.  | a) Numatoma įkurtib) 3c) 2 | 23,2 | 10,7 | - |
| 3.6.3.4. Organizuoti kultūrinius ir pramoginius renginius jaunimui | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Suorganizuotų renginių skaičius. | 1 810 | 280,9 | VšĮ Lazdijų kultūros centrui | - |
| 3.6.3.5. Plėsti jaunųjų valančiukų veiklą | Šventežerio vidurinė mokykla | a) Įrengtas jaunųjų valančiukų idėjų propagavimo centras;b) Sukurta internetinė svetainė ir išleistas laikraštis;c) Surengtas visų valančiukų organizacijų suvažiavimas bei vasaros šventė. | a) Neįrengtasb) Yra skyrius mokyklos interneto svetainėjec) Nesurengtas | 57,9 | 0 | Numatoma įgyvendinti tolimesniu laikotarpiu |
| **3.7 tikslas. Užtikrinti krašto etninės kultūros plėtrą** |
| **Uždavinys 3.7.1. Saugoti ir plėtoti etninę kultūrą Lazdijų rajono savivaldybėje** |
| 3.7.1.1. Puoselėti krašto etninės kultūros tradicijas, paveldą ir užtikrinti autentiškų papročių bei amatų tęstinumą | Savivaldybės administracijaKultūros įstaigos | a) Atliktų lauko tyrimų skaičius;b) Surengtų ekspozicijų skaičius;c) Išleistų leidinių skaičius ir tiražas. | a) 0b) 33c) 5 | 57,9 | 14,8 | - |
| 3.7.1.2. Organizuoti tradicinius etninės kultūros renginius  | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Surengtų tradicinių etninės kultūros renginių ir dalyvių skaičius;b) Dalyvių skaičius;c) Skirta lėšų, skatinant tarptautinį ir vietinį bendradarbiavimą, organizuojant renginius, Eur;  | a) 45b) 5160 | 1 158,4 | Asignavimai VšĮ Lazdijų kultūros centro veiklai | - |
| 3.7.1.3. Teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas, susijusias su etnine kultūra, etninės kultūros srityje veikiančioms rajono organizacijoms, folkloro grupėms bei individualiems asmenims | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Metodinę pagalbą gavusių organizacijų, formalių ir neformalių grupių (jų atstovų) bei asmenų skaičius; b) Etninės kultūros atstovų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, parodose ir konkursuose, skaičius. | a) 42b) 12 | 5,8 | 0 | - |
| 3.7.1.4. Gausinti ir tvarkyti rajono muziejų etninės kultūros vertybių fondą | Savivaldybėsadministracija Lazdijų krašto muziejus | a) Įsigytų, restauruotų,konservuotų ir archyvuotųetninės kultūros vertybiųskaičius;b) Pagamintų retų muziejiniųvertybių kopijų skaičius;c) Naujų ar atnaujintųekspozicijų skaičius. | a) 12 579b) 0c) 8 | 17,9 | 30,9 |  |
| 3.7.1.5. Suskaitmeninti kraštotyros leidinių fondą | Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | a) Suskaitmenintų kraštotyros leidinių skaičius. | a) - | 8,9 | 0 | - |
| 3.7.1.6. Suskaitmeninti Lazdijų krašto muziejaus ir jo padalinių pagrindinio fondo eksponatus | Lazdijų krašto muziejus | a) Suskaitmenintų pagrindiniofondo eksponatų skaičius. | a) 366 | 57,9 | 12,0 | - |
| **Uždavinys 3.7.2. Skatinti gyventojų įsitraukimą į kultūrinę veiklą** |
| 3.7.2.1. Vykdyti edukacines programas, propaguojančias krašto tradicinę kultūrą | Lazdijų krašto muziejusLazdijų rajono savivaldybės viešoji bibliotekaVšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Parengtų naujų edukacinių programų skaičius;b) Įvykdytų edukacinių programų skaičius;c) Dalyvių skaičius. | a) 38b) 37c) 7 487  | 34,7 | 10,5 | - |
| 3.7.2.2. Rengti parodas, tradicinius renginius, muges | Lazdijų krašto muziejusLazdijų rajono savivaldybės viešoji bibliotekaVšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Suorganizuotų tradicinių, tautodailės parodų, renginių, mugių skaičius;b) Lankytojų parodose, renginiuose, mugėse skaičius. | a) 44b) 34408 | 86,9 | 40,2 | - |
| 3.7.2.3. Kelti kultūros įstaigų darbuotojų kompetenciją | Lazdijų krašto muziejusLazdijų rajono savivaldybės viešoji bibliotekaVšĮ Lazdijų kultūros centrasVšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Suorganizuotų mokymų darbuotojams skaičius;b) Apmokytų darbuotojų skaičius. | a) 12b)40 | 57,9 | 1,5 | Pateiktos reikšmės – darbuotojų, dalyvavusių mokymuose. Pačios kultūros įstaigos kompetencijai kelti mokymų neorganizuoja |
| **Uždavinys 3.7.3. Atnaujinti Lazdijų rajono savivaldybės kultūros įstaigas bei stiprinti jų materialinę bazę** |
| 3.7.3.1. Pastatyti ir įrengti Lazdijų etninės veiklos centrą | Investicijų skyriusŠvietimo, kultūros ir sporto skyriusKultūros įstaigos | a) Pastatytas Lazdijų miesto parke 4 medinių statinių kompleksas su visa muziejinei veiklai reikalinga įranga. | a) Statinių kompleksas nepastatytas | 868,9 | 46,3 | Techninis projektas parengtas 2012 metais. Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 3.7.3.2. Modernizuoti energetinį Lazdijų krašto muziejaus ūkį bei įsigyti ir įrengti ekspozicijų įrangą | Švietimo,kultūros irsporto skyrius Lazdijų krašto muziejus | a) Modernizuotasenergetinis Lazdijų kraštomuziejaus ūkis;b) Naujai įrengtos ir įsigytosekspozicijų įrangos skaičius. | a) Nemodernizuotasb) 1 | 289,6 | 2,7 | a) numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu,b) Laisvės kovų muziejuje 2015 m. |
| 3.7.3.3. Rekonstruoti Lazdijų krašto muziejaus padalinių patalpas, aprūpinti baldais, įranga, modernizuoti eksponavimo galimybes bei organizuoti naujas informacines-pramogines paslaugas  | Savivaldybėsadministracija Lazdijų krašto muziejus | a) Rekonstruotos Lazdijųkrašto muziejaus padaliniųpatalpos;b) Įsigytos inovatyviosįrangos, baldų komplektų ir multimedijos skaičius;c) Naujų ekspozicijųskaičius.d) Sukurtų naujųedukacinių-pramoginiųpaslaugų skaičius. | a) 1b) 0c) 0d) 0 | 724,1 | 115,8 | Projektas „Etnografinės Prano Dzūko sodybos tvarkybos darbai ir pritaikymas muziejinei veiklai“ |
| 3.7.3.4. Sutvarkyti ir aptverti Lazdijų krašto muziejaus ir padalinių kiemo infrastruktūrą  | Savivaldybėsadministracija Lazdijų krašto muziejus | a) Sutvarkyta ir aptvertaLazdijų krašto muziejaus bei padalinių kiemoinfrastruktūra. | a) Per šį ataskaitinį laikotarpį neįgyvendinta | 347,5 | - | Planuojama rengti projektus ir dalyvauti ES programose 2014 - 2020 m. finansiniu laikotarpiu. |
| 3.7.3.5. Įrengti fondų saugyklą Veisiejų krašto muziejuje | Švietimo,kultūros irsporto skyrius Lazdijų krašto muziejus | a) Sutvarkytos Veisiejųkrašto muziejaus patalpos,skirtos fondų saugykloms;b) Įsigyta fondų saugyklųįranga. | a) Per šį ataskaitinį laikotarpį neįgyvendintab) Per šį ataskaitinį laikotarpį neįgyvendinta | 217,2 | - | Planuojama rengti projektus ir dalyvauti ES programose 2014 - 2020 m. finansiniu laikotarpiu. |
| 3.7.3.6. Rekonstruoti ir modernizuoti bibliotekų patalpas, aprūpinti baldais, įranga, priemonėmis bei užtikrinti prieinamumą neįgaliesiems | Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | a) Rekonstruotų bibliotekų skaičius;b) Aprūpinta baldais, įranga;c) Užtikrintas prieinamumas neįgaliesiems. | a) 8b) 10c) Užtikrinamas | 101,4  | 112,6 | **-** |
| 3.7.3.7. Rekonstruoti ir modernizuoti VšĮ Lazdijų kultūros centro kultūros namų ir laisvalaikio salių patalpas, atnaujinti infrastruktūrą, užtikrinti prieinamumą neįgaliesiems  | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Rekonstruotų ir modernizuotų kultūros namų bei laisvalaikio salių skaičius. | a) 6 | 538,4 | 1 026,2 | Rekonstruoti investicinių projektų lėšomis |
| 3.7.3.8. Rekonstruoti VšĮ Lazdijų kultūros centro pastatą, atnaujinti infrastruktūrą | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Rekonstruotas ir atnaujintas VšĮ Lazdijų kultūros centro pastatas; | a) Renovuotas Lazdijų kultūros centro pastatas 2011-2012 metais. Ataskaitiniu laikotarpiu atnaujinimo darbai tebesitęsė | 2 024,2 | 144,8 | Pastato vidaus rekonstrukcijos darbai tebevyksta |
| 3.7.3.9. Atnaujinti VšĮ Lazdijų kultūros centro autotransporto priemonių parką | Savivaldybės administracijaVšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Įsigyti naują iki 9 sėdimų vietų keleivinį automobilį ir naują krovininį automobilį, skirtą mobilios scenos, įgarsinimo aparatūros, dekoracijų transportavimui. | a) Įsigytas keleivinis automobilis | 66,6 | 12,2 | Keleivinis automobilis įsigytas 2013 metais |

\* Numatyti asignavimai Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011-2020 metų strateginiame plėtros plane

\*\* Kokie planuojami tolimesni veiksmai strateginiame plėtros plane numatytoms priemonėms įgyvendinti, pasiūlymai efektyvesniam priemonių įgyvendinimui, priežastys, kodėl priemonė nėra įgyvendinta ir kt.

**II. Priemonių įgyvendinimo lygio rodiklių ataskaita**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Darnaus verslo, kaimo ir turizmo plėtros skatinimas**  | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Iš viso** |
| Planuota įgyvendinti priemonių, vnt. | 56 | 61 | 45 | 59 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| Įgyvendinta priemonių, vnt. | 20 | 23 | 29 | 31 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| Įgyvendintų priemonių dalis, proc. | 35,7 | 37,7 | 64,4 | 52,5 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| **II. Patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimas ir plėtra**  | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Iš viso** |
| Planuota įgyvendinti priemonių, vnt. | 29 | 45 | 44 | 10 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Įgyvendinta priemonių, vnt. | 12 | 24 | 10 | 9 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Įgyvendintų priemonių dalis, proc. | 41,3 | 53.3 | 22,7 | 90 | 71,4 |  |  |  |  |  |  |
| **III. Žmogiškųjų išteklių ir socialinė plėtra** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Iš viso** |
| Planuota įgyvendinti priemonių, vnt. | 85 | 124 | 30 | 101 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| Įgyvendinta priemonių, vnt. | 50 | 63 | 21 | 48 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| Įgyvendintų priemonių dalis, proc. | 58,8 | 50,8 | 70 | 47,5 | 67,8 |  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso (visi prioritetai)** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Iš viso** |
| **Planuota įgyvendinti priemonių, vnt.** | **170** | **230** | **119** | **170** | **129** |  |  |  |  |  |  |
| **Įgyvendinta priemonių, vnt.** | **82** | **110** | **61** | **88** | **82** |  |  |  |  |  |  |
| **Įgyvendintų priemonių dalis, proc.** | **48,2** | **47,8** | **51,3** | **51,8** | **63,6** |  |  |  |  |  |  |

**III. Priemonių įgyvendinimo lėšų rodiklių (tūkst. Eur) ataskaita**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Darnaus verslo, kaimo ir turizmo plėtros skatinimas** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Iš viso** |
| Finansavimo lygis (proc. nuo plano) | 3,9 proc. | 16,1 proc. |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso sunaudota lėšų | 1 795,9 | 2 895,6 |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: savivaldybės | 538,77 | 868,68 |  |  |  |  |  |  |
| Kitos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso planuota lėšų | 46 482,6 | 18 002,6 |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: savivaldybės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimas ir plėtra** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Iš viso** |
| Finansavimo lygis (proc. nuo plano) | 16 proc. | 30,6 proc. |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso sunaudota lėšų | 5 204,5 | 10 895,3 |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: savivaldybės | 1 561,4 | 3 268,6 |  |  |  |  |  |  |
| Kitos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso planuota lėšų | 32 352,7 | 35 639,0 |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: savivaldybės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Žmogiškųjų išteklių ir socialinė plėtra** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Iš viso** |
| Finansavimo lygis (proc. nuo plano) | 21 proc. | 22,4 proc. |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso sunaudota lėšų | 6 282,7 | 8 718,9 |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: savivaldybės | 1 884,8 | 2 615,6 |  |  |  |  |  |  |
| Kitos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso planuota lėšų | 47 272,8 | 38 856,3 |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: savivaldybės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso (visiems prioritetams)**  | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Iš viso** |
| **Finansavimo lygis (proc. nuo plano)** | **13,6 proc.** | **24,3 proc.** |  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso sunaudota lėšų** | **13 283,1** | **22 509,8** |  |  |  |  |  |  |
| **Iš jų: savivaldybės** | **3 984,9** | **6 753,2** |  |  |  |  |  |  |
| **Kitos lėšos** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso planuota lėšų** | **126 108,1** | **92 497,9** |  |  |  |  |  |  |
| **Iš jų: savivaldybės** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kitos lėšos** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2020 metams įgyvendinimo rodiklių ataskaita**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklis** | **Esama būklė** | **Reikšmė, metais** | **Siektina reikšmė****2020 m.** |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
|  | **DARNAUS VERSLO, KAIMO IR TURIZMO PLĖTROS SKATINIMAS** |
| 1.1. | Tiesioginės užsienio investicijos, mln. Eur | 0.38(2009 m.) | 0.23 | 0.09 | 0.19 | 0.04 | 0.08 |  |  |  |  | 2.9 |
| 1.2. | Tiesioginės užsienio investicijos, vienam gyventojui, Eur | 15.9(2009 m.) | 11 | 4 | 9 | 2 | 4 |  |  |  |  | 122.5 |
| 1.3. | Materialinės investicijos, tūkst. Eur | 11 269(2009 m.) | 12 402 | 12 429 | 23 029 | 16 560 | 8 072 |  |  |  |  | 22 539 |
| 1.4. | Materialinės investicijos, vienam gyventojui, Eur | 462.2(2009 m.) | 556 | 569 | 1074 | 787 | 391 |  |  |  |  | 924.5 |
| 1.5. | Veikiančių ūkio subjektų skaičius, vnt. | 261(2010 m.) | 292 | 275 | 297 | 252 | 284 |  |  |  |  | 400 |
| 1.6. | Naudojamos žemės ūkio naudmenos, proc. (įskaitant naudotojus, turinčius mažiau vieno hektaro žemės ūkio naudmenų) | 47,8 (2010 m.) | 70,5 | 74,2 | 74 | 71 | 70,9 |  |  |  |  | 56 |
| 1.7. | Ūkininkų ūkių registre įregistruotų ūkių skaičius  | 2 236(2009 m.) | 2440 | 2560 | 2693 | 2862 | 3004 |  |  |  |  | 3 036 |
| 1.8. | Sertifikuotų ekologinių ūkių skaičius | 39(2009 m.) | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 |  |  |  |  | 50 |
| 1.9. | Ūkių, besiverčiančių netradicinių žemės ūkio kultūrų auginimu, proc. nuo bendro ūkių skaičiaus | 0,01 (2010 m.) | 0,1 | 0,1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  | 0,1 |
| 1.10. | Rajono savivaldybės miškingumas, proc. | 34,9(2009 m.) | 35,5 | 35 | 35,2 | 35,2 | 35.9 |  |  |  |  | 41 |
| 1.11. | VšĮ „Lazdijų turizmo informaciniame centre“ apsilankiusių turistų skaičius, tūkst./per metus | 30,8 (2010 m.) | 18,9 | 29,8 | 29 | 24,4 | 25 |  |  |  |  | 50 |
| 1.12. | Apgyvendintų svečių apgyvendinimo įstaigose, įskaitant kaimo turizmo sodybas, skaičius  | 17,8 (2010 m.) | 19 540 | 16 100 | 3 244 | 5 181 | 3 896 |  |  |  |  | 35 |
| **II.** | **PATRAUKLIOS GYVENAMOSIOS APLINKOS KŪRIMAS IR PLĖTRA** |
| 2.1. | Vietinės reikšmės automobilių kelių su patobulinta danga dalis, proc.  | 9,8 (2008 m.) | 10,1 | 10,1 | 17,7 | 18 | 18,1 |  |  |  |  | 20  |
| 2.2. | Miestų gatvių ilgis su patobulinta danga, km | 38,4 | 44 | 44 | 44 | 32\*\* | 32\*\* |  |  |  |  | 43,3 |
| 2.3. | Dviračių takų ilgis, km | 2.1 (2009 m.) | 5 | 5 | 5  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5,5 |
| 2.4. | Įgyvendintų projektų, kuriais renovuota bei modernizuota inžinerinė infrastruktūra, skaičius | x | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 |  |  |  |  | 9 |
| 2.5. | Renovuotų daugiabučių namų dalis, proc. | x | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 9 |  |  |  |  | 20 |
| 2.6. | Atsinaujinančių energijos šaltinių dalis bendrame kuro balanse, proc. | x | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |  |  |  |  | 30 |
| 2.7. | Išmestų teršalų į atmosferą kiekis, tonos | 83,9 (2009 m.) | 82,4 | 145,5 | 48.3 | - | 124.9 |  |  |  |  | 45 |
| 2.8. | Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius, 100 000 gyventojų | 1 791,5 (2009 m.) | 2324 | 2650 | 2774 | 2439 | 2225 |  |  |  |  | 1 500 |
| 2.9. | Kelių eismo įvykių skaičius | 30(2009 m.) | 23 | 15 | 22 | 16 | 21 |  |  |  |  | 20 |
| **III.** | **ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR SOCIALINĖ PLĖTRA** |
| 3.1. | Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, proc. | 34 (2009 m.) | 37 | 49.8 | 51.9 | 51.8 | 51.6 |  |  |  |  | 55 |
| 3.2. | Įstojančių į aukštąsias ir aukštesniąsias mokyklas abiturientų dalis (nuo visų gavusiųjų brandos atestatą), proc. | 72,3 (2010 m.) | 64,51 | 67,47 | 65,9 | 67 | 64,9  |  |  |  |  | 90 |
| 3.3. | Vaikų, lankančių neformaliojo švietimo įstaigas, proc. nuo bendro mokinių skaičiaus  | 33,47 (2010 m.) | 34,73 | 37,81 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 50 |
| 3.4. | Vasaros stovyklose dalyvavusių vaikų procentas nuo bendro Lazdijų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus | 10 (2010 m.) | 7,96 | 12,92 | 13,1 | 14,8 | 14,8 |  |  |  |  | 15 |
| 3.5. | Rekonstruotų, modernizuotų švietimo įstaigų skaičius | 5 (2010) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 14 |
| 3.6. | Švietimo įstaigų, kuriose buvo įrengti, atnaujinti ir modernizuoti kompleksiniai lauko sporto aikštynai, skaičius | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |  |  |  |  | 15 |
| 3.7. | Suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumo rodiklis, 1 000 gyventojų  | 1 813,1(2009 m.) | 1922,8 | 1963.75 | 1848,3 | 2044,5 | n. d. |  |  |  |  | 1 771 |
| 3.8. | Vaikų (0-17 metų) sergamumo rodiklis, 1 000 gyventojų | 1 718,5(2009 m.) | 2279.4 | 2424.31 | 1707,2 | 1771 | n. d. |  |  |  |  | 1 711,2 |
| 3.9. | Lovų ligoninėse skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų | 56,5 (2009 m.) | 60 | 62,1 | 66,8 | 69,7 | 55,8 |  |  |  |  | 57 |
| 3.10. | Sveikatos priežiūros specialistų (gydytojų) skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų | 16,5(2009 m.) | 20,4 | 21,3 | 21,2 |  23,1 | 24 |  |  |  |  | 18 |
| 3.11. | Gyventojų mirtingumas, 1 000 gyventojų | 19,2 (2009 m.) | 19 | 22 | 19,3 | 21,1 | 18,8 |  |  |  |  | 19 |
| 3.12. | Gyventojų gimstamumas, 1 000 gyventojų | 10,4(2009 m.) | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 8,6 | 9,1 |  |  |  |  | 11 |
| 3.13. | Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, metai\* | 67,8(2010 m.) | 73,72 | 73,83 | 73,72 | 74,55 | 74,31 |  |  |  |  | 68 |
| 3.14. | Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc. | 16,7 (2010 m.) | 17,5 | 17 | 17,8 | 16,7 | 15,4 |  |  |  |  | 7 |
| 3.15. | Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų | 75,1 (2010 m.) | 140,3 | 147,8 | 3017 | 2100 | 1849 |  |  |  |  | 30 |
| 3.16. | Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms vienam gyventojui, Eur | 13,8 (2009 m.) | 11,3 | 11,6 | 11,5 | 11,8 | 12,5 |  |  |  |  | 94 |
| 3.17. | Socialinės rizikos šeimų skaičius | 121(2009 m.) | 102 | 97 | 94 | 93 | 98 |  |  |  |  | 80 |
| 3.18. | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur | 480.8(2010 m.) | 478.5 | 491.5 | 516.1 | 526.1 | 552.9 |  |  |  |  | 3 000 |
| 3.19. | Asmenų (šeimų), esančių sąrašuose socialiniam būstui gauti, skaičius | 144(2009 m.) | 182 | 184 | 204 | 220 | 131 |  |  |  |  | 90 |
| 3.20. | Pagrindinių viešųjų paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę dalis, proc. | 20(2010 m.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 80 |
| 3.21. | Savivaldybės administracijos darbuotojų, per metus pakėlusių kvalifikaciją, proc.  | 72,8 | 71,7 | 77,1 | 34,1 | 48,5 | 49,8 |  |  |  |  | 50 |
| 3.22. | Namų ūkiai, turintys interneto prieigą, proc. \* | 40 (2010 m.) | 47,3 | 51,1 | 58,6 | 62,4 | 64,7 |  |  |  |  | 75 |
| 3.23. | Įgyvendintų projektų, kuriais plečiama laisvalaikio infrastruktūra, skaičius  | x | 1 | 4 | 1 | 12 | 9 |  |  |  |  | 15 |
| 3.24. | Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių metų pabaigoje skaičius | 7 547(2009 m.) | 7 671 | 8 173 | 7 807 | 8 519 | 8 354 |  |  |  |  | 8 500 |

\* Duomenys prienami tik apskrities mastu

\*\* Duomenys patikslinti atlikus inventorizaciją

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_