PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario d. sprendimu Nr.

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO**

**ATASKAITA**

**1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(1) Programos finansavimo šaltiniai** | **Surinkta lėšų, Eur** |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 12 593,75 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 7 626,33 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 0,00 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 0,00 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 20 220,08 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 15 910,97 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 19 711,60 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 35 622,57 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 55 842,65 |

| **Eil. Nr.** | **(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos** | **Lėšos, Eur** |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 4 044,02 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 67,00 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 4 111,02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos** | **Lėšos, Eur** |
| 1.13. | 80 procentų Programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 16 176,06 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 15 466,95 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 31 643,01 |

**2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| 2.1. | Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos, Architektūros ir aplinkosaugos bei Buhalterinės apskaitos skyriai.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-12  Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-12-18  3. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai komisijai įvertinus, buvo atlyginta 21 ūkinių gyvūnų savininkui vilkų padaryta žala. | 4 776,43 |
| 2.2. | Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darbų finansavimui | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos bei Architektūros ir aplinkosaugos skyriai. Organizavus viešuosius pirkimus, darbus atliko UAB ,,Leimesta“.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-06-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-12-15  3. Atlikti bebraviečių (90 vnt.) ardymo darbai Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose. | 16 879,50 |
|  | Iš viso: | | **21 655,93** |

**3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programos pavadinimas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| **Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa** | **3 989,68** |
|  |  |

**4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos**

| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | **Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės** | | **7 586,07** |
| 4.1.1. | Metelių RP gamtos mokyklos-lankytojų centro veiklai, gamtinių takų atnaujinimui, visuomenei skirtų poilsiaviečių priežiūrai, invazinių augalų rūšių kontrolei ir naikinimui | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija sudarė finansavimo sutartį su Metelių regioninio parko direkcija.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-01-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2016-12-20  3. Metelių RP visuomenės susitelkimo vietų tvarkymui, moksleivių ekologiniams švietimui, balinių vėžlių buveinių priežiūrai ir Dusios ežero intakų vandens kokybės stebėjimams. | 2 586,07 |
| 4.1.2. | Veisiejų RP kultūros paveldo ir rekreacinių teritorijų priežiūrai | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija sudarė finansavimo sutartį su Veisiejų regioninio parko direkcija.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-01-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2016-12-20  3. Veisiejų RP kultūros paveldo ir rekreacinių teritorijų priežiūrai, švietėjiškai veiklai ir biologinės įvairovės išsaugojimui. | 5 000,00 |
| 4.1.3. | VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ jūrinių erelių apsaugos projekto finansavimui | 2017-03-07 siųstu raštu VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ buvo kviečiama dėl programos sąmatos sudarymo, finansavimo sutarties parengimo bei pasirašymo kreiptis į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyrių. Tačiau minėta viešoji įstaiga nesikreipė, todėl lėšos ir nebuvo panaudotos. | 0,00 |
| 4.2. | **Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės** | | **-** |
| 4.2.1. | - | - | - |
| 4.3. | **Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės** | | **2 377,48** |
| 4.3.1. | Bešeimininkių padangų atliekų transportavimo išlaidoms padengti | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, paslaugą vykdė UAB ,,Ecoservice projektai“.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-19  Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-05-08.  3. Apmokėtos bešeimininkių automobilinių padangų, atsiradusių Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, atliekų transportavimo išlaidos. | 129,13 |
| 4.3.2. | Bešeimininkių šiferio atliekų transportavimo išlaidoms padengti | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, paslaugą vykdė UAB ,,Ecoservice projektai“.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-19  Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-06-08.  3. Apmokėtos 18,48 t bešeimininkių asbesto turinčių atliekų, atsiradusių Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, transportavimo išlaidos. | 609,16 |
| 4.3.2 | Bešeimininkių šiferio atliekų sutvarkymo išlaidoms padengti | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, paslaugą vykdė UAB ,,Ecoservice projektai“.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-19  Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-06-08.  3. Apmokėtos 18,48 t bešeimininkių asbesto turinčių atliekų, atsiradusių Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, utilizavimo išlaidos. | 1 291,10 |
| 4.3.4. | Kitos išlaidos | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, paslaugą vykdė UAB ,,Ecoservice projektai“.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-27  Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-04-28.  3. Apmokėtos bešeimininkių atliekų, atsiradusių Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, transportavimo išlaidos. | 348,09 |
| 4.4. | **Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės** | | **791,80** |
| 4.4.1. | Maudyklų vandens kokybės stebėsenos programos vykdymui | 1.Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, tyrimus vykdė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-30  Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-09-07  3.Atlikti 5 vandens telkinių (Dusios, Metelio, Ančios, Snaigyno ir Baltajo ežerų) su bendro naudojimo maudyklomis mikrobiologinių tyrimai maudymosi sezono metu pagal Lazdijų rajono savivaldybės nustatytą grafiką. | 720,08 |
| 4.4.2. | Baltajo ežero laboratorinių vandens tyrimų atlikimas | 1.Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos, Architektūros ir aplinkosaugos skyriai. Organizavus viešuosius pirkimus, tyrimus vykdė UAB ,,Dzūkijos vandenys“ ir LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-03-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-12-29  3. Atlikti Baltajo ežero (įvykdžius šio vandens telkinio išvalymo darbus) vandens laboratoriniai tyrimai. | 71,72 |
| 4.5. | **Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės** | | **698,70** |
| 4.5.1. | Visuomenės aplinkosaugos informavimo ir švietimo priemonių vykdymui | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, pirkimai vykdyti iš AB Lietuvos paštas.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-06-23  Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-12-22  3.Iš AB Lietuvos paštas prenumeruoti spaudos leidiniai gamtosaugine tematika („Žaliasis pasaulis“, „Lututė“, „Žurnalas apie gamtą“ ir kt.) seniūnijoms ir švietimo įstaigoms. | 698,70 |
| 4.6. | **Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės** | | **10 827,97** |
| 4.6.1. | Medžių (krūmų) sodinukų įsigijimui ir veisimui rajono savivaldybės teritorijoje | 1.Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, dekoratyvinių medelių (krūmų) pirkimas rajono savivaldybės seniūnijoms vykdytas iš ūkininko Rimanto Pilecko, Kauno miškų urėdijos, ūkininkės Vidos Sakavičienės.  2.Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-20  Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-06-14  3.Pirkti dekoratyviniai medeliai (krūmai) ir perduoti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms bendro naudojimo teritorijų apželdinimui. | 1 329,97 |
| 4.6.2. | Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugai ir tvarkymui | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, želdynų ir želdinių tvarkymo darbus (avarinių medžių išpjovimą Lazdijų rajono savivaldybės civilinėse kapinėse) vykdė Juozas Juškauskas (dirbantis pagal verslo liudijimą), Tomas Juškauskas (dirbantis pagal verslo liudijimą) ir UAB „Aplinkos darbai“.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-21  Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-11-28  3. Lazdijų rajono savivaldybės civilinėse kapinėse išpjauti avariniai medžiai, keliantys grėsmę žmonėms, paminklams, kapinių tvorai. | 9 498,00 |
|  | Iš viso: | | **22 282,02** |

**5.** **Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | | **Programos priemonių grupės pavadinimas** | **Lėšų likutis, Eur** |
| 5.1. | | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 13 966,64 |
| 5.2. | | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 121,34 |
| 5.3. | | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 9 360,99 |
| 5.4. | Iš viso: | | 23 448,97 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_