PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario d.

sprendimu Nr.

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA**

**1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(1) Programos finansavimo šaltiniai** | **Lėšos Eur** |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 13 747 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 9 795 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 0 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 0 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 23 541 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 16 210 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 13 967 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 30 177 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 53 718 |

| **Eil. Nr.** | **(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos** | **Lėšos, Eur** |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 4 708 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 121 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 4 830 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos** | **Lėšos, Eur** |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 18 833 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 9 360 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 28 193 |

**2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  |
| 2.1.1. | Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos, Architektūros ir aplinkosaugos bei Buhalterinės apskaitos skyriai. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-06-28,priemonės vykdymo pabaiga – 2018-12-19.3. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai komisijai įvertinus, buvo atlyginta 45 ūkinių gyvūnų savininkui vilkų padaryta žala. | 4 920 |
| 2.1.2 | Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darbų finansavimui | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos bei Architektūros ir aplinkosaugos skyriai. Organizavus viešuosius pirkimus, darbus atliko UAB ,,Leimesta“.2. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-06-13,priemonės vykdymo pabaiga – 2018-12-15.3. Atlikti bebraviečių (96 vnt.) ardymo darbai Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose. | 17 424 |
|  | Iš viso:  | 22 344 |

**3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programos pavadinimas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| **Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa** | 4 293 |

**4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos**

| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | **Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės** | 14 447 |
| 4.1.1. | Metelių regioninio parko gamtos mokyklos-lankytojų centro veiklai, gamtinių takų atnaujinimui, visuomenei skirtų poilsiaviečių priežiūrai, invazinių augalų rūšių kontrolei ir naikinimui | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija – sudarė finansavimo sutartį su Metelių regioninio parko direkcija.2. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-01-01,priemonės vykdymo pabaiga – 2018-12-20.3. Metelių regioninio parko visuomenės susitelkimo vietų tvarkymui, moksleivių ekologiniams švietimui, balinių vėžlių buveinių priežiūrai, rekreacinės infrastruktūros priežiūrai ir vandens tyrimams. | 2 545 |
| 4.1.2 | Veisiejų regioninio parko kultūros paveldo ir rekreacinių teritorijų priežiūrai, švietėjiškai veiklai ir biologinės įvairovės išsaugojimui | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija – sudarė finansavimo sutartį su Veisiejų regioninio parko direkcija.2. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-01-01,priemonės vykdymo pabaiga – 2018-12-20.3. Veisiejų regioninio parko kultūros paveldo ir rekreacinių teritorijų priežiūrai, švietėjiškai veiklai ir biologinės įvairovės išsaugojimui. | 5 000 |
| 4.1.3 | Projektui "Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimas" finansuoti | 1. Priemonės vykdytojas – Druskininkų, Alytaus miesto, Alytaus rajono, Lazdijų rajono ir Varėnos rajono savivaldybės.2. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-01-01,priemonės vykdymo pabaiga – 2018-12-31.3. 2018 metais savivaldybės organizavo kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos reguliavimo darbus, naudojant 7 500 l biologinio preparato „VectoBac 12AS“, darbus Nemuno upės aukštupyje. | 6 902 |
| 4.2. | **Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės** | - |
| 4.2.1. | - | - | - |
| 4.3. | **Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės** | 491 |
| 4.3.1. | Bešeimininkių padangų atliekų transportavimo išlaidoms padengti | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos bei Vietinio ūkio skyriai. Organizavus viešuosius pirkimus, paslaugą vykdė UAB ,,Ecoservice projektai“.2. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-30,priemonės vykdymo pabaiga – 2018-05-31.3. Apmokėtos bešeimininkių automobilinių padangų, atsiradusių Lazdijų rajono savivaldybės Šventežerio seniūnijos teritorijoje, atliekų transportavimo išlaidos. | 491 |
| 4.4. | **Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės** | 1 485 |
| 4.4.1. | Maudyklų vandens kokybės stebėsenos programos vykdymui | 1.Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, tyrimus vykdė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.2. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-30,priemonės vykdymo pabaiga – 2018-09-07.3.Atlikti 5 vandens telkinių (Dusios, Metelio, Ančios, Snaigyno ir Baltajo ežerų) maudyklų vandens mikrobiologiniai tyrimai ir Baltajo ežero paplūdimio smėlio kokybės parazitologiniai tyrimai maudymosi sezono metu pagal Lazdijų rajono savivaldybės nustatytą grafiką. | 1 485 |
| 4.5. | **Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės** | 343 |
| 4.5.1. | Visuomenės aplinkosaugos informavimo ir švietimo priemonių vykdymui | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos bei Dokumentų ir informacijos skyriai. Organizavus viešuosius pirkimus, pirkimai vykdyti iš AB Lietuvos paštas.2. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-06-20,priemonės vykdymo pabaiga – 2018-12-31.3.Iš AB Lietuvos paštas prenumeruoti spaudos leidiniai gamtosaugine tematika („Žaliasis pasaulis“, „Lututė“, „Žurnalas apie gamtą“ ir kt.) seniūnijoms ir švietimo įstaigoms. | 343 |
| 4.6. | **Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės** | 7 856 |
| 4.6.1. | Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugai ir tvarkymui | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, želdynų ir želdinių tvarkymo darbus (avarinių medžių išpjovimą Lazdijų rajono savivaldybės civilinėse kapinėse) vykdė Juozas Juškauskas (dirbantis pagal verslo liudijimą), UAB „Aplinkos darbai“ ir UAB „Medžių priežiūra“.2. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-03-20,priemonės vykdymo pabaiga – 2018-10-11.3. Lazdijų rajono savivaldybės civilinėse kapinėse išpjauti avariniai medžiai, keliantys grėsmę žmonėms, paminklams, kapinių tvorai. | 6 960 |
| 4.6.2. | Medžių (krūmų) sodinukų įsigijimui ir veisimui rajono savivaldybės teritorijoje | 1.Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, dekoratyvinių medelių (krūmų) pirkimas rajono savivaldybės seniūnijoms vykdytas iš ūkininko Donato Venckevičiaus, ūkininkės Jūratės Kiaunienės ir Raudondvario medelyno (VĮ Kauno miškų urėdija).2.Priemonės vykdymo pradžia – 2018-04-20,priemonės vykdymo pabaiga – 2018-11-193.Pirkti dekoratyviniai medeliai (krūmai) ir perduoti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms bendro naudojimo teritorijų apželdinimui. | 896 |
|  | Iš viso: | 24 622 |

**5.** **Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Programos priemonių grupės pavadinimas** | **Lėšų likutis, Eur** |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 7 833 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 536 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 3 571 |
| 5.4. | Iš viso:  | 11 940 |