LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

# SPRENDIMAS

DĖL UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 2012 METŲ INVESTICINIO PLANO DERINIMO

2012 m. balandžio 19 d. Nr.34-369

Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.  55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 35 straipsniu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959) patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 11 ir 69 punktais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 (Žin., 2009, Nr. 86-3660) patvirtintos Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 15 punktu, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 5TS-560 patvirtintu Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su Lazdijų rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo 2 punktu ir atsižvelgdama į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 10V-532 sudarytos Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisijos 2012 m. balandžio 12 d. nutarimą (protokolas Nr. 2) ir uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ 2012-02-20 raštą Nr. 150-S, 2012-03-16 raštą Nr. 196-S ir 2012-03-29 raštą Nr. 221-S, Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Derinti UAB „Lazdijų šiluma“ 2012 metų investicinį planą pagal priedą.

Meras										Artūras Margelis

Parengė

Robertas Grigas

2012-04-18

|  | Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio d. sprendimo Nr. priedas |
| --- | --- |

UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 2012 METŲ INVESTICINIS PLANAS

| Eil. Nr. | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų pavadinimas | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų kaina (Lt) | Darbų atlikimo arba paslaugų suteikimo numatytas laikotarpis | Finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lazdijų katilinės katilo Nr. 4 remontas | 5000 | 2012 m. rugpjūčio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos |
| 2. | Veisiejų katilinės katilo Nr. 1 remontas | 50000 | 2012 m. rugpjūčio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos |
| 3. | 6 šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas | 6200 | 2012 m. birželio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos |
| 4. | 2 Veisiejų katilinės lauko durų pakeitimas | 3150 | 2012 m. gegužės mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos |
| Iš viso: | 64350 |  |  |

___________________________________

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

„DĖL UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 2012 METŲ INVESTICINIO PLANO DERINIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 m. balandžio 18 d.

Sprendimo projektas „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ 2012 metų investicinio plano

derinimo“ paruoštas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 11 ir 69 punktais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 patvirtintos Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 15 punktu, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 5TS-560 patvirtintu Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su Lazdijų rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo 2 punktu ir atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 10V-532 sudarytos Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisijos 2012 m. balandžio 12 d. nutarimą (protokolas Nr. 2) ir uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ 2012-02-20 raštą Nr. 150-S, 2012-03-16 raštą Nr. 196-S ir 2012-03-29 raštą Nr. 221-S.

Šio projekto tikslas – derinti UAB „Lazdijų šiluma“ 2012 metų investicinį planą.

UAB „Lazdijų šiluma“ yra centralizuotai tiekiamos šilumos Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje tiekėjas.

UAB „Lazdijų šiluma“ 2011 metų investicinis planas ir investicinis planas UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2011-2013 metams buvo suderintas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 5TS-1291. UAB „Lazdijų šiluma“ 2011 metų investiciniame plane buvo numatyta atlikti Lazdijų katilinės katilo Nr. 3 remontą už 50000 Lt. Faktiškai minėto katilo remonto darbų buvo atlikta už 26930 Lt. Likusieji numatyti katilo remonto darbai bus atliekami 2012 metais, tačiau 2012 metų investiciniame plane tai neįrašyta, nes tai jau 2011 metais su Lazdijų rajono savivaldybės taryba suderinta investicija, taip pat įtraukta ir į UAB „Lazdijų šiluma“ 2011-2013 metų ilgalaikę reguliuojamos veiklos investicijų programą, suderintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. O3-281. UAB „Lazdijų šiluma“ investiciniame plane UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2011-2013 metams buvo numatyta 2012 metais įgyvendinti projektą „Lazdijų katilinės modernizavimas didinant šilumos gamybos efektyvumą“, tikintis gauti 2 mln. litų finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir 2 mln. litų skolinantis iš bankų, tačiau nesant paskelbtų tinkamų šiems darbams atlikti kvietimų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti, minėtas projektas nėra vykdomas.

UAB „Lazdijų šiluma“ 2012 metų investiciniame plane numatomas Lazdijų katilinės katilo Nr. 4 ir Veisiejų katilinės katilo Nr. 1 remontas, 6 šilumos apskaitos priemonių įsigijimas ir 2 Veisiejų katilinės lauko durų pakeitimas. Planuojamos katilų remonto investicijos yra būtinos šilumos gamybos veikloje naudojamo turto atstatymui, norint užtikrinti saugų ir patikimą šilumos gamybos įrenginių darbą ir siekiant vartotojams patikimai ir be sutrikimų tiekti šilumos energiją ir karštą vandenį. Smulkesnės investicijos bendrovei leis tinkamai prižiūrėti šilumos ūkio įrenginius, statinius, užtikrins teisingą parduotos šilumos energijos apskaitą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Lazdijų rajono savivaldybės taryba 2012 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 5TS-300 investavo ir perdavė UAB „Lazdijų šiluma“ Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – šilumos tiekimo liniją – šilumos tinklus, esančius Lazdijų mieste, Kauno gatvėje. UAB „Lazdijų šiluma“ prašo, kad tai būtų pripažinta investicijomis. Tačiau Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 10V-532 sudarytos Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisijos nuomone, tai negali būti pripažinta UAB „Lazdijų šiluma“ investicijomis į šilumos tinklus, nes tai yra Lazdijų rajono savivaldybės, kaip UAB „Lazdijų šiluma“ akcininkės, turtinis įnašas perduodamas bendrovei didinant bendrovės įstatinį kapitalą. Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisija mano, kad bendrovė neinvestavo į šilumos tinklų tiesimo darbus, o minėtus tinklus ir anksčiau eksploatavo, tiktai kad šilumos tinklai nuosavybės teise priklausė Lazdijų rajono savivaldybei, o ne UAB „Lazdijų šiluma“.

Parengtas sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Priėmus sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Šiuo metu galioja Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. 5TS-1291, kuriuo buvo suderintas investicinis planas UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2011-2013 metams. Šilumos bazinės kainos dedamosios uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“ iki 2014 m. liepos 31 d. buvo nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-221.

Priėmus sprendimo projektą, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos ar administracijos galiojančių teisės aktų pakeisti ar panaikinti nereikės.

Dėl sprendimo projekto pastabų ir pasiūlymų negauta.

Sprendimo projektą parengė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. ekonomistas Robertas Grigas.

Ekonomikos skyriaus vyr. ekonomistas 						Robertas Grigas