Projektas

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2014–2015 METŲ PROGRAMOS

PATVIRTINIMO

2014 m. kovo 19 d. Nr.34-1071

Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 ,,Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo”, Lazdijų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros 2014–2015 metų programą (pridedama).

Savivaldybės meras

V. Blažauskas, (8 318) 66 141, el. p. virginijus.blazauskas@lazdijai.lt

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2014 m.                              d.

sprendimu Nr. 5TS-

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2014–2015 METŲ PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programa (toliau – Programa) reglamentuoja vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros, rekonstrukcijos ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimą Lazdijų rajono savivaldybėje.

2. Programa siekiama užtikrinti efektyvų ir tikslingą Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, nacionalinio biudžeto bendrojo finansavimo lėšų, skirtų Lazdijų rajono savivaldybei, naudojimą.

3. Programoje naudojamos sąvokos: kelias, gatvė, kelio priežiūra, kelio taisymas (remontas), kelio tiesimas, kelio rekonstravimas - atitinka Lietuvos Respublikos kelių įstatyme apibrėžtas analogiškas sąvokas.

II. ESAMA PADĖTIS

4. Lazdijų rajono savivaldybės bendrieji duomenys:

4.1. Teritorijos plotas – 1309 km2.

4.2. Gyventojų skaičius (2014 m. pradžioje) – 21251 gyventojas.

4.3. Žemės ūkio naudmenų plotas – 59163,49 ha.

4.4. Vietinės reikšmės kelių bendras ilgis – 942 km.

III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Programos tikslas – numatyti darbus 2014-2015 metams, siekiant pagerinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių būklę, eismo saugumą.

6. Siekti, kad vietinės reikšmės keliai ir gatvės atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus.

7. Tobulinti kelių ir gatvių dangas.

8. Pagerinti transporto infrastruktūros prieinamumą ir paslaugų kokybę.

9. Padidinti eismo saugumą ir sumažinti eismo įvykių skaičių.

10. Sumažinti transporto priemonių keliamą triukšmą ir oro taršą.

11. Sumažinti transporto priemonių eksploatacijos išlaidas.

12. Pagerinti susisiekimą tarp Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijų centrų.

13. Sudaryti palankias judėjimo sąlygas pėstiesiems, dviratininkams ir žmonėms su negalia.

14. Sumažinti kelių, gatvių ir šaligatvių priežiūros išlaidas.

15. Rekonstruoti esamas ir įrengti naujas automobilių stovėjimo aikšteles.

16. Įrengti ir prižiūrėti kelio ženklus bei eismo valdymo sistemas.

17. Diegti saugaus eismo priemones.

2

18. Atlikti kelių techninę inventorizaciją, sukuriant duomenų bazę elektroninėje formoje.

IV. PROGRAMOS RYŠYS SU LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011–2020 METŲ STRATEGINIU PLĖTROS PLANU

19. Programa atitinka šiuos  Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 metų strateginio plėtros plano tikslus ir uždavinius:

19.1. „2.1 tikslas. Plėtoti vietinę transporto infrastruktūrą, siekiant užtikrinti saugų bei patogų susisiekimą“:

19.1.1. „Uždavinys 2.1.1. Plėtoti ir rekonstruoti kelius bei gatves Lazdijų rajono savivaldybėje“.

19.1.2. „Uždavinys 2.1.2. Plėtoti pėsčiųjų, dviračių takų tinklą, įrengti transporto priemonių stovėjimo aikšteles“.

19.2. „1.4 tikslas. Prisidėti prie logistikos sistemos ir tranzito paslaugų darnios plėtros“:

19.2.1. „Uždavinys 1.4.2. Sukurti aplinkkelių sistemą“.

V. Programos finansavimas

20. Ši programa finansuojama:

20.1. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, kurios skiriamos vadovaujantis Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447;

20.2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, kitomis užsienio valstybių paramos lėšomis;

20.3. Nacionalinio biudžeto bendrojo finansavimo lėšomis;

20.4. Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

21. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos, skirstomos vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu tvarkos aprašu.

22. Europos Sąjungos struktūrinių fondų, nacionalinio biudžeto bendrojo finansavimo ir kitos užsienio valstybių paramos lėšos naudojamos pagal paramos teikimo sutartyje numatytas sąlygas.

23. Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

24. Sudarant einamų metų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto) ir priežiūros objektų sąrašus, planuojant Europos Sąjungos paramos ir valstybės bei savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamus objektus, vadovaujamasi šios programos 1 priede numatytu darbų sąrašu bei kitais teisės aktais.

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

25. Įgyvendinant programą pagrindiniais prioritetais laikyti:

25.1. pagrindinių gatvių taisymą;

3

25.2. saugaus eismo sąlygų užtikrinimo priemonių įgyvendinimą;

25.3. kelio ženklų pastatymą, dangos nužymėjimą horizontaliomis ženklinimo linijomis;

25.4. asfalto dangos atnaujinimą ir naujos įrengimą žvyrkeliuose, einančiuose per gyvenvietes;

25.5. pagal finansines galimybes tęsti vietinės reikšmės kelių inventorizaciją, rengti ir kaupti duomenų bazę bei vykdyti teisinę registraciją.

26. Pagrindinis programos orientyras – racionaliai ir efektyviai panaudoti lėšas.

27. Kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto) ir priežiūros projektinę dokumentaciją rengti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas.

28. Vietinių kelių (gatvių) tiesimui ir remontui parinkti įmones, kurios turi patirtį turinčius specialistus ir reikiamą įrangą šiems darbams atlikti, bei įdiegtą kokybės kontrolės sistemą.

29. Dėl kelių (gatvių) asfaltbetonio dangos įrengimo ir taisymo darbų technologijų ir dangos konstrukcijų pasirinkimo konsultuotis tik su atestuotais kelių specialistais.

________________________________

Lazdijų rajono savivaldybės vietinės

reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir

plėtros 2014–2015 metų programos

1 priedas

2014-2015 METAIS NUMATOMI ATLIKTI DARBAI

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų rūšis | Lėšų šaltinis | 2014 m | 2015 m | Atsakinga institucija, skyrius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Darbų apimtis (preliminari) | Planuojamos lėšos tūkst. Lt | Darbų apimtis (preliminari) | Planuojamos lėšos tūkst. Lt |  |
| 1 | Kelių ir gatvių priežiūra žiemą | Priežiūra | Savivaldybės* | 6000 tūkst.m2 | 50,0 | 6000 tūkst.m2 | 50,0 | Vietinio ūkio skyrius |
| 2 | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas, žvyravimas išdaužų vietose, kelio griovių atnaujinimas ir kt.) | Priežiūra | KPPP** | 2500 tūkst.m2 | 160,0 | 2500 tūkst.m2 | 170,0 | Vietinio ūkio skyrius |
| 3 | Asfaltbetonio dangos duobių taisymas | Priežiūra | KPPP** | 2500 m2 | 110,0 | 2500 m2 | 110,0 | Vietinio ūkio skyrius |
| 4 | Kelio dangos horizontalus ženklinimas | Saugaus eismo priemonės | KPPP** | 400 m2 | 15,0 | 400 m2 | 15,0 | Vietinio ūkio skyrius |
| 5 | Kelio ženklų įrengimas ir priežiūra | Saugaus eismo priemonės | KPPP** | 110 vnt. | 15,0 | 110 vnt. | 15,0 | Vietinio ūkio skyrius |
| 6 | Lietaus kanalizacijos šulinių aukščio sureguliavimas | Priežiūra | KPPP** | 20 vnt. | 10,0 | 20 vnt. | 10,0 | Vietinio ūkio skyrius |
| 7 | Pralaidų paprastasis remontas, įrengimas ir priežiūra | Priežiūra | KPPP** | 20 vnt. | 45,0 | 20 vnt. | 45,0 | Vietinio ūkio skyrius |
| 8 | Saugaus eismo priemonių įrengimas | Saugaus eismo priemonės | KPPP** | 5 kompl. | 20,0 | 5 kompl. | 20,0 | Vietinio ūkio skyrius |
| 9 | Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, rekonstrukcija | Statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas | KPPP** | 1200 m2 | 150,0 | 1200 m2 | 150,0 | Vietinio ūkio skyrius |
| 10 | Pėsčiųjų (šaligatvių)-dviračių takų dangų atnaujinimas | Paprastasis remontas | KPPP** | 3000 m2 | 350,0 | 3000 m2 | 350,0 | Vietinio ūkio skyrius |
| 11 | Asfaltbetonio dangų atnaujinimas | Paprastasis remontas | Savivaldybės* KPPP** ES*** Biudžeto**** | 900 m | 800,0 | 1000 m | 900,0 | Vietinio ūkio skyrius |
| 12 | Žvyrkelių asfaltavimas | Statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas | Savivaldybės* KPPP** ES*** Biudžeto**** | 1600 m | 1500,0 | 2000 m | 1800,0 | Vietinio ūkio skyrius |
| 13 | Žvyro dangos atnaujinimas (žvyravimas) | Paprastasis remontas | KPPP** | 3000 m | 220,0 | 3500 m | 250,0 | Vietinio ūkio skyrius |
| 14 | Kelių su žvyro danga įrengimas | Statyba | KPPP** | 500 m | 80,0 | 1000 m | 150,0 | Vietinio ūkio skyrius |
| 15 | Kelių, gatvių duomenų bazės sukūrimas, įdiegimas, techninės inventorizacijos atlikimas | Inžinerinės paslaugos | KPPP** | 1 kompl. | 200,0 | --- | 0,0 | Vietinio ūkio skyrius |
| 16 | Darbų techninė priežiūra ir laboratoriniai tyrimai | Inžinerinės paslaugos | KPPP** | --- | 20,0 | --- | 25,0 | Vietinio ūkio skyrius |

*Savivaldybės – Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

**KPPP – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

ES*** – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Biudžeto**** – Valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos.

------------------------------------------------------------------------

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2014 -2015 METŲ PROGRAMOS

PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014-03-06

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių bei gatvių priežiūros ir plėtros 2014–2015 metų programos patvirtinimo” parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 ,,Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo”.

Šio projekto tikslas – sudaryti Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros 2014–2015 metų programą (toliau Programa), kuri reglamentuotų vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros, rekonstrukcijos ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimą Lazdijų rajone.

Programa siekiama užtikrinti efektyvų ir tikslingą Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, nacionalinio biudžeto bendrojo finansavimo lėšų, skirtų Lazdijų rajono savivaldybei, naudojimą, suplanuoti 2014–2015 metams numatomus atlikti darbus ir lėšas, numatyti pagrindinius prioritetus įgyvendinant programą.

Programa parengta atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 metų strateginio plėtros plano tikslus ir uždavinius.

Parengtas sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Priėmus sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Dėl sprendimo projekto pastabų ir pasiūlymų negauta.

Sprendimo projektą parengė rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyresn. specialistas Virginijus Blažauskas.

Vietinio ūkio skyriaus

vyresn. specialistas							Virginijus Blažauskas