LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

# SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1295 ,,DĖL INVESTICINIO PLANO UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI – 2014-2016 METAMS DERINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. birželio 23 d. Nr.34-101

Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdama į Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisijos, sudarytos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 10V-532 „Dėl komisijos sudarymo“, 2015-06-11 nutarimą (protokolas Nr. 1/2015-06-19 Nr. EL33-1), Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams, suderintą Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams derinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Savivaldybės meras

Parengė

Robertas Grigas

2015-06-11

|  | SUDERINTA Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 5TS-1295 (Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio ... d. sprendimo Nr. 5TS-... redakcija) |
| --- | --- |

INVESTICINIS PLANAS UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI – 2014–2016 METAMS

| Eil. Nr. | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų pavadinimas | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų kaina Eur be PVM | Darbų atlikimo arba paslaugų suteikimo numatytas laikotarpis | Finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos apskaitos prietaisų (9 vnt.) įsigijimas ir sumontavimas | 2896,20 | 2015 m. sausio–gruodžio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos |
| 2. | Šilumos apskaitos prietaisų (9 vnt.) įsigijimas ir sumontavimas | 2896,20 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| Iš viso: | 5792,40 |  |
| Investicijų projektas „Lazdijų katilinės modernizavimas didinant gamybos apimtis“ |
| 3. | Vandens šildymo katilas | 86886,01 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. | 506835,03 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 506835,03 Eur – paskolos iš bankų |
| 4. | Pakura | 89782,21 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 5. | Kondensacinis ekonomaizeris su priklausiniais | 405468,03 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 6. | Kuro padavimo įrenginiai | 49235,40 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 7. | Elektros ir automatikos įrengimai | 86886,01 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 8. | Kiti įrengimai | 28962,00 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 9. | Degimo produktų šalinimas | 43443,00 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 10. | Statybos darbai | 20273,40 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 11. | Įrengimų montavimo darbai | 202734,01 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| Iš viso: | 1013670,07 |  |
| Investicijų projektas „Veisiejų katilinės Nr. 1 modernizavimas didinant šilumos gamybos efektyvumą“ |
| 12. | Sauso tipo enonomaizerio sumontavimas | 47497,68 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. | 166531,50 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 166531,50 Eur – paskolos iš bankų |
| 13. | Naujo rezervinio skysto kuro vandens šildymo katilo sumontavimas | 71246,52 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 14. | Naujo dūmtraukio sumontavimas | 55027,80 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 15. | Esamo mūrinio kamino nugriovimas | 43443,00 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 16. | Vandens paruošimo ūkio modernizavimas | 58503,24 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 17. | Rezervinio elektros generatoriaus sumontavimas | 28382,76 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 18. | Katilinės įrenginių dispečerizavimas | 28962,00 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| Iš viso: | 333063,00 |  |
| Lazdijų šilumos tinklų modernizavimas |
| 19. | Šilumos tinklų modernizavimas nuo šulinio Š-3 iki VšĮ „Lazdijų ligoninė“ pastato, esančio Kauno g. 8, Lazdijai | 9500,00 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. | 6900,00 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 6900,00 Eur – paskolos iš bankų |
| 20. | Šilumos tinklų modernizavimas nuo šulinio Š-12 iki gėlių parduotuvės „Gražioji pasiflora“ pastato, esančio Dainavos g. 5, Lazdijai | 4300,00 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. |  |
| Iš viso: | 13800,00 |  |
| Veisiejų katilinės Nr. 1 šilumos tinklų modernizavimas |
| 21. | Šilumos tinklų modernizavimas nuo šulinio Š-1 iki Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Veisiejų ugniagesių komandos pastato, esančio Kailinių g. 1, Veisiejai | 8000,00 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. | 20600,00 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 20600,00 Eur – paskolos iš bankų |
| 22. | Šilumos tinklų modernizavimas iki pastato, esančio V. Montvilos g. 22A, Veisiejai | 3400,00 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. |  |
| 23. | Šilumos tinklų modernizavimas iki Lazdijų r. Veisiejų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastato, esančio Ateities g. 1, Veisiejai | 7000,00 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. |  |
| 24. | Šilumos tinklų modernizavimas iki pastato, esančio V. Montvilos g. 26 (II korpuso), Veisiejai | 2800,00 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. |  |
| 25. | Senų šilumos tinklų kamerų likvidavimas, naujų šulinėlių su uždarymo armatūra sumontavimas, senų šilumos tinklų kamerose išmontavimas ir naujų izoliuotų vamzdynų sumontavimas | 20000,00 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. |  |
| Iš viso: | 41200,00 |  |
| Veisiejų katilinės Nr. 2 šilumos tinklų modernizavimas |
| 26. | Veisiejų katilinės Nr. 2 šilumos tinklų modernizavimas | 17000,00 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. | 8500,00 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 8500,00 Eur – paskolos iš bankų |
| Iš viso: | 17000,00 |  |

___________________________________

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

„DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1295 ,,DĖL INVESTICINIO PLANO UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI – 2014–2016 METAMS DERINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 m. birželio 11 d.

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams derinimo“ pakeitimo“ projektas paruoštas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 10V-532 „Dėl komisijos sudarymo“, sudarytos Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisijos 2015-06-11 nutarimą (protokolas Nr. 1/2015-06-19 Nr. EL33-1).

Šio projekto tikslas – pakeisti Investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams, suderintą Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams derinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija.

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams derinimo“ pakeitimo“ projektas paruoštas atsižvelgiant į UAB „Lazdijų šiluma“ 2015-05-28 raštą Nr. 224-S „Dėl investicinio plano derinimo“ ir 2015-06-03 raštą Nr. 228-S „Dėl investicinio plano derinimo“ bei į Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisijos, sudarytos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 10V-532 „Dėl komisijos sudarymo“, 2015 m. birželio 11 d. nutarimą (protokolas Nr. 1).

UAB „Lazdijų šiluma“ yra centralizuotai tiekiamos šilumos Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje tiekėjas.

UAB „Lazdijų šiluma“, siekdama pasinaudoti piniginėmis lėšomis pagal Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos rengiamą Projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ ir  pagal 2014-2020 m. ES Struktūrinės paramos veiksmų programos 4.3 prioriteto 4.3.2 uždavinį „Padidinti energijos vartojimo efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose“, numato modernizuoti Lazdijų, Veisiejų katilinių Nr. 1 ir Nr. 2 šilumos tinklus.

UAB „Lazdijų šiluma“ planuojamos investicijos vertinamos kaip būtinos šilumos tiekimo veikloje, siekiant tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus bei šilumos vartotojams patikimai ir be sutrikimų tiekti šilumos energiją ir karštą vandenį.

Numatomos derinti investicijos neigiamų pasekmių UAB „Lazdijų šiluma“ veiklai nesukelia.

Perskaičiuojant UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainų dedamąsias, dėl šiuo sprendimo projektu suderintų papildomų investicijų galutinė šilumos kaina padidėtų taip:

INVESTICIJOS IR JŲ ĮTAKA ŠILUMOS KAINAI

| Metai | Investicijos | Turto vertė Eur be PVM | Nusidė-vėjimas (metais) | Išlaidos viene-riems metams Eur | Realiza-cija viene-riems metams (MWh) | Išlaidos, tenkančios realizacijos vienetui euro ct/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | Lazdijų šilumos tinklų modernizavimas | 13800 | 30 | 230 | 14000 | 0,001 |
|  | Veisiejų katilinės Nr. 1 šilumos tinklų modernizavimas | 41200 | 30 | 686 | 14000 | 0,005 |
|  | Veisiejų katilinės Nr. 2 šilumos tinklų modernizavimas | 17000 | 30 | 284 | 14000 | 0,002 |
| Iš viso: | 72000 | 30 | 1200 | 14000 | 0,008 |

Įgyvendinus rajono savivaldybės tarybos sprendimą, bus įvykdyta teisės aktais nustatyta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos prievolė suderinti pakoreguotą investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis,

kad tokių pasekmių būtų išvengta – priėmus šį Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą – priėmus šį Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimą, pasikeis galiojantis teisės aktas – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams derinimo“ ir reikės pripažinti netekusiu galios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimą Nr. 5TS-1345 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams derinimo“ pakeitimo“.

Dėl sprendimo projekto pastabas pateikė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėja J. Galvanauskienė.

Parengtas sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Sprendimo projektą parengė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. ekonomistas Robertas Grigas.

Ekonomikos skyriaus vyr. ekonomistas 						Robertas Grigas