LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

# SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1295 ,,DĖL INVESTICINIO PLANO UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI – 2014–2016 METAMS DERINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. gegužės 23 d. Nr. 34-550

Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į UAB „Lazdijų šiluma“ 2016-02-01 raštą Nr. 44-S „Dėl investicinio plano derinimo“, 2016-05-05 raštą Nr. 7-203 „Dėl investicinio plano derinimo“ ir Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisijos, sudarytos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 10V-532 „Dėl komisijos sudarymo“, 2016-04-20 nutarimą (protokolas Nr. 2), Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014–2016 metams, suderintą Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014–2016 metams derinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Savivaldybės meras

Parengė

Robertas Grigas

2016-05-17

|  | SUDERINTA Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 5TS-1295 (Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės d. sprendimo Nr. redakcija) |
| --- | --- |

INVESTICINIS PLANAS UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI –

2014–2016 METAMS

| Eil. Nr. | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų pavadinimas | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų kaina Eur be PVM | Darbų atlikimo arba paslaugų suteikimo numatytas laikotarpis | Finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos apskaitos prietaisų (9 vnt.) įsigijimas ir sumontavimas | 2896,20 | 2015 m. sausio–gruodžio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos |
| 2. | Šilumos apskaitos prietaisų (9 vnt.) įsigijimas ir sumontavimas | 2896,20 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| Iš viso: | 5792,40 |  |
| Investicijų projektas „Lazdijų katilinės modernizavimas didinant gamybos apimtis“ |
| 3. | Vandens šildymo katilas | 86886,01 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. | 506835,03 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 506835,03 Eur – paskolos iš bankų |
| 4. | Pakura | 89782,21 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 5. | Kondensacinis ekonomaizeris su priklausiniais | 405468,03 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 6. | Kuro padavimo įrenginiai | 49235,40 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 7. | Elektros ir automatikos įrengimai | 86886,01 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 8. | Kiti įrengimai | 28962,00 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 9. | Degimo produktų šalinimas | 43443,00 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 10. | Statybos darbai | 20273,40 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 11. | Įrengimų montavimo darbai | 202734,01 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| Iš viso: | 1013670,07 |  |
| Investicijų projektas „Veisiejų katilinės Nr. 1 modernizavimas didinant šilumos gamybos efektyvumą“ |
| 12. | Sauso tipo enonomaizerio sumontavimas | 47497,68 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. | 166531,50 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 166531,50 Eur – paskolos iš bankų |
| 13. | Naujo rezervinio skysto kuro vandens šildymo katilo sumontavimas | 71246,52 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 14. | Naujo dūmtraukio sumontavimas | 55027,80 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 15. | Esamo mūrinio kamino nugriovimas | 43443,00 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 16. | Vandens paruošimo ūkio modernizavimas | 58503,24 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 17. | Rezervinio elektros generatoriaus sumontavimas | 28382,76 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 18. | Katilinės įrenginių dispečerizavimas | 28962,00 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| Iš viso: | 333063,00 |  |
| Lazdijų šilumos tinklų modernizavimas |
| 19. | Šilumos tinklų modernizavimas nuo šulinio Š-9 iki VšĮ „Lazdijų ligoninė“ pastato, esančio Kauno g. 8, Lazdijai | 12979,35 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. | 9439,53 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 9439,53 Eur – paskolos iš bankų |
| 20. | Šilumos tinklų modernizavimas nuo šulinio Š-62 iki gėlių parduotuvės „Gėlių simfonija“ pastato, esančio Dainavos g. 5, Lazdijai | 5899,71 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. |  |
| Iš viso: | 18879,06 |  |
| Veisiejų katilinės Nr. 1 šilumos tinklų modernizavimas |
| 21. | Šilumos tinklų modernizavimas nuo šulinio Š-1 iki Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Veisiejų ugniagesių komandos pastato, esančio Kailinių g. 1, Veisiejai | 11327,43 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. | 37581,12 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 37581,12 Eur – paskolos iš bankų |
| 22. | Šilumos tinklų modernizavimas iki pastato, esančio V. Montvilos g. 22A, Veisiejai | 4483,78 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. |  |
| 23. | Šilumos tinklų modernizavimas iki Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo įstaigos pastato, esančio Ateities g. 1, Veisiejai | 12035,40 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. |  |
| 24. | Šilumos tinklų modernizavimas iki pastato, esančio V. Montvilos g. 26 (II korpuso), Veisiejai | 3775,81 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. |  |
| 25. | Šilumos tinklų modernizavimas tarp pastatų, esančių Ateities g. 7 ir Ateities g. 9, Veisiejai | 3539,82 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. |  |
| 26. | Senų šilumos tinklų kamerų likvidavimas, naujų šulinėlių su uždarymo armatūra sumontavimas, senų šilumos tinklų kamerose išmontavimas ir naujų izoliuotų vamzdynų sumontavimas | 40000,00 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. |  |
| Iš viso: | 75162,24 |  |
| Veisiejų katilinės Nr. 2 šilumos tinklų modernizavimas |
| 27. | Veisiejų katilinės Nr. 2 šilumos tinklų modernizavimas | 25958,70 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. | 12979,35 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 12979,35 Eur – paskolos iš bankų |
| Iš viso: | 25958,70 |  |
| 28. | Su Lazdijų ir Veisiejų katilinių šilumos tinklų modernizavimo investiciniais projektais susijusios išlaidos (projektavimo darbai, projekto administravimas, investicinis planas ir gedimų kontrolės prietaisas) | 14000,00 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. | 7000,00 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 7000,00 Eur – paskolos iš bankų |
| Iš viso: | 14000,00 |  |
| UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 2015 METAIS FAKTIŠKAI ATLIKTOS INVESTICIJOS |
| Veisiejų katilinės Nr. 1 katilo Nr. 2 dūmų kanalo remontas |
| 29. | Veisiejų katilinėje Nr. 1 katilas Nr. 2 (DE-16) yra rezervinis katilas. Jis kūrenamas skystu kuru ir gali būti kuriamas, kai nekūrenami mediena kūrenami katilai. Šį katilą su dūmtraukiu jungiantys dūmų kanalai nuo atmosferos poveikio suiro ir plytų atplaišos krito žemyn ant šaligatvio. Remontuojant dūmų kanalus, buvo išardyta ir iš naujo sumūryta plytų siena, pakeista dūmų kanalų stogo danga ir apskardinti dūmų kanalo kraštai. | 4545,00 | 2015 m. birželio–rugpjūčio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| Veisiejų katilinės Nr. 2 pastato atnaujinimas (modernizavimas) |
| 30. | Veisiejų katilinė Nr. 2 yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Radvilų g. 23, Veisiejuose, rūsyje. 2015 metais buvo atnaujinamas (modernizuojamas). Kadangi Veisiejų katilinės Nr. 2 patalpos nuosavybės teise priklauso UAB „Lazdijų šiluma“, bendrovė savo lėšomis prisidėjo pastato stogo remonto darbų. | 210,00 | 2015 m. birželio–rugpjūčio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| Lazdijų katilinės katilo Nr. 1 remontas |
| 31. | Lazdijų katilinės kaminas Nr. 1 (DKVR 6,5-13) yra rezerve. Jis kūrenamas skystu kuru ir gali būti kuriamas, kai nekūrenami mediena kūrenami katilai. Remonto metu buvo pakeistas dūmsiurbio korpusas ir izoliacija, perdažytas katilas ir ekonomaizeris. | 1199,00 | 2015 m. birželio–rugpjūčio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| Šilumos apskaitos prietaisų pakeitimas |
| 32. | Lazdijų ir Veisiejų miestų šilumos vartotojų pastatuose esančiuose šilumos punktuose pakeisti sugedę ar neatitinkantys techninių apskaitų reikalavimų IV klasės šilumos apskaitos prietaisai. | 3580,00 | 2015 m. birželio–rugpjūčio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| Kompiuterinių programų koregavimas pasikeitus teisės aktams |
| 33. | Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pakeitus energetikos įmonių sąnaudų atskyrimo tvarką ir siekiant tinkamai vykdyti UAB „Lazdijų šiluma“ finansinę veiklą, pakeistos turimos buhalterinės ir šilumos apskaitos programos. | 2917,00 | 2015 m. birželio–rugpjūčio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| Ilgalaikio turto įsigijimas |
| 34. | Perforatoriaus, stalo kompiuteriui, kompiuterių ir hidro–X dozavimo siurblio įsigijimas | 3007,00 | 2015 m. kovo–rugpjūčio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |

___________________________________

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

„DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1295 ,,DĖL INVESTICINIO PLANO UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI – 2014–2016 METAMS DERINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. gegužės 17 d.

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams derinimo“ pakeitimo“ projektas paruoštas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgiant į UAB „Lazdijų šiluma“ 2016-02-01 raštą Nr. 44-S „Dėl investicinio plano derinimo“, 2016-05-05 raštą Nr. 7-203 „Dėl investicinio plano derinimo“ ir Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisijos, sudarytos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 10V-532 „Dėl komisijos sudarymo“, 2016-04-20 nutarimą (protokolas Nr. 2).

Šio projekto tikslas – pakeisti Investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014–2016 metams, suderintą Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014–2016 metams derinimo“, papildant jį UAB „Lazdijų šiluma“ 2015 metais faktiškai atliktomis investicijomis, ir Investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014–2016 metams išdėstyti nauja redakcija.

UAB „Lazdijų šiluma“ yra centralizuotai tiekiamos šilumos Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje tiekėjas.

UAB „Lazdijų šiluma“ planuojamos investicijos vertinamos kaip būtinos šilumos tiekimo veikloje, siekiant tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus bei šilumos vartotojams patikimai ir be sutrikimų tiekti šilumos energiją ir karštą vandenį.

Numatomos derinti investicijos neigiamų pasekmių UAB „Lazdijų šiluma“ veiklai nesukelia.

Perskaičiuojant UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainų dedamąsias, dėl šiuo sprendimo projektu suderintų UAB „Lazdijų šiluma“ 2015 metais faktiškai atliktų investicijų galutinė šilumos kaina padidėtų 0,0018 euro centų už 1 kWh.

Įgyvendinus rajono savivaldybės tarybos sprendimą, bus įvykdyta teisės aktais nustatyta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos prievolė suderinti pakoreguotą investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta – priėmus šį Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą – priėmus šį Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimą, pasikeis galiojantis teisės aktas – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams derinimo“ ir neteks galios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimas Nr. 5TS-1345 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams derinimo“ pakeitimo“, 2015 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. 5TS-113 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams derinimo“ pakeitimo“ ir 2016 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. 5TS-514 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams derinimo“ pakeitimo“.

Dėl sprendimo projekto pastabų ir pasiūlymų pateikta nebuvo.

Parengtas sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Sprendimo projektą parengė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. ekonomistas Robertas Grigas.

Ekonomikos skyriaus vyr. ekonomistas 						Robertas Grigas