LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

# SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1295 ,,DĖL INVESTICINIO PLANO UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI – 2014–2016 METAMS DERINIMO“ PAKEITIMO IR UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ INVESTICINIO PLANO 2017 METAMS DERINIMO

2017 m. kovo 28 d. Nr. 34-866

Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su Lazdijų rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 5TS-560 „Dėl Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su Lazdijų rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu ir 3.3 papunkčiu ir atsižvelgdama į UAB „Lazdijų šiluma“ 2017-02-22 raštą Nr. 7-50 „Dėl investicinio plano derinimo“, 2017-03-22 raštą Nr. 7-91 „Dėl Veisiejų katilinės Nr. 2 investicijų“ ir Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisijos, sudarytos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 10V-532 „Dėl komisijos sudarymo“, 2017-03-24 nutarimą (protokolas Nr. 2), Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014–2016 metams, suderintą Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014–2016 metams derinimo“, papildyti jį UAB „Lazdijų šiluma“ 2016 metais faktiškai atliktomis investicijomis ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Derinti UAB „Lazdijų šiluma“ investicinį planą 2017 metams (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. 5TS-553 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014–2016 metams derinimo“ pakeitimo“.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Savivaldybės meras

Parengė

Robertas Grigas

2017-03-24

|  | SUDERINTA Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 5TS-1295 (Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo d. sprendimo Nr. redakcija) |
| --- | --- |

INVESTICINIS PLANAS UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI –

2014–2016 METAMS

| Eil. Nr. | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų pavadinimas | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų kaina Eur be PVM | Darbų atlikimo arba paslaugų suteikimo numatytas laikotarpis | Finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos apskaitos prietaisų (9 vnt.) įsigijimas ir sumontavimas | 2896,20 | 2015 m. sausio–gruodžio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos |
| 2. | Šilumos apskaitos prietaisų (9 vnt.) įsigijimas ir sumontavimas | 2896,20 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| Iš viso: | 5792,40 |  |
| Investicijų projektas „Lazdijų katilinės modernizavimas didinant gamybos apimtis“ |
| 3. | Vandens šildymo katilas | 86886,01 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. | 506835,03 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 506835,03 Eur – paskolos iš bankų |
| 4. | Pakura | 89782,21 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 5. | Kondensacinis ekonomaizeris su priklausiniais | 405468,03 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 6. | Kuro padavimo įrenginiai | 49235,40 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 7. | Elektros ir automatikos įrengimai | 86886,01 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 8. | Kiti įrengimai | 28962,00 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 9. | Degimo produktų šalinimas | 43443,00 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 10. | Statybos darbai | 20273,40 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 11. | Įrengimų montavimo darbai | 202734,01 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| Iš viso: | 1013670,07 |  |
| Investicijų projektas „Veisiejų katilinės Nr. 1 modernizavimas didinant šilumos gamybos efektyvumą“ |
| 12. | Sauso tipo enonomaizerio sumontavimas | 47497,68 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. | 166531,50 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 166531,50 Eur – paskolos iš bankų |
| 13. | Naujo rezervinio skysto kuro vandens šildymo katilo sumontavimas | 71246,52 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 14. | Naujo dūmtraukio sumontavimas | 55027,80 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 15. | Esamo mūrinio kamino nugriovimas | 43443,00 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 16. | Vandens paruošimo ūkio modernizavimas | 58503,24 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 17. | Rezervinio elektros generatoriaus sumontavimas | 28382,76 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| 18. | Katilinės įrenginių dispečerizavimas | 28962,00 | 2016 m. sausio–gruodžio mėn. |  |
| Iš viso: | 333063,00 |  |
| Lazdijų šilumos tinklų modernizavimas |
| 19. | Šilumos tinklų modernizavimas nuo šulinio Š-9 iki VšĮ „Lazdijų ligoninė“ pastato, esančio Kauno g. 8, Lazdijai | 12979,35 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. | 9439,53 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 9439,53 Eur – paskolos iš bankų |
| 20. | Šilumos tinklų modernizavimas nuo šulinio Š-62 iki gėlių parduotuvės „Gėlių simfonija“ pastato, esančio Dainavos g. 5, Lazdijai | 5899,71 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. |  |
| Iš viso: | 18879,06 |  |
| Veisiejų katilinės Nr. 1 šilumos tinklų modernizavimas |
| 21. | Šilumos tinklų modernizavimas nuo šulinio Š-1 iki Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Veisiejų ugniagesių komandos pastato, esančio Kailinių g. 1, Veisiejai | 11327,43 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. | 37581,12 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 37581,12 Eur – paskolos iš bankų |
| 22. | Šilumos tinklų modernizavimas iki pastato, esančio V. Montvilos g. 22A, Veisiejai | 4483,78 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. |  |
| 23. | Šilumos tinklų modernizavimas iki Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo įstaigos pastato, esančio Ateities g. 1, Veisiejai | 12035,40 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. |  |
| 24. | Šilumos tinklų modernizavimas iki pastato, esančio V. Montvilos g. 26 (II korpuso), Veisiejai | 3775,81 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. |  |
| 25. | Šilumos tinklų modernizavimas tarp pastatų, esančių Ateities g. 7 ir Ateities g. 9, Veisiejai | 3539,82 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. |  |
| 26. | Senų šilumos tinklų kamerų likvidavimas, naujų šulinėlių su uždarymo armatūra sumontavimas, senų šilumos tinklų kamerose išmontavimas ir naujų izoliuotų vamzdynų sumontavimas | 40000,00 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. |  |
| Iš viso: | 75162,24 |  |
| Veisiejų katilinės Nr. 2 šilumos tinklų modernizavimas |
| 27. | Veisiejų katilinės Nr. 2 šilumos tinklų modernizavimas | 25958,70 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. | 12979,35 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 12979,35 Eur – paskolos iš bankų |
| Iš viso: | 25958,70 |  |
| 28. | Su Lazdijų ir Veisiejų katilinių šilumos tinklų modernizavimo investiciniais projektais susijusios išlaidos (projektavimo darbai, projekto administravimas, investicinis planas ir gedimų kontrolės prietaisas) | 14000,00 | 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gruodžio mėn. | 7000,00 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 7000,00 Eur – paskolos iš bankų |
| Iš viso: | 14000,00 |  |
| UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 2015 METAIS FAKTIŠKAI ATLIKTOS INVESTICIJOS |
| Veisiejų katilinės Nr. 1 katilo Nr. 2 dūmų kanalo remontas |
| 29. | Veisiejų katilinėje Nr. 1 katilas Nr. 2 (DE-16) yra rezervinis katilas. Jis kūrenamas skystu kuru ir gali būti kuriamas, kai nekūrenami mediena kūrenami katilai. Šį katilą su dūmtraukiu jungiantys dūmų kanalai nuo atmosferos poveikio suiro ir plytų atplaišos krito žemyn ant šaligatvio. Remontuojant dūmų kanalus, buvo išardyta ir iš naujo sumūryta plytų siena, pakeista dūmų kanalų stogo danga ir apskardinti dūmų kanalo kraštai. | 4545,00 | 2015 m. birželio–rugpjūčio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| Veisiejų katilinės Nr. 2 pastato atnaujinimas (modernizavimas) |
| 30. | Veisiejų katilinė Nr. 2 yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Radvilų g. 23, Veisiejuose, rūsyje. 2015 metais buvo atnaujinamas (modernizuojamas). Kadangi Veisiejų katilinės Nr. 2 patalpos nuosavybės teise priklauso UAB „Lazdijų šiluma“, bendrovė savo lėšomis prisidėjo pastato stogo remonto darbų. | 210,00 | 2015 m. birželio–rugpjūčio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| Lazdijų katilinės katilo Nr. 1 remontas |
| 31. | Lazdijų katilinės kaminas Nr. 1 (DKVR 6,5-13) yra rezerve. Jis kūrenamas skystu kuru ir gali būti kuriamas, kai nekūrenami mediena kūrenami katilai. Remonto metu buvo pakeistas dūmsiurbio korpusas ir izoliacija, perdažytas katilas ir ekonomaizeris. | 1199,00 | 2015 m. birželio–rugpjūčio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| Šilumos apskaitos prietaisų pakeitimas |
| 32. | Lazdijų ir Veisiejų miestų šilumos vartotojų pastatuose esančiuose šilumos punktuose pakeisti sugedę ar neatitinkantys techninių apskaitų reikalavimų IV klasės šilumos apskaitos prietaisai. | 3580,00 | 2015 m. birželio–rugpjūčio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| Kompiuterinių programų koregavimas pasikeitus teisės aktams |
| 33. | Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pakeitus energetikos įmonių sąnaudų atskyrimo tvarką ir siekiant tinkamai vykdyti UAB „Lazdijų šiluma“ finansinę veiklą, pakeistos turimos buhalterinės ir šilumos apskaitos programos. | 2917,00 | 2015 m. birželio–rugpjūčio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| Ilgalaikio turto įsigijimas |
| 34. | Perforatoriaus, stalo kompiuteriui, kompiuterių ir hidro–X dozavimo siurblio įsigijimas | 3007,00 | 2015 m. kovo–rugpjūčio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 2016 METAIS FAKTIŠKAI ATLIKTOS INVESTICIJOS |
| Konteinerių pelenams įsigijimas |
| 35. | Lazdijų katilinėje ir Veisiejų katilinėje Nr. 1 katiluose susidaręs šlakas ir pelenai buvo pilami į mažus šiukšlių konteinerius. Konteinerius reikėjo iškrauti, buvo nepatogu į juos išpilti pelenus. Pelenus tvarkančios įmonės pasiūlyta didelių konteinerių nuomos kaina UAB „Lazdijų šiluma“ buvo nepriimtina, nes per didelė. Todėl bendrovė įsigijo 2 specialius konteinerius pelenams laikyti ir transportuoti. Lazdijų katilinei buvo nupirktas 15 m3 talpos konteineris, o Veisiejų katilinėje Nr. 1 – 10 m3 talpos konteineris. | 6342,00 | 2016 metai | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| Veisiejų katilinės Nr. 2 pastato atnaujinimas (modernizavimas) |
| 36. | Veisiejų katilinė Nr. 2 yra įrengta daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Radvilų g. 23, Veisiejuose, rūsyje. 2016 metais buvo atlikta daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas): namo sienų apšiltinimas, šildymo sistemos pertvarkymas ir kt. Bendrovė savo finansinėmis lėšomis prisidėjo prie pastato atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų. | 6612,00 | 2016 metai | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| Veisiejų katilinės Nr. 1 katilo Nr. 1 remontas |
| 37. | Buvo atliktas Veisiejų katilinės katilo Nr. 1 vamzdynų remontas. Remonto metu buvo pakeista katilo Nr. KV-Rm-3 kūryklos šoninis apatinis kolektorius ir ekraniniai vamzdžiai. | 5600,00 | 2016 metai | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| Kompiuterio įsigijimas |
| 38. | UAB „Lazdijų šiluma“ vietoje sugedusio seno asmeninio kompiuterio įsigijo naują kompiuterį. | 654,00 | 2016 metai | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| Išsiplėtimo indo įsigijimas |
| 39. | Lazdijų katilinėje buvo sumontuotas 500 litrų išsiplėtimo indas. Indas sumontuotas ant šilumos tinklų vamzdynų ir skirtas kompensuoti slėgio svyravimus šilumos tinkluose. | 422,00 | 2016 metai | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| Suvirinimo aparato įsigijimas |
| 40. | UAB „Lazdijų šiluma“ eksploatuoja šilumos tinklus, taip pat vykdo šilumos vartotojų šilumos punktų ir vidaus sistemų pastatuose priežiūros darbus. Vykdant minėtą priežiūrą, dažnai reikia suvirinti vamzdynus. Naudotis dideliu mobiliuoju suvirinimo aparatu nepatogu, nes dažnai su juo techniškai neįmanoma privažiuoti prie remontuojamų įrenginių. Todėl ir buvo įsigytas nedidelis nešiojamas suvirinimo aparatas. | 281,00 | 2016 metai | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| Iš viso: | 19911,00 |  |

___________________________________

|  | SUDERINTA Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo d. sprendimu Nr. |
| --- | --- |

UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 2017 METŲ INVESTICINIS PLANAS

| Eil. Nr. | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų pavadinimas | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų kaina Eur be PVM | Darbų atlikimo arba paslaugų suteikimo numatytas laikotarpis | Finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veisiejų katilinėje Nr. 2 šiuo metu malkomis kūrenami du katilai, kurių markė UT-150, galingumas – 150 kW, ir UT-70, galingumas – 70 kW. Šie katilai buvo sumontuoti 2002 metais, kai katilinė buvo rekonstruota ir vietoje krosninio kuro buvo pradėta kūrenti malkos. Per šiuos 15 metų katilai pakankamai nusidėvėjo, kuo toliau, tuo daugiau atsiranda eksploatacinių gedimų. Šiluma iš šios katilinės tiekiama trims daugiabučiams gyvenamiesiems namams (Veisiejų m. Radvilų g. 15, Radvilų g. 17 ir Radvilų g. 23), ir katilinė veikia tik šildymo sezono metu. Katilinėje dirba 4 operatoriai – sezoniniai darbuotojai. 2016 metais, baigus atnaujinti (modernizuoti) visus tris daugiabučius gyvenamuosius namus, katilinės vartotojų šilumos poreikis labai sumažėjo. Didesnio – 150 kW galingumo katilo darbas tapo iš vis neįmanomas dėl per didelio galingumo, pastoviai šlapiais suodžiais apsineša katilo vamzdynai, degimo produktai kondensuojasi dūmų kanaluose ir kamine. Praktiškai katilinėje gali dirbti tik vienas mažesnio galingumo katilas, bet ir jis dirba nepatikimai, neekonomiškai, nes visas degimo proceso valdymas vyksta rankiniu būdu. Be to, katilas yra jau senas, todėl bet kada gali atsirasti katilo nesandarumai dėl metalo nuovargio ir korozijos. Korozijos pažeisti ir katilinės dūmų kanalai. 2017 metais planuojama modernizuoti visus iš šios katilinės nutiestus šilumos tinklus, todėl katilinės apkrovimas dar labiau sumažės ir sekantį šildymo sezoną dėl sumažėjusio šilumos poreikio, gali būti neįmanoma kūrenti ir mažesnio katilo. Bendrovė, matydama, kad katilus vis tiek reikia keisti, apsvarstė įvairius katilinės rekonstrukcijos variantus ir nusprendė, kad ekonomiškiausia būtų katilinę rekonstruoti ir joje sumontuoti naujus šildymo katilus, kūrenamus medienos granulėmis, kartu pakeičiant ir dūmtraukių dūmų kanalus. Katilinėje būtų sumontuoti katilų ir kitų įrenginių automatinio valdymo prietaisai, įrengimų darbo parametrų atsakingiems asmenims perdavimas per mobiliuosius tinklus. Tai leistų sumažintų katilinės eksploatacines išlaidas, nes galima būtų atsisakyti keturių dabar katilinę aptarnaujančių sezoninių darbuotojų. Atlikus investiciją katilinėje, būtų sumontuoti du automatizuoti po 50 kW galios katilai, katilų valdymo įrenginiai, automatizuoto kuro padavimo sistemos su kuro laikymo talpa, šilumos tinklų vandens minkštinimo ir patalpų gaisrinės signalizacijos sistemos. | 42000,00 | 2017 m. balandžio–lapkričio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ finansinės lėšos |
| Iš viso: | 42000,00 |  |  |

___________________________________

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

„DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1295 ,,DĖL INVESTICINIO PLANO UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI – 2014–2016 METAMS DERINIMO“ PAKEITIMO IR UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ INVESTICINIO PLANO 2017 METAMS DERINIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. kovo 24 d.

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams derinimo“ pakeitimo ir UAB „Lazdijų šiluma“ investicinio plano 2017 metams derinimo“ projektas paruoštas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su Lazdijų rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 5TS-560 „Dėl Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su Lazdijų rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu ir 3.3 papunkčiu ir atsižvelgiant į UAB „Lazdijų šiluma“ 2017-02-22 raštą Nr. 7-50 „Dėl investicinio plano derinimo“, 2017-03-22 raštą Nr. 7-91 „Dėl Veisiejų katilinės Nr. 2 investicijų“ ir Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisijos 2017-03-24 nutarimą (protokolas Nr. 2).

Šio projekto tikslas – pakeisti Investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014–2016 metams, suderintą Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014–2016 metams derinimo“, papildant jį UAB „Lazdijų šiluma“ 2016 metais faktiškai atliktomis investicijomis, ir Investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014–2016 metams išdėstyti nauja redakcija bei derinti UAB „Lazdijų šiluma“ investicinį planą 2017 metams. Investiciniuose planuose faktiškai atliktų investicijų apskaitymas ir derinimas nustatytas Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, 12 punkte ir 18.2 papunktyje.

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 5TS-553 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams derinimo“ pakeitimo“ investicinis planas UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams buvo papildytas 2015 metais faktiškai atliktomis investicijomis.

UAB „Lazdijų šiluma“ yra centralizuotai tiekiamos šilumos Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje tiekėjas.

UAB „Lazdijų šiluma“ planuojamos investicijos vertinamos kaip būtinos šilumos tiekimo veikloje, siekiant tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus bei šilumos vartotojams patikimai ir be sutrikimų tiekti šilumos energiją ir karštą vandenį.

Numatomos derinti investicijos neigiamų pasekmių UAB „Lazdijų šiluma“ veiklai nesukelia.

Perskaičiuojant UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainų dedamąsias, dėl šiuo sprendimo projektu suderintų UAB „Lazdijų šiluma“ 2016 metais faktiškai atliktų investicijų šilumos kaina padidėtų 0,021 cento už 1 kWh, o dėl UAB „Lazdijų šiluma“ 2017 metais planuojamų investicijų šilumos kaina sumažėtų 0,264 cento už 1 kWh, iš viso dėl 2016-2017 metų investicijų šilumos kaina sumažėtų 0,11 cento už 1 kWh. Šiuo metu UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kaina yra 6,46 centai su PVM už 1 kWh.

Įgyvendinus rajono savivaldybės tarybos sprendimą, bus įvykdyta teisės aktais nustatyta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos prievolė suderinti UAB „Lazdijų šiluma“ investicinius planus.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta – priėmus šį Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą – priėmus šį Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimą, pasikeis galiojantis teisės aktas – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams derinimo“ ir neteks galios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. 5TS-553 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams derinimo“ pakeitimo“.

Dėl sprendimo projekto pastabas pateikė Juridinio skyriaus vedėjas Kęstutis Jasiulevičius.

Parengtas sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Sprendimo projektą parengė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. ekonomistas Robertas Grigas.

Ekonomikos skyriaus vyr. ekonomistas 						Robertas Grigas