LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

# SPRENDIMAS

DĖL INVESTICINIO PLANO UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI – 2018–2019 METAMS DERINIMO

2017 m. gruodžio 15 d. Nr. 34-1147

Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su Lazdijų rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 5TS-560 „Dėl Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su Lazdijų rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu ir 3.3 papunkčiu ir atsižvelgdama į UAB „Lazdijų šiluma“ 2017-11-28 raštą Nr. 7-288 „Dėl investicinio plano derinimo“ ir į Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisijos, sudarytos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 10V-1265 „Dėl komisijos sudarymo“, 2017 m. gruodžio 6 d. nutarimą (protokolas Nr. 3), Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Derinti investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2018–2019 metams  (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Savivaldybės meras

Parengė

Svajūnas Ramanauskas

2017-12-15

|  | SUDERINTA Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio d. sprendimu Nr. |
| --- | --- |

INVESTICINIS PLANAS UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI – 2018–2019 METAMS

| Eil. Nr. | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų pavadinimas | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų kaina Eur be PVM | Darbų atlikimo arba paslaugų suteikimo numatytas laikotarpis | Finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lazdijų katilinės rekonstrukcija pakeičiant šilumos gamybos įrenginius Lazdijų katilinėje šiuo metu dirba du vandens šildymo katilai KV-Rm-3 kūrenami medienos skiedromis, kurių galia po 3 MW. Šie katilai buvo sumontuoti 2002 metais, kai katilinė buvo rekonstruota ir vietoje mazuto buvo pradėta kūrenti medienos skiedros. Per 15 darbo metų katilai pakankamai nusidėvėjo, kuo toliau tuo daugiau atsiranda eksploatacinių gedimų. 3 MW katilas dirba ir nešildymo sezono metu, kuomet reikia tik 0,5 MW galios. Todėl katilas dirba labai neefektyviai. Katilinėje taip pat yra vandens šildymo katilas DKVR -6,5-13, kūrenamas skalūnų alyva ir dirba kaip rezervinis katilas. Modernizuojant katilinę, numatoma vietoje vieno 3 MW vandens šildymo katilo sumontuoti 4 MW katilą su pakura žiemos sezonui ir 0,7 MW katilą vasaros sezonui. Kartu būtų montuojamas kondensacinis ekonomaizeris, naujas dūmtraukis, kuro tiekimo, pelenų šalinimo sistemos, katilinės įrenginių valdymo automatikos įrenginiai. Anksčiau derintose investicijoje buvo numatyta montuoti tik vieną 5 MW galios katilą. Investicinio projekto reikalingumą sąlygoja tai, kad baigiasi esamų katilų darbo resursas, todėl reikės spręsti klausimą ar juos 100 % kapitališkai remontuoti, ar keisti naujais ekonomiškesniais katilais. Naujas šiuolaikiškas katilas ir ekonomaizeris, labai padidintų katilinės darbo patikimumą ir ekonomiškumą. Investicijos leistų padidinti katilinės bendrą ekonomiškumo koeficientą iki 97,72 % arba 11, 3 %; sumažintų lyginamąsias kuro sąnaudas iki 87,29 kg/MWh arba 14%. Padidėjus katilinės darbo efektyvumui, mažiau bus sudeginama kuro, kas leis sumažinti kenksmingų medžiagų išmetimą į atmosferą. Projektas būtų įgyvendinamas gavus ES struktūrinių fondų pagalbą 2018-2019 metais. | 1350000,00 | 2018 m. gegužės–2019 m. spalio mėn. | 60 proc. – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 40 proc. – paskolos iš bankų |
| 2. | Veisiejų katilinės Nr. 1 rekonstrukcija pakeičiant šilumos gamybos įrenginius Veisiejų katilinėje Nr.1 šiuo metu veikia: vandens šildymo katilas kūrenamas medienos skiedromis KV-Rm -3 (3 MW, sumontuotas 2002 m.) - žiemos sezonui ir Kalvis - 400 , kūrenamas malkomis ( 0,4 MW, sumontuotas 2005 m.) – vasaros sezonui. Katilinėje taip pat yra rezervinis garo katilas DE - 16 (12 MW, sumontuotas 1990 m. ), kūrenamas skalūnų alyva. Pagrindinis katilas KV-Rm-3, dirbantis šildymo sezono metu, sumontuotas 2002 metais. Jis yra blogos techninės būklės, daug kartų remontuotas. Be to, jo galia yra beveik du kartus didesnė nei didžiausias vartotojų šilumos poreikis. Vasaros sezono šildymo katilas Kalvis - 400 veikia labai neefektyviai, nes kūrenamas malkomis, kurių padavimas į katilą vyksta rankiniu būdu. Malkų paruošimas, medienos supjovimas, malkų skaldymas reikalauja taip pat daug darbo jėgos. Rezerve esantis garo katilas DE-16 yra 8 kartus didesnis jei reikalinga šiluminė galia. Be to, tai yra garo katilas, kurio užkūrimas prie tokio mažo šilumos poreikio yra praktiškai neįmanomas. Modernizuojant katilinę numatoma vietoje 3 MW galios KV-Rm-3 katilo, sumontuoti 2 MW vandens šildymo katilą su pakura. Vietoje 0,4 MW galios katilo Kalvis - 400 sumontuoti 0,3 MW vandens šildymo katilą kūrenamą medienos skiedromis. Naujų katilų darbas būtų automatizuotas, padidėtų katilų veikimo efektyvumas. Vietoje 12 MW garo katilo DE -16 numatoma sumontuoti 1 MW galios rezervinį vandens šildymo katilą kūrenamą skystu kuru. Šiuolaikinių skysto kuro katilų šilumos gamybos efektyvumas sudaro apie 90-93 %, o esamo technologiškai pasenusio ir kelis kartus viršijančio pareikalaujamą šilumos galią garo katilo DE-16 šilumos gamybos efektyvumas yra gerokai žemesnis. Naujų katilų įrengimas taip pat leis sumažinti remonto ir įrangos priežiūros išlaidas | 880000,00 | 2018 m. gegužės–2019 m. spalio mėn. | 60 proc. – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 40 proc. – paskolos iš bankų |
| Iš viso: | 2 230 000,00 |  |  |

___________________________________

DĖL INVESTICINIO PLANO UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI – 2018–2019 METAMS DERINIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. gruodžio  d.

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2018–2019 metams derinimo“ projektas paruoštas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su Lazdijų rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 5TS-560 „Dėl Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su Lazdijų rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu ir 3.3 papunkčiu ir atsižvelgiant į UAB „Lazdijų šiluma“ 2017-11-28 raštą Nr. 7-288 „Dėl investicinio plano derinimo“, ir Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisijos, sudarytos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 10V-1265 „Dėl komisijos sudarymo“, 2017 m. gruodžio 6 d. nutarimą (protokolas Nr. 3).

Investicinis planas derinamas galiojančių šilumos kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiui. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221. 2013 m spalio 3 d. nutarimu Nr. 03-429 buvo nustatytos šilumos kainų dedamosios trims bazinės kainos galiojimo metams. Šios šilumos dedamosios šiuo metu ir galioja, nes nėra nustatyta naujos bazinės šilumos kainos.

Šio projekto tikslas – suderinti Investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2018–2019 metams ir nustatyti, kad sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

UAB „Lazdijų šiluma“ yra centralizuotai tiekiamos šilumos Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje tiekėjas.

UAB „Lazdijų šiluma“ planuojamos investicijos vertinamos kaip būtinos šilumos tiekimo veikloje, siekiant tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus bei šilumos vartotojams patikimai ir be sutrikimų tiekti šilumos energiją ir karštą vandenį.

Numatomos derinti investicijos neigiamų pasekmių UAB „Lazdijų šiluma“ veiklai nesukelia.

Įgyvendinus rajono savivaldybės tarybos sprendimą, bus įvykdyta teisės aktais nustatyta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos prievolė suderinti UAB „Lazdijų šiluma“ investicinius planus.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta – priėmus šį Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą – priėmus šį Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimą, galiojančių teisės aktų pakeisti ar panaikinti nereikės

Dėl sprendimo projekto pastabų negauta.

Parengtas sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Sprendimo projektą parengė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas Svajūnas Ramanauskas.

Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas					Svajūnas Ramanauskas