### PLUNGĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS (Projektas)

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

MELIORACIJOS DARBŲ 2012 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2012 m. vasario 23 d.  Nr. T1-

Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049;  2008,  Nr. 113- 4290) 7 straipsnio 27 punktu, 16  straipsnio  2  dalies   40  punktu, 50 straipsnio  1 dalies  8 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.3D-11 „Dėl 2012 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 3D-13  „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-789  „Dėl Valstybės  investicijų  2012–2014  metų  programoje  numatytų žemės ūkio ministro valdymo srities  kapitalo investicijų  paskirstymo“  pakeitimo“,   Plungės   rajono   savivaldybės   taryba

n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės melioracijos darbų 2012 metų programą (pridedama).

### Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras			                         Albinas Klimas

SUDERINTA:

Administracijos direktorė                                                            Asta Beierle Eigirdienė

Juridinio ir personalo   administravimo

skyriaus  vedėjas                                                                         Jonas Gasiūnas

Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas	             Vytautas Januška

Kalbos tvarkytojas                                                                      Algirdas Eidukaitis

Projektą parengė Žemės ūkio skyriaus  vyr. specialistė Nijolė Varkalienė, 8-448-72429

PATVIRTINTA

### Plungės rajono savivaldybės tarybos

### 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

MELIORACIJOS DARBŲ 2012 METŲ PROGRAMA

| Eil. Nr. | Objektų, darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vertė tūkst.Lt | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| I | Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti (nepaprastosios išlaidos) |  |  |  |  |
| 1.1. | Plungės raj. Žlibinų sen. Kapsūdžių k. buvusio Vl. Rekašiaus kol. melioracijos projekto Nr.8 sausinimo sistemų Nr.221 rinktuvo „a“, Nr.224 rinktuvo „a“,Nr.25 rinktuvo „a“, Nr.251 rinktuvo“a“ rekonstrukcija | ha 12,6 gr.km - rinkt. km 0,814 šuliniai 8 nuleistuvai 7 | - 0,6 km 3 vnt. 3 vnt. | 91,0 | Rangos sutartis Nr.BT6-01-152, 2011-05-16. Darbų pabaiga 2012-10-31 |
|  | IŠ VISO I: |  |  | 91,0 | - |
| II | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (paprastosios išlaidos) |  |  |  |  |
| 2.1. | Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijų vykdymas |  |  | 8,0 |  |
| 2.2. | Plungės raj. Žemaičių Kalvarijos sen. buvusio Virkšų kolūkio melioracijos projekto Nr.2 griovių V-1, V-1-1, V-1-2 ir V-2 remontas |  |  | 149,5 |  |
| 2.3. | Melioracijos ir hidrotechninių statinių remonto (avarinio remonto) ir priežiūros darbai | Tvenkiniai Avariniai gedimai Grioviai (12,3 km; 18,22 km) | 3 tven- kiniai, 3 obj. 2 obj. | 88,5 | Kiekvienam remonto, priežiūros atvejui ir ES paramos lėšomis re-konstruotų griovių prie-žiūrai bus sudaromos atskiros sutartys. Kon-kurso metu sutaupytos lėšos bus panaudojamos priežiūros, avarinių dar-bų vykdymui. |
|  | Iš VISO II: |  |  | 246,0 |  |
|  | IŠ VISO: |  |  | 337,0 |  |

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

MELIORACIJOS DARBŲ 2012METŲ PROGRAMA

(Paskirstymas ketvirčiais)

|  | Iš viso tūkst.Lt | Ketvirčiai |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| Kapitalo inves-ticijos ( nepap-rastosios išlai-dos) | 91,0 | - | 91,0 | - | - |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms at-likti (paprastosios išlaidos) | 246,0 | 2,0 | 100,0 | 142,0 | 2,0 |
| Iš viso: | 337 | 2,0 | 191,0 | 142,0 | 2,0 |

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

MELIORACIJOS DARBŲ 2012 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“

Iš viso melioracijos darbams 2012 metais skirta 337 tūkst. lt.

Lėšos melioracijos darbams , sudarant metinę programą,  paskirstytos atsižvelgiant į valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų prioritetus ir  valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje sąrašą.

Žemės ūkio ministro įsakymu „Dėl 2012 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti“  melioracijai Plungės savivaldybėje paskirta 246 tūkst. lt   ir  kitu  Žemės ūkio ministro įsakymu  „Dėl Valstybės investicijų 2012–2014 metų programoje numatytų žemės ūkio ministro valdymo srities kapitalo investicijų“  paskirta 91 tūkst. lt. Šios investicijos skirtos konkrečiam objektui užbaigti, tai „Plungės raj. Žlibinų sen. Kapsūdžių k. buvusio Vl. Rekašiaus kol. melioracijos projekto Nr.8 sausinimo sistemų Nr.221 rinktuvo „a“, Nr.224 rinktuvo „a“,Nr.25   rinktuvo „a“, Nr.251 rinktuvo“a“ rekonstrukcija“, kurio vertė 137 tūkst.lt.  Dėl lėšų trūkumo sutartimi buvo numatyta, kad objektas  bus vykdomas dviem etapais.  Praėjusiais metais I etape darbų atlikta už 46 tūkst. lt , II etape liko 91,0 tūkst. lt.

Paprastosios melioracijai skirtos išlaidos 246 tūkst. lt panaudojamos :

Praėjusiais metais, pagal gautus prašymus melioracijos sistemų gedimams taisyti, komisijai gautų prašymų apsvarstymo pritarus, buvo parengtas  techninis projektas „Plungės raj. Žemaičių Kalvarijos sen. buvusio Virkšų kolūkio melioracijos projekto Nr.2 griovių V-1,  V-1-1, V-1-2 ir V-2 remontas“ ( buvo numatyta 2011 metų melioracijos darbų programoje). Todėl šiais metais tikslinga šį projektą įvykdyti. Projekto vertė -   149,5 tūkst. lt.

Pagal sutartis su NMA , įsipareigojus 5 metus po projektų įgyvendinimo užtikrinti tinkamą priežiūrą ir veikimą,  dviems 2010 metais ir 2011 metais užbaigtiems projektams reikia skirti lėšų priežiūros darbams. Rekonstruotų griovių ilgis  30,5 km. Vien jų nušienavimui reikėtų apie  (30,5x3054 = 93147) 90 tūkst. lt. Jei reikėtų nušienautą žolę  išgrėbti, dar reikėtų  (30,5x 761= 23210) apie 23 tūkst. lt. Griovio dugno pavalymas vid. kai sąnašų storis iki 40 cm   1 km – 5882 lt. Taip pat  būtina atlikti  trijų tvenkinių, priklausančių valstybei, priežiūros darbus: periodiškai valyti  grotas nuo nešmenų,   šalinti krūmus, augmeniją nuo užtvankos šlaitų ,  atlikti betoninių konstrukcijų smulkų remontą,  nudažyti  metalines konstrukcijas, nukapoti ledą, prišalusį prie  šlaitų tvirtinimo konstrukcijų, hidrotechninių įtvarų uždorių ir sienelių.

Po sezoninės apžiūros bus nustatytos konkrečios sumos  griovių, užtvankų priežiūrai.   Avariniams gedimams taip pat reikia lėšų paskirti .  Visiems paminėtiems darbams lieka 88,5 tūkst. lt . Tai labai maža suma, tačiau kitos išeities nėra.

Palyginimui - lėšos melioracijai, skirtos per paskutinius metus:

2006 – 1165,0 tūkst.lt

2007 -  1010,0 tūkst.lt

2008 -  1107,0 tūkst.lt

2009 -  487,4 tūkst.lt

2010-   358,4 tūkst.lt

2011- 358,4 tūkst.lt.

2012- 337,0 tūkst. lt

Priimtas sprendimas įtakos korupcijai neturės.

Papildomų teisės aktų sprendimo įgyvendinimui priimti nereikia.

Sprendimui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.

Žemės ūkio skyriaus  vyr. specialistė Nijolė Varkalienė