|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | PATVIRTINTA/PRITARTA | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | (tvirtinančiojo pareigų pavadinimas) | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | Nr |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | teisės akto data, rūšis pvz: įsakymu | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | Plungės m. | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | **2013 - 2018 METŲ** | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | **SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO** | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | **STEBĖSENOS** | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | **ATASKAITA** | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | **TURINYS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | | **I** | | **BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  | | 1. | Socialinė - ekonominė aplinka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  | | 2. | Gamtinė aplinka, rekreacijos plėtojimas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  | | 3. | Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sprendiniai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  | | 4. | Susisiekimo sistemos vystymas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  | | 5. | Inžinerinė infrastruktūra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | | **II** | | **IŠVADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | | **III** | | **PROGNOZĖS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | | **IV** | | **SIŪLYMAI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | | **V** | | **PRIEDAI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  |
|  | **I** | | | | **BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | |  |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 1. | | | | | **Socialinė - ekonominė aplinka** | | | | | | | | | | | | | | 2010 | 2020 | | |  |  | | --- | --- | | Įgyvendintos priemonės: 4 |  | | Vykdomos priemonės: 16 |  | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 |  | | Neįgyvendintos priemonės: 2 |  | | Iš viso: 26 |  | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 1.1. | | | | | Verslas ir investicijos | | | | | | | | | | | | | | 2011 | 2020 | | |  | | --- | | Įgyvendintos priemonės: 0 | | Vykdomos priemonės: 1 | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 | | Neįgyvendintos priemonės: 0 | | Iš viso: 1 | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 1.1.1. | | | | | Identifikuoti laisvus žemės sklypus ir pastatus, paruošti juos investavimui ir kasmet leisti atnaujinamą leidinį (elektroninėje formoje) | | | | | | | Investicijoms paruošti žemės sklypai; išleistas leidinys | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Turto skyrius, Nacionalinė žemės tarnyba | | Kita | |  | 2011 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | Išleistas leidinys, kuriame pristatomi atviri investicijoms pastatai (15 vnt.) ir sklypai (12 vnt.). Informacija nuolat atnaujinama. | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 1.2. | | | | | Turizmas | | | | | | | | | | | | | | 2010 | 2020 | | |  | | --- | | Įgyvendintos priemonės: 0 | | Vykdomos priemonės: 1 | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 | | Neįgyvendintos priemonės: 0 | | Iš viso: 1 | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 1.2.1. | | | | | Pritaikyti turizmo reikmėms Plungės M. Oginskio dvaro sodybą | | | | | | | Atlikta Plungės dvaro sodybos rūmų, dešiniosios ir kairiosios oficinų, žirgyno, parko restauracija; M. Oginskio dvaro sodyba pritaikyta kultūrinio turizmo poreikiams | | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Žemaičių dailės muziejus | | Kita | |  | 2010 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2013 m. baigta Plungės dvaro sodybos rūmų G 213K1P fasadų restauracija ir pritaikymo darbai kultūriniam turizmui. Atlikta Plungės dvaro sodybos parko G213K11P restauracija - įrengtos mažosios architektūros formos. 2014 m. parke įrengti takai. 2015 m. restauruotas rūmų interjeras. 2016 m. pradėtas rengti pastato-žirgyno sutvarkymo techninis projektas, 2018 m. skirtas finansavimas šio pastato tvarkymo darbams. | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 1.3. | | | | | Būstas | | | | | | | | | | | | | | 2014 | 2020 | | |  | | --- | | Įgyvendintos priemonės: 0 | | Vykdomos priemonės: 1 | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 | | Neįgyvendintos priemonės: 0 | | Iš viso: 1 | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 1.3.1. | | | | | Įgyvendinti daugiabučių namų renovacijos (modernizavimo) programą | | | | | | | Renovuota (modernizuota) 80 proc. rajone esančių daugiabučių namų | | LR aplinkos ministerija, Vietos ūkio skyrius, Būsto energijos taupymo agentūra, SĮ "Plungės būstas" | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2014 metais renovuoti (modernizuoti) 4 daugiabučiai namai. 2015 metais renovuoti (modernizuoti) 9 daugiabučiai namai. 2016 metais renovuoti (modernizuoti) 7 daugiabučiai namai. 2017 metais renovuoti (modernizuoti) 12 daugiabučiai namai. 2018 metais renovuoti (modernizuoti) 4 daugiabučiai namai (strigo finansavimas). | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 1.4. | | | | | Švietimas | | | | | | | | | | | | | | 2014 | 2020 | | |  | | --- | | Įgyvendintos priemonės: 0 | | Vykdomos priemonės: 8 | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 | | Neįgyvendintos priemonės: 0 | | Iš viso: 10 | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 1.4.1. | | | | | Modernizuoti „Saulės“ gimnaziją | | | | | | | Modernizuotas gimnazijos pastatas (vandentiekio, elektros ir šilumos tinklų remontas/rekonstrukcija, vidaus patalpų remontas, pastato pritaikymas neįgaliesiems) | | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2014 m. atlikti šildymo sistemos remonto darbai. 2015 m. atlikti lauko inžinerinių tinklų įrengimas (drenažo ir lauko elektros tinklai), vykdyti sporto aikštyno statybos darbai. 2016 m. sutvarkyta dalis elektros instaliacijos, 2017 m. šie darbai pabaigti. Įrengtos priešgaisrinė ir apsauginė sistemos, telekomunikacijų, vaizdo stebėjimo, lauko apšvietimo bei lietaus nuotekų tinklai. Atliktas dalinis pamatų šiltinimas. 2018 m. atnaujinta 2061 kv. m patalpų su visais inžineriniais tinklais. Apšiltinti pamatai, įrengtas drenažas. | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1.4.2. | | | | | Modernizuoti Senamiesčio mokyklą | | | | | | | Modernizuotas mokyklos pastatas (atnaujinti vandentiekio ir šilumos tinklai, elektros instaliacija, atliktas fasado remontas). | | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2016 m. atnaujintos inžinerinės infrastruktūros (šildymo su šilumos punkto, karšto, šalto, recirkuliacinio ir priešgaisrinio vandentiekio). 2017 m. įrengti nauji elektros skydai, šviestuvai, pakloti kabeliai. 2018 m. užbaigtas apšvietimo ir elektrotechnikos atnaujinimas (įrengti nauji el. skydai, šviestuvai, kabeliai, lauko apšvietimas). | | | | | |  |
|  | 1.4.3. | | | | | Įrengti „Ryto“ pagrindinės mokyklos sporto aikštelę | | | | | | | Įrengta dengta sporto aikštelė su šaldymo įranga | | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Nepradėta vykdyti | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 1.4.4. | | | | | Suremontuoti Vyskupo M. Valančiaus pradinės mokyklos stogą | | | | | | | Suremontuotas mokyklos stogas | | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Nepradėta vykdyti | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 1.4.5. | | | | | Modernizuoti lopšelį-darželį „Rūtelė“ | | | | | | | Pakeista lopšelio-darželio stogo danga ir šilumos mazgai, 8 grupėse pakeisti langai ir elektros instaliacija | | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | Pakeista stogo danga ir apšiltintas stogas. Pakeisti langai. | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 1.4.6. | | | | | Rekonstruoti lopšelį-darželį „Raudonkepuraitė“ | | | | | | | Rekonstruotas lopšelio-darželio pastatas | | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2016 m. pakeisti langai. 2017 m. vykdytas sanitarinių mazgų ir inžinerinių tinklų remontas, pakeistos durys. | | | | | |  |
|  | 1.4.7. | | | | | Rekonstruoti lopšelį-darželį „Saulutė“ ir sutvarkyti jo aplinką | | | | | | | Rekonstruotas lopšelio-darželio pastatas (apšiltintos sienos, pakeisti langai ir durys, atnaujinta stogo danga); sutvarkyta aplinka (atnaujinta šaligatvių danga, suremontuotos vaikų sporto ir žaidimų aikštelės) | | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2016 m. pakeisti langai. 2017 m. atliktas sanitarinių mazgų ir inžinerinių tinklų remontas, pakeistos durys. | | | | | |  |
|  | 1.4.8. | | | | | Atnaujinti lopšelį-darželį „Vyturėlis“ | | | | | | | Suremontuotas lopšelis-darželis ir atnaujintos vaikų sporto ir žaidimo aikštelės | | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2011 m. rekonstruotas darželio pastatas: pakeisti langai ir durys, stogo danga, apšiltintos sienos ir cokolis, rekonstruotas šilumos punktas ir šildymo bei karšto vandens tiekimo sistema, pakeista elektros instaliacija, įrengta šiuolaikiška vėdinimo sistemos. 2016 m. įrengta mini futbolo aikštelė. 2018 m. įrengta nauja grupė, sutvarkyta darželio aplinka. | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1.4.9. | | | | | Rekonstruoti M. Oginskio meno mokyklą | | | | | | | Rekonstruota mokykla | | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2018 m. atlikti pirkimai Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos rangos darbams. Suremontuotas visas pastato stogas, pakeisti visi langai, įrengtos garso izoliacinės pertvaros, sumontuoti 4 vienetai skydinių durų su garso izoliacija. | | | | | |  |
|  | 1.4.10. | | | | | Įgyvendinti lopšelio-darželio „Pasaka“ rekonstrukcijos II etapą | | | | | | | Rekonstruotos pastato vidaus inžinerinės sistemos, apdailos darbai, sutvarkyta aplinka | | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2016 m. san. mazgų, vandentiekio ir nuotekų tinklų remonto darbai. Įrengta mini futbolo aikštelė. | | | | | |  |
|  | 1.5. | | | | | Kultūra ir sportas | | | | | | | | | | | | | | 2010 | 2020 | | |  | | --- | | Įgyvendintos priemonės: 3 | | Vykdomos priemonės: 5 | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 | | Neįgyvendintos priemonės: 1 | | Iš viso: 10 | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 1.5.1. | | | | | Babrungo upės slėnio estrados rekonstravimas ir jos prieigos sutvarkymas | | | | | | | Parengtas techninis projektas ir įgyvendinti jo sprendiniai | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2018 m. pasirašyta projekto „Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas“ projektavimo ir rangos darbų sutartis. Parengtas techninis darbo projektas. | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 1.5.2. | | | | | Renovuoti Plungės kultūros centro patalpas | | | | | | | Renovuota patalpų | | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius, Kultūros centras | | Kita | |  | 2010 | 2017 | | Įgyvendinta | | | |  | | 2014 m. atlikta žiūrovų salės rekonstrukcija. 2015 m. atlikti scenos ir jos pagalbinių patalpų darbai. 2016 m. užbaigti įrengti vandentiekio sistemų magistraliniai tinklai, atnaujintos III aukšto patalpos (kamerinė salė, koridorius, kabinetai, san. mazgai), atnaujintos elektros instaliacijos, vėdinimo ir dūmų šalinimo sistemos, įrengti II aukšto sanitariniai mazgai. 2017 m. įrengtos dūmų šalinimo, žiūrovų salės apšvietimas, įgarsinimo sistemos, patiesti elektros kabeliai, atlikti kiti darbai. 2018 m. atnaujinta 851,94 kv. m patalpų su visais inžineriniais tinklais. Atlikta: dūmų šalinimo sistema iš koridorių; elektros kabelių tiesimas; užbaigta žiūrovų | | | | | |  |
|  |  | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 1.5.2. | | | | | Renovuoti Plungės kultūros centro patalpas | | | | | | | Renovuota patalpų | | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius, Kultūros centras | | Kita | |  | 2010 | 2017 | | Įgyvendinta | | | |  | | salės apšvietimo sistema; šokių salės garso ir apšvietimo sistemų įrengimas; vėdinimo kamerų įrengimas. | | | | | |  |
|  | 1.5.3. | | | | | Rekonstruoti Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastatus ir M. Oginskio dvaro ansamblio laikrodinės oranžeriją, pritaikant bibliotekos reikmėms | | | | | | | Rekonstruotų pastatų skaičius | | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius, Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | | Kita | |  | 2010 | 2017 | | Įgyvendinta | | | |  | | Užbaigti vidaus apdailos darbai, įrengtos elektros, vandentiekio, nuotekų ir vėdinimo sistemos, apsauginė bei priešgaisrinė signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistema, įsigyti baldai, įrengta fondo apsaugos sistema. Sutvarkyta tvora ir vartai. Vaikų bibliotekoje sutvarkytas fasadas, Advokatų name įvykdyti perdangos rekonstrukcijos darbai. | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 1.5.4. | | | | | Rekonstruoti Plungės miesto parko stadioną | | | | | | | Rekonstruotas stadionas | | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius, Plungės sporto ir rekreacijos centras (toliau - Plungės SRC) | | Kita | |  | 2011 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2016 m. atlikta stadiono rekonstravimo projekto korektūra. 2017 m. pasirašyta projekto „Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m. M. Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties“ finansavimo sutartis. | | | | | |  |
|  | 1.5.5. | | | | | Renovuoti Plungės miesto irklavimo bazę | | | | | | | Viešosios - privačios partnerystės pagrindu renovuota irklavimo bazė | | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius, Plungės SRC, privatūs asmenys | | Kita | |  | 2011 | 2020 | | Nepradėta vykdyti | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 1.5.6. | | | | | Įrengti dirbtinės dangos futbolo stadioną Plungės mieste, prie Plungės technologijų ir verslo mokyklos | | | | | | | Atnaujintas stadionas | | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius, Plungės SRC | | Kita | |  | 2018 | 2020 | | Įgyvendinta | | | |  | | 2016 m. įrengta dirbtinės dangos aikštė Plungės technologijų ir verslo mokyklos stadione. | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 1.5.7. | | | | | Pastatyti universalų sporto ir sveikatingumo kompleksą Plungės mieste (I. Končiaus g.) | | | | | | | Viešosios – privačios partnerystės pagrindu įrengtas universalus sporto ir sveikatingumo kompleksas | | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius, Plungės SRC, privatūs asmenys | | Kita | |  | 2015 | 2020 | | Neįgyvendinta | | | |  | | 2018 m. pasirašyta universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso (Mendeno g. 1C) techninio projekto parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugos sutartis. Projektas parengtas. | | | | | |  |
|  | 1.5.8. | | | | | Lauko treniruoklių aikštelių įrengimas viešosiose erdvėse | | | | | | | Įrengtų aikštelių skaičius | | Vietos ūkio skyrius, Plungės SRC | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2015 m. įrengtos 8 lauko treniruoklių aikštelės. 2016 m. šalia A. Jucio pagrindinės mokyklos įrengta lauko treniruoklių aikštelė. Sporto įrenginiai pastatyti Jucio skvere, šalia vaikų žaidimo aikštelės. | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 1.5.9. | | | | | Įrengti / atnaujinti sporto aikšteles prie švietimo įstaigų ir kitose viešose erdvėse | | | | | | | Įrengtų ir atnaujintų aikštelių skaičius | | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius, Plungės SRC | | Kita | |  | 2011 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2016 m. Plungės lopšeliuose - darželiuose "Pasaka", "Nykštukas", "Vyturėlis" įrengtos mini futbolo aikštelės. 2017 m. dviejose miesto (V. Mačernio ir Stoties gatvėse) krepšinio aikštelėse įrengta sintetinė gumos granulių dviejų sluoksnių danga. 2018 m. atnaujintos A. Jucio g., Miškų g., krepšinio aikštelės. | | | | | |  |
|  | 1.5.10. | | | | | Atstatyti Plungės parapijos namų pastatą, pritaikant jį visuomenės poreikiams | | | | | | | Atstatytas pastatas | | Vietos ūkio skyrius, Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija | | Kita | |  | 2011 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 1.6. | | | | | Sveikatos apsauga | | | | | | | | | | | | | | 2014 | 2020 | | |  | | --- | | Įgyvendintos priemonės: 0 | | Vykdomos priemonės: 0 | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 | | Neįgyvendintos priemonės: 1 | | Iš viso: 2 | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 1.6.1. | | | | | Pagerinti psichiatrinės ir psichologinės pagalbos ir priklausomybės ligų gydymo prieinamumą, steigiant psichikos ir priklausomybės ligų centrą bei psichosomatinį skyrių Plungės ligoninėje | | | | | | | Įsteigtas centras; įsteigtų psichosomatinių lovų skaičius; vidutinis metinis pacientų skaičius | | Savivaldybės gydytoja, sveikatos priežiūros įstaigos | | Kita | |  | 2017 | 2017 | | Neįgyvendinta | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 1.6.2. | | | | | Įgyvendinti IT plėtrą sveikatos priežiūros įstaigose | | | | | | | Įdiegtos sistemos | | Savivaldybės gydytoja, sveikatos priežiūros įstaigos | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Nepradėta vykdyti | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 1.7. | | | | | Socialinė rūpyba | | | | | | | | | | | | | | 2011 | 2020 | | |  | | --- | | Įgyvendintos priemonės: 1 | | Vykdomos priemonės: 0 | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 | | Neįgyvendintos priemonės: 0 | | Iš viso: 1 | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 1.7.1. | | | | | Siekiant pagerinti klientų gyvenimo sąlygas, renovuoti stacionarias socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatus | | | | | | | Renovuoti senelių globos namai | | Socialinės paramos skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius | | Kita | |  | 2011 | 2020 | | Įgyvendinta | | | |  | | 2015 m. pastatyti nauji Plungės parapijos senelių globos namai. | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Socialinės - ekonominės aplinkos didžioji dalis sprendinių yra vykdomi. Visuomeninių ir socialinių objektų plėtra koncentruojasi į užstatytą miesto teritoriją. Vystoma socialinė infrastruktūra (švietimo, sveikatos įstaigų ir pan.). Vykdoma statinių ir įrangos modernizacija, atnaujinimo darbai. Lopšeliuose - darželiuose pastovus grupių skaičius. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kiekvienais metai stebimas gyventojų mažėjimas. Nuo 2014 metų Plungės mieste gyventojų sumažėjo 9,6 proc. Dėl įvairių priežasčių stringanti daugiabučių namų renovacijos programa, todėl 2018 m renovuota tik 4 daugiabučiai. Nevyksta kompleksinė gyvenamųjų rajonų renovacija. Naujai numatomiems statyti objektams tikslinga rengti galimybių studijas, vertinančias naujų objektų poreikį ir esamų objektų užpildymą bei pasiekiamumą. Kasmet mažėjantis mokinių ir klasių komplektų skaičius | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 2. | | | | | **Gamtinė aplinka, rekreacijos plėtojimas** | | | | | | | | | | | | | | 2013 | 2020 | | |  |  | | --- | --- | | Įgyvendintos priemonės: 1 |  | | Vykdomos priemonės: 4 |  | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |  | | Neįgyvendintos priemonės: 0 |  | | Iš viso: 5 |  | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 2.1. | | | | | Rekreacinės infrastruktūros kūrimas, palaikymas ir gerinimas | | | | | | | | | | | | | | 2013 | 2020 | | |  | | --- | | Įgyvendintos priemonės: 1 | | Vykdomos priemonės: 4 | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 | | Neįgyvendintos priemonės: 0 | | Iš viso: 5 | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 2.1.1. | | | | | Parengti Babrungo upės slėnio teritorijos Plungėje, tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių, detalųjį planą | | | | | | | Patvirtintas planas | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | |  | 2013 | 2015 | | Įgyvendinta | | | |  | | 2014 m. parengtas "Babrungo upės slėnio teritorijos, tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių, Plungės m." detalusis planas | | | | | |  |
|  | 2.1.2. | | | | | Babrungo upės pakrančių tarp Dariaus ir Girėno g. ir Vandentiekio g. sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai | | | | | | | Parengtas techninis projektas ir įgyvendinti jo sprendiniai | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2014 m. parengtas Babrungo upės slėnio teritorijos, tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių, esančios Plungės mieste, Plungės rajono savivaldybėje, detalusis planas. | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2.1.3. | | | | | Prie Babrungo upės ir Gandingos HE („Plungės jūros“) prieinančių teritorijų sutvarkymas | | | | | | | Sutvarkyta teritorija; įrengta infrastruktūra | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2017 m. pasirašyta Techninių projektų parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartis | | | | | |  |
|  | 2.1.4. | | | | | Sinagogų kvartalo sutvarkymas, Palankės skvero rekreacinės erdvės suformavimas | | | | | | | Patvirtintas detalusis planas; parengtas techninis projektas ir įgyvendinti jo sprendiniai | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2018 m. konkurse "Išmanusis miestas VI" studentai parengė idėjas- koncepcijas "Palankės tvenkinio teritorija ir jos prieigų sutvarkymas Plungėje". | | | | | |  |
|  | 2.1.5. | | | | | Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo plėtojimas | | | | | | | Įrengti ir rekonstruoti šaligatviai bei dviračių takai | | Vietos ūkio skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2017 - 2018 m. nutiestas pėsčiųjų ir dviračių takas šalia Žaltakalnio ir J. Tumo-Vaižganto gatvių. 2018 m. parengti pėsčiųjų ir dviračių takų Gandingos ir J. Tumo-Vaižganto gatvėse įrengimo techniniai projektai. | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Parengta ir rengiama projektų dokumentaciją, jų sprendinių įgyvendinimas sustiprins miesto gamtinį potencialą, skatins rekreacijos plėtojimą. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Neparengta miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programa, kuri leistu planuoti reikiamus veiksmus ir priemones, kurios apimtu gamtinio karkaso formavimo, gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugos bei biologinės įvairovės apsaugos priemones ir sprendinius. Plungės miesto chaotiška plėtra į priemiestines teritorijas nekoordinuojama, vyksta neplaninga priemiestinio kraštovaizdžio urbanizacija, kuriasi fragmentiškas priemiestinis kraštovaizdis. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 3. | | | | | **Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sprendiniai** | | | | | | | | | | | | | | 2014 | 2020 | | |  |  | | --- | --- | | Įgyvendintos priemonės: 0 |  | | Vykdomos priemonės: 2 |  | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 |  | | Neįgyvendintos priemonės: 0 |  | | Iš viso: 3 |  | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 3.1. | | | | | Regiono savitumą atspindinčio kultūros paveldo išsaugojimas | | | | | | | | | | | | | | 2014 | 2020 | | |  | | --- | | Įgyvendintos priemonės: 0 | | Vykdomos priemonės: 2 | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 | | Neįgyvendintos priemonės: 0 | | Iš viso: 3 | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 3.1.1. | | | | | Objektų, turinčių vertingųjų savybių, vertinimas, paskelbimas Savivaldybės saugomais | | | | | | | Atliktas vertinimas, objektų paskelbimas savivaldybės saugomais (5 vnt.) | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | | Kita | |  | 2015 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 3.1.2. | | | | | Plungės miesto kultūros paveldo apsaugos ir tinkamo panaudojimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos vykdymas | | | | | | | Parengta stebėsenos ataskaita | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | | Europos Sąjungos paramos lėšos | |  | 2014 | 2020 | | Nepradėta vykdyti | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 3.1.3, | | | | | Laisvės alėjos rekonstravimas | | | | | | | Parengtas techninis projektas ir įgyvendinti jo sprendiniai | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2018 m. pasirašyta „Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas“ techninio darbo projekto parengimo ir rangos darbų sutartis. | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Vyksta nekilnojamųjų kultūros vertybių objektų restauravimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams darbai. Vykdomi kultūros paveldo stebėsena. Parengti ir rengiami kultūros paveldo statinių techniniai dokumentai. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Vykdomų paveldotvarkos darbų apimtis yra nepakankama visapusiškai saugoti urbanistinio paveldo vertę dėl lėšų trūkumo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 4, | | | | | **Susisiekimo sistemos vystymas** | | | | | | | | | | | | | | 2014 | 2020 | | |  |  | | --- | --- | | Įgyvendintos priemonės: 0 |  | | Vykdomos priemonės: 4 |  | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 |  | | Neįgyvendintos priemonės: 1 |  | | Iš viso: 7 |  | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 4.1, | | | | | Miesto transporto problemų sprendimas | | | | | | | | | | | | | | 2014 | 2020 | | |  | | --- | | Įgyvendintos priemonės: 0 | | Vykdomos priemonės: 2 | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 | | Neįgyvendintos priemonės: 0 | | Iš viso: 4 | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 4.1.1, | | | | | Žiedinės sankryžos Dariaus ir Girėno gatvėje, kuri sutampa su rajoniniu keliu Nr. 3201 Truikiai-Prūsaliai, ir naujos gatvės tarp Dariaus ir Girėno gatvės ir Atlanto gatvės techninių projektų parengimas ir darbai | | | | | | | Parengti techniniai projektai, įrengta žiedinė sankryža ir nauja gatvė | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Vietos ūkio skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2017 | | Vykdoma | | | |  | | 2017 m. pasirašyta Žiedinės sankryžos Dariaus ir Girėno gatvėje bei naujos gatvės tarp Dariaus ir Girėno ir Alanto gatvių statybos rangos darbų sutartis. 2017 m. įrengta nauja gatvė tarp Dariaus ir Girėno ir Alanto gatvių. 2018 m. žiedinės sankryžos Plungės miesto Dariaus ir Girėno gatvėje, kuri sutampa su rajoniniu keliu Nr. 3201 Truikiai – Prūsaliai, statyba. Paskelbtas pirkimas. | | | | | |  |
|  | 4.1.2, | | | | | Dariaus ir Girėno g., kuri sutampa su rajoniniu keliu Nr. 3201 Truikiai-Prūsaliai, transporto mazgo su tuneliu po geležinkeliu įrengimas | | | | | | | Įrengtas tunelis | | Lietuvos automobilių kelių direkcija, Vietos ūkio skyrius | | Europos Sąjungos paramos lėšos | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | Parengtas projektas. 2018 m. pasirašytos pirkimo sutartys dėl projekto „Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas“ rangos darbų atlikimo. Atliekami tunelio įrengimo darbai. | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 4.1.3. | | | | | V. Lingio gatvės įrengimo II etapo įgyvendinimas | | | | | | | Nutiesta nauja gatvė | | Vietos ūkio skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Nepradėta vykdyti | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 4.1.4. | | | | | Įrengti naujas automobilių laikymo aikšteles (arba išplėsti esamas) miesto centrinėje dalyje | | | | | | | Įrengtos (3) ir atnaujintos automobilių laikymo aikštelės | | Vietos ūkio skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Nepradėta vykdyti | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 4.2. | | | | | Eismo saugumo palaikymas ir gerinimas | | | | | | | | | | | | | | 2014 | 2020 | | |  | | --- | | Įgyvendintos priemonės: 0 | | Vykdomos priemonės: 2 | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 | | Neįgyvendintos priemonės: 0 | | Iš viso: 2 | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 4.2.1. | | | | | Rekonstruoti Laisvės g. – Rietavo g. sankryžą | | | | | | | Rekonstruota sankryža | | Vietos ūkio skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2016 m. pasirašyta Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių rekonstravimo techninių projektų parengimo ir jų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartis. 2017 m. parengtas techninis projektas. 2018 m. sustabdytas projekto įgyvendinimas. | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 4.2.2. | | | | | Rekonstruoti Laisvės g. – Telšių g. sankryžą | | | | | | | Rekonstruota sankryža | | Vietos ūkio skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2016 m. pasirašyta Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių rekonstravimo techninių projektų parengimo ir jų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartis. 2017 m. parengtas techninis projektas. | | | | | |  |
|  | 4.3. | | | | | Miesto transporto problemų sprendimas | | | | | | | | | | | | | | 2014 | 2020 | | |  | | --- | | Įgyvendintos priemonės: 0 | | Vykdomos priemonės: 0 | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 | | Neįgyvendintos priemonės: 1 | | Iš viso: 1 | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 4.3.1. | | | | | Rekonstruoti autobusų stotį | | | | | | | Rekonstruota autobusų stotis | | UAB "Plungės autobusų parkas" | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | |  | 2014 | 2020 | | Neįgyvendinta | | | |  | | Numatomas traukinių ir autobusų stočių sujungimas. | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Pradėtos tunelinio viaduko statybos po geležinkeliu, padidins eismo saugumą, sumažės transporto spūstys, gyventojams bus patogiau judėti mieste. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Lėtai vykstantis kelių infrastruktūros gerinimas, kapitališkai remontuojami ir rekonstruojami keliai. Išlieka sudėtingos eismo sąlygos pagrindinėse gatvėse ir sankryžose. Nevykdomas visuomeninio transporto modernizavimas ir maršrutinio tinklo optimizavimas. Nesugebama konkuruoti su lengvaisiais automobiliais. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 5. | | | | | **Inžinerinė infrastruktūra** | | | | | | | | | | | | | | 2014 | 2020 | | |  |  | | --- | --- | | Įgyvendintos priemonės: 0 |  | | Vykdomos priemonės: 2 |  | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |  | | Neįgyvendintos priemonės: 0 |  | | Iš viso: 2 |  | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 5.1. | | | | | Vandentieka ir vandenvala | | | | | | | | | | | | | | 2014 | 2020 | | |  | | --- | | Įgyvendintos priemonės: 0 | | Vykdomos priemonės: 1 | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 | | Neįgyvendintos priemonės: 0 | | Iš viso: 1 | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 5.1.1. | | | | | Įrengti lietaus kanalizaciją, inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus | | | | | | | Atlikta inventorizacija; atlikta registracija, įgyvendintas projektas | | UAB "Plungės vandenys", Vietos ūkio skyrius | | Kita | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2017 m. UAB "Plungės vandenys" pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto "Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste" finansavimo. 2018 m. gautos papildomos lėšos nutiesti 2,17 km paviršinių nuotekų tinklų. | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | | | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | 5.2. | | | | | Atliekų tvarkymas | | | | | | | | | | | | | | 2014 | 2020 | | |  | | --- | | Įgyvendintos priemonės: 0 | | Vykdomos priemonės: 1 | | Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 | | Neįgyvendintos priemonės: 0 | | Iš viso: 1 | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | 5.2.1. | | | | | Įrengti prie daugiabučių namų atliekų rūšiavimo aikšteles | | | | | | | Daugiabučių namų gyventojų, turinčių galimybę atliekas rūšiuoti 100 m atstumu nuo gyvenamosios vietos, dalis nuo visų daugiabučių namų | | UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, Vietos ūkio skyrius | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | |  | 2014 | 2020 | | Vykdoma | | | |  | | 2017 m. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Plungės rajono savivaldybės komunalinių atliekų aikštelių vietų išdėstymo schema. | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Nuolat vykdoma inžinerinių tinklų plėtra ir atnaujinimas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Nepakankamai integruota miesto ir priemiesčių zonų infrastruktūros plėtra. Naujų gyvenamųjų kvartalų kūrimasis, mažai urbanizuotuose priemiestinėse teritorijose, kuriose neišvystyta inžinerinė infrastruktūra. Mažas naujų vartotojų prisijungimas prie centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų. Nepakankamas pirminis atliekų rūšiavimas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  | **II** | | | | | **Išvados: 2013 - 2018 bendrojo plano įgyvendinimas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | Atsižvelgiant į Plungės miesto teritorijos raidos tendencijas, bendrojo plano turinio kokybinius trūkumus ir sprendinių įgyvendinimo eigą, teisės aktų pasikeitimus reikalinga keisti bendrąjį planą. Reikalinga patikslinti Plungės miesto teritorijos bendrojo plano ir jo aiškinamojo rašto sprendinius pagal Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo įstatymo, Teritorijos planavimo normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7, reikalavimus, Teritorijos planavimo erdvinis duomens specifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009, reikalavimus. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | **III.** | | | | | **Prognozės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | Atlikta Plungės miesto teritorijos socialinės – ekonominės aplinkos esamos būklės analizė parodė, kad rajone nuolat mažėja gyventojų, nuo 2011 metų gyventojų sumažėjo 2723. Plungės miestas yra pagrindinis rajono gyventojų darbo, sveikatos, paslaugų centras, todėl tikslinga plėtoti inžinerinę infrastruktūrą, susisiekimą. Vyksta neplaninga priemiestinio kraštovaizdžio urbanizacija, kur nėra socialinės, inžinerinės infrastruktūros. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | **IV.** | | | | | **Siūlymai:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | **Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | **Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | Keičiant bendrąjį planą bus tikslinamas priemonių planas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | **Dėl bendrojo plano keitimo:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | 1. Nustatyti Plungės miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. T1-139 „Dėl Plungės rajono ir Plungės miesto teritorijų bendrųjų planų tvirtinimo“, spragas ir kolizijas tarp Bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio ir Gamtinio kraštovaizdžio apsaugos brėžinio sprendinių, problemines situacijas. Įvertinti 2015 m. patvirtintą Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą ir integruoti sprendinius Bendrajame plane. 2. Numatyti realias plėtrai teritorijas (nustatant privalomuosius ir papildomus ribinius plėtros parametrus, taip pat kitus teritorijų naudojimo planinius ir erdvinius reglamentus), kitas plėtrai numatytas teritorijas galima būtų laikyti rezervinėmis. 3. Peržiūrėti atskirus probleminius teritorijų funkcinio zonavimo bei kitus teritorinės struktūros formavimo sprendinius. 4. Suplanuoti planavimo lygmenį atitinkančias perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos arealų zonų funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis. 5. Numatyti konkrečias priemones planuojamos teritorijos aplinkos informaciniam suvokimui gerinti ir kraštovaizdžio vizualiniam identitetui saugoti. 6. Tikslinti urbanizuojamų teritorijų plotą, išdėstymą bei reglamentavimą, nustatyti plėtros prioritetus. 7. Racionaliai ir ekonomiškai pagrįsti ir išskirti prioritetinės plėtros teritorijas, kuriose Savivaldybė įsipareigoja vystyti socialinę ir (ar) inžinerinę infrastruktūrą. 8. Keičiant Plungės miesto teritorijos bendrąjį planą tikslinga įvertinti galiojančių žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir kitų savivaldybės strateginių dokumentų sprendinius. 9. Integruoti galiojančius specialiųjų planų sprendinius. 10. Atsižvelgiant į teritorijų planavimo įstatymo pasikeitimą, taip pat į tai, kad miesto urbanizuojamos teritorijos plėtojamos / vystomos rengiant sklypų formavimo pertvarkymo projektus, numatyti planinės ir erdvinės struktūros kokybinius kriterijus. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | **Dėl bendrojo plano koregavimo:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | **Kiti siūlymai:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | **V.** | | | | | **Priedai:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |