Projektas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2020 m. vasario 13 d. Nr. T1-

Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201, nuostatomis, Plungės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Savivaldybės meras

SUDERINTA:

Administracijos direktorius M.Kaunas

l.e.p. Vietos ūkio skyriaus vedėjas A.Liutika

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vyr. specialistas S.Žilinskas

Kalbos tvarkytojas A. Eidukaitis

Sprendimą rengė Vietos ūkio skyriaus specialistas Evaldas Jankauskas

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. vasario 13 d.

sprendimu Nr. T1-

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

# PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 40 000,00 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 35 000,00 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 0,00 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 0,00 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) | 75 000,00 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 15 000,00 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 51 400,00 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7) | 66 400,00 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 141 400,00 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 20 300,00 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 0,00 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11) | 20 300,00 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 81 200,00 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 24 900,00 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14) | 106 100,00 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos | 21 407,43 |
| 2.1.1. | Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimas | Priemonės vykdytojai: Aurelija Koženiauskaitė Stanislovas Vyšniauskas Daiva Stonkienė Algirdas Norkus (nuo laukinių gyvūnų aptverta tvoromis, elektriniais piemenimis – 24,13 ha ūkininkų puoselėjamų kultūrų ir želdinių) Priemonės vykdymo pradžia – 2019-06-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-12-31. | 21 407,43 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės | 0 |
|  | Iš viso: | 21 407,43 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 20 000,00 |

4.Kitos Aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės | 4 250,00 |
| 4.1.1. | Sosnovskio barščio, esančio Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše, populiacijos naikinimas | Alsėdžių seniūnijoje atliktos priemonės: Sosnovskio barščio naikinimas – 0,6 ha. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-06-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-09-30. | 500,00 |
| 4.1.2. | Sosnovskio barščio, esančio Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše, populiacijos naikinimas | Platelių seniūnijoje atliktos priemonės: Sosnovskio barščio naikinimas – 0,8 ha. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-06-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-09-30. | 800,00 |
| 4.1.3. | Aukštalipių paslauga medžių genėjimui ir varninių paukščių lizdų ardymui | Žemaičių dailės muziejuje atliktos priemonės: M. Oginskio rūmų parke genėti medžiai ir ardyti varnų kolonijos lizdai. Varninių paukščių baidymas plėšriųjų paukščių pagalba. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-03-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-12-31. | 2 950,00 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės | 8 822,00 |
| 4.2.1. | UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ veiklos auditas | Įvykdytas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ veiklos auditas. Ataskaita apie faktinius pastebėjimus atlikus veiklos auditą per laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 pateikta 2019-09-26. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-03-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-09-30. | 8 822,00 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės | 5 092,16 |
|  | UAB „Ecoservice projektai“ | Žlibinų seniūnijoje atliktos priemonės: Išvežta apie 23,4 tonos susikaupusių bešeimininkių atliekų nuo Kantaučių kaimo kapinių. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-07-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-07-31. | 5 092,16 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės | 8 694,76 |
| 4.4.1. | Ekstremalių ekologinių situacijų, avarijų, įvykių padarinių likvidavimas | Ekstremalių situacijų likvidavimas: UAB „Toksika“ išvežė pavojingų medžiagų - gyvsidabrį 13,5 kg (Administracijos direktoriaus 2019-07-30 įsakymas Nr. D-693). Priemonės vykdymo pradžia – 2019-07-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-07-31. | 520,30 |
| 4.4.2. | Plungės rajono maudymosi vietų vandens ir smėlio kokybės stebėsenos programa | Plungės rajone ir mieste atlikta: 11 maudymosi vietų vandens ir smėlio tyrimai (daugkartiniai); organizavo Plungės r. sav. visuomenės sveikatos biuras. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-03-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-12-31. | 3 500,00 |
| 4.4.3. | Plungės r. sav. priešgaisrinės apsaugos tarnybai naftos teršalų likvidavimas | Plungės r. sav. priešgaisrinė apsaugos tarnyba: įsigijo profesionalių priemonių (absorbentų), kurios leis surinkti ir suskaldyti naftos produktus į gamtai nepavojingus darinius (70 vnt.). Priemonės vykdymo pradžia – 2019-03-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-12-31. | 2600,00 |
| 4.4.4. | Nepratekančių telkinių vandens prisotinimo deguonimi žiemos metu priemonių įsigijimas | Paukštakių seniūnijoje atliktos priemonės: įsigyta orapūtė įveistai žuvų populiacijai tvenkinyje aprūpinti deguonimi (Grumblių k.). Priemonės vykdymo pradžia – 2019-06-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-06-30. | 364,31 |
| 4.4.5. | Tvenkinių ir Babrungo vandens tyrimai | Žemaičių dailės muziejuje atliktos priemonės: atlikti M. Oginskio dvaro parko tvenkinių ir Babrungo upės vandens mėginiai (apie 50 vnt.). Atlikta Telšių maisto ir vet. tarnyboje. Apmokėta iš Žemaičių dailės muziejaus lėšų. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-03-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-12-31. | 0,00 |
| 4.4.6. | Parko tvenkinių protakų ir tiltų atnaujinimas | Žemaičių dailės muziejuje atliktos priemonės: atnaujintos M. Oginskio dvaro parko tvenkinių ir tiltų protakos (5 vnt.); pėsčiųjų takų žvyravimas ir tiltų tvarkymas (apie 400 m.). Priemonės vykdymo pradžia – 2019-03-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-12-31. | 1285,14 |
| 4.4.7. | Paviršinių vandens telkinių būklės tyrimai | Vykdomas projektas: „Plungės m. esančių Babrungo upės dalių išvalymas ir sutvarkymas“ (Nr.VP3-1.4-AM-04-R-81-004) Priemonės vykdymo pradžia – 2019-03-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-12-31. | 425,01 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės | 10 947,08 |
| 4.5.1. | Akcija „Darom 2019“ organizavimas | Akcijos „Darom 2019“ (balandžio mėn.) metu: surinkta apie 27,8 tonos šiukšlių Plungės mieste ir rajone. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-04-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-04-30. | 7539,79 |
| 4.5.2. | Švaros akcijos talkų organizavimas | Plungės mieste vykdytos: savanoriškos švaros akcijos, dalyvaujant mokykloms, bendruomenėms ir kitoms visuomeninėms organizacijoms. Dalintos: pirštinės, šiukšlių maišai ir pan. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-03-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-12-31. | 1499,49 |
| 4.5.3. | Plungės r. Platelių gimnazijos netradicinių erdvių sukūrimas | Platelių gimnazijoje atliktos priemonės: dalyvaujant moksleiviams, vykdytos ekologinės edukacijos; įrengta „lauko klasė“; apželdinta dalis mokyklos teritorijos (apie 0,2 ha, sodinti vienmečiai ir daugiamečiai augalai, medeliai, sukurtas pavėsinės karkasas, kuris apželdintas 4 vnt. vynuogių, pagaminta 12 vnt. suoliukų) Priemonės vykdymo pradžia – 2019-04-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-06-30. | 500,00 |
| 4.5.4. | Plungės Senamiesčio mokyklos sodo augmenijos atnaujinimas | Plungės Senamiesčio mokykloje atliktos priemonės: pasodinti gėlynai, iškirsti menkaverčiai medžiai ir krūmynai, sukurtas alpinariumas mokyklos paradinėje dalyje, atnaujinta 100 kv. m vejos. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-04-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-11-30. | 1000,00 |
| 4.5.5. | Savivaldybės darbuotojų, atsakingų už atliekų tvarkymą, mokymai | Pakelta Savivaldybės darbuotojų, atsakingų už atliekų tvarkymą, kvalifikacija. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-09-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-09-30. | 407,80 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės | 49 537,11 |
| 4.6.1. | Želdinių būklės ekspertizė ir inventorizavimas | Plungės rajone atlikti darbai: atlikta želdinių būklės ekspertizė – pagal ekspertų rekomendacijas šalintinais ir (arba) avariniais pripažinti medžiai (iš viso: 40 vnt.). Paslaugų sutartis: 2019-08-23, Nr.BT6-01-398. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-08-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-12-31. | 207,00 |
| 4.6.2. | Medžių genėjimo ir avarinių medžių šalinimo paslauga | Plungės rajone atlikti darbai: nupirkta medžių genėjimo ir avarinių medžių šalinimo paslauga - 10 seniūnijų (iš viso: 293 vnt. medžių). Priemonės vykdymo pradžia – 2019-03-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-12-31. | 5771,70 |
| 4.6.3. | Medžių genėjimo ir avarinių medžių šalinimo paslauga | Plungės mieste atlikti darbai: medžių genėjimas (124 vnt.) avarinių medžių šalinimas (Palankės g., Vandentiekio g., J. Tumo-Vaižganto g., Dariaus ir Girėno g., S. Nėries g., Birutės g., Senamiesčio a.) Priemonės vykdymo pradžia – 2019-03-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-12-31. | 3497,82 |
| 4.6.4. | Plungės miesto seniūnijos naujų želdinių įsigijimas | Plungės mieste atlikti darbai: naujų želdinių įsigijimas ir sodinimas (215 vnt. medžių ir dekoratyvinių krūmų). Priemonės vykdymo pradžia – 2019-03-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-11-30. | 1497,00 |
| 4.6.5. | Želdinių suformavimas Platelių miestelio viešosiose erdvėse | Visuomeninės organizacijos Platelių bendruomenės atlikti darbai: daugiamečių gėlių įsigijimas, dekoratyvinių medelių ir krūmų sodinimas (apie 50 vnt.); Platelių reprezentatyvios teritorijos, skvero sutvarkymas (apie 0,7 ha); medinių poilsio suolų pagaminimas ir pastatymas (4 vnt.) Priemonės vykdymo pradžia – 2019-05-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-06-30. | 1000,00 |
| 4.6.6. | Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimas Gandingos valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje | Ekologijos klubo „Liepija“ atlikti darbai: Europos Bendrijos saugomose pievų buveinėse (Žemaitijos nac. parkas) iškirsta savaime sumedėjusi augmenija, nušienauta ir pašalinta biomasė 3 ha plote; Visuomenė supažindinta su Gandingos kraštovaizdžio draustinio gamtinėmis vertybėmis. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-03-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-12-31. | 1200,00 |
| 4.6.7. | „Papuoškime Kulius – mažąją Lietuvos kultūros sostinę“ | Kulių seniūnijos projektas: Reprezentatyviose Kulių mstl. erdvėse pasodinta gėlių sodinukų (našlaičių, begonijų, surfinijų ir t. t.); Pasodinti dekoratyviniai krūmai ir medeliai (mažalapė liepa, hortenzija, sidabrinė eglė, paprastasis kadagys – 8 vnt.). Priemonės vykdymo pradžia – 2019-04-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-11-30. | 998,73 |
| 4.6.8. | Teritorijos, esančios prie Plungės „Saulės“ gimnazijos, sutvarkymas, pritaikant ją edukacinei veiklai; techninio ir miškotvarkos projektų parengimas | Asociacijos Plungės miesto vietos veiklos grupės projektas: Parengta techninė dokumentacija, miškotvarkos projektas didesniam finansavimui gauti, siekiant sutvarkyti (įrengti peizažinį parką) Plungės „Saulės“ gimnazijos 2 ha teritorijoje. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-03-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-12-31. | 14200,00 |
| 4.6.9. | Platelių dvaro sodybos parko želdinių apsauga ir tvarkymas | Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos projektas: Parengtas Platelių dvaro sodybos parko ir sodo regeneracijos projektai; organizuotas renginys „Miško burtai“; apie įgyvendinamą projektą informuota visuomenė per Žemaitijos nac. parko tinklalapį ir socialinius tinklus. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-03-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-12-31. | 9200,00 |
| 4.6.10. | Naujų medelių įsigijimas | Žemaičių dailės muziejuje atliktos priemonės: kasimo darbai, vandens drenažo sutvarkymas, mažalapių liepų apsodinimas (apie 60 vnt. medelių). Priemonės vykdymo pradžia – 2019-03-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-12-31. | 9397,22 |
| 4.6.11. | Landšafto architekto paslauga | Žemaičių dailės muziejuje atliktos priemonės: M. Oginskio rūmų parko fontano paruošimas žiemos sezonui, gėlynų prie Veidrodinio tvenkinio projektavimo darbai, pasitelkiant landšafto architektą; atkurtas ir suformuotas gėlynas prie Veidrodinio tvenkinio (apie 1ha parko teritorijos). Priemonės vykdymo pradžia – 2019-03-01. Priemonės įvykdymo pabaiga – 2019-12-31. | 2567,64 |
| 4.7. | Kitos priemonės, kurios atitinka Įstatymo ir kitų teisės aktų, kuriais yra nustatytos savivaldybių funkcijos aplinkosaugos srityje | 0,0 |
|  | Iš viso | 87343,11 |

5. Ataskaitinio laikotarpio (2019 m.) Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 92,57 |
| 5.2. | Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 300,00 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 12 256,89 |
| 5.4. | Iš viso: | 12 649,46 |

# ____________________________________________

- PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIETOS ŪKIO SKYRIUS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO“

2020 m. sausio 28 d.

Plungė

1. Parengto teisės akto projekto tikslai.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitą.

2. Teisės akto projekto esmė, rengimo priežastys ir motyvai.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis.

3. Lėšų poreikis (jeigu teisės aktui įgyvendinti reikalingos lėšos).

Faktinis 2019 m. gruodžio 31 d. Specialiosios programos lėšų likutis yra 12 649,46 Eur.

4. Laukiami rezultatai.

Plungės rajono savivaldybės administracija ne vėliau kaip iki kovo 1 d. turi pateikti Aplinkos apsaugos departamentui Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą ataskaitą kartu su šio sprendimo kopija.

5. Kita svarbi informacija (gali būti nurodomos kitos galimos projekto ir (ar) jo įgyvendinimo alternatyvos, taip pat jų poveikio įvertinimas; nurodoma, kokios institucijos būtų atsakingos už jo atlikimą, kokie duomenys turėtų būti renkami, siekiant vėliau įvertinti, ar buvo pasiektas projekto tikslas; nurodoma, ar buvo konsultuotasi su visuomene, apibendrinami konsultavimosi rezultatai (nurodoma, su kokiomis suinteresuotomis grupėmis buvo konsultuotasi, ar atsižvelgta į suinteresuotų grupių pateiktus siūlymus, kiek į juos atsižvelgta) ir kita.).

6. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas*

| Sritys | Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai |
| --- | --- |
|  | Teigiamas poveikis | Neigiamas poveikis |
| Ekonomikai | - | - |
| Finansams | - | - |
| Socialinei aplinkai | - | - |
| Viešajam administravimui | - | - |
| Teisinei sistemai | Įgyvendintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-201 nuostatos. | - |
| Kriminogeninei situacijai | - | - |
| Aplinkai | - | - |
| Administracinei naštai | - | - |
| Regiono plėtrai | - | - |
| Kitoms sritims, asmenims ar jų grupėms | - | - |

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas teisinis reguliavimas.

Rengėjas

Vietos ūkio skyriaus specialistas                                                                           Evaldas Jankauskas