projektas

RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2016 m. vasario __  d.  Nr. T1-

Rietavas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Rietavo savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T1-29 ,,Dėl Rietavo savivaldybės 2015 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos statinių priežiūros ir remonto darų sąrašo patvirtinimo“ Rietavo savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Rietavo savivaldybės 2015 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbų įvykdymo ataskaitą (pridedama).

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

PATVIRTINTA

Rietavo savivaldybės tarybos

2016 m. vasario _ d.

sprendimu Nr. T1-

RIETAVO SAVIVALDYBĖS  2015 METŲ VALSTYBĖS LĖŠOMIS  FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ  ĮVYKDYMO ATASKAITA

II. VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS VYKDYTI  (PAPRASTOSIOS IŠLAIDOS)

| 2015 m. melioracijos darbų programa | Programos vykdymas | Trumpas įvykdytų darbų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų ir objektų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Darbų vertė Eur | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Darbų vertė tūkst. Lt |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Priežiūros ir remonto darbai |
| 1. | Rietavo savivaldybės Daugėdų kadastro vietovės griovių M-1, A-1, A-1-2, B-6, B-5, B-9, B-9-1, B-9-2, U-13 ir statinių juose remontas I etapas (viso projekto vertė – 94733 EUR) | Griovių km Pralaidų vnt. Drenažo žiočių vnt. | 5,0 5 43 | 41906 | Griovių km Pralaidų vnt. Drenažo žiočių vnt. | 5,3 4 34 | 41906 | Suremontuota 5,3 km magistralinių griovių, 4 vandens pralaidos, naujai įrengtos 34 drenažo žiotys, 216 ha naudmenų plote pagerintas gruntinio vandens režimas |
| 2. | Daugėdų I-II užtvankų priežiūros ir remonto darbai | vnt. | 2 | 970 | Vnt. | 2 | 959 | Atlikti Daugėdų sen. Daugėdų I-II užtvankų priežiūros darbai |
| 3. | Melioracijos griovių ir jų statinių priežiūra | Griovių km | 6,0 | 2820 | Griovių km | 6,1 | 2903 | Nušienauta 1,6 ha griovio šlaitų, pašalinta 2,51 ha krūmų. Griovių priežiūros darbai atlikti 6,1 km |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Melioracijos ir hidrotechninių statinių avarinis remontas |  |  | 7000 |  |  | 10215 | Avariniai melioracijos statinių darbai atlikti 11 melioracijos objektų. Suremontuota 0,212 km didelio diametro drenažo rinktuvų, dvi vandens pralaidos, pakeista vienerios drenažo žiotys. Pagerintas gruntinio vandens režimas 22,3 ha žemės ūkio naudmenų plote |
| 5. | Melioracijos ir hidrotechninių statinių remontas |  |  | 3000 |  |  | 3000 | Suremontuotos dvi vandens pralaidos Daugėdų ir Medingėnų k. v. |
| 6. | Melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių kompiuterinė apskaita | tūkst. ha | 18,55 | 1160 | Tūkst. ha | 18,55 | 1158 | Atlikta melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių kompiuterinė apskaita |
| 7. | Projektavimo darbai, projektų ekspertizė | vnt. | 2 | 7500 | Vnt. | 2 | 4215 | Parengti du melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techniniai darbo projektai Rietavo sen. Atlikta projektų ekspertizė |
| 8. | Melioracijos projektų M 1:2000 planinės medžiagos vektorizavimas | ha | 9000 | 15000 |  |  | 15000 | Atlikti melioracijos projektų vektorizavimo darbai, Giliogirio k. v. – 1858 ha, Sauslaukio k. v. – 4242 ha, Medingėnų k. v. – 2268, Labardžių k. v. – 2053 ha. Iš viso – 10421 ha plote. |
|  | Iš viso |  |  | 79356 |  |  | 79356 |  |

Žemės ūkio skyriaus vedėjas                                                                                                    Alfonsas Stabingis

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTARCIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE SPRENDIMO

,,DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

2016-02-05

Rietavas

1. Sprendimo projekto esmė.

Sprendimo projektu siūloma patvirtinti Rietavo savivaldybės 2015 metų valstybės lėšomis finansuojamų

melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbų įvykdymo ataskaitą.

2. Kuo vadovaujantis parengtas sprendimo projektas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16

straipsnio 2 dalies 17 punktu, Rietavo savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T1-29

,,Dėl Rietavo savivaldybės 2015 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos statinių priežiūros ir

remonto darų sąrašo patvirtinimo“.

3. Tikslai ir uždaviniai.

Pateikti Rietavo savivaldybės tarybai ataskaitą apie 2015 metais valstybės lėšomis atliktus melioracijos

statinių priežiūros ir remonto darbus Rietavo savivaldybėje.

4. Laukiami rezultatai.

Bus pateikta ataskaita Rietavo savivaldybės tarybai.

5. Kas inicijavo sprendimo  projekto rengimą.

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius.

6. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.

Neigiamų specialistų vertinimų negauta.

7. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.

Neigiamų pasekmių nenumatyta.

8. Lėšų poreikis sprendimo įgyvendinimui.

Sprendimo įgyvendinimui nereikės valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų.

9. Antikorupcinis vertinimas.

Nereikalingas.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas		        	         Alfonsas Stabingis