projektas

RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2017 m. sausio __  d.  Nr. T1-

Rietavas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Rietavo savivaldybės tarybos veikos reglamento, patvirtinto Rietavo savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T1-146, 134.38. papunkčiu, Rietavo savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-24 ,,Dėl Rietavo savivaldybės 2016 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos statinių priežiūros ir remonto darų sąrašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto siūlymą Rietavo savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Rietavo savivaldybės 2016 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbų įvykdymo ataskaitą (pridedama).

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

Savivaldybės meras

PATVIRTINTA

Rietavo savivaldybės tarybos

2017 m. sausio         d.

sprendimu Nr. T1-

RIETAVO SAVIVALDYBĖS  2016 METŲ VALSTYBĖS LĖŠOMIS  FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ  ĮVYKDYMO ATASKAITA

# II. VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS VYKDYTI  (PAPRASTOSIOS IŠLAIDOS)

| 2016 m. melioracijos darbų programa | Programos vykdymas | Trumpas įvykdytų darbų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų ir objektų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Darbų vertė Eur | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Darbų vertė Eur |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Priežiūros ir remonto darbai |
| 1. | Rietavo savivaldybės Daugėdų kadastro vietovės griovių M-1, A-1, A-1-2, B-6, B-5, B-9, B-9-1, B-9-2, U-13 ir statinių juose remontas, II etapas (viso projekto vertė – 93788 Eur) | Griovių km Pralaidų vnt. Drenažo žiočių vnt. | 6,0 6 49 | 51882 | Griovių km Pralaidų vnt. Drenažo žiočių vnt. | 6,1 6 56 | 51882 | Suremontuota 6,1 km magistralinių griovių, 6 vandens pralaidos, naujai įrengtos 58 drenažo žiotys, 222 ha žemės ūkio naudmenų plote pagerintas gruntinio vandens rėžimas |
| 2. | Daugėdų I-II užtvankų priežiūros ir remonto darbai | vnt. | 2 | 1000 | vnt | 2 | 1019 | Atlikti Daugėdų sen. Daugėdų I-II užtvankų priežiūros darbai |
| 3. | Melioracijos griovių ir jų statinių priežiūra | Griovių šlaitai (ha) | 1,6 | 1200 | Griovių šlaitai (ha) | 1,6 | 1278 | Nušienauta 1,6 ha griovio šlaitų, pašalinta 0,72 ha krūmų |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Melioracijos ir hidrotechninių statinių avarinis remontas |  |  | 10095 |  |  | 10267 | Avariniai melioracijos statinių darbai atlikti 10 melioracijos objektų, suremontuota 0,296 km didelio diametro drenažo rinktuvų, viena vandens pralaida, pakeistos trys drenažo žiotys. Pagerintas gruntinio vandens režimas 33,1 ha žemės ūkio naudmenų plote |
| 5. | Teisinio registravimo dokumentų parengimas Daugėdų I-II užtvankų registravimui | vnt. | 2 | 1360 | vnt. | 2 | 1323 | Atliktas Daugėdų I-II tvenkinių žemės sklypų formavimas ir kadastriniai matavimai. Sklypai teisiškai įregistruoti. |
| 6. | Melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių kompiuterinė apskaita | tūkst. ha | 18,55 | 1200 | tūkst. ha | 18,55 | 1158 | Atlikta melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių kompiuterinė apskaita |
| 7. | Melioracijos statinių apskaitos duomenų tvarkymo darbams reikalingos programinės įrangos įsigijimas | vnt. | 1 | 1400 | vnt. | 1 | 1210 | Atnaujinta ArcGIS programinė įranga v.(10.4.1) |
| 8. | Melioracijos projektų M 1:2000 planinės medžiagos vektorizavimas | ha | 9055 | 11863 | ha | 9055 | 11863 | Atlikti melioracijos projektų vektorizavimo darbai Pelaičių, Daugėtų ir Tverų kadastro vietovėse |
|  | Iš viso |  |  | 80000 |  |  | 80000 |  |

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTARCIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE SPRENDIMO

,,DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

2017-01-10

Rietavas

1. Sprendimo projekto esmė.

Sprendimo projektu siūloma patvirtinti Rietavo savivaldybės 2016 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbų įvykdymo ataskaitą.

2. Kuo vadovaujantis parengtas sprendimo projektas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Rietavo savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-24 ,,Dėl Rietavo savivaldybės 2016 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos statinių priežiūros ir remonto darų sąrašo patvirtinimo“.

3. Tikslai ir uždaviniai.

Pateikti Rietavo savivaldybės tarybai ataskaitą apie 2016 metais valstybės lėšomis atliktus melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus Rietavo savivaldybėje.

4. Laukiami rezultatai.

Bus pateikta ataskaita Rietavo savivaldybės tarybai.

5. Kas inicijavo sprendimo  projekto rengimą.

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius.

6. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.

Neigiamų specialistų vertinimų negauta.

7. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.

Neigiamų pasekmių nenumatyta.

8. Lėšų poreikis sprendimo įgyvendinimui.

Sprendimo įgyvendinimui nereikės valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų.

9. Antikorupcinis vertinimas.

Nereikalingas.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas			                                         Alfonsas Stabingis