projektas

RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2018 m. vasario 8 d.  Nr. T1-

Rietavas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Rietavo savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-26 ,,Dėl Rietavo savivaldybės 2017 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos statinių priežiūros ir remonto darų sąrašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto siūlymą, Rietavo savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Rietavo savivaldybės 2017 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbų įvykdymo ataskaitą (pridedama).

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

Savivaldybės meras

PATVIRTINTA

Rietavo savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 8 d.

sprendimu Nr. T1-

RIETAVO SAVIVALDYBĖS  2017 METŲ VALSTYBĖS LĖŠOMIS  FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ  PROGRAMOS  ĮVYKDYMO ATASKAITA

# II. VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS VYKDYTI  (PAPRASTOSIOS IŠLAIDOS)

| 2017 m. melioracijos darbų programa | Programos vykdymas | Trumpas įvykdytų darbų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų ir objektų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Darbų vertė Eur | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Darbų vertė Eur |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Priežiūros ir remonto darbai |
| 1. | Rietavo savivaldybės Sauslaukio kadastro vietovės griovių L-9, L-10, L-10-1, L-8, Letausas, L-10-2, J-8-1 ir statinių juose remontas | Griovių km Pralaidų vnt. Drenažo žiočių vnt. | 4,46 5 50 | 47873 | Griovių km Pralaidų vnt. Drenažo žiočių vnt. | 4,46 5 50 | 49047,01 | Suremontuota 4,46 km magistralinių griovių, 5 vandens pralaidos, naujai įrengta 50 drenažo žiočių, 169 ha žemės ūkio naudmenų plote pagerintas gruntinio vandens režimas |
| 2. | Rietavo savivaldybės Sauslaukio kadastro vietovės griovių L-20, L-20-2, L-20-4, L-8, L-14-1, L-14-1-1 ir statinių juose remontas. I etapas (viso projekto vertė – 45789,06 EUR) | Griovių km Pralaidų vnt. Drenažo žiočių vnt. | 1,5 2 14 | 7177 | Griovių km Pralaidų vnt. Drenažo žiočių vnt. | 1,5 - 4 | 7177 | Suremontuota 1,5 km magistralinių griovių, naujai įrengtos 4 drenažo žiotys, pašalinti krūmai nuo 5,08 km griovių, 42,5 ha žemės ūkio naudmenų plote pagerintas gruntinio vandens režimas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Daugėdų I-II užtvankų priežiūros ir remonto darbai | vnt. | 2 | 1100 | vnt. | 2 | 1047,29 | Atlikti Daugėdų sen. Daugėdų I-II užtvankų priežiūros darbai |
| 4. | Melioracijos ir hidrotechninių statinių avarinis remontas |  |  | 10000 |  |  | 14090,55 | Avariniai melioracijos statinių darbai atlikti 11 melioracijos objektų, suremontuota 0,415 km didelio diametro drenažo rinktuvų, pakeistos trys drenažo žiotys. Pagerintas gruntinio vandens režimas 20,5 ha žemės ūkio naudmenų plote |
| 5. | Melioracijos griovių ir jų statinių priežiūra | km | 8,9 | 36500 | km | 8,9 | 3150,15 | Nušienauta 1,8 ha griovio šlaitų, pašalinta 2,22 ha krūmų |
| 6. | Melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių kompiuterinė apskaita | tūkst. ha | 18,55 | 1200 | tūkst. ha | 18,55 | 1158 | Atlikta melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių kompiuterinė apskaita |
| 7. | Projektavimo paslaugos, projektų ekspertizė | km | 7,4 | 7000 | km | 7,4 | 2330 | Parengtas griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių techninis darbo projektas, Labardžių k. v. atlikta projekto ekspertizė |
|  |  |  |  | 78000 |  |  | 78000 |  |

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTARCIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE SPRENDIMO

,,DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

2018-01-22

Rietavas

1. Sprendimo projekto esmė.

Sprendimo projektu siūloma patvirtinti Rietavo savivaldybės 2017 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbų įvykdymo ataskaitą.

2. Kuo vadovaujantis parengtas sprendimo projektas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Rietavo savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-26 ,,Dėl Rietavo savivaldybės 2017 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos statinių priežiūros ir remonto darų sąrašo patvirtinimo“.

3. Tikslai ir uždaviniai.

Pateikti Rietavo savivaldybės tarybai ataskaitą apie 2017 metais valstybės lėšomis atliktus melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus Rietavo savivaldybėje.

4. Laukiami rezultatai.

Bus pateikta ataskaita Rietavo savivaldybės tarybai.

5. Kas inicijavo sprendimo  projekto rengimą.

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius.

6. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.

Neigiamų specialistų vertinimų negauta.

7. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.

Neigiamų pasekmių nenumatyta.

8. Lėšų poreikis sprendimo įgyvendinimui.

Sprendimo įgyvendinimui nereikės valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų.

9. Antikorupcinis vertinimas.

Nereikalingas.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas			         Alfonsas Stabingis