PATVIRTINTA

Rietavo savivaldybės tarybos

2014 m.                     d.

sprendimu Nr. T1-

RIETAVO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS  STATINIŲ RENOVACIJOS, PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ 2013 METŲ PROGRAMOS ĮVYKDYMO ATASKAITA

| 2013 m. melioracijos darbų programa | Programos vykdymas | Trumpas įvykdytų darbų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų ir objektų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Darbų vertė tūkst. Lt | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Darbų vertė tūkst. Lt |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Priežiūros ir remonto darbai |
| 1. | Rietavo sav., Rietavo sen. Jūros up. baseino griovių B-1; B-1-1; B-2; E-2; E-4 ir statinių juose remontas | Griovių km Pralaidų vnt. Drenažo žiočių vnt. | 1,6 5 9 | 48,36 | Griovių km Pralaidų vnt. Drenažo žiočių vnt. | 1,6 5 9 | 38,17 | Suremontuota 1,6 km magistralinių griovių, 5 vandens pralaidos. Naujai įrengtos 9 drenažo žiotys, 85 ha naudmenų plote pagerintas gruntinio vandens režimas |
| 2 | Rietavo sav., Pelaičių k. v. Lėgų k. griovių L-1; D-1 ir statinių juose remontas | Griovių km Pralaidų vnt. Drenažo žiočių vnt. | 1,87 3 29 | 78,78 | Griovių km Pralaidų vnt. Drenažo žiočių vnt. | 1,87 3 29 | 78,66 | Suremontuota 1,87 km magistralinių griovių, 3 vandens pralaidos. Naujai įrengtos 29 drenažo žiotys, rekonstruota 317 m didelio diametro drenažo rinktuvų, 92 ha naudmenų plote pagerintas gruntinio vandens režimas |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Rietavo sav., Tverų k.v. Tverų k. griovių Aitra; A-1; A-7; A-4; A-4-2; P-13-1; Navada; N-6, Gr. Latakų ir statinių juose remontas. I etapas (viso objekto vertė –214,67 tūkst. Lt) | Griovių km Pralaidų vnt. Drenažo žiočių vnt. | 1,0 - 6 | 19,76 | Griovių km Pralaidų vnt. Drenažo žiočių vnt. | 1,2 - - | 19,76 | Suremontuota 1,2 km magistralinių griovių |
| 4. | Daugėdų I-II užtvankų priežiūros ir remonto darbai | vnt. | 2 | 3,0 | Vnt. | 2 | 2,71 | Atlikti Daugėdų sen. Daugėdų I-II užtvankų priežiūros darbai |
| 5. | Rietavo sav., Rietavo ir Pelaičių k. v. griovių remonto ir priežiūros darbai | Krūmų purškimas ha Griovių šienavimas ha | 2,46 1,4 | 5,40 | Krūmų purškimas ha Griovių šienavimas ha | 2,46 1,4 | 6,90 | Nušienauta 1,4 ha griovių šlaitų, nupurkšta cheminiu preparatu 2,46 ha krūmų, augančių griovių šlaituose |
| 6. | Melioracijos ir hidrotechninių statinių avarinis remontas |  |  | 25,00 |  |  | 38,61 | Avariniai melioracijos statinių darbai atlikti 8 melioracijos objektuose, suremontuota 0,31 km didelio diametro drenažo rinktuvų, įrengti du vandens nuleistuvai, pakeistos dvejos drenažo žiotys, suremontuota 29,5 ha drenažo sistemų, 0,5 km magistralinių griovių |
| 7. | Melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių kompiuterinė apskaita | tūkst. ha | 18,55 | 3,70 | tūkst. ha | 18,55 | 3,70 | Atlikta melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių kompiuterinė apskaita |
| 8. | Projektavimo darbai, projektų ekspertizė |  |  | 20,00 |  |  | 15,49 | Parengtas Daugėdų kadastro vietovės melioracijos griovių ir statinių juose remonto darbų projektas ir atlikta projekto ekspertizė |
|  | Iš viso |  |  | 204,00 |  |  | 204,00 |  |

Vyresnysis specialistas                                                                                                                                                       Vladas Undaravičius