IŠVADA

DALIES RIETAVO OGINSKIŲ DVARO SODYBOS PARKO SUTVARKYMAS, PRITAIKANT TURIZMO REIKMĖMS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu (Žin.,1998.Nr.54-1492), Lietuvos Respublikos  buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin.,2001,Nr.99-3515; 2002, Nr. 123-5548), Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-45 „Dėl projekto ,,Dalies Rietavo  Oginskių dvaro sodybos parko sutvarkymas pritaikant turizmo reikmėms“ parengimo ir įgyvendinimo“, Rietavo savivaldybės administracija organizavo viešuosius pirkimus rangovų parinkimui darbams atlikti.

Po viešųjų pirkimų 2010 – 2011 m. atlikti šie darbai:

Techninį projektą pagal 2009-06-01 sutartį Nr. R8-112 atliko UAB „Projektų gama“. Šiems darbams buvo panaudota 37 500 Lt. Visi sutartyje numatyti darbai atlikti.

Techninio projekto ekspertizę pagal 2009-02-24 sutartį Nr.R8-54 atliko UAB „Pastatų konstrukcija“. Šiems darbams panaudota 4 124,93 Lt. Visi sutartyje numatyti darbai atlikti.

Darbų techninę  priežiūra 2010-03-10 sutartį Nr. TP-10/013/42 atliko UAB „Statybų techninė priežiūra“. Šiems darbams buvo panaudota 10 713,84 Lt. Visi sutartyje numatyti darbai atlikti.

Būklės gerinimo darbus pagal 2010-07-07 sutartį Nr. R8-129 atliko UAB „Sauslaukio statyba “. Šiems darbams panaudota 642 813,43 Lt. Visi sutartyje numatyti darbai atlikti.

Geodezinių darbų paslaugas  pagal  2011-04-27 sutartį Nr. R8-85 atliko UAB „Eurometras“. Šiems darbams panaudota 2 420 Lt. Visi sutartyje numatyti darbai atlikti.

Viešinimo darbai. Nuolatinio aiškinamojo stendo gamyba ir įrengimas  pagal 2010-12-15 sutartį Nr. R8-243 atliko UAB „ Šviesos krateris“. Darbams panaudota 875 Lt. Visi sutartyje numatyti darbai atlikti.  Skelbimo laikraštyje paslaugą pagal supaprastinto pirkimo pažymą 2011-05-20  Nr. 1  atliko UAB „Plungės žinios“. Panaudota 252,94 Lt.

Viso: 698 700,14  Lt

Projekto finansavimo šaltiniai:

1. Europos Sąjungos parama 550 280,07  Lt.

2. Kiti šaltiniai (Rietavo savivaldybės administracijos biudžetas) 148 420,07 Lt.

Vietos ūkio skyriaus vedėjas                                    Juozas Albauskas

Parengė

Kornelija Vaičiakienė, 73 214, 2012-05-07