|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PATVIRTINTA | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 m. vasario 25 d. sprendimu  Nr. B1-56 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PRIEMONIŲ PLANAS** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Priemonės kodas pagal SVP | Priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Bendras lėšų poreikis, tūkst. Eur | 2021 m. asignavimų projektas, tūkst. Eur | 2022 m. asignavimų projektas, tūkst. Eur | 2023 m. asignavimų projektas, tūkst. Eur | Produkto rodiklio | | | |
|
| Pavadinimas, mato vnt. | 2021-ieji metai | 2022-ieji metai | 2023-ieji metai |
| **1. Inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtra** | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Šilumos perdavimo tinklų plėtra** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.** | **01.2.3.3.3** | Žemės sklypo Paluokesos g. 11 inžinerinės infrastruktūros sukūrimas. | Kt | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | Įrengti šilumos tinklai, kompl. | 1 | 0 | 0 |
| **1.1.2.** | **01.2.3.3.4** | Žemės sklypo Melioratorių g. 8D inžinerinės infrastruktūros sukūrimas | Kt | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | Įrengti šilumos tinklai, kompl. | 0 | 1 | 0 |
| **1.1.3.** | **03.3.1.4.1** | Janonio gatvės namo Nr. 12 prijungimas prie šilumos tiekimo tinklų | Kt | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | Prijungta vartotojų prie šilumos tiekimo tinklų, vnt. | 8 | 0 | 0 |
| **1.1.4.** | **03.3.1.4.2** | Ąžuolų gatvės rekonstruoto Molėtų sporto centro pastato prijungimas prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų | Kt | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | Prijungta vartotojų prie šilumos tiekimo tinklų, vnt. | 0 | 1 | 0 |
| **1.1.5.** | **03.3.1.4.3** | Inturkės gatvės namo Nr. 1 prijungimas prie šilumos tiekimo tinklų | Kt | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Prijungta vartotojų prie šilumos tiekimo tinklų, vnt. | 0 | 8 | 0 |
| **1.1.6.** | **03.3.1.4.4** | Statybininkų gatvės namo Nr. 6 prijungimas prie šilumos tiekimo tinklų | Kt | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | Prijungta vartotojų prie šilumos tiekimo tinklų, vnt. | 8 | 0 | 6 |
|  |  |  | **iš viso:** | **407,50** | **320,50** | **87,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **1.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, įskaitant paviršines nuotekas, tvarkymo inžinerinių statinių plėtra** | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1.** | **01.2.3.3.3** | Žemės sklypo Paluokesos g. 11 inžinerinės infrastruktūros sukūrimas. | SB | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | Įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai, kompl. | 1 | 0 | 0 |
| **1.2.2.** | **01.2.3.3.4** | Žemės sklypo Melioratorių g. 8D inžinerinės infrastruktūros sukūrimas | SB | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai, kompl. | 0 | 1 | 0 |
| **1.2.3.** | **03.3.1.1.1** | Vandentiekio tinklų įrengimas Žvyrakalnio kvartalas | SB | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | Įrengta tinklų, km | 0,8 | 0 | 0 |
| **1.2.4.** | **03.3.1.1.2** | Vandentiekio tinklų įrengimas Darbo gatvė | SB | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | Įrengta tinklų, km | 0,4 | 0 | 0 |
| **1.2.5.** | **03.3.1.1.3** | Vandentiekio tinklų įrengimas Sporto gatvės kvartalas (link estrados) | SB | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Įrengta tinklų, km | 0 | 0,35 | 0 |
| **1.2.6.** | **03.3.1.1.4** | Vandentiekio tinklų įrengimas Malūno gatvės kvartalas | SB | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | Įrengta tinklų, km | 0 | 0,25 | 0 |
| **1.2.7.** | **03.3.1.1.5** | Vandentiekio tinklų įrengimas Vilniaus gatvės kvartalas (nuo senos degalinės) | SB | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | Įrengta tinklų, km | 0 | 0,27 | 0 |
| **1.2.8.** | **03.3.1.1.6** | Buitinių nuotekų tinklų įrengimas Žvyrakalnio kvartale | SB | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | Įrengta tinklų, km | 0,8 | 0 | 0 |
| **1.2.9.** | **03.3.1.1.7** | Privačių namų nuotekų tinklų prijungimas prie centralizuotų tinklų II | SB | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | Prijungta namų, vnt. | 95 | 0 | 0 |
| VB | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.10.** | **03.3.1.1.8** | Privačių namų nuotekų tinklų prijungimas prie centralizuotų tinklų III | SB | 62,00 | 20,00 | 42,00 | 0,00 | Prijungta namų, vnt. | 20 | 86 | 0 |
| VB | 143,00 | 43,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1.2.11.** | **03.3.1.1.9** | Buitinių nuotekų siurblinės ir tinklų įrengimas Malūno kvartale | SB | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | Siurblinė - 1 vnt., įrengta tinklų, km | 0 | 0,335 | 0 |
| **1.2.12.** | **03.3.1.1.10** | Buitinių nuotekų siurblinės ir tinklų įrengimas Sporto g. kvartale | SB | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | Siurblinė - 1 vnt., įrengta tinklų, km | 0 | 0,36 | 0 |
| **1.2.13.** | **03.3.1.1.11** | Buitinių nuotekų siurblinės ir tinklų įrengimas Vilniaus g. kvartale (nuo senos degalinės) | SB | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | Siurblinė - 1 vnt., įrengta tinklų, km | 0 | 0,01 | 0 |
| **1.2.14.** | **03.3.1.1.12** | Suginčių pagrindinės m-los nuotekų valymo įrenginių statyba | SB | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | Atlikta darbų, proc. | 100 | 0 | 0 |
| **1.2.15.** | **03.3.1.1.13** | Mindūnų kempingo valymo įrengimų remontas | SB | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | Atlikta darbų, proc. | 100 | 0 | 0 |
| **1.2.16.** | **03.3.1.1.14** | Parama gyventojų buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimui | SB | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Suteiktos paramos, vnt. | 40 | 40 | 40 |
| **1.2.17.** | **03.3.1.1.15** | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Moletūno gatvėje | SB | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | Įrengta tinklų, m | 340 | 340 | 0 |
| KPP | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.18.** | **03.3.1.1.16** | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Sporto, Žemaitės g. | SB | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Įrengta tinklų, m | 0 | 450 | 0 |
| KPP | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| **1.2.19.** | **03.3.1.1.17** | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Malūno g. | SB | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Įrengta tinklų, m | 0 | 200 | 0 |
| KPP | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
|  |  |  | **iš viso:** | **1195,00** | **619,00** | **556,00** | **20,00** |  |  |  |  |
| **1.3. Vietinės reikšmės kelių, kitų transporto statinių plėtra [pastaba: už kurių statybą, įrengimą ir (ar) eksploatavimą savivaldybės teritorijoje atsakingas savivaldybės infrastruktūros organizatorius ir (ar) savivaldybės infrastruktūros valdytojas]** | | | | | | | | | | | |
| **1.3.1.** | **03.3.2.1.6** | Darbo gatvės Molėtų mieste rekonstravimas | KPP | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | Rekonstruota gatvių, km | 0,4 | 0 | 0 |
| **1.3.2.** | **03.3.2.1.7** | Moletūno g. Molėtų mieste rekonstravimas | KPP | 1000,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | Atlikta darbų, proc. | 20 | 60 | 100 |
| **1.3.3.** | **03.3.2.1.8** | Sorto g. Molėtų mieste kapitalinis remontas | KPP | 159,00 | 9,00 | 150,00 | 0,00 | Parengtas projektas, vnt. | 1 | 0 | 0 |
| Atlikta darbų, proc. | 0 | 100 | 0 |
| **1.3.4.** | **03.3.2.1.9** | Žvyrakalnio gatvės Molėtų mieste nauja statyba | KPP | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | Rekonstruota gatvių, km | 0 | 0,5 | 0 |
| **1.3.5.** | **03.3.2.1.10** | Malūno gatvės Molėtų mieste rekonstrukcija | KPP | 403,00 | 3,00 | 200,00 | 200,00 | Parengtas projektas, vnt. | 1 | 0 | 0 |
| Atlikta darbų, proc. | 0 | 50 | 100 |
| **1.3.6.** | **03.3.2.1.11** | Parko g. Molėtų mieste kapitalinis remontas | KPP | 207,00 | 7,00 | 0,00 | 200,00 | Parengtas projektas, vnt. | 1 | 0 | 0 |
| Atlikta darbų, proc. | 0 | 0 | 100 |
| **1.3.7.** | **03.3.2.1.13** | Klevų g. dalies paprastas remontas Videniškių s., Molėtų r. sav. (rezervo lėšos) | KPP | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | Parengtas projektas, vnt. | 1 | 0 | 0 |
| Atlikta darbų, proc. | 100 | 0 | 0 |
| **1.3.8.** | **03.3.2.1.14** | Maumedžių g. Giedraičių mstl. remontas | KPP | 155,00 | 55,00 | 0,00 | 100,00 | Suremontuota gatvių, km | 0 | 0 | 0,2 |
| **1.3.9.** | **03.3.2.1.15** | Kementos g. dalies kapitalinis remontas Giedraičių mstl. | KPP | 205,00 | 5,00 | 0,00 | 200,00 | Parengtas projektas, vnt. | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rekonstruota gatvių, km | 0 | 0 | 0,4 |
| **1.3.10.** | **03.3.2.1.16** | Meistrų gatvės statyba | KPP | 207,00 | 7,00 | 0,00 | 200,00 | Parengtas projektas, vnt. | 1 | 0 | 0 |
| Atlikta darbų, proc. | 0 | 0 | 100 |
| **1.3.11.** | **03.3.2.1.17** | Turgaus a. gatvės ir Bažnyčios g. kap. remontas Alantos mstl. Molėtų raj. sav. | KPP | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Rekonstruota gatvių, km | 0,7 | 0 | 0 |
| **1.3.12.** | **03.3.2.1.21** | Braškių gatvės Molėtų mieste kapitalinis remontas (rezervo lėšos) | KPP | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | Suremontuota gatvių, km | 0,90 | 0 | 0 |
| **1.3.13.** | **03.3.2.1.22** | Šilo g. ir Tujų g. Giedraičių mstl. kapitalinis remontas | KPP | 187,00 | 7,00 | 180,00 | 0,00 | Parengtas projektas, vnt. | 1 | 0 | 0 |
| Suremontuota gatvių, km | 0 | 0,7 | 0 |
| **1.3.14.** | **03.3.2.1.23** | Alyvų g. Šakių kaime, Suginčių sen. Molėtų r. sav. kapitalinis remontas | KPP | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | Parengtas projektas, vnt. | 0 | 1 | 0 |
| Suremontuota gatvių, km | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.15.** | **03.3.2.1.24** | Slyvų gatvės Molėtų mieste kapitalinis remontas (rezervo lėšos) | KPP | 208,00 | 8,00 | 200,00 | 0,00 | Parengtas projektas, vnt. | 1 | 0 | 0 |
| Suremontuota gatvių, km | 0 | 0,85 | 0 |
| **1.3.16.** | **03.3.2.1.25** | Įvažiavimo nuo Vyturio g. kapitalinis remontas | KPP | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | Suremontuota gatvių, km | 0,06 | 0 | 0 |
| **1.3.17.** | **03.3.2.1.26** | Serbentų gatvės Molėtų mieste kapitalinis remontas (rezervo lėšos) | KPP | 208,00 | 0,00 | 8,00 | 200,00 | Parengtas projektas, vnt. | 0 | 1 | 0 |
| Suremontuota gatvių, km | 0 | 0 | 0,85 |
| **1.3.18.** | **03.3.2.1.27** | Kelio Lk-28 Gojus-Gervinė Luokesos s., Molėtų r. kapitalinis remontas | KPP | 208,00 | 8,00 | 200,00 | 0,00 | Parengtas projektas, vnt. | 1 | 0 | 0 |
| Suremontuota gatvių, km | 0 | 0,65 | 0 |
| **1.3.19.** | **03.3.2.2.4** | Susisiekimo sąlygų gerinimas Molėtų mieste įrengiant pėsčiųjų takus tarp Ąžuolų ir Melioratorių gatvių | SB | 75,60 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | Įrengtas takas, m | 610 | 0 | 0 |
| ES | 57,60 | 57,60 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.20.** | **03.3.2.2.5** | Saugaus eismo priemonių diegimas Giedraičių miestelyje, Molėtų r. (Vilniaus g., Maumedžių g., Kementos g.) | SB | 29,00 | 20,00 | 9,00 | 0,00 | Įdiegtos saugaus eismo priemonės, vnt. | 1 | 2 | 0 |
| ES | 181,00 | 130,00 | 51,00 | 0,00 | Įrengta takų, m | 320 | 150 | 0 |
| KPP | 29,00 | 20,00 | 9,00 | 0,00 |
| **1.3.21.** | **03.3.2.2.7** | Slėnio tako dalies įrengimas link sporto aikštynų | SB | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | Atlikta darbų, proc. | 100 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | **iš viso:** | **4652,20** | **1487,20** | **1665,00** | **1500,00** |  |  |  |  |
| **2. Socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtra** | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Kultūros, švietimo ir mokslo, sveikatos, sporto paskirties statiniai** | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1.** | **03.1.5.2.1** | Balninkų mokyklos pastato remontas pritaikant soc. paslaugų teikimui I etapas | SB | 129,00 | 105,00 | 24,00 | 0,00 | Atlikta darbų, proc. | 60 | 100 | 0 |
| ES | 163,00 | 114,00 | 49,00 | 0,00 |
| **2.1.2.** | **03.1.5.2.2** | Balninkų mokyklos pastato remontas pritaikant soc. paslaugų teikimui II etapas | SB | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | Atlikta darbų, proc. | 0 | 0 | 30 |
| **2.1.3.** | **03.1.5.2.3** | Levaniškių bendruomenės centro patalpų remontas | SB | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | Atlikta darbų, proc. | 100 | 0 | 0 |
| **2.1.4.** | **03.1.5.2.4** | Alantos senelių globos namų remontas (stogo remontas) | SB | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | Atlikta darbų, proc. | 0 | 100 | 0 |
| **2.1.5.** | **03.1.5.2.5** | Dapkūniškių bendruomenės centro patalpų remontas | SB | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | Atlikta darbų, proc. | 0 | 0 | 100 |
| **2.1.6.** | **03.1.5.2.6** | Bendruomeninių vaikų globos namų plėtra | SB | 80,80 | 10,80 | 70,00 | 0,00 | Įrengta, pastatų, pritaikytų bendruomeninių vaikų globos namų veiklai, vnt. | 1 | 1 | 0 |
| ES | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.7.** | **05.1.4.3.3** | Molėtų sporto centro pastato rekonstravimas, pristatant baseino korpusą | SB | 1700,00 | 820,00 | 880,00 | 0,00 | Atlikta darbų, proc. | 41 | 100 | 0 |
| VB | 1930,00 | 600,00 | 1330,00 | 0,00 |
| **2.1.8.** | **06.1.1.1.19** | Molėtų gimnazijos, mokslo paskirties pastato, Jaunimo g. 5, Molėtų mieste kapitalinis remontas (atnaujinimas - modernizavimas) | SL | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | Atlikta darbų, proc. | 100 | 0 | 0 |
| SL | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.9.** | **06.1.1.1.22** | Molėtų vaikų lopšelio-darželio "Vyturėlis" infrastruktūros remontas | SB | 47,00 | 6,00 | 24,00 | 17,00 | Apšvietimo įrengimas, kompl. | 1 | 0 | 0 |
| Pavėsinių remontas, kompl. | 0 | 1 | 0 |
| Parkavimo aikštelė, vnt. | 0 | 0 | 1 |
| **2.1.10.** | **06.1.1.1.23** | Molėtų progimnazijos patalpų pritaikymas Molėtų menų mokyklai | SB | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | Atlikta darbų, proc. | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | **iš viso:** | **5068,80** | **2428,80** | **2419,00** | **221,00** |  |  |  |  |
| **2.2. Kiti savivaldybės funkcijoms atlikti skirti objektai [pastaba: už kurių statybą, įrengimą ir (ar) eksploatavimą savivaldybės teritorijoje atsakingas savivaldybės infrastruktūros organizatorius ir (ar) savivaldybės infrastruktūros valdytojas]** | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1.** | **01.2.3.3.2** | Verslui svarbios inžinerinės infrastruktūros sukūrimas Molėtų miesto apleistose teritorijose Melioratorių g. 20 ir 18C | SB | 14,40 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | Investicijoms paruošti sklypai, vnt. | 2 | 0 | 0 |
| ES | 163,10 | 163,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **iš viso:** | **177,50** | **177,50** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso priemonėms:** | | | | **11501,00** | **5033,00** | **4727,00** | **1741,00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Finansavimo šaltiniai** | **ES lėšos** | | **ES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Valstybės biudžeto lėšos** | | **VB** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | | **SB** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos** | | **SB (VB)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos** | | **KPP** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos** | | **SIP įmokos** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos** | | **SAARP** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Skolintos lėšos** | | **SL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiti finansavimo šaltiniai** | | **Kt** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PATVIRTINTA | | |
|  |  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | |
|  |  |  |  | 2021 m. vasario 25d. sprendimu Nr. B1-56 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO PLANAS** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Eil. Nr. | Priemonės kodas pagal SVP | Priemonės pavadinimas | Lėšų poreikis, tūkst. Eur | Finansavimo šaltinis | Priemonės įgyvendinimo būdas (VPĮ, IĮ, K, S) | Lėšų įsisavinimo laikotarpis |
|
| 2021 metai |
| **1. Inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtra** | | | | | | |
| **1.1. Šilumos perdavimo tinklų plėtra** | | | | | | |
| **1.1.1.** | **01.2.3.3.3** | Žemės sklypo Paluokesos g. 11 inžinerinės infrastruktūros sukūrimas. | 320,00 | Kt | VPĮ | 320,00 |
| **1.1.2.** | **03.3.1.4.1** | Janonio gatvės namo Nr. 12 prijungimas prie šilumos tiekimo tinklų | 0,50 | Kt | VPĮ | 0,50 |
| **1.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, įskaitant paviršines nuotekas, tvarkymo inžinerinių statinių plėtra** | | | | | | |
| **1.2.1.** | **01.2.3.3.3** | Žemės sklypo Paluokesos g. 11 inžinerinės infrastruktūros sukūrimas | 15,00 | SB | VPĮ | 15,00 |
| **1.2.2.** | **03.3.1.1.1** | Vandentiekio tinklų įrengimas Žvyrakalnio kvartalas | 50,00 | SB | VPĮ | 50,00 |
| **1.2.3.** | **03.3.1.1.2** | Vandentiekio tinklų įrengimas Darbo gatvė | 25,00 | SB | VPĮ | 25,00 |
| **1.2.4.** | **03.3.1.1.6** | Buitinių nuotekų tinklų įrengimas Žvyrakalnio kvartale | 85,00 | SB | VPĮ | 85,00 |
| **1.2.5.** | **03.3.1.1.7** | Privačių namų nuotekų tinklų prijungimas prie centralizuotų tinklų II | 65,00 | SB | VPĮ | 65,00 |
| 151,00 | VB | 151,00 |
| **1.2.6.** | **03.3.1.1.8** | Privačių namų nuotekų tinklų prijungimas prie centralizuotų tinklų III | 62,00 | SB | VPĮ | 20,00 |
| 143,00 | VB | 43,00 |
| **1.2.7.** | **03.3.1.1.12** | Suginčių pagrindinės m-los nuotekų valymo įrenginių statyba | 25,00 | SB | VPĮ | 25,00 |
| **1.2.8.** | **03.3.1.1.13** | Mindūnų kempingo valymo įrengimų remontas | 15,00 | SB | VPĮ | 15,00 |
| **1.2.9.** | **03.3.1.1.14** | Parama gyventojų buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimui | 60,00 | SB |  | 20,00 |
| **1.2.10.** | **03.3.1.1.15** | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Moletūno gatvėje | 10,00 | SB | VPĮ | 5,00 |
| 100,00 | KPP | 100,00 |
| **1.3. Vietinės reikšmės kelių, kitų transporto statinių plėtra [pastaba: už kurių statybą, įrengimą ir (ar) eksploatavimą savivaldybės teritorijoje atsakingas savivaldybės infrastruktūros organizatorius ir (ar) savivaldybės infrastruktūros valdytojas]** | | | | | | |
| **1.3.1.** | **03.3.2.1.6** | Darbo gatvės Molėtų mieste rekonstravimas | 190,00 | KPP | VPĮ | 190,00 |
| **1.3.2.** | **03.3.2.1.7** | Moletūno g. Molėtų mieste rekonstravimas | 1000,00 | KPP | VPĮ | 200,00 |
| **1.3.3.** | **03.3.2.1.8** | Sorto g. Molėtų mieste kapitalinis remontas | 159,00 | KPP | VPĮ | 9,00 |
| **1.3.4.** | **03.3.2.1.10** | Malūno gatvės Molėtų mieste rekonstrukcija | 403,00 | KPP | VPĮ | 3,00 |
| **1.3.5.** | **03.3.2.1.11** | Parko g. Molėtų mieste kapitalinis remontas | 207,00 | KPP | VPĮ | 7,00 |
| **1.3.6.** | **03.3.2.1.13** | Klevų g. dalies paprastas remontas Videniškių s., Molėtų r. sav. (rezervo lėšos) | 120,00 | KPP | VPĮ | 120,00 |
|  |
| **1.3.7.** | **03.3.2.1.14** | Maumedžių g. Giedraičių mstl. remontas | 155,00 | KPP | VPĮ | 55,00 |
| **1.3.8.** | **03.3.2.1.15** | Kementos g. dalies kapitalinis remontas Giedraičių mstl. | 205,00 | KPP | VPĮ | 5,00 |
| **1.3.9.** | **03.3.2.1.16** | Meistrų gatvės statyba | 207,00 | KPP | VPĮ | 7,00 |
| **1.3.10.** | **03.3.2.1.17** | Turgaus a. gatvės ir Bažnyčios g. kap. remontas Alantos mstl. Molėtų raj. sav. | 300,00 | KPP | VPĮ | 300,00 |
| **1.3.11.** | **03.3.2.1.21** | Braškių gatvės Molėtų mieste kapitalinis remontas (rezervo lėšos) | 220,00 | KPP | VPĮ | 220,00 |
| **1.3.12.** | **03.3.2.1.22** | Šilo g. ir Tujų g. Giedraičių mstl. kapitalinis remontas | 187,00 | KPP | VPĮ | 7,00 |
|
| **1.3.13.** | **03.3.2.1.24** | Slyvų gatvės Molėtų mieste kapitalinis remontas (rezervo lėšos) | 208,00 | KPP | VPĮ | 8,00 |
|
| **1.3.14.** | **03.3.2.1.25** | Įvažiavimo nuo Vyturio g. kapitalinis remontas | 25,00 | KPP | VPĮ | 25,00 |
| **1.3.15.** | **03.3.2.1.27** | Kelio Lk-28 Gojus-Gervinė Luokesos s., Molėtų r. kapitalinis remontas | 208,00 | KPP | VPĮ | 8,00 |
|
| **1.3.16.** | **03.3.2.2.4** | Susisiekimo sąlygų gerinimas Molėtų mieste įrengiant pėsčiųjų takus tarp Ąžuolų ir Melioratorių gatvių | 75,60 | SB | VPĮ | 75,60 |
| 57,60 | ES | VPĮ | 57,60 |
| **1.3.17.** | **03.3.2.2.5** | Saugaus eismo priemonių diegimas Giedraičių miestelyje, Molėtų r. (Vilniaus g., Maumedžių g., Kementos g.) | 29,00 | SB | VPĮ | 20,00 |
| 181,00 | ES | VPĮ | 130,00 |
| 29,00 | KPP | VPĮ | 20,00 |
| **1.3.18.** | **03.3.2.2.7** | Slėnio tako dalies įrengimas link sporto aikštynų | 20,00 | SB | VPĮ | 20,00 |
| **2. Socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtra** | | | | | | |
| **2.1. Kultūros, švietimo ir mokslo, sveikatos, sporto paskirties statiniai** | | | | | | |
| **2.1.1.** | **03.1.5.2.1** | Balninkų mokyklos pastato remontas pritaikant soc. paslaugų teikimui I etapas | 129,00 | SB | VPĮ | 105,00 |
| 163,00 | ES | VPĮ | 114,00 |
| **2.1.2.** | **03.1.5.2.3** | Levaniškių bendruomenės centro patalpų remontas | 8,00 | SB | VPĮ | 8,00 |
| **2.1.3.** | **03.1.5.2.6** | Bendruomeninių vaikų globos namų plėtra | 80,80 | SB | VPĮ | 10,80 |
| 5,00 | ES | VPĮ | 5,00 |
| **2.1.4.** | **05.1.4.3.3** | Molėtų sporto centro pastato rekonstravimas, pristatant baseino korpusą | 1700,00 | SB | VPĮ | 820,00 |
| 1930,00 | VB | VPĮ | 600,00 |
| **2.1.5.** | **06.1.1.1.19** | Molėtų gimnazijos, mokslo paskirties pastato, Jaunimo g. 5, Molėtų mieste kapitalinis remontas (atnaujinimas - modernizavimas) | 370,00 | SL | VPĮ | 370,00 |
| 170,00 | SL | VPĮ | 170,00 |
| **2.1.6.** | **06.1.1.1.22** | Molėtų vaikų lopšelio-darželio "Vyturėlis" infrastruktūros remontas | 47,00 | SB | VPĮ | 6,00 |
|
| **2.1.7.** | **06.1.1.1.23** | Molėtų progimnazijos patalpų pritaikymas Molėtų menų mokyklai | 220,00 | SB | VPĮ | 220,00 |
| **2.2. Kiti savivaldybės funkcijoms atlikti skirti objektai [pastaba: už kurių statybą, įrengimą ir (ar) eksploatavimą savivaldybės teritorijoje atsakingas savivaldybės infrastruktūros organizatorius ir (ar) savivaldybės infrastruktūros valdytojas]** | | | | | | |
| **2.2.1.** | **01.2.3.3.2** | Verslui svarbios inžinerinės infrastruktūros sukūrimas Molėtų miesto apleistose teritorijose Melioratorių g. 20 ir 18C | 14,4 | SB | VPĮ | 14,40 |
| 163,1 | ES | 163,10 |
| **Iš viso lėšų:** | | | **10313,00** |  |  | **5033,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Žymėjimas** | **Prioritetinės** | | **P** |  |  |  |
| **Neprioritetinės** | | **N** |  |  |  |
| **Viešųjų pirkimų įstatymas** | | **VPĮ** |  |  |  |
| **Investicijų įstatymas** | | **IĮ** |  |  |  |
| **Koncesijų įstatymas** | | **K** |  |  |  |
| **Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis** | | **S** |  |  |  |
| **ES lėšos** | | **ES** |  |  |  |
| **Valstybės biudžeto lėšos** | | **VB** |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | | **SB** |  |  |  |
| **Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos** | | **SB (VB)** |  |  |  |
| **Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos** | | **KPP** |  |  |  |
| **Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos** | | **SIP įmokos** |  |  |  |
| **Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos** | | **SAARP** |  |  |  |
| **Skolintos lėšos** | | **SL** |  |  |  |
| **Kiti finansavimo šaltiniai** | | **Kt** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |