Molėtų rajono savivaldybės tarybos

 2023 m. vasario 23 d. sprendimo

 Nr. B1-15

 priedas

 (Molėtų rajono savivaldybės tarybos

 2023 m. vasario 23 d. sprendimo

 Nr. B1-15 redakcija)

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ OBJEKTŲ PRIORITETINĖ EILĖ 2023–2025 METAMS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Kelio/gatvės Nr. savivaldybės tarybos patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše | Objekto pavadinimas  | Ilgis, km | **2023 m.** | **2024 m.** | **2025 m.** |
| Darbų ir paslaugų rūšis | Preliminari vertė, Eur | Darbų ir paslaugų rūšis | Preliminari vertė, Eur | Darbų ir paslaugų rūšis | Preliminari vertė, Eur |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | M-52 | Moletūno g. Molėtų mieste rekonstravimas | 0,81 | rekonstravimas | 600000,00 | rekonstravimas | 952000,00 | - | - |
| 2. | M-101 | Žvyrakalnio g. Molėtų mieste nauja statyba | 0,52 | nauja statyba | 50000,00 | - | - | - | - |
| 3. | M-98 | Akmenų g. Molėtų mieste nauja statyba | 0,13 | nauja statyba | 6000,00 | - | - | - | - |
| 4. | M-99 | Klonio g. Molėtų mieste nauja statyba | 0,28 | nauja statyba | 7000,00 | - | - | - | - |
| 5. | Lk-35 | Kelio JaurosII-Bebrusai dalies Luokesos sen., Molėtų r. kapitalinis remontas | 0,9 (I etapas)0,83 (II etapas)  | kapitalinis remontas | 343000,00 | kapitalinis remontas | 367000,00 | - | - |
| 6. | M-57 | Parko g. Molėtų mieste rekonstravimas | 0,98 | projektavimas, ekspertizė | 5900,00 | - | - | kapitalinis remontas | 181000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. | M-26 | Meistrų g. Molėtų mieste kapitalinis remontas | 0,28 | projektavimas, ekspertizė | 6200,00 | - | - | kapitalinis remontas | 520000,00 |
| 8. | G-17 ir G-18 | Šilo g. ir Tujų skg. Giedraičių mst., Molėtų r. kapitalinis remontas | 0,79/0,12 | projektavimas, ekspertizė | 8900,00 | - | - | kapitalinis remontas | 465000,00 |
| 9. | Su-78 | Kelio Šakiai-Karveliškis-Peleniai dalies Šakių k., Suginčių sen., Molėtų r. kapitalinis remontas  | 0,5 | projektavimas, ekspertizė | 5800,00 | - | - | kapitalinis remontas | 195000,00 |
| 10. | M-71 | Slyvų g. Molėtų mieste kapitalinis remontas | 0,84 | projektavimas, ekspertizė | 7400,00 | kapitalinis remontas | 269000,00 | - | - |
| 11. | Lk-28 | Kelio Gojus-Gervinė Luokesos sen., Molėtų r. kapitalinis remontas | 0,70 | projektavimas, ekspertizė | 6700,00 | - | - | kapitalinis remontas | 200000,00 |
| 12. | Du-33 | Kelio Dubingiai-Ciūniškiai dalies Dubingių sen., Molėtų r. kapitalinis remontas | 0,9 | projektavimas,auditas, ekspertizė | 10000,00 | - | - | kapitalinis remontas | 250000,00 |
| 13.  | Lp-8 | Įvažiavimo prie Liepų g. 27, 29 Molėtų mieste nauja statyba | 0,10 | projektavimas,auditas, ekspertizė | 12000,00 | nauja statyba | 90000,00 | - | - |
| 14. | A-10 | Tilto per Virintos upę Patiltės g. Alantos mstl. Molėtų r. kapitalinis remontas | 0,02 | projektavimas,auditas, ekspertizė | 12000,00 | kapitalinis remontas | 100000,00 | - | - |
| 15. | B-17 | Rūtų g., Balninkų mstl., Molėtų r. paprastasis remontas | 0,23 | paprastasis remontas | 32200,00 | - | - | - | - |
| 16. | Ču-12 | Kelio Šeštokiškės-Kemetiškės dalies Čiulėnų sen., Molėtų r. paprastasis remontas | 0,25 | paprastasis remontas | 35000,00 | - | - | - | - |
| 17. | M-1 | Saulėtekio g. dalies Miežonių k., Molėtų r. paprastasis remontas | 0,36 | paprastasis remontas | 51000,00 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18. | Sk-2 | Ežero g. dalies Skudutiškio k., Suginčių sen., Molėtų r. paprastasis remontas | 0,30 | paprastasis remontas | 42000,00 | - | - | - | - |
| 19. |  | Automobilių stovėjimo aikštelės Janonio gatvėje 26, 28, 30, 32 Molėtų mieste paprastasis remontas |  | paprastasis remontas | 11700,00 | - | - | - | - |
| 20. |  | Automobilių stovėjimo aikštelės Janonio gatvėje 18, 20, 22, 24 Molėtų mieste paprastasis remontas |  | paprastasis remontas | 48300,00 | - | - | - | - |
| 21. |  | Automobilių stovėjimo aikštelės prie Mechanizatorių gatvės 6 namo ir Melioratorių gatvės 7 namo Molėtų mieste paprastasis remontas |  | paprastasis remontas | 60000,00 | - | - | - | - |
| 22. | Vd-07 | Tilto per Siesarties upę Videniškių sen., Molėtų r. paprastasis remontas | 0,02 | paprastasis remontas | 20000,00 | - | - | - | - |
| 23. | M-67 | Saulutės g. Molėtų mieste kapitalinis remontas | 0,26 | - | - | projektavimas, auditas, ekspertizė | 10000,00 | - | - |
| 24. | M-97 | Žaliosios g. Molėtų mieste kapitalinis remontas | 0,46 | - | - | projektavimas,auditas ekspertizė | 10000,00 | - | - |
| 25. | M-13 | Pėsčiųjų – dviračių tako Daubos g. Molėtų mieste įrengimas | 0,49 | - | - | projektavimas,auditas ekspertizė | 9000,00 | - | - |
| 26. | M-68 | Serbentų gatvės Molėtų mieste kapitalinis remontas | 0,85 |  |  | projektavimas,auditas,ekspertizė | 8000,00 | - | - |
| 27. | M-45 | Malūno gatvės Molėtų mieste rekonstrukcija | 0,78 | - | - | kapitalinis remontas | 250000,00 | kapitalinis remontas | 250000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28. | M-80 | Sporto g. Molėtų mieste kapitalinis remontas | 0,43 | - | - | kapitalinis remontas | 230000,00 | kapitalinis remontas | 230000,00 |
| 29. | D-5 | Kranto gatvės Dubingių mstl., Molėtų r. kapitalinis remontas | 0,39 | - | - | projektavimas,auditas,ekspertizė | 7000,00 | - | - |
| 30. | Lk-15A | Kelio Molėtų miesto kapinės-Paduobužė Luokesos sen., Molėtų r. kapitalinis remontas | 0,30 | - | - | projektavimas,auditas,ekspertizė | 6000,00 | kapitalinis remontas | 60000,00 |
| 31. | J-6 | Graužinių g. dalies Joniškio k., Molėtų r. paprastasis remontas | 0,40 | - | - | paprastasis remontas | 56000,00 | - | - |
| 32. | M-27 | Jaunimo g. Molėtų mieste paprastasis remontas | 0,20 | - | - | paprastasis remontas | 40000,00 | - | - |
| 33. | Lp-5 | Įvažiavimo prie Liepų g. 23, 25 Molėtų mieste paprastasis remontas | 0,17 | - | - | paprastasis remontas | 40000,00 | - | - |
| 34. | M-3 | Liepų g. Mindūnų k., Molėtų r. paprastasis remontas | 0,60 | - | - | - | - | paprastasis remontas | 84000,00 |
| 35. |  | Automobilių stovėjimo aikštelės prie namo Melioratorių g. 11, Molėtų mieste paprastasis remontas |  | - | - | - | - | paprastasis remontas | 60000,00 |
| 36. |  | Automobilių stovėjimo aikštelės prie Vilniaus gatvės 51 ir 49 namų Molėtų mieste paprastasis remontas |  | - | - | - | - | paprastasis remontas | 20000,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_