AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL UAB „MOLĖTŲ VANDUO” 2023-2027 METŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO TVIRTINIMO

Bendrovė yra licencijuota geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje.

Bendrovės veiklos kryptis – teikti kokybiškas geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams, užtikrinti jų prieinamumą Molėtų miesto, rajono gyventojams, įmonėms ir organizacijoms viešojo vandens tiekimo teritorijoje, patiriant mažiausias išlaidas ir darant minimalią žalą aplinkai. Bendrovė vartotojams teikia 99,8 proc. išvalytą ir higienos normas atitinkantį požeminį geriamąjį vandenį iš giluminių gręžinių, kuriuo aprūpina Molėtų miesto gyventojus, 41 rajono gyvenvietę ir iš 10 gyvenviečių surenka bei išvalo nuotekas. Bendrovė be pagrindinės veiklos užsiima kita, įstatuose numatyta veikla, siekiant gauti papildomų pajamų ir pelno.

Bendrovės veikla sukoncentruota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimo, investicinių projektų įgyvendinimo ir teikiamų paslaugų gerinimo kryptimis. Siekiama sudaryti vienodas sąlygas vartotojams prisijungti prie centralizuoto vandens ir nuotekų tinklų, mažinti elektros sąnaudas, gerinti geriamojo vandens kokybės reikalavimus. Bendrovė 2022 m. vartotojams ir abonentams pardavė 320,8 tūkst. m³ geriamojo vandens, surinko ir pardavė 215,0 tūkst. m³ nuotekų (išvalė 280,5 tūkst. m³). Nuotekų apvalymo efektas 2022 metais pagal BDS7 sudarė 99 %, suspenduotos medžiagos – 99 %, bendras azotas – 91 %, bendras fosforas – 97 %.

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 1 punktu Molėtų rajono savivaldybės taryba tvirtina geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų infrastruktūros plėtros planus, o savivaldybės vykdomoji institucija  tvirtina geriamojo vandens tiekėjo veiklos planus, kai nesudaroma įmonių valdyba (10 straipsnio 2 punktas).

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) nurodo, kad veiklos programa – sudedamoji pajamų ir sąnaudų nustatymo dalis. Metodikos 17 punktas nustato mums prievolę pateikti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai patvirtintus Veiklos ir plėtros planus.

Bendrovė, siekdama įgyvendinti jai keliamus tikslus bei nustatytus teisės aktais reikalavimus, 2023-2027 metais planuoja įgyvendinti tiek plėtros projektus, tiek ir esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos projektus, paslaugų tiekimui būtinus tinklus išpirkti arba perimti į Bendrovės nuosavybę.

2023–2027 metais, vykdydama aukščiau nurodytas veiklas, Bendrovė numato įrengti arba renovuoti 13,2 km vandentiekio ir 11,7 km nuotekų tinklų, Molėtų raj. Žiūrų gyvenvietėje pastatyti vandens gerinimo įrenginį, o 7 vandens gerinimo įrenginius rekonstruoti. Planuojama rekonstruoti Molėtų m. nuotekų valyklą, pastatyti nuotekų valyklą Joniškio gyvenvietėje, o nuotekų valyklas Toliejų ir Arnionių gyv. rekonstruoti į nuotekų valyklas su azoto ir fosforo šalinimu. 2024 m. Žiūrų gyv. bus pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, o dar 7 gyvenvietėse per Plėtros plano įgyvendinimo laikotarpį vandens gerinimo įrenginiai bus rekonstruoti.

Taip pat planuojama įrengti nuotolinio nuskaitymo apskaitos prietaisus, pastatyti saulės modulių parką ir taip apsirūpinti elektros energija savo reikmėms.

Įgyvendinant Plėtros planą, lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti 2023-2027 metais sudaro 14970,3 tūkst. eurų (įvertinus grąžinamų paskolų dydį), iš jų investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti – 13184 tūkst. eurų, investicijoms ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti –716 tūkst. eurų, 775,3 tūkst. eurų - paskolų aptarnavimui ir grąžinimui.

Veiklos ir plėtros planuose 2023-2027 metams planuojamas lėšų panaudojimas:

Lentelė Nr.1 Planuojamos lėšų panaudojimas 2023-2027 metų, tūkst. eurų

| Eil. Nr. | Priemonių planas | Planuojamos investicijos, tūkst. eurų |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | VISO |
| 1. | Investiciniai projektai | 2422 | 3376 | 3187 | 2779 | 1420 | 13184 |
| 2. | Veiklos vykdymui reikalingos priemonės ir darbai | 241 | 164 | 148,5 | 70 | 92,5 | 716 |
| 3. | Tinklų išpirkimas ir įregistravimas, apsauginių zonų tinklams nustatymas | 83 | 53 | 53 | 53 | 53 | 295 |
| 4. | Paskolų aptarnavimas ir grąžinimas | 91,6 | 134,5 | 169,2 | 184,4 | 195,6 | 775,3 |
| 4.1. | LR finansų ministerijos paskola | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 153,5 |
| 4.2. | UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 60,7 |
| 4.3 | Saulės modulių parko kreditorius | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 95,5 |
| 4.4. | Investicinių projektų kreditorius | 12,1 | 47,1 | 70 | 85 | 90 | 304,2 |
| 4.5. | Lizinguojamos transporto priemonės | 17,6 | 25,5 | 37,3 | 37,4 | 43,6 | 161,4 |
|  | VISO | 2837,6 | 3727,5 | 3557,7 | 3086,4 | 1761,1 | 14970,3 |

2023–2027 metų Plėtros plane numatoma panaudoti 14970,3 tūkst. eurų nuosavų bei iš kitų finansavimo šaltinių gautų lėšų. 2023–2027 metais planuojami tokie ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai:

• ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos 600 tūkst. eurų;

• valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos 1505 tūkst. eurų;

• paskolos projektų įgyvendinimui 4708,6 tūkst. eurų;

• bendrovės nuosavos lėšos 216,7 tūkst. eurų;

• savivaldybės, kaip partnerio, lėšos 1288 tūkst. eurų;

• Europos sąjungos fondų lėšos 6652 tūkst. eurų.

Plėtros plano priemonių poveikio vertinimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms yra preliminarus. Faktinis poveikis paslaugų kainoms priklausys nuo Plėtros plano vykdymo ir naujo turto faktinės vertės, faktinių technologinių rodiklių, faktinių paslaugos teikimo apimčių, naujo turto eksploatacijos pradžios bei investicijų grąžos normos (svertinės vidutinės kapitalo grąžos kainos – WACC).

Tikėtina, kad Bendrovės įgyvendinamos Plėtros plano priemonės 2023 ir 2027 m. didins geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą 2023 m. – 0,082 eurų/ m³, 2027 m. – 0,049 eurų/ m³. 2024-2026 m. laikotarpio priemonės kainą mažins:   2024 m. – 0,031 eurų/ m³,  ,2025 m. – 0,033 eurų/ m³, o 2026 m – 0,027 eurų/m³. Suminė viso laikotarpio poveikio paslaugų kainoms išraiška – galimas kainos padidėjimas 0,04 eurų/ m³.

Faktinis šio plano poveikis priklausys nuo plano priemonių faktinės vertės, jų eksploatacijos pradžios, faktinių paslaugos teikimo apimčių, investicijų grąžos normos (WACC).

Direktorius					Gintautas Maniušis