PATVIRTINTA


Pagėgių savivaldybės tarybos

2023 m. rugpjūčio 21 d.

Sprendimu Nr. T-

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS  
ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO   
2021–2027 METŲ   
PLANAS







**TURINYS**

[1. ĮVADAS 8](#_Toc135838101)

[2. ATLIEKŲ TVARKYMO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS 10](#_Toc135838102)

[3. ESAMOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO BŪKLĖS APŽVALGA 12](#_Toc135838103)

[3.1. Pagėgių savivaldybė 12](#_Toc135838104)

[3.2. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizacinė struktūra 12](#_Toc135838105)

[3.3. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimas 15](#_Toc135838106)

[3.3.1. Investicinių projektų įgyvendinimas 15](#_Toc135838107)

[3.3.2. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimas 16](#_Toc135838108)

[3.3.3. „Teršėjas moka“ principo įgyvendinimas 17](#_Toc135838109)

[3.4. Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra 18](#_Toc135838110)

[3.4.1. MKA surinkimas ir surinkimo konteineriai 18](#_Toc135838111)

[3.4.2. Antrinių žaliavų surinkimo konteineriai 19](#_Toc135838112)

[3.4.3. Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės (DASA) 20](#_Toc135838113)

[3.4.4. Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūra 21](#_Toc135838114)

[3.5. Viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo lygis 22](#_Toc135838115)

[3.6. Komunalinių atliekų susidarymas 22](#_Toc135838116)

[3.7. MKA surinkimas ir rūšiavimas 24](#_Toc135838117)

[3.8. Komunalinių atliekų šalinimas sąvartyne 26](#_Toc135838118)

[3.9. Antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, tvarkymas 27](#_Toc135838119)

[3.10. Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas 29](#_Toc135838120)

[3.11. Statybos ir griovimo, elektros ir elektroninių ir kitų komunalinių atliekų tvarkymas 31](#_Toc135838121)

[3.12. Bešeimininkių atliekų tvarkymas 33](#_Toc135838122)

[3.13. Visuomenės švietimas ir informavimas 33](#_Toc135838123)

[4. ANKSTESNIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS 35](#_Toc135838124)

[ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO STRATEGIJA 45](file:///C:\Users\aina\Desktop\Tauragės%20regiono%20atliekų%20planas\Savivaldybių%20planai\Savivaldybiu%20planai\PAGĖGIŲ%20SAV.%20ATLIEKŲ%20PREVENCIJOS%20IR%20TVARKYMO%20PLANAS_2023_05_24.docx#_Toc135838125)

[5. PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021–2027 METŲ PLANAS 46](#_Toc135838126)

[5.1. Nacionaliniai atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai ir uždaviniai 46](#_Toc135838127)

[5.2. Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai, uždaviniai ir priemonės .................................................................................................................................49](#_Toc135838128)

[6. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIDARYMAS IR INFRASTRUKTŪROS POREIKIS 73](#_Toc135838129)

[6.1. Komunalinių atliekų susidarymo prognozė 73](#_Toc135838130)

[6.2. Infrastruktūros plėtra 75](#_Toc135838131)

[7. PLANO ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮMOKŲ DYDŽIUI UŽ ATLIEKŲ TVARKYMĄ VERTINIMAS .........................................................................................................................................80](#_Toc135838132)

[8. PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI 82](#_Toc135838133)

**PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS**

[*Pav. 1 Tauragės regionas ir Pagėgių savivaldybė* 12](#_Toc142034419)

[*Pav. 2 Gyventojų pokytis ir pasiskirstymas Pagėgių savivaldybėje tarp miesto ir kaimo* 12](#_Toc142034420)

[*Pav. 3 Komunalinių atliekų susidarymas Pagėgių savivaldybėje* 23](#_Toc142034421)

[*Pav. 4 Komunalinių atliekų susidarymas vienam gyventojui, Pagėgių savivaldybėje t/metus* 23](#_Toc142034422)

[*Pav. 5 Komunalinių atliekų tvarkymas Pagėgių savivaldybėje* 24](#_Toc142034423)

[*Pav. 6 Tvarkomų rūšiavimo įmonėje atliekų kiekiai* 25](#_Toc142034424)

[*Pav. 7 MKA Pagėgių savivaldybėje morfologijos tyrimų rezultatai* 25](#_Toc142034425)

[*Pav. 8 Tvarkomų DASA atliekų kiekiai Pagėgių savivaldybėje 2016–2020 m.* 32](#_Toc142034426)

[*Pav. 9 Vienam gyventojui surenkamų DASA atliekų kiekio pokytis Pagėgių savivaldybėje* 33](#_Toc142034427)

[Pav. 10 Valstybinis ilgalaikis atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslas 49](#_Toc142034428)

[Pav. 11 Tauragės regiono ilgalaikis atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslas 49](#_Toc142034429)

[Pav. 12 Pagėgių savivaldybės 2021-2031 m. strateginio plėtros plano tikslas ir rodikliai 49](#_Toc142034430)

[Pav. 13 Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai 50](#_Toc142034431)

[Pav. 14 Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslų uždaviniai. 50](#_Toc142034432)

[Pav. 15 Komunalinių atliekų naudojimas / šalinimas 79](#_Toc142034433)

**LENTELIŲ SĄRAŠAS**

[Lentelė 1 Komunalinių atliekų tvarkytojų sąnaudų pasiskirstymas pagal veiklas Pagėgių savivaldybėje 2020 m., proc. 16](#_Toc135838674)

[Lentelė 2 Komunalines atliekas tvarkančios įmonės Pagėgių savivaldybėje vykdoma veikla, 2020 18](#_Toc135838675)

[Lentelė 3 MKA surinkimo konteineriai Pagėgių savivaldybėje, 2020 19](#_Toc135838676)

[Lentelė 4 Individualus antrinių žaliavų surinkimo konteinerių kiekis Pagėgių savivaldybėje, 2020 m. 20](#_Toc135838677)

[Lentelė 5 Pagėgių savivaldybės DASA, 2020 m. 20](#_Toc135838678)

[Lentelė 6 Pagėgių savivaldybės ŽAKA, 2020 m. 21](#_Toc135838679)

[Lentelė 7 Žaliųjų atliekų tvarkymo priemonių skaičius Pagėgių savivaldybėje , 2020 21](#_Toc135838680)

[Lentelė 8 Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas Pagėgių savivaldybėje, 2020 m. 22](#_Toc135838681)

[Lentelė 9 Tvarkomų MBA atliekų pagal frakcijas kiekiai 1 gyventojui Pagėgių savivaldybėje kg/metus, 2020 m. 26](#_Toc135838682)

[Lentelė 10 Regioniname sąvartyne šalinamų atliekų kiekiai, t/metus 26](#_Toc135838683)

[Lentelė 11 Antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, surinkimas Pagėgių savivaldybėje 27](#_Toc135838684)

[Lentelė 12 Surinktų ir sutvarkytų užstato administratoriaus pavedimo davėjų pakuočių atliekų kiekis Pagėgių savivaldybėje (tonomis) 28](#_Toc135838685)

[Lentelė 13 Juridinių asmenų (ne per savivaldybių komunalinių atliekų sistemas) surenkamos antrinės žaliavos, įskaitant pakuočių atliekas Pagėgių savivaldybėje (tonomis), 2020 m. 28](#_Toc135838686)

[Lentelė 14 Surinktos antrinės žaliavos, įskaitant pakuočių atliekas Pagėgių savivaldybėje, 2020 m. 28](#_Toc135838687)

[Lentelė 15 Žaliųjų atliekų tvarkymas Pagėgių savivaldybėje 29](#_Toc135838688)

[Lentelė 16 Kompostavimo dėžių skaičius ir prognozinis sukompostuojamų atliekų kiekis Pagėgių savivaldybėje 30](#_Toc135838689)

[Lentelė 17 Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane nustatytos komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo užduotis 31](#_Toc135838690)

[Lentelė 18 Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano įgyvendinimas Pagėgių savivaldybėje 37](#_Toc135838691)

[Lentelė 19 Pagėgių savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo plano vertinimo kriterijai 41](#_Toc135838692)

[Lentelė 20 Pagėgių savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė 42](#_Toc135838693)

[Lentelė 21 Nacionaliniai atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai ir uždaviniai 47](#_Toc135838694)

[Lentelė 22 VAPTP uždaviniai 48](#_Toc135838695)

[Lentelė 23 Antrinių žaliavų, tame tarpe pakuočių surinkimo sistemos efektyvumas Pagėgių savivaldybėje. 74](#_Toc135838696)

[Lentelė 24 Pagėgių komunalinių atliekų kiekio susidarymo prognozė 2021–2027 m., t. 74](#_Toc135838697)

[Lentelė 25 Komunalinių atliekų tvarkymas Pagėgių savivaldybėje 2022–2027 m., t 74](#_Toc135838698)

[Lentelė 26 Maisto (virtuvės) atliekų infrastruktūros plėtros poreikis Pagėgių savivaldybėje 76](#_Toc135838699)

[Lentelė 27 Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių poreikis Pagėgių savivaldybėje 76](#_Toc135838700)

[Lentelė 28 Individualių kompostavimo dėžių poreikis Pagėgių savivaldybėje 77](#_Toc135838701)

[Lentelė 29 Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių poreikis Pagėgių savivaldybėje 77](#_Toc135838702)

[Lentelė 30 Komunalinių atliekų tvarkymo išlaidos Tauragės regiono savivaldybėse, kuriose įvesta rinkliava 80](#_Toc135838703)

[Lentelė 31 Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano priemonių stebėsena 82](#_Toc135838704)

[Lentelė 32 Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano priemonių stebėsena 84](#_Toc135838705)

**VARTOJAMOS SANTRUMPOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **AAA** | Aplinkos apsaugos agentūra |
| **AM** | Aplinkos ministerija |
| **ATP** | Atliekų tvarkymo planas |
| **AŽ** | Antrinės žaliavos |
| **BSA**  **DASA** | Biologiškai skaidžios atliekos  didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės |
| **EEĮA** | Elektros ir elektroninės įrangos atliekos |
| **ENTP** | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės |
| **ES** | Europos Sąjunga |
| **GIA** | Gamintojų ir importuotojų asociacija |
| **KA** | Komunalinės atliekos |
| **KAK** | Kietasis atgautasis kuras |
| **LAAIF** | Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas |
| **LR** | Lietuvos Respublika |
| **MKA** | Mišrios komunalinės atliekos |
| **AAD** | Aplinkos apsaugos departamentas |
| **SA** | Savivaldybių administracijos |
| **SiGA** | Statybos ir griovimo atliekos |
| **SPAV** | Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas |
| **TIPK** | Taršos integruota prevencija ir kontrolė |
| **TRATC** | UAB „TRATC“ (Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras) |
| **VATP** | Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas |
| **VSATP** | Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas 2007–2013 m. |
| **ŽA**  **ŽAKA –** | Žaliosios atliekos  Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės |

1. **ĮVADAS**

Komunalinių atliekų tvarkymo sistema – nuolatos besivystanti sistema, kurios sąlygas užtikrina ES direktyvose nustatyti reikalavimai ir Valstybės mastu numatyti uždaviniai, priimti ir patvirtinti Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane ir skirti šiems reikalavimams įgyvendinti. Tokių reikalavimų, uždavinių nustatymas iš dalies užtikrina darnią sistemos plėtrą, tačiau kartu iškelia ir sudėtingų iššūkių atliekų tvarkymo sektorių reguliuojančioms ir šiuos uždavinius įgyvendinančioms organizacijoms. Jos susiduria su iškeltų uždavinių įgyvendinimo sudėtingumo ir nuolatos kintančios dinamiškos teisinės aplinkos keliamomis problemomis.

Siekiant tinkamai suplanuoti Pagėgių savivaldybės ir Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemų plėtrą, išspręsti kylančias problemas ir įgyvendinti ES reglamentuotus uždavinius, kurie patvirtinti Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane (toliau – VAPTP), prisitaikyti prie teisinės aplinkos ir užtikrinti tinkamą, tvarų komunalinių atliekų tvarkymą regione, buvo parengtas Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metais planas.

Pagrindinis Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano tikslas – suderinti Pagėgių savivaldybės ir Tauragės regiono savivaldybių veiksmus, organizuojant savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius regione. Regioniniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane nustatytos priemonės, užtikrinančios aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus, atitinka komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems teritorijos gyventojams. Pagėgių savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tolimesnė plėtra numatyta vystyti laikantis atliekų tvarkymo prioritetų, kurių svarbiausias – atliekų prevencija (susidarymo vengimas). Kitas prioritetas – paruošimo naudoti pakartotinai, atliekų perdirbimo ir naudojimo kitais būdais sprendimų taikymas ir, tik blogiausiu atveju, galimas atliekų šalinimas sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane nustatyti atliekų tvarkymo tikslai, užduotys ir uždaviniai jiems įgyvendinti atitinka VAPTP nustatytus tikslus ir uždavinius.

Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas pakeičia šiuo metu galiojantį Pagėgių savivaldybės atliekų tvarkymo planą ir kartu nustato naujas VAPTP numatytų užduotims įgyvendinti reikalingas priemones bei uždavinius ateinančiam 2021–2027 m. periodui.

Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas parengtas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. D1-274 patvirtintus reikalavimus regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams.

Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021−2027 m. plano sudėtinės dalys:

* atliekų prevencijos ir tvarkymo būklės analizė;
* atliekų prevencijos ir tvarkymo strategija;
* atliekų prevencijos ir tvarkymo priemonių planas.

Rengiant planą buvo naudotasi įvairiais informacijos šaltiniais:

* Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis už 2018– 2020 (2021) metus;
* UAB „TRATC“ pateiktais ir viešoje erdvėje publikuojamais duomenimis (atliekų surinkimo ir tvarkymo rodiklių metiniai suvestiniai rodikliai, esami Pagėgių savivaldybės atliekų tvarkymo planai, ir kt.);
* Duomenimis, surinktais darbinių susitikimų su visomis savivaldybėmis metu.

Ataskaitoje analizuojami duomenys už 2018–2020 (2021) metus, o prieduose pateikiami visi skelbiami statistiniai duomenys. Atkreiptinas dėmėsis, kad iš skirtingų informacijos šaltinių surinkti statistiniai duomenys ne visada sutapo, taip pat net to paties šaltinio, tačiau skirtingų metų informacija labai varijuoja, o tai neleidžia daryti vienareikšmiškų išvadų dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo tendencijų regione. Viena pagrindinių duomenų nepatikimumo priežasčių – nesisteminis skirtingų atliekų srautų priskyrimas komunalinių atliekų srautui. Siekiant išvengti galimo duomenų nepagrįstumo darant prielaidas ir pagrindines išvadas, Plane daugiausia buvo remtasi Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais duomenimis. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad nuo 2018 metų sausio 1 dienos buvo pakeista atliekų apskaitos tvarka.

Sprendimą dėl Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021−2027 m. plano patvirtinimo priima Pagėgių savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Pagėgių savivaldybės gyventojų ir įmonių siūlymus.

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintame Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše numatyta tvarka, parengtam Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021−2027 m. planui, buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). Visuomenės informavimo procedūros atliktos vadovaujantis 2004 m. rugpjūčio 27 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1 – 455, patvirtintu Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose, vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo aprašu ir jo 2010 m. gegužės 4 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-357 patvirtintu pakeitimu.

1. **ATLIEKŲ TVARKYMO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS**

Svarbiausios ES direktyvos, reglamentuojančios komunalinių atliekų tvarkymą:

* 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas;
* 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų;
* 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų su 2010 m. rugsėjo 27 d. pakeitimais;
* 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/76/EB dėl atliekų deginimo;
* 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo su 2010 m. gegužės 12 d. Komisijos sprendimu 413/2010 padarytais pakeitimais;
* 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų su 2009 m. kovo 11 d., 2008 m. spalio 22 d. ir 2013 m vasario 7 d. pakeitimais;
* 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų;
* 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) su 2010 m. vasario 23 d. pakeitimais;
* 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir direktyvos 91/157/EEB panaikinimo su 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/103/EB pakeitimais
* 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės;
* 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės).

Nacionaliniai teisės aktai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis plėtojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos ir rengiami bei atnaujinami komunalinių atliekų tvarkymo planai:

* Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas;
* Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;
* 2022 m. birželio 1 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 573 patvirtintas Valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas;
* Atliekų tvarkymo taisyklės (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 217;
* Nacionalinė darnaus vystymosi strategija;
* Valstybės ilgalaikės raidos strategija;
* Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija;
* Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII‑1183 pakeitimo Įstatymas;
* Reikalavimai regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. D1-274;
* Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. Nr. 967;
* Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-455;
* 2021−2030 metų Nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;
* 2022–2030 metų Regionų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 713 „Dėl 2022–2030 metų regionų plėtros programos patvirtinimo“
* Tauragės regiono 2014-2020 m. plėtros planas, patvirtintas 2015 m. spalio 19 d. Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/9S-26 „Dėl Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“.
* 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros planas, patvirtintas 2023 m. vasario 3 d Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. TS-1 „Dėl 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros plano patvirtinimo“;
* Pagėgių savivaldybės atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. planas patvirtintas Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T-116.

1. **ESAMOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO BŪKLĖS APŽVALGA**
   1. **Pagėgių savivaldybė**

Pagėgių savivaldybė – administracinis-teritorinis vienetas Vakarų Lietuvoje su centru – Pagėgių miestu. Savivaldybė įsikūrusi Lietuvos vakaruose, Pajūrio žemumoje, pietvakarinėje Tauragės regiono dalyje prie Nemuno. Savivaldybė ribojasi su Jurbarko, Tauragės, Šilutės rajonais, o pietuose nuo Rusijos Federacijos Kaliningrado srities ją skiria Nemunas. Savivaldybės plotas – 537 km².



*Pav. 1 Tauragės regionas ir Pagėgių savivaldybė*

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Pagėgių savivaldybė – mažiausia Tauragės regione, 2020 m. sausio 1 d. savivaldybėje gyveno 8 634 gyventojai (apie 8,4 proc. regiono gyventojų), tai yra nuo 2016 m. gyventojų skaičius sumažėjo beveik 16 proc. (2016 m. gyventojų skaičius siekė 9 842 ). 77 proc. rajono gyventojų gyvena kaimo vietovėse.

*Pav. 2 Gyventojų pokytis ir pasiskirstymas Pagėgių savivaldybėje tarp miesto ir kaimo*

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

* 1. **Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizacinė struktūra**

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo numatyta tvarka savivaldybės atsako už savivaldybių teritorijose susidarančių mišrių komunalinių atliekų surinkimo, pervežimo į regioninį sąvartyną ar kitus regioninius atliekų tvarkymo įrenginius ir nuo jų atskirtų antrinių žaliavų, pakuočių atliekų, žaliųjų atliekų, pavojingų buities atliekų, didžiųjų ir kitų naudoti tinkamų atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir kitų specifinių, panaudoti ar kitaip perdirbti tinkamų atliekų surinkimo organizavimą. Atliekų surinkimo paslaugas savivaldybių teritorijose teikia įmonės, turinčios, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, teisę teikti tokias paslaugas, kurios paprastai atrenkamos viešųjų paslaugų pirkimo konkurso būdu, arba tokios paslaugos pavestos teikti savivaldybių įmonėms savivaldybių tarybų sprendimais. Savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos turi užtikrinti kokybiškas atliekų tvarkymo paslaugas už mažiausią galimą kainą, viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumą ir prieinamumą. Savivaldybės atsakingos už atliekų tvarkymo organizavimą įgyvendinant principą „teršėjas moka“, o visos lėšos, gautos už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, naudojamos tik regioninei ir savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemoms finansuoti. Savivaldybės turi teisę pavesti savivaldybės ar savivaldybių įsteigtai įmonei vykdyti atliekų tvarkymo funkcijas.

Pagėgių savivaldybė komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje atlieka šias pagrindines organizavimo funkcijas:

* tvirtina savivaldybės atliekų tvarkymo planus bei taisykles;
* tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus ir nustato vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;
* kontroliuoja UAB „TRATC“ veiklą;
* kontroliuoja, kaip gyventojai, įmonės ir organizacijos laikosi savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių;
* organizuoja šiukšlių ir atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba jis neegzistuoja, tvarkymo organizavimą;
* vykdo visuomenės informavimą ir švietimą.

Pagėgių savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima šių atliekų tvarkymą:

* mišrių (likusių po pirminio rūšiavimo) komunalinių atliekų;
* buityje susidarančių antrinių žaliavų, pakuočių ir pakuočių atliekų;
* buityje susidarančių biologiškai skaidžių atliekų (maisto, žaliųjų ir kt.);
* buityje susidarančių didelių gabaritų atliekų ir naudotų padangų;
* tekstilės atliekų;
* buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų;
* statybos ir griovimo atliekų;
* buityje susidarančių pavojingų buities atliekų;
* gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavų;
* šiukšlių ir atliekų, kurių turėtojo neįmanoma nustatyti;
* kitų atliekų, kurios išskiriamos pagal poreikį teisės aktais, įskaitant savivaldybės priimtus teisės aktus.

Siekiant užtikrinti sėkmingai organizuoti atliekų tvarkymo sistemą, Pagėgių savivaldybė parengė ir savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T-116 patvirtino savivaldybės atliekų tvarkymo 2014- 2020 metams planą, o 2015 m. birželio 11 d. sprendimu T-115 patvirtino atnaujintas Pagėgių savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles.

Vykdant Europos Sąjungos ISPA fondo reikalavimą sukurti bendrą kooperuotą naudos gavėją ir siekiant užtikrinti efektyvų atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą, kokybiškų ir prieinamų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą visiems regiono komunalinių atliekų turėtojams, 2002 m. gegužės 20 d. Tauragės regiono savivaldybės (Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono) pasirašė Jungtinės veiklos sutartį, o 2002 m. birželio 28 d. – Steigimo sutartį, kurios pagrindu įsteigtas UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“. 2002 m. rugpjūčio 2 d. buvo įregistruoti UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro“ įstatai, kurie 2019 m. rugsėjo 9 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 29 buvo pakeisti.

Tauragės regiono savivaldybių tarybų patvirtintos koncesijos sutartys pavedė TRATC organizuoti Tauragės regiono savivaldybių teritorijose viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas ir būti Tauragės regiono savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriumi.

Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 330 (tris šimtus trisdešimt) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 868,86 (aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir aštuoniasdešimt šeši euro centai) eurų. Bendrovės akcininkų turimų akcijų skaičius yra toks:

* Tauragės rajono savivaldybės – 129 paprastos vardinės akcijos;
* Jurbarko rajono savivaldybės – 92 paprastos vardinės akcijos;
* Šilalės rajono savivaldybės – 79 paprastos vardinės akcijos;
* Pagėgių savivaldybės – 30 paprastų vardinių akcijų.

UAB „ TRATC“ įstatuose numatyti šie pagrindiniai bendrovės tikslai:

* regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Tauragės regiono teritorijoje;
* regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos kūrimo projektų, kurie finansuojami ISPA ar Sanglaudos fondų, Lietuvos Respublikos biudžeto, savivaldybių biudžetų ir kitomis lėšomis, įgyvendinimas, įgyvendinimo priežiūra, užsakovo funkcijų vykdymas;
* Tauragės regiono savivaldybių (bendrovės akcininkų) nustatytų privalomųjų užduočių ir funkcijų vykdymas ir atsakomybės už užduočių ir funkcijų įgyvendinimą perėmimas;
* pagalba savivaldybėms sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus regione.

UAB „TRATC“ akcininkai – Tauragės regiono savivaldybės, pavedusios bendrovei atlikti šias pagrindines funkcijas komunalinių atliekų tvarkymo srityje:

* organizuoti ir plėsti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą;
* vykdyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos stebėseną;
* organizuoti vietinės rinkliavos rinkimą už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą;
* organizuoti senų sąvartynų uždarymą ir jų priežiūrą;
* sukurti ir vykdyti visuomenės informavimo apie komunalinių atliekų tvarkymą programą;
* organizuoti ir vykdyti viešųjų pirkimų konkursus komunalinių atliekų tvarkymo operatoriams parinkti.
  1. **Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimas**

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimo poreikis apima Pagėgių savivaldybėje bei Tauragės regione įgyvendinamus atliekų tvarkymo sektoriaus vystymo projektus, atliekų tvarkymo (atliekų surinkimo ir transportavimo, atliekų šalinimo, apdorojimo, įmokos ir komunalinių atliekų sistemos administravimo) sąnaudas. Pagėgių savivaldybės tvarkymo sistema pagrinde finansuojama iš įvairių šaltinių –įmokų, gautų už suteiktas komunalinių atliekų priėmimo, šalinimo ar apdorojimo paslaugas, ES paramos, skolintų lėšų.

* + 1. Investicinių projektų įgyvendinimas

UAB „TRATC“, kartu su Tauragės regiono savivaldybėmis, nuo 2016 m. vykdo projeką „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 05.2.1-APVA-R-0008-71-0002, kuriuo siekiama išplėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą regione. Bendra vykdomo Projekto suma yra apie (3 020 256 Eur be PVM). Projekto metu įrengtos naujos požeminės (darbai baigti 2019 m.) ir antžeminės (darbai baigti 2020 m.) konteinerių aikštelės, didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse įrengti pastatai, skirti pakartotinai naudoti tinkamiems daiktams laikinai saugoti ir suteikti galimybę regiono gyventojams jais keistis (darbai baigti 2018 m.), individualių namų valdoms išdalyti žaliųjų atliekų konteineriai (darbiai vykdyti nuo 2017 m.) ir kompostavimo dėžės (2019 m.). Įgyvendinant projektą iš viso įrengta konteinerių aikštelių – 246 vnt., iš jų antžeminės – 169 vnt. ir požeminės 77 vnt., iš jų Pagėgių savivaldybėje – 25 aikštelės, iš jų 20 antžeminių ir 5 požeminės. 2020 m. pratęsus finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo, gautas papildomas finansavimas ir parengtas techninis projektas ir Tauragės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje baigiamas statyti pastatas, skirtas paruošti atliekas naudoti pakartotinai, statybos.

2020 m. pabaigoje pradėtas vykdyti projektas „Tauragės regiono maisto / virtuvės, įskaitant ir žaliųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, kuriame numatytos investicijos už 908 7073 Eur be PVM, iš jų ES dalis (85 proc.) sudaro 772 499 Eur be PVM ir projekto kofinansavimo dalis (15 proc.) – 136 232 Eur be PVM. Vykdant šį investicinį projektą planuojama:

* Įrengti apie 1500 m2 uždarą statinį, skirtą maisto ir virtuvės atliekoms apdoroti;
* Įsigyti mobilųjį lėtaeigį dviejų velenų smulkintuvą, mobilųjį būgninį sijotuvą, komposto kaupų uždengiamojo audinio vyniotuvą.

Įgyvendinus investicinį projektą visos Pagėgių savivaldybėje bei Tauragės regione surinktos maisto / virtuvės atliekos bus apdorojamos atskirai nuo kitų biologiškai skaidžių atliekų, be gaunamas aukštos kokybės kompostas, tuo pačiu mažinant stabilato kiekius.

* + 1. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimas

Remiantis galiojančia Atliekų tvarkymo įstatymo redakcija, Regiono savivaldybių nustatomo mokesčio už komunalinių atliekų tvarkymą kainodara turi būti paremta proporcingumo, nediskriminavimo, solidarumo ir „teršėjas moka“ principais. Tauragės regiono įmokų už atliekų tvarkymą kainodaros pagrindą sudaro atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų dedamosios:

* Komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo iki regioninio atliekų tvarkymo įrenginių sąnaudos;
* Vietinės rinkliavos administravimo sąnaudos;
* Atskiro komunalinių atliekų srautų surinkimo sąnaudos;
* Komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (infrastruktūros – DASA, ŽAKA, rūšiavimo įmonės eksploatacijos ir kt. sąnaudos);
* KA šalinimo veiklos sąnaudos;
* Įgyvendinamų projektų sąnaudos;
* UAB „TRATC“ administracinės sąnaudos.

Didžiąją dalų visų sąnaudų sudaro mišrių komunalinių atliekų surinkimo, apdorojimo ir šalinimo sąnaudos. Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiami duomenys apie atliekų tvarkytojų kaštų atliekų tvarkymo veikloje pasiskirstymą 2020 m.

*Lentelė 1 Komunalinių atliekų tvarkytojų sąnaudų pasiskirstymas pagal veiklas Pagėgių savivaldybėje 2020 m., proc.*

| Savivaldybė | Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudos, % | Mišrių komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo sąnaudos, % | Į mišrias komunalines atliekas patekusių antrinių žaliavų atskyrimo nuo mišrių komunalinių atliekų ir kitos tvarkymo sąnaudos, % | DGASA aikštelių eksploatavimo sąnaudos % | Biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos, % | Kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos, % | Kitų komunalinių atliekų (maisto atliekų, tekstilės atliekų ir kitų) rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos, % | Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagėgių sav. | 39,00 | 27,00 | 9,00 | 7,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 13,00 |

Šaltinis: Pagėgių savivaldybė

Reikia pažymėti, didžiausias sąnaudas sudaro MKA surinkimo ir transportavimo iki regioninių atliekų tvarkymo įrenginių sąnaudos bei jų apdorojimo sąnaudos. Vidutiniai komunalinių atliekų tvarkymo kaštai vienam namų ūkiui (2020 metais tai sudarė 44.4 EUR/ vienam namų ūkiui) sudarė mažiau kaip 1 proc. vidutinių disponuojamų namų ūkio pajamų regione, kurios sudaro apie 15 012 EUR/metus[[1]](#footnote-1).

* + 1. „Teršėjas moka“ principo įgyvendinimas

Remiantis atliekų tvarkymo įstatymu, komunalinių atliekų tvarkymo finansavimo sistema turi būti paremta „teršėjas moka“ ir „visų sąnaudų padengimo“ principu. Šie principai nusako, kad visos atliekų tvarkymo sistemoje susidariusios sąnaudos turi būti apmokėtos atliekų turėtojų ir (arba) medžiagų ir gaminių, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojų arba importuotojų (gamintojo atsakomybės principas) lėšomis.

Aukščiau aptartus principus papildo šie atliekų tvarkymo įstatyme numatyti principai:

* „Nediskriminavimo“ principas suprantamas kaip vienodų apmokestinimo sąlygų taikymas tos pačios kategorijos atliekų turėtojams;
* „Proporcingumo“ principas teigia, kad apmokestinimas už atliekų tvarkymą negali būti akivaizdžiai neproporcingas atliekų turėtojo susidarančiam atliekų kiekiui;
* „Solidarumo“ principas nusako idėją, kad viename atliekų tvarkymo regione visiems atliekų turėtojams turi būti pasiūlyta tokia pati atliekų tvarkymo kaina už tokios pačios kokybės paslaugas. Tokiu būdu šis principas taip pat reiškia, kad vienos tonos mišrių komunalinių atliekų pervežimo (t. y. atliekų nuvežimo iki regioninio sąvartyno) ir šalinimo regioniniame sąvartyne sąnaudos turi būti vienodos visoms Regiono savivaldybėms, t. y. paslaugos kaina atliekų turėtojui neturi priklausyti nuo atliekų turėtojo nutolimo nuo regioninio sąvartyno.

Remiantis minėtais principais ir vadovaujantis Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 71, savivaldybės nustato vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius. Nustatant šiuos dydžius, apskaičiuojamos pastovios ir kintamos būtinosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos, kurias turi padengti kiekvienas nekilnojamojo turto objektas (objektų rūšių sąrašą nustato Aplinkos ministerija).

Vietinė rinkliava ar kita įmoka už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatoma ir administruojama vadovaujantis savivaldybių tarybų sprendimais, tvirtinamais vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais / metodikomis ar atskirais sprendimais. Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-82 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ buvo patvirtinta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą. Savivaldybės tarybos sprendimu vietinės rinkliavos administravimas pavestas UAB „TRATC“. Tauragės regiono rajonų savivaldybių komunalinių atliekų turėtojai vietinę rinkliavą moka Administratoriui (UAB „TRATC“), kuris surinktas lėšas perveda savivaldybei. Ši pagal pateiktas Administratoriaus sąskaitas apmoka už suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, o administratorius atsiskaito su komunalinių atliekų tvarkytojais pasirašytų sutarčių pagrindu. UAB „TRATC“, vykdydama vietinės rinkliavos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Savivaldybių teritorijose, administravimo funkcijas, taip pat teikė konsultacijas vietinės rinkliavos mokėtojams, nagrinėjo prašymus dėl nekilnojamojo turto objektų atleidimo nuo rinkliavos mokesčio, gyvenančių asmenų skaičiaus tikslinimo, nekilnojamojo turto objektų paskirties keitimo ar įtraukimo į netinkamų naudoti objektų kategoriją, lengvatų suteikimo, atliekų kiekio deklaravimo, duomenų tikslinimo ir kt. klausimais.

Vietinės rinkliavos lengvatas nustato savivaldybės taryba. Pagal Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą gaminių ar pakuočių, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, atliekų tvarkymas yra gamintojų ir importuotojų pareiga, įskaitant ir infrastruktūros diegimą, todėl išlaidos, susijusios su šių atliekų tvarkymu, neįtrauktos į vietinę rinkliavą.

* 1. **Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra**

Įgyvendinant ES finansuojamus projektus ir dalinai finansuojant savivaldybių lėšomis, UAB „TRATC“ skolintomis lėšomis, Pagėgių savivaldybėje sukurti komunalinių atliekų tvarkymo pajėgumai, atitinkantys susidarančių atliekų kiekius ir leidžiantys įgyvendinti esamo Valstybinio, regioninio ir savivaldybių atliekų tvarkymo planų tikslus ir užduotis.

* + 1. MKA surinkimas ir surinkimo konteineriai

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo paslaugas Pagėgių savivaldybėje teikia viešųjų konkursų būdu parinktas komunalinių atliekų vežėjas UAB „Ecoservice“. Pagal pasirašytą sutartį Pagėgių savivaldybėje pasikeitė atsiskaitymo su vežėju tvarka – UAB „Ecoservice“ mokama pastovioji dalis ir kintamoji, kuri apskaičiuojama už konteinerių pakėlimus.

*Lentelė 2 Komunalines atliekas tvarkančios įmonės Pagėgių savivaldybėje vykdoma veikla, 2020*

| **Savivaldybė** | **Atliekų tvarkytojo pavadinimas** | **Vykdoma veikla** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mišrių komunalinių atliekų surinkimas** | **Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimas** | **Biologiškai skaidžių atliekų surinkimas** | **Popieriaus surinkimas** | **Stiklo surinkimas** | **Plastiko surinkimas** | **Didžiųjų atliekų surinkimas** | **Statybos ir griovimo atliekų surinkimas** | **EEĮ atliekų surinkimas** |
| Pagėgių sav. | UAB „Ecoservice“ | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |

Šaltinis: Pagėgių savivaldybė

Mišrios komunalinės atliekos surenkamos apvažiavimo būdu pagal sutartyse numatytus ir su atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi suderintus grafikus, kurie skelbiami atliekų tvarkytojo ir sistemos administratoriaus - UAB „TRATC“ tinklapiuose. MKA surenkamos naudojant įvairių talpų surinkimo konteinerius, įskaitant ir naujai įrengtus pusiau požeminius konteinerius. Už konteinerių tiekimą atliekų turėtojams atsakingi MKA tvarkytojas sutartyse nurodytomis sąlygomis. Komunalinių atliekų vežėjas teikia ne tik mišrių komunalinių atliekų, surinkimo paslaugą, bet aptarnauja antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų, žaliųjų atliekų, tekstilės konteinerius, apvažiavimo būdu teikia didelių gabaritų, buityje susidarančių pavojingųjų atliekų, EEĮ atliekų surinkimo paslaugą.

*Lentelė 3 MKA surinkimo konteineriai Pagėgių savivaldybėje, 2020*

| Konteinerių rūšis, paskirtis | **MKA konteineriai** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Individualūs | | | Bendrojo naud. | |
| fizinių | juridinių | |
| Konteinerių talpa, m³ | 0,12–0,24 | 0,12–0,24 | 0,77–1,1 | 0,77–1,1 | 5 |
| Pagėgių sav. | 2 017 | 165 | 39 | 226 | 5 |

Šaltinis: UAB „TRATC“ duomenys

* + 1. Antrinių žaliavų surinkimo konteineriai

Vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo plano 2014–2020 metams 246.1 straipsnio reikalavimais, savivaldybės turėjo iki 2015 m. sausio 1 d. patvirtinti konteinerių aikštelių išdėstymo schemas, o pasikeitus teisės aktuose nustatytiems antrinių žaliavų surinkimo reikalavimams, jas atnaujinti. Įrengiant tokias antrinių žaliavų surinkimo aikšteles turi būti laikomasi šių reikalavimų (VATP 246.2 straipsnis):

* savivaldybių gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę 800 gyventojų šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar kitose gyventojams patogiose, estetiškai įrengtose ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose vietose;
* vidutiniai atstumai iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių nustatomi rengiant (atnaujinant) ir tvirtinant konteinerių aikštelių išdėstymo schemas;
* savivaldybių gyvenamuosiuose individualių namų kvartaluose, kai individualių namų savininkai neaprūpinti individualiais pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo konteineriais, ir miesteliuose, sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose įrengti ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę.

Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. Įsakymu Nr. A1-323 „Dėl konteinerių aikštelių sąrašo patvirtinimo“ tokia antrinių žaliavų surinkimo aikštelių schema buvo patvirtinta.

Pagėgių savivaldybėje VATP reikalavimai antrinių žaliavų konteinerių aikštelių skaičiui – savivaldybių gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę 800 gyventojų, yra įgyvendinti –2020 m. viena antrinių žaliavų konteinerių aikštelė Pagėgių savivaldybėje vidutiniškai aptarnauja 345 gyventojus.

Siekiant įgyvendinti VATP 2014–2020 m. antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo uždavinius – iki 2020 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų (VATP 230.3. straipsnis) ir užtikrinti, kad iki 2020 m. mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiama naudoti pakartotinai ir perdirbti (VATP 230.4 straipsnis), individualių namų savininkai buvo aprūpinami 120–240 l talpos individualiais konteineriais stiklo atliekoms ir pakuočių, popieriaus, plastiko atliekoms surinkti. Šiuos konteinerius aptarnauja įmonė, pasirašiusi sutartį su savivaldybe sutartyse nurodytu dažnumu.

*Lentelė 4 Individualus antrinių žaliavų surinkimo konteinerių kiekis Pagėgių savivaldybėje, 2020 m.*

| **Savivaldybės** | **Pakuočių ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriai** | | | | | | | | | | | | **Tekstilės surinkimo konteineriai** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPA | ST | Aprūpinimas % | | POP | | | PL | | ST | |  | |
| Individualūs konteineriai | | |  | | Bendrojo naudojimo konteineriai | | | | | | |  | |
| Pagėgių sav. | 1456 | 1456 | 77 % | | 20 | | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 0 | |
| **Iš viso regione** | **23 519** | **23 498** | **84 %** | | **169** | | **77** | **169** | **77** | **169** | **77** | **73** | |

Šaltinis: Tauragės regiono savivaldybės

Pagėgių savivaldybėje 77 proc. individualių namų yra aprūpinti rūšiavimo konteineriais (Tauragės regiono vidurkis - apie 84 proc.), o daugiabučių namų gyventojams skirtos antrinių žaliavų konteinerių aikštelės vidutiniškai aptarnauja 345 gyventojus, todėl darytina išvada kad savivaldybės gyventojams sudarytos visos sąlygos pirminiam rūšiavimui, tačiau plėtra būtina kitame planavimo etape.

* + 1. Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės (DASA)

Vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo plano 2014–2020 m. reikalavimais, savivaldybės turi užtikrinti, kad būtų eksploatuojama ne mažiau kaip po vieną didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę 50 000 gyventojų, tačiau ne mažiau kaip po vieną tokią aikštelę savivaldybėse (VATP 248. straipsnis).

Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė (DASA) Pagėgių savivaldybėje pradėta eksploatuoti 2006 m. Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse iš gyventojų ir juridinių asmenų surenkamos pavojingos ir nepavojingos atliekos, antrinės žaliavos. Surinktos atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams toliau jas sutvarkyti ar perdirbti. Atliekų priėmimo tvarka, priimamos atliekos, darbo valandos viešai skelbiamos UAB „TRATC“ interneto svetainėje (<https://www.uabtratc.lt/atlieku-priemimo-ikainiai-dasa>).

*Lentelė 5 Pagėgių savivaldybės DASA, 2020 m.*

|  | **Pagėgių DASA** |
| --- | --- |
| Adresas | M. Jankaus g. 37, Pagėgiai |
| Plotas, ha | 0,144 |
| Didžiausias vienu metu laikyti bendras atliekų kiekis, įskaitant pavojingas atliekas, t | 79 |

Šaltinis: UAB „TRATC“ duomenys

Pakartotiniam naudojimui tinkamų daiktų dalijimosi stotelė Pagėgių DASA buvo įrengta 2018 m. pabaigoje, o keitimosi daiktais veikla pradėta nuo 2019 m. Šiose stotelėj savivaldybės gyventojai gali pristatyti dar tinkamus naudoti didelių gabaritų daiktus (baldus, langus, duris, dviračius, kilimus, automobilines kėdutes, vežimėlius), elektros ir elektronikos prietaisus, drabužius bei tekstilę, o kiti gyventojai neatlygintinai pasiimti. Kiekvienais metais ši veikla tampa vis populiaresnė, vis daugiau žmonių naudojasi šia paslauga. Informacija apie tokiose stotelėse esamus daiktus, darbo laikas skelbiamas UAB „TRATC“ tinklapyje (<https://www.uabtratc.lt/dalinimasis-daiktais/>).

* + 1. Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūra

Vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo plano 2014–2020 m. reikalavimais, siekiant didinti perdirbamų atliekų kiekius ir mažinant biologiškai skaidžių atliekų šalinimą į sąvartyną, savivaldybės privalo taip planuoti ir organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kad regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose būtų numatytos ir vykdomos biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros ir rūšiuojamojo atliekų surinkimo užduotys (VATP 238 straipsnis). Šiems uždaviniams įgyvendinti savivaldybių teritorijose įrengtos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės.

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė (ŽAKA) Pagėgių savivaldybėje įrengta ir pradėta eksploatuoti 2012–2013 m. Aikštelėje iš žaliųjų atliekų gaminamas kompostas, kuris parduodamas.

*Lentelė 6 Pagėgių savivaldybės ŽAKA, 2020 m.*

|  | **Pagėgių ŽAKA** |
| --- | --- |
| Adresas | M. Jankaus g. 37, Pagėgiai |
| Plotas, ha | Kartu su DASA |
| Projektinis pajėgumas, t/metus | 192 |

Šaltinis: UAB „TRATC“ duomenys

Nuo 2013 m. Pagėgių savivaldybėje kaip ir visame Tauragės regione vykdomas atskiras žaliųjų atliekų surinkimas iš regiono miestų gyventojų arba gyventojai turi galimybės savo teritorijoje kompostuoti tokias atliekas. Skatinant žaliųjų atliekų namudinį kompostavimą 2014–2020 m. Pagėgių savivaldybėje buvo išdalyta apie 204 kompostavimo dėžių, bei gyventojams išdalyta 124 žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių.

*Lentelė 7 Žaliųjų atliekų tvarkymo priemonių skaičius Pagėgių savivaldybėje , 2020*

| **Konteinerių rūšis, paskirtis** | **Žaliųjų atliekų** | | | **Kompostavimo dėžės** | **Aprūpinimas %** | **Bendras aprūpinimas bioskaidžių atliekų surinkimo priemonėmis %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Individualūs konteineriai** | **Aprūpinimas**  **%** | **Bendrojo naudojimo** |
| Pagėgių sav. | 124 | 51 % | 9 | 204 | 11 % | 17 % |

Šaltinis: UAB „TRATC“ duomenys

Pagėgių savivaldybėje tik pusė miesto individualių gyventojų aprūpinti žaliųjų atliekų tvarkymo priemonėmis. Žinoma, gyventojai turi teisę ir galimybę tokias atliekas nemokamai pristatyti į ŽAKA, tačiau kadangi ŽAKA tinklas retas, tokia galimybe naudojasi ne visi. Atkreiptinas dėmesys, kad nėra informacijos, kokia dalis kaimiškų vietovių individualių namų savininkų savarankiškai įsigijo ar pasigamino kompostines, kurios neįtrauktos į apskaitą.

* 1. **Viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo lygis**

Savivaldybės, įgyvendindamos planavimo dokumentų reikalavimus, turi užtikrinti viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumą, kokybę ir prieinamumą. Visuotinumo principas laikomas užtikrintu, kai viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama ne mažiau kaip 95 proc. savivaldybės teritorijos asmenų, kuriems toje teritorijoje nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai (išskyrus žemės sklypus be pastatų) ar kurie kitu pagrindu teisėtai valdo ar naudoja šiuos objektus.

*Lentelė 8 Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas Pagėgių savivaldybėje, 2020 m.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Savivaldybė** | **Daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkai, kuriems teikiama paslauga, %** | **Vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų butų savininkai, kuriems teikiama paslauga, %** | **Sodų paskirties objektų savininkai, kuriems teikiama paslauga, %** | **Garažų paskirties objektų savininkai, kuriems teikiama paslauga, %** | **Nekilnojamojo turto objektų savininkai, kurie yra juridiniai asmenys ir teikiama paslauga, %** |
| Pagėgių sav. | 100,00 | 99,89 | 100 | 100,00 | 100,00 |

Šaltinis: AAA duomenys

Pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis, Pagėgių savivaldybėje komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikiamos 100 proc. atliekų turėtojų, o tai visiškai atitinka VATP reikalavimą užtikrinti viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumą.

* 1. **Komunalinių atliekų susidarymas**

Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) valstybinės atliekų apskaitos duomenimis, Lietuvoje 2020 m. susidarė apie 4,8 mln. tonų atliekų. Vidutinis metinis atliekų susidarymo pirminiame šaltinyje augimas 2014–2018 m. sudarė 2,7 proc. per metus, komunalinės atliekos (įskaitant pakuotes, rastas MKA sraute) sudaro apie 24 proc. Lietuvoje surenkamų atliekų.

AAA valstybinės atliekų apskaitos duomenimis, 2020 m. Tauragės regiono savivaldybėse susidarė beveik 32 tūkst. tonų komunalinių atliekų, iš kurių Pagėgių savivaldybėje susidarė 2 305 t, arba 7 proc. nuo visų susidariusių komunalinių atliekų Tauragės regione. Reikia pažymėti, kad į šį kiekį neįtrauktos namų ūkiuose sutvarkomos atliekos (žaliųjų atliekų kompostavimas ir kt.), atskirai ne per savivaldybių sistemas surenkamos antrinės žaliavos ir pakuočių atliekos, elektros ir elektronikos, statybos, griovimo atliekos ir nuotekų dumblas iš vandens valymo įrenginių.

*Pav. 3 Komunalinių atliekų susidarymas Pagėgių savivaldybėje*

Šaltinis: AAA duomenys

Reikia atkreipti dėmesį, kad komunalinių atliekų susidarymas per pastaruosius šešerius metus sumažėjo beveik 1 tūkst. tonų nuo 3,1 tūkst. tonų 2016 m. iki 2,4 tūkst. tonų 2020 m. Ši tendencija susijusi ne tik su mažėjančiu gyventojų skaičiumi, bet ir su nežymiai kintančia komunalinių atliekų susidarymo norma vienam gyventojui, kuri per pastaruosius metus mažėja.

*Pav. 4 Komunalinių atliekų susidarymas vienam gyventojui, Pagėgių savivaldybėje t/metus*

Šaltinis: AAA duomenys

Komunalinių atliekų susidarymo norma vienam gyventojui per pastaruosius penkerius metus sumažėjo beveik 1 kg, vidutiniškai nuo 310 kg (2016 m.) vienam gyventojui per metus iki 300 kg vienam gyventojui 2020 m. Toks komunalinių atliekų mažėjimas susijęs su saikingesniu vartojimu ir atliekų vengimu – tam įtakos turėjo didėjantis visuomenės sąmoningumas. Žinoma, čia neįvertintas komunalinių atliekų sutvarkymas ne per savivaldybių / regionų sistemą, tačiau bet kuriuo atveju mažėjimo tendencija aiški. Taip pat reikia pažymėti kad nemaža biologiškai skaidžių atliekų dalis, tikėtina, sukompostuojama vietoje, taip pat dalis atliekų (popierius, mediena ir kt.) yra naudojama ūkyje.

Pagėgių savivaldybėje, AAA ataskaitų duomenimis, iš vietinės rinkliavos mokėtojų (gyventojų ir juridinių asmenų) 2020 m. surinkta apie 2,4 tūkst. tonų atliekų. Iš jų apie 1,1 tūkst. tonų ( 48 proc.) buvo perdirbta ir kitaip panaudota, apie 1 tūkst. tonų (44 proc.) – pašalinta sąvartyne. Toks palyginti didelis šalinamų atliekų kiekis (Lietuvoje 2020 m. vidutiniškai buvo pašalinta 19 proc. susidariusių komunalinių atliekų) susijęs su per mažu atliekų panaudojimu ar paruošimu tolesniam panaudojimui regione ir nedideliu atliekų, skirtų deginti, atskyrimu rūšiavimo linijoje.

*Pav. 5 Komunalinių atliekų tvarkymas Pagėgių savivaldybėje*

Šaltinis: AAA duomenys

* 1. **MKA surinkimas ir rūšiavimas**

Visos Pagėgių savivaldybėje surinktos likusios po rūšiavimo mišrios komunalinės atliekos (MKA) transportuojamos į rūšiavimo įrenginius, esančius regioninio sąvartyno teritorijoje, kuriuos iki 2022 m. eksploatavo bendrovė UAB „Ekobazė“, nuo 2022 m. gruodžio mėnesio rūšiavimo įrenginius eksploatuoja UAB „TRATC“.

2020 m. į Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje veikiančią rūšiavimo liniją buvo perduota rūšiuoti 21 525 t. mišrių komunalinių atliekų, iš kurių atskirtos 732 t (3 proc.) pakartotinai naudoti ar perdirbti tinkančios medžiagos (mišrios popieriaus atliekos, plastikinės pakuotės, PET pakuotės, stiklo pakuotės, metalinės pakuotės, kombinuotos pakuotės), 7993 t. (37 proc.) bioskaidžių atliekų, kurios kompostuojamos biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelėje, o likusios 10 552 t šalinamos sąvartyne.

Antrinių žaliavų išrūšiavimo procentai rūšiavimo linijoje tokie patys kaip visoje Lietuvoje – 1–5 proc. nuo priimamų tvarkyti atliekų. Toks mažas išrūšiavimo procentas susijęs su didėjančiu antrinių žaliavų ir atskirų pakuočių atliekų surinkimu.

*Pav. 6 Tvarkomų rūšiavimo įmonėje atliekų kiekiai*

Šaltinis: UAB „TRATC“ duomenys

Pagal LR Aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. D1-661 „Dėl regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ sąvartyno operatorius arba atitinkamai MBA, MA įrenginio operatorius pildo regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų ir (arba) į MBA, MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitą. Nuo 2016 m. Tauragės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne UAB „TRATC“ vykdė šalinamų arba į MBA/MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbus – atliekų monitoringą. Tyrimų, atliktų 2016–2020 m., rezultatai pateikti žemiau esančioje diagramoje.

*Pav. 7 MKA Pagėgių savivaldybėje morfologijos tyrimų rezultatai*

Šaltinis: UAB „TRATC“ duomenys

Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamų arba į rūšiavimo įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo duomenys rodo, kad antrinės žaliavos sudarė apie 28 proc., o nežiūrint gerai išvystytos biologiškai skaidžių atliekų surinkimo infrastrutūros, biologiškai skaidžios atliekos – apie 23 proc. mišrių komunalinių atliekų, tarp kurių maisto ir virtuvės atliekos sudaro apie 10 proc. Per pastaruosius metus tarp mišrių komunalinių atliekų smarkiai padidėjo tekstilės atliekų kiekis, kurių surinkimo konteinerių yra tik Tauragės ir Jurbarko rajonų savivaldybėse.

*Lentelė 9 Tvarkomų MBA atliekų pagal frakcijas kiekiai 1 gyventojui* *Pagėgių savivaldybėje kg/metus, 2020 m.*

| **Frakcija** | **kg/ gyventojui** |
| --- | --- |
| Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos | 5,3 |
| Žaliosios atliekos | 20,3 |
| Medienos, įskaitant pakuotes, atliekos | 1,7 |
| Biologiškai skaidžios maisto ir virtuvės atliekos | 29,8 |
| Tekstilės atliekos | 32,3 |
| Kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos | 19,0 |
| Plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos | 24,3 |
| PET pakuočių atliekos | 1,8 |
| Kombinuotų pakuočių atliekos | 1,2 |
| Metalų, įskaitant pakuotes, atliekos | 1,5 |
| Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos | 23,3 |

Šaltinis: AAA duomenys

Aukščiau esanti lentelė rodo, kad antrinių žaliavų surinkimą būtina plėsti, taip pat pradėti atskirai rinkti virtuvės maisto atliekas, tekstilės atliekas.

* 1. **Komunalinių atliekų šalinimas sąvartyne**

Visos po rūšiavimo likusios ir kitos atliekos, kurių negalima perdirbti ar kitaip panaudoti, šalinamos regioniniame sąvartyne. Čia be likusių po rūšiavimo atliekų taip pat šalinamos ir tvarkomos kitos regione susidariusios netinkamos perdirbti atliekos, didžiąją dalį jų sudaro statybos ir griovimo atliekos, kurios naudojamos sąvartyno keliams įrengti, ir kitos perdirbti netinkamos atliekos.

Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartynaspradėtas eksploatuoti 2009 m. sausio mėnesį. Sąvartynui skirtas 9,9 ha ploto sklypas Kaupių k. Žygaičių sen., Tauragės r. Sąvartyne įrengtos modernios aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios atliekų šalinimo sekcijos, susidarančio filtrato valymo įrenginiai, įdiegta atliekų svėrimo ir apskaitos sistema. Sąvartynas išplėstas 2015 m. įrengiant naujas III–IV atliekų šalinimo sekcijas ir subsekcijas atliekoms, turinčioms asbesto, šalinti, atnaujinti filtrato valymo įrenginiai, įrengta sąvartyno dujų surinkimo sistema. 2022 m. Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne buvo surinkta ir sudeginta 1108 t CO² ekvivalento.

*Lentelė 10 Regioniname sąvartyne šalinamų atliekų kiekiai, t/metus*

|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pašalinta į sąvartyną | 21 443 | 17 765 | 15 847 | 15463 | 13 510 | 15 018 |

altinis : UAB „TRATC“

Ir nors šalinamų atliekų kiekiai kiekvienais metais mažėja – tai susiję su bendru MKA mažėjimu ir su išaugusiu, tačiau nepakankamu ir neatitinkančiu VATP reikalavimų atskiru antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimu, kitų atliekų paruošimu perdirbti ar kitaip panaudoti, aiškiai matyti, kad vis dar didelė dal Pagėgių savivaldybėje surinktų ir rūšiavimo įmonėje atrūšiuotų MKA , t. y. 41 proc., atliekų šalinamos.

* 1. **Antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, tvarkymas**

Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytas rodiklis iki 2020 m. pasiekti, kad būtų perdirbama ar kitaip panaudojama ne mažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį) ir užtikrinti, kad iki 2020 m. mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiama naudoti pakartotinai ir perdirbti.

Pagėgių savivaldybėje antrines žaliavas, įskaitant pakuočių atliekas, surenka ir tvarko įstatymų nustatyta tvarka parinkti atliekų tvarkytojai, kurie teikia paslaugas pagal sutarčių sąlygas– UAB „Ecoservice“. Remiantis atliekų tvarkymo taisyklėmis, atliekų turėtojai turi rūšiuoti antrines žaliavas jų susidarymo vietose. Daugiabučių namų gyventojai išrūšiuotas antrines žaliavas turi išmesti į konteinerinėse aikštelėse pastatytus antrinių žaliavų surinkimo konteinerius su atitinkamais užrašais, o individualių namų gyventojai aprūpinti rūšiuojamaisiais konteineriais. Pakuotės, pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos iš individualių namų gyventojų mieste surenkamos pagal nustatyta grafiką. 2020 m. viena antrinių žaliavų konteinerių aikštelė vidutiniškai aptarnavo 345 gyventojus, o apie 77 proc. individualių namų aprūpinti individuliais rūšiavimo konteineriais, savivaldybės gyventojams sudarytos visos sąlygos pirminiam rūšiavimui.

2020 m. Pagėgių savivaldybėje atskirai surinktų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų kiekis sudarė 202 t. Vertinant 2018–2021 m. duomenis matyti, kad antrinių žaliavų bei pakuočių atliekų surinkimas lieka beveik toks pats – apie 200 tonų, labiausiai augo mišrios pakuotės surinkimas. Vidutiniškai regione surenkama apie 23 kg antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų vienam gyventojui per metus.

*Lentelė 11 Antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, surinkimas Pagėgių savivaldybėje*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Savivaldybė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Vienam gyventojui kg per metus (2020 metais ) |
| Pagėgių savivaldybė | | | | | |
| Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos | **82,5** | **72,7** | **64,3** | **55,9** | **7,5** |
| Mišri pakuotė | **84,8** | **82,8** | **100,9** | **80,7** | **11,7** |
| Plastiko, įskaitant pakuotes, atliekos | **16,3** | **15,6** | **11,2** | **19,2** | **1,3** |
| Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos | **23,5** | **24,5** | **26,0** | **17,3** | **3,0** |
| Iš viso, tonos | **207,1** | **195,5** | **202,4** | **173,1** | **23,4** |

Šaltinis: AAA duomenys

Nuo 2016 m. Lietuvoje veikia vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistema, taip kasmet surenkama daugiau nei 600 mln. vienkartinių gėrimų pakuočių. Pagėgių savivaldybėje 2020 m. buvo surinkta apie 40 t pakuočių.

*Lentelė 12 Surinktų ir sutvarkytų užstato administratoriaus pavedimo davėjų pakuočių atliekų kiekis Pagėgių savivaldybėje (tonomis)*

| **Savivaldybė** | **2018** | | | **2019** | | | **2020** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PET** | **Metalinė** | **Stiklinė** | **PET** | **Metalinė** | **Stiklinė** | **PET** | **Metalinė** | **Stiklinė** |
| **Pagėgių**  sav. | 28,9 | 7,6 | 6,1 | 26,9 | 7,0 | 6,6 | 24,6 | 7,5 | 5,9 |

Šaltinis: Užstato sistemos administratorius

AAA duomenimis, dalis pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų, susidarančių įmonėse, įstaigose ir organizacijose ar namų ūkiuose ir kurios tvarkomos tiesiogiai perduodant atliekų tvarkytojams, taip pat priskiriamos komunalinėms atliekoms, nors tai neįtraukiama į savivaldybės atliekų apskaitos duomenis. 2020 m. tokių atliekų buvo surinkta apie 240 tonas.

*Lentelė 13 Juridinių asmenų (ne per savivaldybių komunalinių atliekų sistemas) surenkamos antrinės žaliavos, įskaitant pakuočių atliekas Pagėgių savivaldybėje (tonomis), 2020 m.*

| **Savivaldybė / frakcija** | **Kiekis, tonomis** |
| --- | --- |
| **Pagėgių sav.** | |
| PET pakuotės | 0,6 |
| plastikai | 153 |
| popieriaus ir kartono pakuotės | 56 |
| stiklas | 32 |
| Iš viso, tonos | 242 |

Šaltinis: AAA duomenys

Įvertinus Pagėgių savivaldybėje atliekų tvarkymo sistemų surenkamas antrines žaliavas ir pakuočių atliekas, juridinių įmonių atliekas, vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistemos atliekas, bendras surenkamų antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų kiekis Pagėgių savivaldybėje 2020 m. siekė apie 480 t, arba apie 53 kg, vienam asmeniui. Reikia atkreipti dėmesį, kad tokių antrinių žaliavų kaip popierius, kartonas ar plastikas daugiausia surenkama ne per savivaldybių ar regioninę sistemą, per užstato sistemą daugiausia surenkama PET pakuočių.

*Lentelė 14 Surinktos antrinės žaliavos, įskaitant pakuočių atliekas Pagėgių savivaldybėje, 2020 m.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Savivaldybė / antrinės žaliavos** | **Surenka savivaldybės sistema** | **Užstato sistema** | **Surenka ne savivaldybės**  **sistema** | **Iš viso, tonos** | **Vienam gyventojui, kg** |
| **Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos** | | | | | |
| **Pagėgių sav.** | 26 |  | 56 | 82 | 9,6 |
| **Plastiko, įskaitant pakuotes, atliekos** | | | | | |
| **Pagėgių sav.** | 11 |  | 153 | 164 | 19,0 |
| **PET pakuočių atliekos** | | | | | |
| **Pagėgių sav.** | 0,0 | 25 | 0,6 | 25 | 3,0 |
| **Metalų, įskaitant pakuotes, atliekos** | | | | | |
| **Pagėgių sav.** | 0,0 | 7 |  | 7 | 0,9 |
| **Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos** | | | | | |
| **Pagėgių sav.** | 64 | 5 | 32 | 102 | 8,8 |
| **Kombinuotos pakuotės** | | | | | |
| **Pagėgių sav.** | 100 |  |  | 100 | 11,7 |

Šaltinis: AAA duomenys

* 1. **Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas**

Valstybiniame atliekų tvarkymo plane (238 straipsnis) nustatyta, kad iki 2020 m. sąvartyne šalinamos biologiškai skaidžios atliekos sudarytų ne daugiau kaip 35 proc. 2000 m. susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų. Vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo plano 2014–2020 m. reikalavimais, siekiant didinti perdirbamų atliekų kiekius ir mažinant biologiškai skaidžių atliekų šalinimą į sąvartyną, savivaldybės privalo taip planuoti ir organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kad regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose būtų numatytos ir vykdomos biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros ir rūšiuojamojo atliekų surinkimo užduotys.

Pagrindiniai biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo būdai Pagėgių savivaldybėje:

* Namudinis žaliųjų atliekų kompostavimas;
* Žaliųjų atliekų surinkimas ir kompostavimas kompostavimo aikštelėje (ŽAKA);
* Atskirtų rūšiavimo linijoje nuo MKA biologiškai skaidžių atliekų kompostavimas regioninėje kompostavimo aikštelėje.

Nemaža dalis biologiškai skaidžių atliekų tvarkoma žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje (ŽAKA). Žaliosios atliekos priimamos tiek iš gyventojų, tiek iš juridinių asmenų. Aikštelėje iš žaliųjų atliekų gaminamas kompostas, kuris parduodamas arba perduodamas nemokamai.

*Lentelė 15 Žaliųjų atliekų tvarkymas* *Pagėgių savivaldybėje*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŽAKA** | **metai** | **Priimta ŽA, t** | **Pagaminta komposto, t** | **Perduota nemokamai** | **Parduota** |
| Pagėgių | 2018 | 70 | 65 | 0 | 0 |
| 2019 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 37 | 76 | 0 | 0 |

Šaltinis: UAB „TRATC“ duomenys

2020 m. tvarkomų žaliųjų atliekų kiekiai Pagėgių ŽAKA sumažėjo dėl šių aikštelių pilno užpildymo žaliosiomis atliekomis ir nesant pagaminto komposto realizavimui. Visos surinktos žaliosios atliekos buvo vežamos į Tauragės ŽAKA.

Nuo 2013 m. Pagėgių savivaldybėje kaip ir visame Tauragės regione vykdomas atskiras žaliųjų atliekų surinkimas iš regiono miestų gyventojų arba gyventojai turi galimybės savo teritorijoje kompostuoti tokias atliekas. Skatinant žaliųjų atliekų namudinį kompostavimą 2014–2020 m. Pagėgių savivaldybėje buvo išdalyta apie 204 kompostavimo dėžių, bei gyventojams išdalyta 124 žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių.

Vertinant įvairių tyrimų rezultatus ir analizes daroma prielaida, kad naudojant namudinio kompostavimo dėžes, individualiame namų ūkyje galima sutvarkyti (sukompostuoti) apie 150 kg biologiškai skaidžių atliekų, įskaitant apie 30–40 kg virtuvės maisto atliekų. Tokiu būdu Tauragės regione per metus kompostuojama apie 70 t biologiškai skaidžių atliekų.

*Lentelė 16 Kompostavimo dėžių skaičius ir prognozinis sukompostuojamų atliekų kiekis Pagėgių savivaldybėje*

| **Konteinerių rūšis, paskirtis** | **Individualių namų skaičius** | **Kompostavimo dėžės** | **Prognozinis kompostuojamų atliekų kiekis, t/metus** |
| --- | --- | --- | --- |
| Pagėgių sav. | 1 885 | 204 | 67 |

Šaltinis: Savivaldybių duomenys ir konsultanto skaičiavimai

Vis dėlto tokių žaliųjų atliekų tvarkymo priemonių yra nepakankama - Pagėgių savivaldybėje tik apie 50 proc. individualių namų yra aprūpinti ŽA surinkimo konteineriais, o kompostavimo dėžėmis aprūpinti tik 17 proc. individualių namų. Žinoma, gyventojai turi teisę tokias atliekas nemokamai pristatyti į ŽAKA, bet kadangi ŽAKA tinklas retas, tokia galimybe naudojasi ne visi. Dalis gyventojų tokias atliekas kompostuojasi savo pasidarytose kompostavimo dėžėse ar duobėse, o tai neatsispindi statistikoje.

Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas numato, kad atskirų maisto atliekų surinkimo galimybė bus suteikiama ir didžiųjų miestų gyventojams. Taip pat Atliekų tvarkymo taisyklėse numatyta, kad nuo 2019 m. atskirai maisto atliekos bus surenkamos iš didžiųjų miestų, kuriuose daugiau nei 50 000 gyventojų, t. y. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Alytaus. Atliekų direktyvoje valstybės narės skatinamos atskirai rinkti biologines atliekas ir jas perdirbti, todėl direktyvoje nustatytos tokios priemonės (1–2 punktai) ir tokie tikslai (3 ir 4 punktai):

* Iki 2018 m. gruodžio 31 d. Europos Komisija paprašo Europos standartizacijos organizacijų parengti Europos standartus organiniu būdu perdirbamoms biologinėms atliekoms ir perdirbimo metu gautiems produktams (kompostui ir raugui).
* Iki 2019 m. kovo 31 d. numatyta parengti vieningą metodiką susidarančioms maisto atliekoms apskaityti. Ketinama parengti metodiką, kuri leistų aiškiai išmatuoti maisto atliekas, suteikiant rezultatus, kuriuos galima būtų laiku palyginti su valstybėmis narėmis.
* Iki 2023 m. gruodžio 31 d. turi būti užtikrintas biologinių atliekų atskyrimas ir perdirbimas susidarymo vietoje arba atskiras surinkimas ir nemaišymas su kitomis atliekomis.
* Nuo 2027 m. sausio 1 d. komunalinės biologinės atliekos kurios patenka į aerobinį ar anaerobinį apdorojimą galės būti užskaitomos kaip perdirbtos tik tuo atveju, jeigu jos bus surenkamos atskirai ar išrūšiuojamos susidarymo vietoje.
* Iki 2023 m. gruodžio 31 d. turi būti užtikrintas biologinių atliekų atskyrimas ir perdirbimas susidarymo vietoje arba atskiras surinkimas ir nemaišymas su kitomis atliekomis.
* Nuo 2027 m. sausio 1 d. komunalinės biologinės atliekos, kurios patenka į aerobinį ar anaerobinį apdorojimą galės būti užskaitomos kaip perdirbtos tik tuo atveju, jeigu jos bus surenkamos atskirai ar išrūšiuojamos susidarymo vietoje.

Nei Pagėgių savivaldybėje, nei Tauragės regione atskiras MVA neįvestas. Regione, kaip ir visoje Lietuvoje, atskirtos viešojo maitinimo įstaigų maisto / virtuvės atliekos (MVA) dažniausiai nemokamai atiduodamos sušerti gyvūnams arba tvarkomos privačiose įmonėse kituose regionuose, kadangi Tauragės regione nėra įmonės, tvarkančios tokias atliekas. Dalis gyventojų VMA (žalioji frakcija) yra kompostuojama arba namuose dalis ŽAKA. Įdiegiamas atskiras MVA surinkimas regione ir atskiras nuo kitų biologiškai skaidžių atliekų perdirbimas:

* Leistų įgyvendinti ES ir nacionalinius reikalavimus atliekoms perdirbti.
* Galimai sumažintų susidarančių atliekų kiekį.
* Dėl užterštumo sumažėjimo pagerėtų išrūšiuojamų antrinių atliekų kokybė.
* Puoselėtų gamtinius išteklius kompostu pakeičiant dalį fosfato, kalio, azoto trąšų.

Vertinant namų ūkiuose surenkamų / kompostuojamų žaliųjų atliekų kiekius galima teikti, kad Pagėgių savivaldybėje kiekvienais metais tvarkomų biologiškai skaidžių atliekų kiekis didėja ir 2020 m. sudarė apie 100 tonų, arba apie 11 kg vienam gyventojui.

*Lentelė 17 Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane nustatytos komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo užduotis*

| **Teritorija** | **Didžiausias leistinas šalinti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis, tonų / metus** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014–2015 m.** | **2016–2017 m.** | **2018–2019 m.** | **nuo 2020 m.** |
| Tauragės regionas | 13 794 | 12 414 | 11 035 | 9655 |
| Pašalinta Tauragės regione | 11 183 | 7 350 | 707 | 1149 |

Šaltinis: AAA duomenys

Tauragės regione įdiegtas atskiras žaliųjų atliekų surinkimas, namudinis kompostavimas ir išrūšiuotų biologiškai skaidžių atliekų kompostavimas leido visiškai pasiekti ir viršyti Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane nustatytas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo užduotis tiek rajoniniu tiek regioniniu mastu.

* 1. **Statybos ir griovimo, elektros ir elektroninių ir kitų komunalinių atliekų tvarkymas**

Vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo plano 2014–2020 m. reikalavimais, savivaldybės turi užtikrinti, kad būtų eksploatuojama ne mažiau kaip po vieną didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę 50 000 gyventojų, tačiau ne mažiau kaip po vieną tokią aikštelę savivaldybėse (VATP 248. straipsnis), o komunalinių atliekų tvarkymas turi būti taip organizuojamas, kad atliekas skatintų paruošti naudoti pakartotinai ir perdirbti. Savivaldybės privalo užtikrinti galimybes:

* atiduoti buityje susidarančias statybines atliekas ir naudotų padangų atliekas;
* atiduoti baldų, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų, akumuliatorių ir kitas komunalines atliekas. Savivaldybės privalo užtikrinti, kad jų organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos neatsisakytų priimti baterijų ir akumuliatorių atliekų iš gyventojų;
* atiduoti buityje susidarančias pavojingąsias atliekas.

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ Pagėgių savivaldybėje eksploatuoja vieną didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles (toliau vadinama ir DASA). Tvarkomų atliekų kiekiai nuolat didėja ir per 2020 m. aikštelėse priimta 82 t nepavojingų ir pavojingų atliekų. Į DASA atliekos iš gyventojų priimamos nemokamai pagal patvirtintas susikaupimo normas vienam gyventojui arba namų valdai per metus, priklausomai nuo atliekų rūšies.

*Pav. 8 Tvarkomų DASA atliekų kiekiai Pagėgių savivaldybėje 2016–2020 m.*

Šaltinis: UAB „TRATC“ duomenys

Gyventojų aktyvumas pristatant atliekas į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles kiekvienais metais auga ir 2020 metais sudarė 15 kg vienam gyventojui per metus.

*Pav. 9 Vienam gyventojui surenkamų DASA atliekų kiekio pokytis Pagėgių savivaldybėje*

Šaltinis: UAB „TRATC“ duomenys

Visose keturiose savivaldybėse veikiančiose didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse daugiausia atliekų pristato fiziniai asmenys, t. y. gyventojai, kurie į aikšteles dažniausiai pristato nepavojingas atliekas – naudotas automobilių padangas, didžiąsias atliekas (baldus), statybos ir griovimo atliekas, autoplastikus, langų stiklą, o pavojingų atliekų, surinktų didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse, kategorijoje dominuoja nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, pavojingomis medžiagomis užterštos pakuotės, šaldytuvai ir kita šaldymo įranga, dienos šviesos lempos, tepalo, kuro, oro filtrai. Tokios atliekos taip pat surenkamos apvažiavimo būdu, kuris organizuojamas ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymenustatyta, kad EEĮ gamintojų ir importuotojų organizacijos privalo sudaryti sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl buitinių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose DGASA, šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo ir Tauragės regione tokia sutartis pasirašyta su UAB „Atliekų tvarkymo centras“, UAB „EMP recycling“.

* 1. **Bešeimininkių atliekų tvarkymas**

AAA duomenimis Pagėgių savivaldybėje bešeimininkių atliekų nesusidaro. Bešeimininkės atliekos tvarkomos savivaldybių biudžeto (aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis) lėšomis, todėl labiau tikėtina kad savivaldybė neskiria tam lėšų.

* 1. **Visuomenės švietimas ir informavimas**

Visuomenės švietimas užima svarbią vietą komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje – skatina tinkamą visuomenės dalyvavimą įsitraukiant į atliekų tvarkymo sistemą. Nuolat šviečiant visuomenę, keliamas jos aplinkosauginio sąmoningumo lygis, supažindinama su komunalinių atliekų tvarkymo ypatumais, informuojama apie egzistuojančią tvarką bei infrastruktūrą. Pagrindiniai visuomenės švietimo ir informavimo tikslai:

* Visuomenės informavimas siekiant supažindinti su esama sistema, būsima sistema, jos pakitimais;
* Visuomenės informavimas ir švietimas siekiant pakeisti požiūrį ir elgseną;
* Visuomenės informavimas ir švietimas siekiant išugdyti visuomenę, kuri išmano ir sugeba spręsti aplinkosaugines problemas.

Informavimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais kryptys privalo būti suderintos su atliekų tvarkymo sistemos plėtra ir vykstančiais, įgyvendinamais projektais. Šiuo metu regione pagrindinę visuomenės švietimo ir informavimo funkciją atlieka UAB „TRATC“, savivaldybės, gamintojams ir importuotojams atstovaujančios organizacijos ir atliekas surenkančios įmonės. Pagrindinės vykdytos veiklos:

* konkursas moksleiviams „Aš rūšiuoju ir kitus to mokau“;
* pažintiniai vizitai į Klaipėdos „Fortum“ deginimo gamyklą ir Alytaus, Kauno (ar kt.) MBA, reklaminio pobūdžio klipai regioninėje televizijoje;
* radijo laidos / viktorinos, informaciniai pranešimai vietinėje ir nacionalinėje spaudoje, UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ internetiniame tinklapyje;
* išleistas leidinys apie Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir atliekų tvarkymą.

Norint vertinti vykdomos visuomenės informavimo ir švietimo veiklos įtaką gyventojų sąmoningumui, atliekų vengimui ir kt., prieš vykdant švietimo kompanijas būtina atlikti gyventojų apklausas ir jas pakartoti jau įgyvendinus kompaniją.

1. **ANKSTESNIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS**

AAA valstybinės atliekų apskaitos duomenimis, 2020 m. Tauragės regiono savivaldybėse susidarė beveik 32 tūkst. tonų komunalinių atliekų, iš kurių Pagėgių savivaldybėje susidarė 2 305 t, arba 7 proc. nuo visų susidariusių komunalinių atliekų Tauragės regione. Reikia pažymėti, kad į šį kiekį neįtrauktos namų ūkiuose sutvarkomos atliekos (žaliųjų atliekų kompostavimas ir kt.), atskirai ne per savivaldybių sistemas surenkamos antrinės žaliavos ir pakuočių atliekos, elektros ir elektronikos, statybos, griovimo atliekos ir nuotekų dumblas iš vandens valymo įrenginių.

Komunalinių atliekų susidarymo norma vienam gyventojui per pastaruosius penkerius metus sumažėjo beveik 1 kg, vidutiniškai nuo 310 kg (2016 m.) vienam gyventojui per metus iki 300 kg vienam gyventojui 2020 m. Toks komunalinių atliekų mažėjimas susijęs su saikingesniu vartojimu ir atliekų vengimu – tam įtakos turėjo didėjantis visuomenės sąmoningumas. Žinoma, čia neįvertintas komunalinių atliekų sutvarkymas ne per savivaldybių / regionų sistemą, tačiau bet kuriuo atveju mažėjimo tendencija aiški. Taip pat reikia pažymėti kad nemaža biologiškai skaidžių atliekų dalis, tikėtina, sukompostuojama vietoje, taip pat dalis atliekų (popierius, mediena ir kt.) yra naudojama ūkyje.

Pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis, Pagėgių savivaldybėje komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikiamos 100 proc. atliekų turėtojų – tai visiškai atitinka VATP reikalavimą užtikrinti viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumą.

Pagėgių savivaldybėje VATP reikalavimai antrinių žaliavų konteinerių aikštelėms ir konteinerių kiekiams iš esmės įgyvendinti – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. Įsakymu Nr. A1-323 „Dėl konteinerių aikštelių sąrašo patvirtinimo“ antrinių žaliavų surinkimo aikštelių schema buvo patvirtinta, o 2020 m. gyventojų skaičius, kuriems tenka viena antrinių žaliavų konteinerių aikštelė vidutiniškai aptarnauja 345 gyventojų. Individualių namų savininkai (apie 77 proc. individualių namų) aprūpinti 120–240 l talpos individualiais konteineriais stiklo atliekoms ir pakuotėms, popieriaus ir plastiko atliekoms surinkti. Konteinerius aptarnauja įmonės, pasirašiusios sutartis su savivaldybėmis (paprastai tai tos pačios įmonės, kurios renka MKA). 2020 m. Tauragės regione atskirai surinktų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų kiekis sudarė 202 t. Įvertinus Pagėgių savivaldybėje atliekų tvarkymo sistemų surenkamas antrines žaliavas ir pakuočių atliekas, juridinių įmonių atliekas, vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistemos atliekas, bendras surenkamų antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų kiekis Pagėgių savivaldybėje 2020 m. siekė apie 480 t, arba apie 53 kg, vienam asmeniui. Reikia atkreipti dėmesį, kad tokių antrinių žaliavų kaip popierius, kartonas ar plastikas daugiausia surenkama ne per savivaldybių ar regioninę sistemą, per užstato sistemą daugiausia surenkama PET pakuočių.

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (ŽAKA) Pagėgių savivaldybėje įrengta ir pradėta eksploatuoti 2012–2013 metais. Kompostavimo aikštelė Tauragės r. savivaldybėje įrengta sąvartyno teritorijoje, kitose savivaldybėse įrengtos specialiai tam skirtuose plotuose. Žaliosios atliekos priimamos tiek iš gyventojų, tiek iš juridinių asmenų. Aikštelėse iš žaliųjų atliekų gaminamas kompostas, kuris vėliau parduodamas.

Nuo 2013 m. Pagėgių savivaldybėje kaip ir visame Tauragės regione vykdomas atskiras žaliųjų atliekų surinkimas iš regiono miestų gyventojų arba gyventojai turi galimybės savo teritorijoje kompostuoti tokias atliekas. Skatinant žaliųjų atliekų namudinį kompostavimą 2014–2020 m. Pagėgių savivaldybėje buvo išdalyta apie 204 kompostavimo dėžių, bei gyventojams išdalyta 124 žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių. Vis dėlto tokių žaliųjų atliekų tvarkymo priemonių yra nepakankama - Pagėgių savivaldybėje tik apie 50 proc. individualių namų yra aprūpinti ŽA surinkimo konteineriais, o kompostavimo dėžėmis aprūpinti tik 17 proc. individualių namų. Žinoma, gyventojai turi teisę tokias atliekas nemokamai pristatyti į ŽAKA, bet kadangi ŽAKA tinklas retas, tokia galimybe naudojasi ne visi. Dalis gyventojų tokias atliekas kompostuojasi savo pasidarytose kompostavimo dėžėse ar duobėse, o tai neatsispindi statistikoje. Vertinant namų ūkiuose surenkamų / kompostuojamų žaliųjų atliekų kiekius galima teikti, kad Pagėgių savivaldybėje kiekvienais metais tvarkomų biologiškai skaidžių atliekų kiekis didėja ir 2020 m. sudarė apie 100 tonų, arba apie 11 kg vienam gyventojui.

Tauragės regione įdiegtas atskiras žaliųjų atliekų surinkimas, namudinis kompostavimas ir išrūšiuotų biologiškai skaidžių atliekų kompostavimas leido visiškai pasiekti ir viršyti Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane nustatytas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo užduotis tiek rajoniniu tiek regioniniu mastu.

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ Pagėgių savivaldybėje eksploatuoja vieną didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles (toliau vadinama ir DASA). Tvarkomų atliekų kiekiai nuolat didėja ir per 2020 m. aikštelėse priimta 82 t nepavojingų ir pavojingų atliekų arba 15 kg vienam gyventojui per metus.

Pagėgių savivaldybėje, AAA ataskaitų duomenimis, iš vietinės rinkliavos mokėtojų (gyventojų ir juridinių asmenų) 2020 m. surinkta apie 2,4 tūkst. tonų atliekų. Iš jų apie 1,1 tūkst. tonų ( 48 proc.) buvo perdirbta ir kitaip panaudota, apie 1 tūkst. tonų (44 proc.) – pašalinta sąvartyne. Toks palyginti didelis šalinamų atliekų kiekis (Lietuvoje 2020 m. vidutiniškai buvo pašalinta 19 proc. susidariusių komunalinių atliekų) susijęs su per mažu atliekų panaudojimu ar paruošimu tolesniam panaudojimui regione ir nedideliu atliekų, skirtų deginti, atskyrimu rūšiavimo linijoje.

Remiantis atlikta Pagėgių savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos analize žemiau pateiktas Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane 2014–2020 m. nustatytų uždavinių ir rodyklių įgyvendinimo regione vertinimas. Biologiškai skaidžių atliekų šalinimo į sąvartyną uždavinių vertinimas pateikiamas regioniniu mastu.

*Lentelė 18 Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano įgyvendinimas Pagėgių savivaldybėje*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano užduotys | Kiekybinė užduotis Tauragės regionui | Rezultatas |
| Iki 2016 m. užtikrinti, kad šalinamų komunalinių atliekų kiekis neviršytų 55  proc. regiono teritorijoje susidariusių komunalinių atliekų per metus, o kitos susidariusios komunalinės atliekos turi būti perdirbtos ir kitaip panaudotos;  Iki 2020 m. užtikrinti, kad šalinamų komunalinių atliekų kiekis neviršytų 35 proc. (arba 11 145 t) Tauragės regiono teritorijoje susidariusių komunalinių atliekų per metus, o kitos susidariusios komunalinės atliekos turi būti perdirbtos ir kitaip panaudotos. | **Iki 2016 m. užtikrinti, kad šalinamų komunalinių atliekų kiekis neviršytų**  **1 697 t**  **Iki 2020 m. užtikrinti, kad šalinamų komunalinių atliekų kiekis neviršytų**  **807 t** | **Neįgyvendinta**  **2020 m. šalinamų komunalinių atliekų kiekis sudarė** **1 013 t** |
| Užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos neviršytų VSATP numatytų užduočių (žr. 3 stulpelį). | **Nuo 2014 iki 2015 m. šalinti ne daugiau kaip 13 794 t/metus;**  **Nuo 2016 iki 2017 m. šalinti ne daugiau kaip 12 414 t/metus;**  **Nuo 2018 iki 2019 m. šalinti ne daugiau kaip 11 035 t/metus;**  **Nuo 2020 m. šalinti ne daugiau kaip 9655 t/ metus** | **Įgyvendinta**  **Nuo 2014 iki 2015 m. pašalinta 11 183 t**  **Nuo 2016 iki 2017 m. pašalinta 7350 t**  **Nuo 2018 iki 2019 m. pašalinta 707 t**  **2020 m. pašalinta 1149 t** |
| Iki 2020 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį). | **Iki 2020 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 1 498 t** | **Neįgyvendinta**    **2020 m. buvo perdirbta ar kitaip panaudojama tik 1 101 t (48 proc.)** |
| Užtikrinti, kad iki 2020 m. mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiamos naudoti pakartotinai ir perdirbti; | **Paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti ne mažiau kaip 657 t antrinių žaliavų** | **Neįgyvendinta**    **Vidutiniškai surenkama 36 proc., arba 480 t**  **arba 53 kg/asmeniui[[2]](#footnote-2)** |
| Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros ir atskiro surinkimo sistemos plėtros užduotys | | |
| Iki 2015 m. įdiegti žaliųjų atliekų susidarymo vietoje tvarkymo infrastruktūrą, pateikiant gyventojams kompostavimo dėžes arba taikant skatinimo priemones, gyventojams įsirengiant individualaus kompostavimo priemones savo lėšomis; nesant galimybės kompostuoti individualiai, gyventojams sudaryti galimybes pristatyti žaliąsias atliekas į centralizuoto jų surinkimo ar tvarkymo aikšteles (didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ar žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles);  Iki 2016 m. įrengti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų atskiriama ir apdorojama arba perduodama toliau apdoroti biologiškai skaidžių atliekų dalis;  Iki 2019 m. įdiegti atskirą maisto / virtuvės atliekų surinkimo sistemą ir įrengti pakankamus pajėgumus atskirai surinktų maisto / virtuvės atliekoms apdoroti. | **Iki 2015 m. pateikti trūkstamas kompostavimo dėžes individualių namų gyventojams arba paskatinti gyventojus kompostuoti savos gamybos kompostavimo įrenginiuose.**  **Iki 2019 m. įdiegti atskirą maisto atliekų surinkimo sistemą** | **Įgyvendinta**  **Regione išdalyta 204 vnt. kompostavimo dėžės. Gyventojų aprūpinimas kompostavimo dėžėmis sudaro apie 17 proc.**  **Gyventojams išdalyta beveik 124 žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių. Pagėgių savivaldybėje tik pusė miesto individualių gyventojų aprūpinti žaliųjų atliekų tvarkymo priemonėmis.**  **Mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo metu atskirtos biologiškai skaidžios atliekos kompostuojamos kompostavimo aikštelėje.**  **Nuo 2023 m. planuojamas atskiras maisto surinkimas** |
| Atskiro atliekų surinkimo sistemos plėtros užduotys | | |
| Iki 2015 m. sausio 1 d. turėti parengtas ir patvirtintas konteinerių aikštelių išdėstymo schemas, o pasikeitus teisės aktų reikalavimams antrinių žaliavų surinkimui, jas atnaujinti;  Užtikrinti, kad būtų pastatyti specialūs konteineriai, skirti antrinėms žaliavoms surinkti (rajonų savivaldybėse ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę 800 gyventojų, Tauragės mieste 600 gyventojų);  Iki 2016 m. užtikrinti, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne daugiau 150 m;  Iki 2018 m. užtikrinti, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis atstumas iki antriniu žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne daugiau 100 m;  Savivaldybių gyvenamuosiuose individualių namų kvartaluose ir miesteliuose, sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose įrengti ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę prie pagrindinio išvažiavimo iš tokio kvartalo ar bendrijos teritorijos arba įvažiavimo į juos;  Pastatyti specialius konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti viešosiose vietose, kuriose dėl dažno gyventojų lankymosi ir aptarnavimo specifikos susidaro daug antrinių žaliavų, taip pat laikinuosius specialius konteinerius viešųjų renginių metu;  Jeigu nėra techninių galimybių pastatyti specialių konteinerių arba jų naudojimas ekonomiškai netikslingas, taikyti kitas priemones ir būdus (pvz., antrinių žaliavų surinkimas specialiais maišais, antrinių žaliavų turėtojų apvažiavimas ar kita). | **Iki 2015 m. sausio 1 d. parengti schemas ir atnaujinti bei papildyti parengtas antrinių žaliavų konteinerių išdėstymo schema likusiose savivaldybėse**  **Iki 2016 m. įrengti trūkstamas antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles sodų ir garažų bendrijose, pastatyti specialius konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti viešosiose vietose, kuriose dėl dažno gyventojų lankymosi ir aptarnavimo specifikos susidaro daug antrinių žaliavų** | **Įgyvendinta**  Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. Įsakymu Nr. A1-323 „Dėl konteinerių aikštelių sąrašo patvirtinimo“  **2020 m. viena antrinių žaliavų konteinerių aikštelė vidutiniškai aptarnauja 345 gyventojų**  **Vidutiniškai Pagėgių savivaldybėje apie 77 proc. individualių namų aprūpinti individuliais rūšiavimo konteineriais** |
| Užtikrinti, kad didžiųjų miestų savivaldybėse (Alytaus, Klaipėdos, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus) būtų eksploatuojama ne mažiau kaip po vieną didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę 100 000 gyventojų, tačiau ne mažiau kaip viena tokia aikštelė savivaldybės teritorijoje; | **Užduotis įgyvendinta** | **Įgyvendinta**  **Tauragės regione yra 4 DASA** |
| Ne mažiau kaip 2 kartus per metus užtikrinti didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu. Savivaldybės turi užtikrinti buityje susidarančių pavojingųjų atliekų (išskyrus baterijų ir akumuliatorių atliekas) atskirą surinkimą, ir kad jų organizuojamose atliekų tvarkymo sistemose nebūtų atsisakoma iš gyventojų priimti baterijų ir akumuliatorių atliekų;  Savivaldybės turi užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ne rečiau kaip du kartus per metus;  Savivaldybės, sudarydamos sutartis su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis organizacijomis dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų tvarkymo sistemų, turi siekti, kad tie pavojingųjų atliekų srautai, kurių surinkimas techniškai galimas, būtų surenkami tiesiogiai iš gyventojų, įrengiant specialius konteinerius gyvenamuose namuose arba komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelėse. | **Esant galimybei sutartyse su atliekų tvarkytojais nustatyti prievolę dėl didelių gabaritų, pavojingų atliekų surinkimo (2 kartus / metus) apvažiavimo būdu.**  **Esant galimybei sutartyse su gamintojų ir importuotojų organizacijomis nustatyti prievolę dėl pavojingų atliekų surinkimo konteinerinių aikštelių įrengimo.** | **Įgyvendinta**  **Komunalinių atliekų tvarkytojai 2 kartus per metus surenka tokias atliekas apvažiavimo būdu**  **Pasirašytos sutartys dėl papildančių sistemų įdiegimo regiono savivaldybių teritorijose** |
| Numatyti atskirą tekstilės atliekų surinkimą. | **Iki 2015 m. sausio 1 d. atnaujintoje antrinių žaliavų konteinerių išdėstymo schemoje numatyti šių atliekų surinkimo konteinerių skaičių ir plėtrą** | **Neįgyvendinta**    **Tekstilės atliekų surinkimo konteineriai**  **pradėti diegti 2019 m. (Tauragės ir Jurbarko rajonų savivaldybėse), planuojama plėtra** |
| Iki 2015 m. gruodžio 31 d. būtų surenkama ne mažiau kaip 4 kg vienam gyventojui per metus buitinių elektros ir elektroninės įrangos atliekų;  Nuo 2016 m. būtų surenkama ne mažiau kaip 45 proc. (masės procentais) elektros ir elektroninės įrangos, atsižvelgiant į elektros ir elektroninės įrangos kiekį, patiektą vidaus rinkai. | **Esant galimybei nustatyti gamintojų ir importuotojų organizacijoms uždavinį dėl 4 kg EEĮ atliekų vienam gyventojui surinkimo**  **Nuo 2016 m. surinkti ne mažiau kaip 45 proc. (masės procentais) elektros ir elektroninės įrangos, atsižvelgiant į elektros ir elektroninės įrangos kiekį, patiektą vidaus rinkai** | **Iš dalies įgyvendinta**    **Surenkama apie 1 kg EEĮ atliekų vienam gyventojui**  **Vykdoma šalies mastu. 2020 m. vidaus rinkai pateikta 42 006 t, iš jų 36 223 t buitinės EEĮ** |

Apibendrinant reikia pasakyti, kad nežiūrint plečiamo atskiro surinkimo gyventojų aprūpinimo individualiais surinkimo konteineriais, mažėjančio susidarančių komunalinių atliekų kiekio Pagėgių savivaldybėje nėra visiškai įgyvendinti Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane nustatyti uždaviniai:

* sumažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekio – 2020 m. į regioninį sąvartyną buvo pašalinta 1 013 t tonų atliekų, t. y. 41 proc. nuo visų susidariusių komunalinių atliekų (uždavinys – 35 proc.);
* iki 2020 m. pasiekti, kad būtų perdirbama ar kitaip panaudojama ne mažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį) – 2020 m. buvo perdirbta ar kitaip panaudojama 48 proc.

Atliekų tvarkymo planų būklė vertinama, ar pavyko įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir priemones. Labai gera – pasiekta 100 proc. planuojamo rezultato; gera – pasiekta 70–100 proc. planuojamo rezultato; patenkinama – 50–70 proc. planuojamo rezultato; bloga – pasiekta <50 proc. planuojamo rezultato.

*Lentelė 19 Pagėgių savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo plano vertinimo kriterijai*

| **Atliekų tvarkymo būdas** | **Vertinimo rodikliai** | **Laukiamas rezultatas** | **Rezultatas** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atliekų prevencija** | Bendras komunalinių atliekų susidarymas, tonomis per metus | Mažėjimas arba stabilumas | **Mažėjimas**    **Nuo 3 085 t. 2016 m. iki**  **2 305 t. 2020 m.** |
| Komunalinių atliekų susidarymas vienam gyventojui, kilogramais per metus | Mažėjimas arba stabilumas | **Mažėjimas**    **Nuo 310 kg 2016 m. iki 300 kg 2020 m.** |
| Komunalinių atliekų susidarymas vienam namų ūkiui, kilogramais per metus | Mažėjimas arba stabilumas | **Mažėjimas**    **Nuo 744 kg 2016 m. iki 720 kg 2020 m.** |
| **Atliekų paruošimas perdirbti** | Iš gyventojų ir juridinių asmenų (įmonių, įstaigų, organizacijų) atskirai surinktų ir paruoštų perdirbti pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų kiekiai, tonomis per metus pagal atliekų kategorijas (popieriaus ir kartono, stiklo, plastikų, metalo atliekos) | Didėjimas | **Nedidėjimas**    **Nuo 207 t. 2016 m. iki 202 t. 2020 m.** |
| Pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų kiekis, išrūšiuotas ir paruoštas perdirbti mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linijoje arba regioniniuose apdorojimo įrenginyje, tonomis per metus | Didėjimas, stabilumas, vėliau mažėjimas | **Mažėjimas**    **Nuo 1032 t. 2016 m. iki 732 t. 2020 m.** |
| Atskirai surinktų buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiai, tonomis per metus | Didėjimas | **Didėjimas**    **Nuo 53 t. 2016 m. iki 134 t. 2020 m.** |
| Atskirai surinktų biologinių atliekų kiekiai, tonomis per metus | Didėjimas | **Mažėjimas**  **Nuo 106 t. 2016 m. iki  72 t. 2020 m** |
| Bendras perdirbti surinktas ir paruoštas komunalinių atliekų kiekis, tonomis per metus, įskaitant ir biologinių atliekų kompostavimą, procentais nuo bendro susidarančių komunalinių atliekų kiekio | Didėjimas | **Mažėjimas**  **Nuo 48 proc. 2016 m. iki 44 proc. 2020 m.** |
| **Atliekų naudojimas** | Panaudotų energijai gauti komunalinių atliekų kiekis, proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio | Didėjimas arba stabilumas, vėliau mažėjimas | **Didėjimas**    **2020 m. buvo paruošta deginti 2246 t atliekų** |
| **Atliekų šalinimas** | Pašalintų sąvartyne komunalinių atliekų kiekis, proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio | Ne daugiau nei 55 proc. 2016 m. | **Neįgyvendinta**  **Pašalinta 63 proc. susidariusių komunalinių atliekų kiekio** |
| Ne daugiau nei 35 proc.  2020 m. | **Neįgyvendinta**    **Pašalinta 41proc. susidariusių komunalinių atliekų kiekio** |
| Pašalintų sąvartyne komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis, tonomis per metus[[3]](#footnote-3) | Mažėjimas | **Mažėjimas**    **2020 m. pašalinta**  **1149 t biologiškai skaidžių atliekų** |
| Pašalintų sąvartyne komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis, proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio[[4]](#footnote-4) | Mažėjimas | **Mažėjimas**    **2020 m. pašalintos**  **biologiškai skaidžios atliekos sudarė 9 proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio** |

Šaltinis: Konsultanto vertinimas pagal AAA duomenis, savivaldybių ir UAB „TRATC“ duomenys

Įvertinus Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane nustatytų uždavinių įgyvendinimą regione, esamą sukurtą infrastruktūrą ir numatytas naujas komunalinių atliekų tvarkymo užduotis, žemiau pateikiama Pagėgių savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė.

*Lentelė 20 Pagėgių savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė*

|  |  |
| --- | --- |
| **Stiprybės** | **Silpnybės** |
| * Visos po rūšiavimo likusios mišrios komunalinės atliekos šalinamos ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančiame Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne; * Komunalinių atliekų tvarkymo paslauga prieinama ir teikiama visiems atliekų turėtojams; * Gyventojams sudarytos sąlygos pirminiam atliekų rūšiavimui: viena antrinių žaliavų konteinerių aikštelė vidutiniškai aptarnauja 345 gyventojus, apie 77 proc. individualių namų gyventojų aprūpinti individualiais rūšiavimo konteineriais, išdalyta 204 vnt. kompostavimo priemonių namudiniam kompostavimui, išdalyta beveik 124 žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių žaliųjų atliekų surinkimui, savivaldybėje įrengtos 1 DASA ir 1 kompostavimo aikštelės; * Pasirašytos sutartys su GIA dėl pakuočių atliekų surinkimo; * Savivaldybių bendradarbiavimas leidžia optimaliau vykdyti atliekų tvarkymo užduotis; * Komunalinės atliekos renkamos atskirais srautais, pvz., žaliosios, pakuočių atliekos, antrinės žaliavos, didelių gabaritų atliekos, per papildančias sistemas renkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, buities pavojingos atliekos, padangos ir panašiai. | * Esamas mokesčio už komunalinių atliekų tvarkymą dydis netenkina atliekų tvarkymo sistemos plėtros poreikių; * Esama apmokėjimo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatymo tvarka neskatina atliekų turėtojų mažinti komunalinių atliekų susidarymo, daugiau atliekų rūšiuoti; * Regione nėra maisto atliekų apdorojimo įrenginių; * Nežiūrint sukurtos infrastruktūros, pasirašytos sutartys dėl papildančių sistemų atskirai surenkamų pakuočių, pakuočių atliekų ar antrinių žaliavų ir kitų atliekų kiekiai nedideli; * Nepakankamai greitai mažinamas į sąvartyną šalinamų atliekų kiekis – 2020 m. buvo šalinama apie 41 proc. susidariusių komunalinių atliekų; * Surenkamų antrinių žaliavų ir išrūšiuotų atliekų kokybė yra žema ir dažnai netinkama perdirbti ar pakartotinai panaudoti, o tai mažina perdirbamų atliekų kiekius; * Nevykdant gyventojų informuotumo tyrimų, nėra galimybės įvertinti visuomenės informavimo ir švietimo efektyvumą. |
| **Galimybės** | **Grėsmės** |
| * Galimybė ES finansinės paramos 2021–2027 m. laikotarpiu finansuoti atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą Tauragės regione; * Galimybė įdiegti atskirą virtuvės maisto atliekų perdirbimo sistemą regioniniu mastu, kuri yra aukštesnės atliekų tvarkymo hierarchijos už atliekų deginimą; * Galimybė plečiant DASA ir / ar atskirų atliekų (pvz., tekstilės atliekų) surinkimo tinklą, padidinti perdirbamų atliekų kiekius; * Galimybė tvarkyti VMA aplinkiniuose regionuose, turinčiuose VMA perdirbimo įrenginius; * Galimybė aktyvinti visuomenės informavimą ir švietimą; * Galimybė stiprinti atliekų prevencijos ir tvarkymo plano stebėseną, priimti sprendimus paremtus esamais duomenimis. | * Augant ekonomikai, galimai daugiau susidarys komunalinių atliekų; * DASA plėtrą miestuose stabdo žemės trūkumas; * Nesant perdirbimo technologijoms, tekstilės ir kitų atliekų (kombinuota pakuotė) atskiro surinkimo ir tvarkymo infrastruktūros, plėtra sunkai įsivaizduojama; * Diegiant naują komunalinių atliekų infrastruktūrą, augs mišrių komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos; * Nesant MVA atliekų tvarkymo, nebus įgyvendinti Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo plano reikalavimai. |



# ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO STRATEGIJA

1. **PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021–2027 METŲ PLANAS**

Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas – tai regioniniu bendradarbiavimu grįstas žaliojo kurso bei valstybinės strategijos tikslų įgyvendinimo pagrindas. Rajono atliekų prevencijos ir tvarkymo strategija atliepia darnaus vystymosi tikslus (angl. sustainable development goals (SDG)) (toliau – DVT), siekiant horizontalios ir sisteminės valstybės bei Tauragės regiono plėtros.

Pagėgiai, įgyvendindami Pagėgių savivaldybės atliekų ir tvarkymo 2021-2027 metų planą, prisidės prie žemiau išvardintų DVT įgyvendinimo. Priemonių plane prie kiekvieno tikslo nurodomi ir DTV, prie kurių pasiekimo Pagėgiai prisideda įgyvendindamas šio Plano priemones.

|  |  |
| --- | --- |
| **Darnaus vystymosi tikslas** | **Darnaus vystymosi tikslas ir jį pasiekti padedančios Pagėgių savivaldybės atliekų ir tvarkymo  2021-2027 metų plano priemonės** |
|  | **6 tikslas. Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją.**  Rajone siekiama pagerinti vandens kokybę mažinant taršą, kuri susijusiu su sąvartyno veikla. |
|  | **7 tikslas. Užtikrinti visiems galimybę naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija.**  Rajone siekiama naudoti vis daugiau tvarios energijos, vykdyti atsinaujinančią energiją gaminančių įrenginių plėtrą (plėtojama lokalių elektros gamybos įrenginių infrastruktūra). |
|  | **9 tikslas. Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią industrializaciją ir skatinti naujoves.**  Rajone siekiama modernizuoti atliekų surinkimo, tvarkymo, perdirbimo ir šalinimo infrastruktūrą, kuri atlieptų tvaraus vartojimo standartus. |
|  | **11 tikslas. Pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs.**  Rajone siekiama kurti darnią miestų aplinką atnaujinant atliekų surinkimo infrastruktūrą ir didinant sąmoningumą atliekų prevencijos klausimais. |
|  | **12 tikslas. Užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius.**  Rajone skatinama prioretizuoti daugkartinių gaminių vartojimą ir gamybą, taip pat daiktų pakartotinį naudojimą ir perdirbimą. |
|  | **13 tikslas. Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų.**  Rajone siekiama didinti aplinkosauginį sąmoningumą, vykdyti gyventojų švietimą klimato kaitos klausimais, informuojant apie jų veiksmų įtaką klimato kaitai. |
|  | **14 tikslas. Išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius darniam vystymuisi.**  Pagėgiuose esančių vandens telkinių taršos prevencija didinant atliekų perdirbimą, mažinant šalinimą, kuris nekeltų pavojaus aplinkai. |
|  | **15 tikslas. Saugoti, atkurti ir skatinti darnų sausumos ekosistemų naudojimą, darniai valdyti miškus, kovoti su dykumėjimu, sustabdyti žemės būklės blogėjimą ir pakeisti šį procesą priešinga kryptimi bei sustabdyti biologinės įvairovės praradimą.**  Vandens ir sausumos ekosistemų išsaugojimas, skatinant tvarų vartojimą. |
|  | **17 tikslas. Stiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę darnaus vystymosi partnerystę.**  Planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant savivaldybėms, regioniniam atliekų tvarkymo centrui ir kitiems sistemos dalyviams, taip užtikrinant darnų tikslų pasiekimą, gerinant atliekų tvarkymą ir prevenciją bendruomenėse. |

* 1. **Nacionaliniai atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai ir uždaviniai**

Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas atliepia šiuos Nacionaliniame pažangos plane bei kituose valstybinės reikšmės dokumentuose nurodytus strateginius tikslus ir uždavinius susijusius su atliekų prevencija ir tvarkymu (pagrindinės nuostatų raktinės frazės paryškintos juodai):

Lentelė 21 Nacionaliniai atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai ir uždaviniai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dokumentas** | **Dokumento punktas** | **Citata** |
| 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas | Uždavinys 1.4 | Perorientuoti pramonę link klimatui neutralios ekonomikos. |
| Uždavinys 6.8 | **Mažinti susidarančių atliekų kiekį** ir efektyviai jas tvarkyti. |
| *Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“* | Skyrius 6.9.2 | **Diegti** pažangias, **išteklius tausojančias ir aplinkos taršą bei klimato kaitą mažinančias technologijas** ir gaminius pramonės, energetikos ir transporto sektoriuose. |
| *Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija* | Tikslas 2 | Mažinti susidarančių atliekų kiekį, **užtikrinti žmonių sveikatai ir aplinkai saugų atliekų tvarkymą** ir racionalų atliekų medžiaginių ir energinių išteklių naudojimą, taip sumažinant gamtos, kitų išteklių naudojimą ir atliekų šalinimą sąvartynuose. |
| 3 aplinkos apsaugos politikos principas | Atsakomybės („teršėjas moka“).  Bus siekiama, kad išlaidos ir atsakomybė dėl skurdinamos ir teršiamos aplinkos atkūrimo tektų ne visiems šalies piliečiams, o tiems, kurie gauna iš to naudos arba yra gamtos išteklių vartotojai, tai yra taršos šalinimo priemonių išlaidas turėtų padengti atitinkamas teršėjas, išskyrus atvejus, kai teršėjo neįmanoma nustatyti arba kai, remiantis ES ar nacionalinės teisės aktais, jis negali būti laikomas atsakingu už taršą arba jo negalima priversti padengti atkūrimo išlaidų. |
| 6 aplinkos apsaugos politikos principas | Geriausios praktiškai įgyvendinamos technologijos naudojimo.  Visur, kur tik įmanoma, net ir tada, kai nustatyti limitai ar normos neviršijami, turi būti siekiama **naudoti aplinkosaugos atžvilgiu pažangiausią, efektyviausią ir kartu praktiškai įgyvendinamą technologiją**. <...> ypač gamtos išteklių naudojimo, atliekų tvarkymo, perdirbimo ir kitokio naudojimo srityse <...>. |
| 8 aplinkos apsaugos politikos principas | Bus siekiama, kad <...> susidariusios **atliekos grąžinamos pakartotiniam naudojimui**, perdirbimui ar kitokiam naudojimui (pavyzdžiui, energijos gamybai). |
| *Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniai iki 2030* | 30 | Siekiant įgyvendinti strateginį atliekų tvarkymo tikslą – mažinti susidarančių atliekų kiekį ir užtikrinti žmonių sveikatai ir aplinkai saugų atliekų tvarkymą, **skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos modelio**. |
| *Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.* | Uždavinys 6.3. | Iki 2030 metų pagerinti vandens kokybę, mažinant taršą, **naikinant sąvartynus** ir kuo labiau sumažinant pavojingų chemikalų ir medžiagų išskyrimą, **per pusę** sumažinant nevalytų nuotekų kiekį ir **labai padidinant atliekų perdirbimą ir saugų pakartotinį naudojimą** pasauliniu mastu. |
| Uždavinys 11.6. | Iki 2030 metų **sumažinti vienam gyventojui tenkantį neigiamą miestų poveikį aplinkai, ypatingą dėmesį skiriant** oro kokybei bei **komunalinių ir kitų atliekų tvarkymui.** |
| Uždavinys  12.3 | Iki 2030 metų **per pusę sumažinti vienam gyventojui tenkantį** pasaulinį **maisto švaistymą** mažmeniniu ir **vartotojų lygiu**, taip pat sumažinti maisto nuostolius gamybos ir tiekimo grandinėse, įskaitant nuostolius po derliaus nuėmimo. |


VAPTP numatyti atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai ir uždaviniai iki 2027 m. pagal atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumą, aktualūs planuojant Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo priemones:

Lentelė 22 VAPTP uždaviniai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tikslai** | | **Uždaviniai** |
|  | **Atliekų prevencija** | 253.1.1.1. skatinti vartotojus rinktis daugkartinius gaminius, produktus pakartotinai  naudoti,  remonto ir (ar) taisymo paslaugas;  253.1.1.2. užtikrinti šiukšlinimo prevenciją , tvarkyti šiukšles;  253.1.1.3. užtikrinti maisto švaistymo prevenciją, skatinti maisto atliekų prevenciją. |
|  | **Paruošimas naudoti pakartotinai, prieš tai atskyrus produktus ar jų sudedamąsias dalis, netinkamus naudoti pakartotinai** | 253.2.1. atskirti susidarymo šaltinyje atliekas, kurias būtų galima paruošti naudoti pakartotinai arba perdirbti:  253.2.1.1. didinti gyventojų aplinkosauginį sąmoningumą ir atsakomybę rūšiuojant atliekas;  253.2.1.2. gerinti atliekų rūšiavimo priemonių ir infrastruktūros prieinamumą. |
| Įrankiai | **Atskirtų pakartotinai naudoti daiktų atnaujinimas, remontas, pakartotinis daiktų naudojimas** | 253.3.1. skatinti paruošti atliekas naudoti pakartotinai:  253.3.1.1. tikrinant, valant ar taisant atliekomis tapusius produktus ar jų sudedamąsias dalis paruošti taip, kad jie vėl būtų tinkami naudoti be pradinio apdirbimo. |
|  | **Atliekas, kurių nepavyksta išvengti, jų dalis ar medžiagas, kurių nepavyksta pakartotinai panaudoti, perdirbti, panaudojant jas kaip žaliavas** | 253.4.1. naudoti atliekas tos pačios arba kitos paskirties produktams ar medžiagoms gaminti:  253.4.1.1. skatinti paruošti atliekas perdirbti ir jas perdirbti;  253.4.1.2. skatinti naudoti antrines žaliavas. |
|  | **Kitoks atliekų naudojimas** | 253.5.1. skatinti perdirbti atliekas ir taip mažinti atliekų poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai, sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį:  253.5.1.1. užtikrinti, kad energijai gauti būtų naudojamos nebetinkamos perdirbti ar pakartotinai naudoti energinę vertę turinčios atliekos. |
|  | **Atliekų šalinimas** | 253.6.1. atliekas, kurių nepavyksta išvengti, jų dalis ar medžiagas, kurių nepavyksta pakartotinai panaudoti, vėliau – perdirbti ar kitaip panaudoti, šalinti nekeliant pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai:  253.6.1.1. užtikrinti, kad saugiai būtų šalinamos asbesto atliekos. |


Pagrindinės VAPTP nustatytos užduotys, susijusios su atliekų tvarkymu, šalinimu ir perdirbimu, lydimos konkrečių įgyvendinimo terminų ir kiekybiškai išreikštų siektinų reikšmių[[5]](#footnote-5):

* 1. **Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai, uždaviniai ir priemonės**



Pav. 10 Valstybinis ilgalaikis atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslas

Tauragės regionas aktyviai siekia prisitaikyti prie klimato kaitos bei norintis užsitikrinti nepriklausomybę nuo brangstančių energetinių resursų, įgyvendina Tauragės + funkcinės zonos strategiją. Regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo strategija atliepia esminius šios strategijos siekius -  ilgalaikio tvarumo ir energetinio efektyvumo ir nepriklausomumo užtikrinančius sprendinių diegimo,  bei gyventojų sąmoningumo ugdymo.



Pav. 11 Tauragės regiono ilgalaikis atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslas

Pagėgių savivaldybė įgyvendina Pagėgių savivaldybės 2021-2031 m. strateginį plėtros planą, kuriame nusimatė ilgalaikį tikslą – darnios aplinkos užtikrinimas ir patrauklaus kraštovaizdžio puoselėjimas. Šiam tikslui pasiekti numatytos konkrečios priemonės ir įgyvendinimo rodikliai.




Pav. 12 Pagėgių savivaldybės 2021-2031 m. strateginio plėtros plano tikslas ir rodikliai

Siekiant ilgalaikio tikslo įgyvendinimo, vadovaujantis atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetais ir siekiant įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo užduotis, nustatomi šie viso Pagėgių vystymosi siekį užtikrinantys tikslai:



Pav. 13 Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai

Kiekvienam Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslui numatyti uždaviniai, kurie leis kryptingai įgyvendinti ir pasiekti vertinimo kriterijus.



Pav. 14 Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslų uždaviniai.

Pirmasis tikslas skirtas atliekų prevencijos skatinimui – tai planuojama įgyvendinti keičiant gyventojų vartojimo įpročius, kurie skatintų vartotojus rinktis daugkartinius gaminius, remontuoti ar taisyti gaminius ir vartoti juos pakartotinai, taip pat bendradarbiauti siekiant šiukšlinimo prevencijos, bei surenkant ir tvarkant šiukšles.

Antrasis tikslas orientuotas į atliekų atskyrimą dar susidarymo vietoje – šiam tikslui pasiekti keliami gyventojų aplinkosauginio sąmoningumo atliekų rūšiavimo priemonių ir infrastruktūros prieinamumo didinimo uždaviniai.

Trečiasis tikslas – daiktų panaudojimas, atliekų paruošimas naudoti tos pačios arba kitos paskirties produktams ar medžiagoms gaminti. Šiam tikslui pasiekti keliami pagrindiniai uždaviniai atliekų paruošimas tikrinant, valant ar taisant produktus tam, kad jie būtų tinkami naudoti pakartotinai be pradinio apdirbimo. Nebenaudojamus daiktus galima „atgaivinti“ ir panaudoti juos pakeitus jų pagrindinę paskirtį arba tiesiog šiek tiek atnaujinus. Taip pat siekiama paruošti atliekas naudoti tos pačios ar kitos paskirties produktams ar medžiagoms gaminti sukuriant atliekų perdirbimo galimybes ir atsinaujinančios energijos pajėgumus.

Ketvirtasis tikslas – užtikrinti pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai nekeliančio atliekų šalinimo galimybes tais atvejais, kai atliekos negali būti ar jas netikslinga perdirbti ar panaudoti pakartotinai.

Prielaidos, kuriomis remiantis planuojamos priemonės tikslams ir uždaviniams pasiekti:

* VAPTP užduotys vykdomos regioniniu principu pasitelkiant ir teikiant prioritetą sukurtai ir vystomai regioninei komunalinių atliekų tvarkymo sistemai.

Toliau lentelėje pateikiamos kiekvienam iškeltam tikslui ir uždaviniui pasiekti padėsiančios priemonės, pateikiamas pagrindimas ir trumpas jų aprašymas. Taip pat nurodomas priemonės lygmens tipas:

* Regioninė priemonė – priemonė, už kurios įgyvendinimą atsakingas UAB TRATC, tačiau šios priemonės įgyvendinimas tiesiogiai prisideda prie savivaldybės atliekų tvarkymo infrastruktūros ir valstybės iškeltų rodiklių pasiekimo;
* Savivaldybės priemonė – priemonė, už kurios įgyvendinimą atsakinga savivaldybė (plane pažymėta šviesiai gelsva spalva).



2021 M. 2027 M.


<100% <100%

Komunalinių atliekų, tenkančių vienam gyventojui, kiekis (kg/m.), palyginti su ES vidurkiu, proc.


**I. ATLIEKŲ**

**PREVENCIJOS SKATINIMAS**


|  |
| --- |
| 1.1. Siekti mažinti atliekų susidarymą skatinant vartotojus rinktis daugkartinius gaminius, naudoti produktus pakartotinai, remonto ir (ar) taisymo paslaugas |





| Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas (metai) | Vykdytojai | Priemonės lygmuo | Finansinės projekcijos,  tūkst. eurų | Finansavimo šaltinis | Priemonės tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1.1** | **Maisto švaistymo prevencijos ir maisto atliekų prevencijos skaitinimas** | 2023–2027 | Savivaldybės | Savivaldybės |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | Connections |
| **1.1.1.1** | **Taupaus maisto vartojimo iniciatyvos mokyklų valgyklose, skatinant „švediško stalo“ principu grįstą maitinimą, finansavimas Pagėgių savivaldybėje** | 2023–2027 | Pagėgių savivaldybė | Savivaldybės | 10 | Savivaldybės biudžeto lėšos | Connections |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 12.3 tikslu, siekiama iki 2030 m. 50 proc. sumažinti maisto atliekas vienam gyventojui mažmeninės prekybos ir vartotojų lygiu, mažinti maisto nuostolius visoje maisto gamybos ir tiekimo grandinėje. Pagėgių savivaldybė siekdama prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo, planuoja vykdyti taupaus maisto vartojimo iniciatyvas bendrojo lavinimo mokyklų valgyklose, kuriose bus pereinama prie „švediško stalo“ principu grįsto maitinimo bei įgyvendinant priemones, susijusias su maisto švaistymo mažinimu ir maisto atliekų prevencija. Pagėgių savivaldybėje veikia 2 bendrojo lavinimo mokyklos, kuriose šiuo metu nėra įdiegtas maitinimas švediško stalo principu. | | | | | | | |
| **1.1.2** | **Viešinimo kampanijų organizavimas ir vykdymas, skatinant rinktis daugkartinius gaminius ir pakartotinai naudoti daiktus** | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė | 75 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **1.1.2.1** | **Viešinimo kampanijų organizavimas ir vykdymas, skatinant rinktis daugkartinius gaminius ir pakartotinai naudoti daiktus Pagėgių savivaldybėje** | 2023–2027 | Pagėgių savivaldybė | Savivaldybės | 5 | Savivaldybės biudžeto ir kitos lėšos (SP lėšos) | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Savivaldybių ir atliekų surinkimo įmonių viešinimo ir informavimo vykdoma veikla, kuri skirta savivaldybių gyventojams rinktis daugkartinius gaminius, pakartotinai naudoti daiktus ir kita su atliekų prevencija susijusi švietėjiška veikla. Tauragės regionas planuoja vykdyti vieningą viešinimo veiklą bendradarbiaujant TRATC ir regiono savivaldybėms kartu, kiekvienais metais planuojama organizuoti apvalaus stalo diskusijas aptariant galimas ateinančių metų viešinimo veiklas. Taip pat siekiant kryptingos ir tikslios viešinimo naudos, bus parengiama viešinimo strategija atliekų prevencijos ir tinkamo tvarkymo namų ūkiuose skatinimui, kurioje bus numatomos viešinimo kampanijos, jų įgyvendinimo terminai, rezultatai, vykdytojai, lėšos ir finansavimo šaltiniai. Rengiamoje strategijoje dėl atliekų prevencijos ir tinkamo tvarkymo namų ūkiuose skatinimo turi būti įtrauktos ir šios priemonės: 1.2.1; 2.1.1; 3.1.2.  Pagal parengtą strategiją Pagėgių savivaldybė įgyvendins viešinimo kampanijas atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis Pagėgiuose. | | | | | | | |



|  |
| --- |
| 1.2. Užtikrinti šiukšlinimo prevenciją, tvarkyti šiukšles |



| Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas (metai) | Vykdytojai | Preimonės lygmuo | Finansinės projekcijos,  tūkst. eurų | Finansavimo šaltinis | Priemonės tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2.1** | **Šiukšlių surinkimo ir surtvarkymo (tame tarpe akcijų) organizavimas** | 2023–2027 | TRATC, Savivaldybės | Regioninė | 25 | TRATC, Savivaldybių biudžetų lėšos | Connections |
| **1.2.1.1** | **Šiukšlių surinkimo ir surtvarkymo (tame tarpe akcijų) organizavimas Pagėgių savivaldybėje** | 2023–2027 | Pagėgių savivaldybė | Savivaldybės | 10 | Savivaldybės biudžeto lėšos | Connections |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Pavasarinės ir rudeninės švarinimosi akcijos skatina gyventojus pasirūpinti aplinkos tvarkymųsi ir surinkti šiukšles, jas išrūšiuoti bei priduoti. Akcijos atlieka kilnią misiją ir atkreipia visuomenės dėmesį į aplinkos tvarkymosi svarbą, tuo pačiu sutvarkoma aplinka, aptinkami nedideli šiukšlynai, kurie akcijos metu panaikinami ir sutvarkomi.  Akcijos pagrįstos gyventojų, savivaldybių, TRATC, įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimu. Šiukšlių rinkimas daugiausiai vykdomas užmiesčiuose, parkuose, pamiškėse, paupiuose ir kitose vietose.  TRATC atsakingas už šiukšlių rinkimo akcijų viešinimą bei koordinavimą, o Pagėgių savivaldybė – už šių akcijų veiklų organizavimą ir įgyvendinimą. | | | | | | | |
| **1.2.2** | **Antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo priemonių tinklo viešose vietose (parkuose, skveruose, lankytinose vietose, pagrindinėse gatvėse) plėtra** | 2023–2027 | Savivaldybės | Savivaldybės |  | Savivaldybių biudžetų lėšos | Euro |
| **1.2.2.1** | **Antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo priemonių tinklo viešose vietose (parkuose, skveruose, lankytinose vietose, pagrindinėse gatvėse) plėtimas, užtikrinant jų surinkimą ir sutvarkymą Pagėgių savivaldybėje** | 2023–2027 | Pagėgių savivaldybė | Savivaldybės | 20 | Savivaldybių biudžetų lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Siekiant sistemingo atliekų turėtojų – gyventojų sąmoningumo. Atliekų rūšiavimas turi tapti kasdienybe ne tik namuose, bet ir viešosios erdvėse. Viena opiausių problemų, su kuria susiduriama, tai per mažas išrūšiuotų atliekų kiekis, todėl rūšiuojamojo surinkimo šiukšliadėžių diegimas viešosiose erdvėse, paskatintų gyventojus sistemingai prisidėti prie VAPTP tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.  Pagėgių savivaldybė nusimatys rūšiuojamojo surinkimo šiukšliadėžių kiekius įsivertinusi prioritetinių viešųjų vietų skaičių. Viešos susibūrimo erdvės – parkai, aikštė, skverai. | | | | | | | |
| **1.2.3** | **Viešųjų geriamojo vandens stotelių tinklo plėtojimas savivaldybių traukos centruose, viešose sporto aikštelėse, aikštynuose ir parkuose** | 2023–2027 | Savivaldybės | Savivaldybės |  | Savivaldybių biudžetų lėšos | Euro |
| **1.2.3.1** | **Viešųjų geriamojo vandens stotelių tinklo plėtojimas savivaldybių traukos centruose, viešose sporto aikštelėse, aikštynuose ir parkuose, siekiant mažinti plastiko pakuočių atliekas Pagėgių savivaldybėje** | 2023–2027 | Pagėgių savivaldybė | Savivaldybės | 10 | Savivaldybės biudžeto lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Viešųjų geriamojo vandens stotelių tinklo plėtra savivaldybių traukos centruose, viešose sporto aikštelėse, aikštynuose ir parkuose prisideda prie atliekų prevencijos uždavinių įgyvendinimo, siekiant mažinti vienkartinių plastikinių pakuočių vartojimą. Šios geriamojo vandens stotelės prisideda prie gyventojų auklėjimo ir įgūdžių stiprinimo, gerosios patirties dalijimusi  Pagėgių savivaldybė nusimatys įrengti geriamojo vandens stoteles įsivertinusios prioritetines viešąsias vietas. Viešos susibūrimo erdvės – parkai, aikštė, skverai. | | | | | | | |
| **1.2.4.** | **Padangų atliekų, kurių turėtojų nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, sutvarkymas** | 2022-2027 | Savivaldybės | Savivaldybės |  | Savivaldybių biudžetų ir kitos lėšos (SP lėšos) | Connections |
| **1.2.4.1** | **Padangų atliekų, kurių turėtojų nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje** | 2022-2027 | Pagėgių savivaldybė | Savivaldybės | 10 | Savivaldybės biudžeto ir kitos lėšos (SP lėšos) | Connections |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Siekiant vykdyti šiukšlių tvarkymą, užtikrinamas susidariusių padangų atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma ar kuris neegzistuoja, sutvarkymas. Pagėgių savivaldybė užtikrins šių padangų atliekų sutvarkymą atsižvelgiant į susidariusį poreikį. | | | | | | | |


**II. ATLIEKŲ ATSKIRIMAS SUSIDARYMO ŠALTINYJE, SIEKIANT PARUOŠTI PAKARTOTINAI NAUDOTI ARBA PERDIRBTI**

2021 M. 2027 M.

32 % 80 %



Atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir rūšiuojamuoju būdu surinktų komunalinių atliekų kiekis

|  |
| --- |
| 2.1. Didinti gyventojų aplinkosauginį sąmoningumą ir atsakomybę atliekų rūšiavimo srityje |





| Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas (metai) | Vykdytojai | Priemonės lygmuo | Finansinės projekcijos,  tūkst. eurų | Finansavimo šaltinis | Priemonės tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.1** | **Viešinimo kampanijų vykdymas, skatinant atliekų rūšiuojamąjį surinkimą** | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė | 50 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą, GIA lėšos ir kitos lėšos | Connections |
| **2.1.1.1** | **Viešinimo kampanijų vykdymas, skatinant atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, Pagėgių savivaldybėje** | 2023–2027 | Pagėgių savivaldybė | Savivaldybės |  | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą, GIA lėšos ir kitos lėšos | Connections |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| TRATC, savivaldybių, GIA, atliekų surinkimo įmonių viešinimo ir informavimo vykdoma veikla, kuri skirta savivaldybių gyventojams skatinant atliekų rūšiuojamąjį surinkimą bei kompostavimą vietoje.  Šioje priemonėje planuojamos viešinimo iniciatyvos su savivaldybėmis, TRATC ir GIA. Taip pat vykdomos iniciatyvos su bendruomenėmis, mokyklomis, siekiant skatinti atliekų rūšiuojamąjį surinkimą. Numatomos viešinimo iniciatyvos bus įtrauktos į planuojamą rengti strategiją, numatytą 1.1.2. priemonėje. | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 2.2. Didinti atliekų rūšiavimo priemonių ir infrastruktūros prieinamumą |



| Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas (metai) | Vykdytojai | Priemonės lygmuo | Finansinės projekcijos,  tūkst. eurų | Finansavimo šaltinis | Priemonės tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.1** | **Antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo priemonių (konteinerių prieinamumo) plėtra** | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė |  | GIA ir kitos lėšos | Euro |
| **2.2.1.1** | **Antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo priemonių (konteinerių prieinamumo) plėtra Pagėgių savivaldybėje** | 2023–2027 | Pagėgių savivaldybė | Savivaldybės |  | GIA ir kitos lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Vadovaujantis atliekų tvarkymo hierarchija, prioritetas teikiamas komunalinių atliekų perdirbimui, todėl pagrindinis komunalinių atliekų tvarkymo tikslas – atskirti kuo daugiau atliekų į atskirus srautus, išplečiant ir palaikant antrinių žaliavų pirminį rūšiavimą. Tokios žaliavos yra geresnės kokybės ir tinkamesnės perdirbimui, negu išskirtos iš mišrių komunalinių atliekų srauto rūšiavimo linijos pagalba. Antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo konteinerių prieinamumo poreikio patenkinimas yra užtikrinamas paslaugų teikėjų, su kuriais pasirašytos sutartys dėl antrinių žaliavų surinkimo.  TRATC yra sudaręs sutartis su antrinių žaliavų (tame tarpe pakuočių) surinkėjais, kurie aprūpina atliekų turėtojus rūšiavimo konteineriais. Siekiant įgyvendinti priemonę, 2023–2027 m. laikotarpiu planuojama naujai išdalinti / įrengti apie 2745 rūšiavimo konteinerių (bendrojo ir individualaus naudojimo). Pagėgių savivaldybei bus išdalinta 90 rūšiavimo konteinerių. Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių poreikis kiekvienais metais peržiūrimas. Detalesnė informacija pateikta 6 skyriuje. | | | | | | | |
| **2.2.2** | **Didelių atliekų surinkimo aikštelių tinklo plėtra regiono savivaldybėse[[6]](#footnote-6)** | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė | 2100 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Siekiant užtikrinti VAPTP esančių užduočių, susijusių su DASA tinklo plėtra įvykdymą, planuojama plėsti didelių atliekų surinkimo aikštelių tinklą. Tauragės regione planuojama įrengti tris naujas DASA ten, kur gyventojų koncentracija gyvenvietėse yra didžiausia. Taip siekiama užtikrinti optimaliausią šių aikštelių poreikio patenkinimą bei sukuriant didžiausią naudą savivaldybių gyventojams:  1 DASA Tauragės rajono savivaldybėje (Skaudvilė);  1 DASA Jurbarko rajono savivaldybėje (Veliuona);  1 DASA Šilalės rajono savivaldybėje (Kvėdarna).  DASA aikštelės įrengiamos iš Europos Sąjungos paramos projektuojamos ir įrengiamos pagal atitinkamos priemonės finansavimo sąlygų aprašą. | | | | | | | |
| **2.2.3** | **Kompostavimo vietoje infrastruktūros plėtra, buityje susidarančioms biologiškai skaidžioms atliekoms kompostuoti** | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė | 450 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **2.2.3.1** | **Kompostavimo vietoje infrastruktūros plėtra, buityje susidarančioms biologiškai skaidžioms atliekoms kompostuoti Pagėgių savivaldybėje** | 2023–2027 | Pagėgių savivaldybė | Savivaldybės | 40,5 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Siekiant įgyvendinti atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir rūšiuojamuoju būdu surinktų komunalinių atliekų kiekio užduotis, numatytas VAPTP, planuojama plėtoti kompostavimo šių atliekų susidarymo vietose priemonę, regioniniu principu perkant ir aprūpinant gyventojus (ypač urbanizuotose vietovėse) kompostavimo dėžėmis, kurios būtų lengvai surenkamos ir patvarios, jose užtikrinamas oro judėjimas, svarbus optimaliam biologiniam atliekų skaidymuisi. Sutvarkius bioskaidžias atliekas vietoje, išvengiama sukuriamo ŠESD išmetimų susijusių su atliekų transportavimu į tvarkymo vietas.  Pagėgių savivaldybėje planuojama išdalinti 540 individualaus kompostavimo dėžių. | | | | | | | |
| **2.2.4** | **Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių plėtra[[7]](#footnote-7)** | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė | 2100 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Visose aikštelėse žaliosios atliekos priimamos iš gyventojų ir įmonių. Gyvenvietėse dažnai susiduriama su problema, jog gyventojai visų susidariusių žaliųjų atliekų neturi galimybės kompostuoti vietoje, todėl ŽAKA tinklo plėtra, padėtų gyventojams tinkamai atsikratyti žaliosiomis atliekomis, kurių jiems nėra galimybės sutvarkyti vietoje.  Numatoma įrengti ar praplėsti 3 ŽAKA aikšteles:  1 ŽAKA aikštelės įrengimas ar plėtojimas Tauragės rajono savivaldybėje;  1 ŽAKA aikštelės įrengimas ar plėtojimas Jurbarko rajono savivaldybėje;  1 ŽAKA aikštelės įrengimas ar plėtojimas Šilalės rajono savivaldybėje. | | | | | | | |
| **2.2.5** | **Buityje susidarančios tekstilės atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra** | 2023–2025 | Savivaldybės | Savivaldybės | 76 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **2.2.5.1** | **Tekstilės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) plėtra Pagėgių savivaldybėje** | 2023–2025 | Pagėgių savivaldybė | Savivaldybės | 1,6 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Siekiant įgyvendinti atliekų rūšiuojamojo surinkimo užduotis, numatytas VAPTP, t. y. iki 2025 m. aprūpinti gyventojus surinkimo priemonėmis buityje susidarančioms tekstilės atliekoms surinkti arba suteikti galimybę atliekų tvarkytojams aprūpinti gyventojus šiomis priemonėmis, Pagėgių savivaldybė nusimato tekstilės atliekų konteinerių plėtrą.  Remiantis atliekų morfologinių tyrimų duomenimis, tekstilės atliekų dalis mišriame komunalinių atliekų sraute didėja (2020 m. 1 gyventojui teko 21 kg tekstilės atliekų iš bendro mišrių komunalinių atliekų srauto), todėl siekiama tolygios tekstilės konteinerių plėtros ir numatoma, jog vienas tekstilės konteineris teks ~5oo gyventojų. Pagėgių savivaldybėje planuojama naujai įrengti 2 tekstilės surinkimo konteinerius. Detalesnė informacija pateikta 6 skyriuje. | | | | | | | |
| **2.2.6** | **Bioskaidžių (tame tarpe maisto (virtuvės)) atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra** | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė | 143,8 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **2.2.6.1** | **Individualių MVA surinkimo priemonių (atliekų dėžučių) daugiabučių namų gyventojams plėtra Pagėgių savivaldybėje** | 2023–2027 | Pagėgių savivaldybėje | Savivaldybės | 8 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Siekiant didinti bioskaidžių (tame tarpe maisto (virtuvės)) atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, planuojama įsigyti atliekų dėžutes daugiabučių namų gyventojams urbanizuotose vietovėse, kuriose gyventojų – daugiau nei 2000. Pagėgių savivaldybė planuoja įsigyti apie 800 atliekų dėžučių. | | | | | | | |
| **2.2.7** | **Savivaldybių Atliekų tvarkymo taisyklių atnaujinimas ir kitų savivaldybės dokumentų susijusių su įmokomis už atliekų tvarkymą savivaldybėje atnaujinimas atsižvelgiant į naujus teisės aktų reikalavimus** | 2023–2027 | Savivaldybės | Savivaldybės | - | - | Scales of justice |
| **2.2.7.1** | **Atliekų tvarkymo taisyklių atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus teisės aktų reikalavimus, ir užtikrintas jų įgyvendinimas Pagėgių savivaldybėje** | 2023–2027 | Pagėgių savivaldybė | Savivaldybės |  |  | Scales of justice |
| **2.2.7.2** | **Dokumentų, susijusių su įmokomis už atliekų tvarkymą Pagėgių savivaldybėje atnaujinimas, diferencijuoto apmokestinimo galimybių ir jų kontrolės priemonių įvertinimas** | 2023–2027 | Pagėgių savivaldybė | Savivaldybės |  |  | Scales of justice |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Atsižvelgiant į AM planuojamas teisės aktų pataisas dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų ir kitų teisės aktų reikalavimų keitimo.  Atsižvelgiant į AM planuojamas teisės aktų pataisas, numatančias, kad gyventojams, kompostuojantiems namų ūkiuose susidarančias biologines atliekas, būtų skaičiuojamas mažesnis mokestis už atliekų tvarkymą, savivaldybėje turi būti įvertinama galimybė taikyti šią lengvatą ir esant poreikiui papildyti savivaldybės tvarkas. | | | | | | | |
| **2.2.8** | **Sutarčių sudarymas su Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų,**  **parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojų ir**  **importuotojų organizacijomis dėl tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo, bei sutarčių sudarymas su drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių gamintojų ir importuotojų organizacijomis dėl drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo Pagėgių savivaldybėje** | 2024-2027 | Pagėgių savivaldybė | Savivaldybės |  |  | Scales of justice |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Savivaldybė, kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 1 dienos turės sudaryti sutartis su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis organizacijomis dėl tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo, vykdomo savivaldybės ar jos vardu, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Įgyvendinant šią priemonę bus siekiama mažinti gaminių ir pakuočių atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, gamintojo atsakomybės principas nuo 2023 m. bus taikomas tabako gaminių plastikiniams filtrams, nuo 2024 m. – vienkartinėms plastikinėms drėgnosioms servetėlėms, oro balionėliams. | | | | | | | |
| **2.2.9** | **Sutarčių sudarymas su Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų,**  **parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojų ir**  **importuotojų organizacijomis dėl tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, vežimo ir apdorojimo finansavimo Pagėgių savivaldybėje** | 2024-2027 | Pagėgių savivaldybė | Savivaldybės |  |  | Scales of justice |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Nuo 2024 m. papildomai nustatyta pareiga gamintojams ir importuotojams, jų įsteigtomis organizacijomis padengti išlaidas, susijusias su tabako gaminių su filtrais, vienkartinių plastikinių drėgnų servetėlių ir oro balionėlių gaminių šiukšlių, randamų aplinkoje, ir atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, sutvarkymu.  Savivaldybė, kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 1 dienos turės sudaryti sutartis su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis organizacijomis dėl tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo, vykdomo savivaldybės ar jos vardu, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo. | | | | | | | |
| **2.2.10** | **Užtikrinti saugų asbesto atliekų surinkimo ir sutvarkymo organizavimą Pagėgių savivaldybėje** | 2023-2027 | Pagėgių savivaldybė | Savivaldybės | 20 | Savivaldybės biužeto lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Pagėgių savivaldybė siekia padėti gyventojams, kurie, ardant asbestinius stogus, pastatų konstrukcijas ir kitus gaminius, kurių sudėtyje yra asbesto, susiduria su šių atliekų sutvarkymo iššūkiais, todėl kelis kartus per metus suorganizuoja nemokamą asbesto turinčių atliekų surinkimą gyventojams patogiose vietose. | | | | | | | |
| **2.2.11** | **Savivaldybių ir TRATC bendradarbiavimas įvertinant rinkliavos nuolaidų galimybes gyventojams ir su tuo susijusias kontrolės priemones** | 2023-2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė |  |  | Scales of justice |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Siekiama glaudesnio bendradarbiavimo tarp TRATC ir savivaldybių, apsvarstant nuolaidų ir kontrolės priemonių galimybes. Tauragės regiono gyventojai yra skatinami kompostuoti bioskaidžias atliekas savo namų valdose. Daliai gyventojų yra išdalintos kompostavimo dėžės, o kita dalis - kompostuoja savadarbėse dėžėse. Siūloma peržiūrėti rinkliavos nuostatas ir įvertinti galimybes suteikti nuolaidas gyventojams, kurie kompostuoja savo valdose, o savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse numatyti kontrolės priemones, kurias įgyvendintų TRATC ir savivaldybės. | | | | | | | |




**III. DAIKTŲ PANAUDOJIMAS, ATLIEKŲ PARUOŠIMAS NAUDOTI TOS PAČIOS ARBA KITOS PASKIRTIES PRODUKTAMS AR MEDŽIAGOMS GAMINTI**

2021 M. 2027 M.

47 % 57 %



Susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) paruošta pakartotinai naudoti ir perdirbta (proc.)

|  |
| --- |
| 3.1. Tikrinant, valant ar taisant atliekomis tapusius produktus ar jų sudedamąsias dalis paruošti taip, kad jie būtų vėl tinkami naudoti be pradinio apdirbimo |




| Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas (metai) | Vykdytojai | Priemonės lygmuo | Finansinės projekcijos,  tūkst. eurų | Finansavimo šaltinis | Priemonės tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.1** | **Dalijimosi daiktais stotelių tinklo plėtra naujai įrengiamose savivaldybių didelių atliekų surinkimo aikštelėse ir jų eksploatacija** | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė | 210 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Didelių atliekų surinkimo aikštelėse iš gyventojų priimamos ne tik stambios atliekos (baldai, tekstilės gaminiai, buitinė technika, lengvųjų automobilių padangos), bet jose taip pat vykdoma daiktų dalijimosi stotelių plėtra. Šios stotelės, tai erdvė tiems, kurie nenori teršti aplinkos nereikalingais, tačiau vis dar geros būklės daiktais ir tiems, kurie suteiks daiktams antrus namus. Dalijimosi stotelėse daiktai renkami remiantis vienu svarbiausių kriterijų – tinkamumu naudoti, t. y, daiktai neturi būti prastos ir nepataisomos kokybės. Baldai, rakandai ar kiti nereikalingi daiktai gali turėti smulkių defektų, bet tai neturėtų kliudyti jais naudotis arba nebrangiai pataisyti. Sukūrus Tauragės regione dalijimosi daiktais infrastruktūrą – stoteles, populiarėja pakartotinio atliekų panaudojimo tendencija, keičiasi gyventojų vartojimo įpročiai ir kultūra, todėl labai svarbu jas ne tik įkurti, tačiau palaikyti ir esamas. | | | | | | | |
| **3.1.2** | **Dirbtuvių organizavimas** | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė | 50 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Šiltuoju metu laiku planuojama organizuoti dirbtuves kiekvienos savivaldybės DASA aikštelėse veikiančiose dalijimosi daiktais stotelėse. Organzuojant dirbtuves tos savivaldybės gyventojai galės atvykti ir meistrauti, kurti, praleisti laiką ir sužinoti apie tvaresnį daiktų naudojimą. Ši priemonė ne tik prisidės prie senų, nenaudojamų daiktų atnaujinimo, sutaisymo, prikėlimo antram gyvenimui, bet ir pagrindinėje dirbtuvių vietoje – sąvartyno teritorijoje įrengtame edukacijos centre, bus organizuojami švietėjiški renginiai apie vartotojiškumo mažinimą, klimato kaitą, ekologiją.  Būtina pasirengti veiksmų planą numatant priemones įveiklinti dalijimosi stoteles šiltuoju metu laiku. Veiksmų plano rengimas turi būti įtrauktas į 1.1.2 priemonės strategijos rengimą. | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 3.2. Sukurti atliekų paruošimo perdirbti ir jų perdirbimo galimybes |




| Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas (metai) | Vykdytojai | Priemonės lygmuo | Finansinės projekcijos,  tūkst. eurų | Finansavimo šaltinis | Priemonės tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.1** | **Biologinių atliekų apdorojimo aikštelės, esančios Tauragės regioniniame sąvartyne, modernizavimas ir plėtra** | 2023–2027 | TRATC | Regioninė | 1000 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Siekiant sumažinti stabilato kiekį, kuris naudojamas sąvartyno atliekų sluoksniams perpilti ir uždengti, taip pat norint pagerinti gaminamo komposto kokybę, planuojama modernizuoti biologinių atliekų apdorojimo aikštelę, kurioje bus pastatyta stoginė bei įsigyta technika biologinių atliekų apdorojimui. | | | | | | | |
| **3.2.2** | **Infrastruktūros plėtra maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) (MVA)) atliekų apdorojime** | 2023–2027 | TRATC | Regioninė | 2500 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Siekiant įgyventinti VAPTP numatytus uždavinius iki 2024 m. aprūpinti namų ūkius biologinių atliekų surinkimo priemonėmis urbanizuotose vietovėse, kuriose gyventojų – daugiau nei 2000, būtina plėsti maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) (MVA)) atliekų tvarkymo infrastruktūrą. Regione planuojama maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) (MVA) atliekų apdorojimo įrenginių su pastatais ir įrengimais statyba. | | | | | | | |
| **3.2.3** | **Rūšiavimo linijos modernizavimas** | 2023-2027 | TRATC | Regioninė | 2000 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Planuojamas rūšiavimo linijos modernizavimas: maišelių draskytuvas, stoginė, presavimo įrenginys, konteineriai. Taip pat pastatyti pastatą, kuris apsaugotų nuo kritulių ir vėjo, kad neišnešiotų atliekų. | | | | | | | |
| **3.2.4** | **Stambiagabaričių ir statybinių atliekų perdirbimo ir rūšiavimo bei paruošimo pakartotinai naudoti infrastruktūros plėtra** | 2025-2027 | TRATC | Regioninė | 1000 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Siekiant įgyvendinti perdirbimo ir antrinio panaudojimo numatytus uždavinius VAPTP, statybinių atliekų tvarkymo sistema turi būti organizuota taip, kad mažiausiai 70 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) nepavojingųjų statybinių atliekų, būtų atskirai išrūšiuota pagal medžiagas, paruošta naudoti pakartotinai, perdirbta ir kitaip panaudota. Turi būti užtikrintas patogus šių atliekų surinkimas ir iš gyventojų, plečiant didelių atliekų surinkimo aikštelių skaičių, o siekiant gerensių šių atliekų perdirbimo ir panaudojimo rodiklių, planuojama stambiagabaričių ir statybinių atliekų perdirbimo ir rūšiavimo bei paruošimo pakartotinai infrastruktūros plėtra, kurios metu bus įrengta aikštelė su stogine, įsigytas paruoštų medžiagų, skirtų tolimesniam perdirbimui ar energijai išgauti, presavimo įrenginys, ekskavatorius-manipuliatorius, konteineriai skirti stambiagabaričių atliekų rūšiavimui, putplasčio apdorojimo sistema ir kt. | | | | | | | |
| **3.2.5** | **Žaliųjų atliekų apdorojimo infrastruktūros plėtra** | 2023-2027 | TRATC | Regioninė | 600 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Siekiant įgyvendinti numatytus žaliųjų atliekų surinkimo ir apdorojimo uždavinius VAPTP, planuojama išplėsti easamas ŽAKA, t. y. įsigyti įrangą žaliųjų atliekų apdorojimui: krautuvai, automobilinės svarstyklės, šakų ir medienos smulkinimo įrenginys, komposto pakavimo įrenginys. | | | | | | | |
| **3.2.6** | **Esamų DASA infrastruktūros plėtra siekiant aikštelėse surenkamų atliekų perdirbimo ar paruošimo pakartotinai naudoti** | 2023-2027 | TRATC | Regioninė | 250 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Siekiant didinti perdirbimo ir panaudojimo uždavinių kylančių iš VATPT įgyvendinimo, taip pat geresnės apskaitos ir kontrolės, planuojama išplėsti esamas DASA aikšteles, kuriose planuojam įrengti ašines svarstykles, įsigyti plastiko smulkinimo įrenginius, sunkvežimį aikštelių aptarnavimui ir kt. | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 3.3. Sukurti atsinaujinančios energijos pajėgumus siekiant sumažinti energetinę priklausomybę ir didinti efektyvumą |



| Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas (metai) | Vykdytojai | Priemonės lygmuo | Finansinės projekcijos,  tūkst. eurų | Finansavimo šaltinis | Priemonės tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3.1** | **Atsinaujinančių energetinių resursų poreikio patenkinimas, įrengiant lokalius elektros energijos gamybos įrenginius** | 2023–2027 | TRATC | Regioninė | 80 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | |
| Atsinaujinančių energetinių resursų poreikio patenkinimo, įrengiant lokalius elektros energijos gamybos įrenginius, siekiant padidinti atsinaujinančių išteklių naudojimą ir veiklos sąnaudų mažinimą. | | | | | | | |






2021 M. 2027 M.

42 % 8 %

Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, proc.


**IV. ATLIEKŲ ŠALINIMO GALIMYBĖS UŽTIKRINIMAS**

|  |
| --- |
| 4.1. Šalinti nekeliant pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai atliekas, kurių nepavyksta išvengti, jų dalis ar medžiagas, kurių nepavyksta pakartotinai panaudoti, o vėliau – perdirbti ar kitaip panaudoti nekeliant pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai |



| Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas (metai) | Vykdytojai | Priemonės lygmuo | Finansinės projekcijos,  tūkst. eurų | Finansavimo šaltinis | Priemonės tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.1** | **Filtrato valymo įrenginių rekonstrukcija/modernizavimas** | 2023–2027 | TRATC | Regioninė | 200 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Euro |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | | |
| Tauragės regione Kaupių sąvartyne nevalytas filtrate amonio koncentracija viršija 1000 mg/l , o cloridų – 200-2000 mg/. Atvirkštinis osmoso įrenginys išvalo tik apie 50 % filtrato, o jo eksploatavimo išlaidos yra didelės. Nepaisant atvikštinio osmoso valymo, amoniakinio azoto kiekis kartais viršija leistinas išleidimo ribas. Siekiant užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų laikymosi bus rekonstruoti / modernizuoti filtrato valymo įrenginiai. | | | | | | | | |
| **4.1.2** | **Sąvartynų ir šalinamų atliekų monitoringo vykdymas** | 2023–2027 | TRATC | Regioninė | 150 | Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos | Connections |
| **Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas** | | | | | | | | |
| Siekiant tinkamos, galiojančius teisės aktus atitinkančios, bei aplinką tausojančios regioninio sąvartyno veiklos, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas aplinkos monitoringu vadovaujantis aplinkos monitoringo programa, taip pat turi būti vertinamas uždarytų sąvartynų poveikis palinkai. | | | | | | | | |

6.1.



1. **KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIDARYMAS IR INFRASTRUKTŪROS POREIKIS**
   1. **Komunalinių atliekų susidarymo prognozė**

Komunalinių ir kitų atliekų susidarymo prognozė 2022-2027 metams Plane atlikta remiantis AAA 2015–2021 metų Tauragės regiono ir Lietuvos Respublikos komunalinių ir kitų atliekų susidarymo istoriniais duomenimis, kuriais remiantis atliekamas prognostinis vertinimas komunalinių ir kitų atliekų susidarymas iki 2027 metų.

Susidarančių komunalinių ir kitų atliekų kiekio pokyčius Pagėgių savivaldybėje iki 2027 m. įtakoja:

* gyventojų skaičiaus pokyčiai,
* ekonomikos augimo tendencijos,
* vartojimo įpročių pokyčiai.

Prognozuojant Pagėgių komunalinių atliekų kiekių susidarymą iki 2027 m. vadovaujamasi VAPTP numatytomis komunalinių atliekų susidarymo prognozėmis, kuriose numatyta, jog komunalinių atliekų kiekis 2020 m. siekęs 1,35 mln. t, turėtų mažėti ir 2027 m. būti apie 1,2 mln. t., taip pat numatoma, jog 2022 pabaigoje ir 2023 m. išaugus energetinių resursų ir žaliavų kainoms, tikėtinas gyventojų vartojimo mažėjimas.

Atliekų kiekių susidarymo prognozės atliktos įvertinant įvairių institucijų paskelbtas Lietuvos ekonominių rodiklių ir gyventojų skaičiaus kitimo prognozes, t. y.:

* Gyventojų skaičiaus Tauragės apskrityje prognozėmis (Eurostat[[8]](#footnote-8) );
* Antrinių žaliavų, tame tarpe pakuočių surinkimo sistemos efektyvumo skaičiavimais savivaldybėje;
* AAA pateikiama informacija apie 2020-2021 m. atskirų komunalinių atliekų srautų surinkimo kiekius savivaldybėje;
* VAPTP pateikiamomis komunalinių atliekų susidarymo prognozėmis iki 2027 m.

Komunalinių atliekų susidarymo prognozėje įvertintas kompostavimas individualiose valdose, remiantis Pagėgių savivaldybėje išdalintų individualaus kompostavimo priemonių galimu panaudojimo efektyvumu. Komunalinių atliekų susidarymo prognozėje įvertinamas per vienkartinės pakuotės užstato sistemą surenkamų atliekų kiekis, juridinių asmenų sutvarkytas komunalines atliekas bei jų surinkimo tendencijos 2019–2021 metais Pagėgių savivaldybėje.

Lentelė 23 Antrinių žaliavų, tame tarpe pakuočių surinkimo sistemos efektyvumas Pagėgių savivaldybėje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atliekų rūšis** | **Surinkta 2021 m., t** | **Kiekis, kurį papildomai galima surinkti[[9]](#footnote-9)** | **Sistemos efektyvumas regione, proc.** |
| Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos | 18 | 34 | 34 |
| Plastiko, įskaitant pakuotes, atliekos | 11 | 168 | 10 |
| PET pakuočių atliekos | 0 | 17 | 0 |
| Metalų, įskaitant pakuotes, atliekos | 0 | 15 | 0 |
| Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos | 27 | 96 | 22 |

Šaltinis: Sudaryta konsultanto

Lentelė 24 Pagėgių komunalinių atliekų kiekio susidarymo prognozė 2021–2027 m., t.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atliekų rūšis** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Pagėgių gyventojų skaičiaus prognozė | 7440 | 7236 | 7088 | 6735 | 6589 | 6453 | 6322 |
| Susidaręs KA kiekis tonomis (nevertinant atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir užstato sistemoje surenkamo atliekų kiekių) | 2460 | 2208 | 2163 | 2051 | 2006 | 1965 | 1925 |
| Susidaręs KA kiekis tonomis įvertinus atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų kiekį, užstato sistemoje surenkamą ir juridinių asmenų sutvarkomą komunalinių atliekų kiekį | 2569 | 2828 | 2585 | 2601 | 2786 | 2809 | 2859 |

Šaltinis: Sudaryta konsultanto

Pagėgių savivaldybės 2021–2027 metų komunalinių atliekų kiekio susidarymo prognozė pagal atliekų rūšis pateikiama Lentelė 25.

Lentelė 25 Komunalinių atliekų tvarkymas Pagėgių savivaldybėje 2022–2027 m., t

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atliekų rūšis** | **2022 m.** | **2023 m.** | **2024 m.** | **2025 m.** | **2026 m.** | **2027 m.** |
| Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 43 |
| Žaliosios atliekos | 275 | 297 | 306 | 310 | 325 | 333 |
| Maisto (virtuvės) atliekos | 0 | 0 | 60 | 67 | 75 | 83 |
| Tekstilės atliekos | 44 | 65 | 98 | 120 | 163 | 185 |
| Plastiko, įskaitant pakuotes, atliekos | 40 | 60 | 80 | 100 | 121 | 146 |
| PET pakuočių atliekos | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| Metalų, įskaitant pakuotes, atliekos | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos | 38 | 50 | 62 | 73 | 85 | 99 |
| Inertinės atliekos (keramika, betonas, akmenys ir panašiai) | 17 | 20 | 29 | 38 | 47 | 55 |
| Didžiosios atliekos | 289 | 304 | 320 | 337 | 358 | 380 |
| Elektros ir elektroninės įrangos atliekos | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 |
| Kitos komunalinės atliekos | 122 | 121 | 120 | 120 | 119 | 119 |
| Mišrios komunalinės atliekos | 1636 | 1503 | 1239 | 1111 | 953 | 816 |
| **Iš viso** | **2208** | **2163** | **2051** | **2006** | **1965** | **1925** |

Šaltinis: Sudaryta konsultanto

* 1. **Infrastruktūros plėtra**

Siekiant įgyvendinti Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plane numatytus tikslus ir uždavinius, planuojama sukurti ir vystyti šią atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą:

* **Maisto (virtuvės) atliekų tvarkymo (toliau – MVA) infrastruktūros sukūrimas vystymas**

MVA iš Pagėgių savivaldybės urbanizuotų teritorijų, kuriose gyventojų – daugiau nei 2000, yra renkamos konteineriais. Pagėgių savivaldybė turi tinkamai išplėtotą bioskaidžių (MVA ir ŽA) atliekų surinkimo konteinerių sistemą.

Toliau savivaldybėje siekiant vystyti atliekų kompostavimą, planuojama padėti gyventojams užtikrinti kompostavimą šių atliekų susidarymo vietose, t. y. dalinant kompostavimo dėžes ir ugdant bei šviečiant gyventojus, kaip patiems pasigaminti kompostavimo dėžes ir tinkamai kompostuoti vietoje.

Įvertinus iki 2023 m. sukurtą atskiro MVA srauto surinkimo infrastruktūrą, lentelėje pateikiamas papildomas infrastruktūros poreikis Pagėgių savivaldybėje iki 2027 m.:

Lentelė 26 Maisto (virtuvės) atliekų infrastruktūros plėtros poreikis Pagėgių savivaldybėje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Savivaldybė | MVA surinkimas | Infrastruktūros poreikis 2023 - 2027 m. |
| Pagėgių savivaldybė | MVA kartu su žaliosiomis atliekomis. | 800 atliekų dėžučių |

Šaltinis: Sudaryta konsultanto

Rūšiuojamuoju būdu surinktos MVA bus vežamos į Tauragės tvarkymo įrenginius, kuriuos, siekiant tinkamo šių atliekų tvarkymo, numatoma modernizuoti.

Tauragės regiono mąstu planuojama pritaikyti vieną iš plačiai naudojamų kompostavimo technologijų – kompostavimą, naudojant membraną. Tai pusiau uždaras, pusiau atviras kompostavimas. Kompostuojama kaupuose su oro padavimu, kurie yra aptraukiami specialia membranine plėvele. Biologiškai skaidžios organinės atliekos yra sumaišomos su struktūrinėmis atliekomis ir iš jų kompostavimo zonoje yra formuojami kaupai. Suformuoti kaupai padengiami membrana.

Tam, kad būtų galima pritaikyti kompostavimo technologiją, naudojant membraną, būtina pradėti vykdyti maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) (MVA) atliekų apdorojimo įrenginių su pastatais ir įrengimais statybą. Įgyvendinus šias infrastruktūrines priemones, bus galima pasiekti numatytus Tauragės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano rodiklį – 5000 t/m apdorotas maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) atliekų kiekis.

* **Antrinių žaliavų surinkimo priemonių palaikymas ir plėtra**

Vadovaujantis atliekų tvarkymo hierarchija, prioritetas teikiamas komunalinių atliekų perdirbimui, todėl pagrindinis komunalinių atliekų tvarkymo tikslas – atskirti kuo daugiau atliekų į atskirus srautus, išplečiant ir palaikant antrinių žaliavų pirminį rūšiavimą. Tokios žaliavos yra geresnės kokybės ir tinkamesnės perdirbimui, negu išskirtos iš mišrių komunalinių atliekų srauto rūšiavimo linijos pagalba. Tauragės regione siekiant išplėsti ir palaikyti šią sistemą, didinamas aprūpinimas rūšiavimo konteineriais.

2021–2027 m. laikotarpiu planuojamas preliminarus papildomų pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo rūšiavimo konteinerių poreikis Pagėgių savivaldybėje:

Lentelė 27 Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių poreikis Pagėgių savivaldybėje

|  |  |
| --- | --- |
| Savivaldybė | Naujai išdalinti rūšiavimo konteineriai, vnt. |
| Pagėgių savivaldybė | 90 |

Šaltinis: Sudaryta konsultanto

Už antrinių žaliavų surinkimo priemonių palaikymą ir plėtrą yra atsakingi šių atliekų surinkimo paslaugų teikėjai.

* **Individualaus kompostavimo vietoje infrastruktūros plėtra**

Siekiant įgyvendinti atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir rūšiuojamuoju būdu surinktų komunalinių atliekų kiekio užduotis, numatytas VAPTP, planuojama plėtoti kompostavimo šių atliekų susidarymo vietose priemonę, regioniniu principu perkant ir aprūpinant gyventojus (ypač urbanizuotose vietovėse) kompostavimo dėžėmis. Šios dėžės turėtų būti lengvai surenkamos ir patvarios, jose užtikrinamas oro judėjimas, svarbus optimaliam biologiniam atliekų skaidymuisi. Kompostavimo dėžės namų ūkiams – papildoma priemonė, kuria siekiama maksimaliai sumažinti į buitinių atliekų konteinerius ir sąvartyną iškeliaujančių atliekų kiekius. VAPTP plane numatyta, kad biologines atliekas kompostuojantiems gyventojams gali būti taikomos nuolaidos už komunalinių atliekų tvarkymą, užtikrinus kontrolės ir stebėsenos sistemą.

Skatinant žaliųjų atliekų namudinį kompostavimą iki 2022-12-31, Tauragės regiono savivaldybėse buvo išdalinta apie 2088 kompostavimo dėžių. Plano įgyvendinimo laikotarpiu planuojama individualių kompostavimo dėžių plėtra visose Tauragės regiono savivaldybėse. Iš viso planuojama išdalinti 6000 kompostavimo dėžių. Pagėgių savivaldybėje planuojama išdalinti 540 kompostavimo dėžių. Pateikiamas kompostavimo dėžių poreikis Pagėgių savivaldybėje:

Lentelė 28 Individualių kompostavimo dėžių poreikis Pagėgių savivaldybėje

| Savivaldybė | Kompostavimo dėžės |
| --- | --- |
| Pagėgių savivaldybė | 540 |

Šaltinis: Sudaryta konsultanto

* **Tekstilės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) plėtra**

Siekiant įgyvendinti atliekų rūšiuojamojo surinkimo užduotis, numatytas VAPTP, t. y. iki 2025 m. aprūpinti gyventojus surinkimo priemonėmis buityje susidarančioms tekstilės atliekoms surinkti arba suteikti galimybę atliekų tvarkytojams aprūpinti gyventojus šiomis priemonėmis, Jurbarko rajono savivaldybėje numatoma tekstilės atliekų konteinerių plėtra.

Planuojama konteinerių plėtra numatoma kolektyvinių konteinerių aikštelėse, siekiant sudaryti patogias sąlygas gyventojams netoli namų esančiose kolektyvinėse konteinerių aikštelėse ar kitose vietose išmesti švarius nenaudojamus tekstilės gaminius. Pateikiamas tekstilės atliekų surinkimo konteinerių poreikis Pagėgių savivaldybėje (tekstilės konteinerių poreikis apskaičiuotas įvertinant, kad 1 konteineris - apie 500 gyventojų):

Lentelė 29 Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių poreikis Pagėgių savivaldybėje

|  |  |
| --- | --- |
| Savivaldybė | Naujai įrengti tekstilės surinkimo konteineriai, vnt. |
| Pagėgių savivaldybė | 2 |

Šaltinis: Sudaryta konsultanto

***Kita svarbi planuojama infrastruktūros plėtra bus vykdoma regioniniu mastu, t. y.:***

* Stambiagabaričių ir statybinių atliekų perdirbimo ir rūšiavimo bei paruošimo pakartotinai naudoti infrastruktūros plėtra

Vertės grandinės požiūriu stambiagabaritės ir statybinės atliekos turi didelį perdirbimo potencialą, nes didelė dalis šių atliekų turi teigiamą rinkos vertę. Perdirbtos statybos ir griovimo atliekos naudojamos tame pačiame statybų sektoriuje (pvz. remontuojant kelius, įrengiant drenažo sistemas ar kt.). Vertingiausios medžiagos, tokios kaip metalai, paprastai yra išrūšiuojamos, perdirbamos ir parduodamos kitoms pramonės šakoms kaip antrinė žaliava. Kitos kategorijos atliekos (pvz. mediena, plastikas, popierius) panaudojamos deginimo įrenginiuose energijai gauti. Inertinės ir kt. Svarbu pabrėžti tai, kad ne visos statybos ir griovimo atliekos – tinkamos perdirbimui ir (ar) pakartotiniam naudojimui. Dalis stambiagabaričių ir statybinių atliekų yra pavojingos ir gali neigiamai veikti aplinką ir žmonių sveikatą. Šias atliekų rūšis pagal naudojimo būdus galima suskirstyti atitinkamai į atliekas, kurios gali būti panaudojamos kaip žaliavos kitų medžiagų / produktų gamyboje bei atliekas, kurios naudojamos kaip užpildas.

Siekiant įgyvendinti perdirbimo ir antrinio panaudojimo numatytus uždavinius VAPTP, statybinių atliekų tvarkymo sistema turi būti organizuota taip, kad mažiausiai 70 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) nepavojingųjų statybinių atliekų, būtų atskirai išrūšiuota pagal medžiagas, paruošta naudoti pakartotinai, perdirbta ir kitaip panaudota. Turi būti užtikrintas patogus šių atliekų surinkimas ir iš gyventojų, plečiant didelių atliekų surinkimo aikštelių skaičių, o siekiant geresnių šių atliekų perdirbimo ir panaudojimo rodiklių, planuojama stambiagabaričių ir statybinių atliekų perdirbimo ir rūšiavimo bei paruošimo pakartotinai infrastruktūros plėtra, kurios metu bus įrengta aikštelė su stogine, įsigytas paruoštų medžiagų, skirtų tolimesniam perdirbimui ar energijai išgauti, presavimo įrenginys, ekskavatorius-manipuliatorius, konteineriai skirti stambiagabaričių atliekų rūšiavimui, putplasčio apdorojimo sistema ir kt.

* Rūšiavimo linijos modernizavimas

Planuojamas rūšiavimo linijos modernizavimas: maišelių draskytuvas, stoginė, presavimo įrenginys, konteineriai. Taip pat pastatyti pastatą, kuris apsaugotų nuo kritulių ir vėjo, kad neišnešiotų atliekų.

* Filtrato valymo įrenginių rekonstrukcija/modernizavimas

Tauragės regione Kaupių sąvartyne nevalytas filtrate amonio koncentracija viršija 1000 mg/l , o cloridų – 200-2000 mg/. Metalų koncentracija yra palyginti maža. Problemų gali kelti kai kurie organiniai junginiai, pavyzdžiui, fenolis. Chloridas taip pat kelia susirūpinimą, nes filtratas išleidžiamas į jautrų upelį, o leidimo išleisti teršalus riba yra 300 mg/l.

Atvirkštinis osmoso įrenginys išvalo tik apie 50 % filtrato, o jo eksploatavimo išlaidos yra didelės. Nepaisant atvikštinio osmoso valymo, amoniakinio azoto kiekis kartais viršija leistinas išleidimo ribas. Siekiant užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų laikymosi bus rekonstruoti / modernizuoti filtrato valymo įrenginiai.

Įgyvendinus numatomą infrastruktūros plėtrą Tauragės regione, numatoma komunalinių atliekų tvarkymo prognozė pateikiama 15 paveiksle.

Pav. 15 Komunalinių atliekų naudojimas / šalinimas

1. **PLANO ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮMOKŲ DYDŽIUI UŽ ATLIEKŲ TVARKYMĄ VERTINIMAS**

Reikšmingiausias Pagėgių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane numatytų sprendinių įgyvendinimo poveikis įmokoms už komunalinių atliekų tvarkymą susijęs su investicijomis į regioninės atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimą - maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimu, perdirbimo, rūšiavimo bei paruošimo pakartotinai naudoti pajėgumų sukūrimu.

Pagrindinės investicijos regioninę atliekų tvarkymo infrastruktūrą:

* Infrastruktūros plėtra maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) (MVA) atliekų apdorojimui bei biologinių atliekų apdorojimo aikštelės, esančios Tauragės regioniniame sąvartyne, modernizavimas ir plėtra.

Remiantis preliminariais skaičiavimais, pasirengimo MVA tvarkymui bei biologinių atliekų apdorojimo aikštelės plėtros ir modernizavimo vertė gali siekti 3,5 mln. Eur. Priklausomai nuo įrenginių apkrovimo šių įrenginių naudingas tarnavimo laikas galėtų būti 12 metų.

Vertinama, kad vidutinės atliekų tvarkymo išlaidos tenkančios namų ūkiui per mėnesį įgyvendinus plano investicines priemones neturėtų didėti daugiau 7-10 %.

Lentelė 30 Komunalinių atliekų tvarkymo išlaidos Tauragės regiono savivaldybėse, kuriose įvesta rinkliava

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Regionas** | **Savivaldybė** | **2021 m. vidutinės atliekų tvarkymo išlaidos, tenkančios namų ūkiui per mėnesį, Eur/l namų ūkiui /mėn.** |
| Tauragės regionas | Pagėgių sav. | 3,86 |

Šaltinis: Sudaryta konsultanto

Didžiausią įtaką mokesčiams turės nuo 2023 metų padidėsiantis mokestis už aplinkos teršimą nepavojingų atliekų sąvartyne (nuo 15 eur/t iki 50 eur/t ), kuris kasmet bus indeksuojamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, taikant indeksavimo koeficientą, kuris nustatomas Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotą ir Oficialiosios statistikos portale paskelbtą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą dalijant iš šimto. Siekiant mažinti šio mokesčio didėjimo įtaką vidutinėms atliekų tvarkymo išlaidoms, tenkančioms namų ūkiui, Plano priemonės orientuotos į regioniniame sąvartyne šalinimų atliekų kiekio mažinimą.

Atliekų patenkančių į sąvartyną kiekio mažėjimui daugiausiai įtakos turės MVA, tekstilės, antrinių žaliavų, tame tarpe pakuočių surinkimo sistemos efektyvumas. MVA srauto atskiras surinkimas, gali sumažinti į mišrių komunalinių atliekų kiekį daugiau nei 300 t. atliekų, o tekstilės atliekų atskiras surinkimas, kuris remiantis atliekų sudėties tyrimais, - apie 200 t. atliekų. Efektyvesnis šių atliekų srautų rūšiuojamasis surinkimas sudaro prielaidas sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį.

Antrinių žaliavų, tame tarpe pakuočių, patenkančių su mišriomis komunalinėmis atliekomis (šiuo metu, remiantis atliekų sudėties tyrimais, vidutiniškai regione kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis patenka apie 21 % antrinių žaliavų, tame tarpe pakuočių), kiekio sumažėjimas, turi vieną didžiausių potencialų mažinti mišrių komunalinių atliekų.

Atkreipiamas dėmesys, kad Plane nėra vertinama Valstybinės kainų ir energetikos komisijos sąvartyno vartų mokesčio ir kitų galimų mokesčių reguliavimo įtaka sąvartyno vartų mokesčiui ir įmokoms už atliekų tvarkymą, taip pat galimi minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų pasikeitimai, kurie gali turėti įtakos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos apimtims Tauragės regiono savivaldybėse. Galimą įtaką taip pat gali koreguoti Europos Sąjungos skiriamos paramos dydis ir intensyvumas priemonėse.

1. **PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI**

Už regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano stebėseną ir regionines priemones atsakingas UAB „TRATC“, kuris metiniame pranešime pateikia apibendrintą informaciją apie regioniniame plane numatytų tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą. Už Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano priemonių stebėseną atsakinga Pagėgių savivaldybė.

Lentelė 31 Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano priemonių stebėsena

| NR. | RODIKLIS | RODIKLIO REIKŠMĖ | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 I | 2023 II | 2024 I | 2024 II | 2025 I | 2025 II | 2026 I | 2026 II | 2027 I | 2027 II |
| 260.1. | Susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) paruošta pakartotinai naudoti ir perdirbta (proc.) | 52 |  | 53 |  | 56 |  | 56 |  | 57 |  | 57 |
| 260.3. | Visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) šalinama sąvartyne (proc.) | 33 |  | 29 |  | 22 |  | 19 |  | 13 |  | 8 |
| 261.1. | Atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir rūšiuojamuoju būdu surinktų komunalinių atliekų kiekis, proc. | 50 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |
| 261.2-1 | Aprūpinant namų ūkius biologinių atliekų surinkimo priemonėmis urbanizuotose vietovėse,iš viso regione išdalintos / įrengtos bendro ir individualaus naudojimo biologinių atliekų surinkimo priemonės | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261.2-2 | Užtikrinant kompostavimą biologinių atliekų susidarymo vietose, skatinant kompostavimo bendruomenių daržuose sistemą, regione išdalintos individualaus kompostavimo dėžės, vnt. | 204 |  |  |  | 744 |  |  |  |  |  |  |
| 261.5. | Aprūpinant gyventojus surinkimo priemonėmis buityje susidarančioms tekstilės atliekoms surinkti, turimas savivaldybėje tekstilės atliekų konteinerių skaičius vnt. | 15 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 261.6 | Užtikrinti galimybę atiduoti atskirai surinktas buityje susidarančias pavojingąsias atliekas | Nuolatos DASA aikštelėse | | | | | | | | | | |

Lentelė 32 Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano priemonių stebėsena

| NR. | RODIKLIS | RODIKLIO REIKŠMĖ | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|  |  | I pusm. | II pusm. | I pusm. | II pusm. | I pusm. | II pusm. | I pusm. | II pusm. | I pusm. | II pusm. | I pusm. | II pusm. | I pusm. | II pusm. |
| **1.** | **ATLIEKŲ PREVENCIJOS SKATINIMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.-1 | **Komunalinių atliekų, tenkančių vienam gyventojui, kiekis (kg/m.), palyginti su ES vidurkiu** |  |  |  |  |  | <100% |  | <100% |  | <100% |  | <100% |  | <100% |
| ***1.1.*** | ***Siekti mažinti atliekų susidarymą skatinant vartotojus rinktis daugkartinius gaminius, naudoti produktus pakartotinai, remonto ir (ar) taisymo paslaugas*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1** | **Maisto švaistymo prevencijos ir maisto atliekų prevencijos skatinimas** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.1** | **Taupaus maisto vartojimo iniciatyvos mokyklų valgyklose, skatinant „švediško stalo“ principu grįstą maitinimą, finansavimas Pagėgių savivaldybėje** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1-1 | Visose bendrojo lavinimo mokyklose įdiegtas maitinimas švediško stalo principu, proc. |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 100 |
| **1.1.2** | **Viešinimo kampanijų organizavimas ir vykdymas, skatinant rinktis daugkartinius gaminius ir pakartotinai naudoti daiktus** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.2.1** | **Viešinimo kampanijų organizavimas ir vykdymas, skatinant rinktis daugkartinius gaminius ir pakartotinai naudoti daiktus Pagėgių savivaldybėje** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1-1 | Įgyvendintų viešinimo kampanijų atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis dalis, proc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| ***1.2.*** | ***Užtikrinti šiukšlinimo prevenciją, tvarkyti šiukšles*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1** | **Šiukšlių surinkimo ir surtvarkymo (tame tarpe akcijų) organizavimas** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1.1** | **Šiukšlių surinkimo ir surtvarkymo (tame tarpe akcijų) organizavimas Pagėgių savivaldybėje** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1-1 | Suorganizuotos šiukšlių rinkimo akcijos, vnt. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **1.2.2** | **Antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo priemonių tinklo viešose vietose (parkuose, skveruose, lankytinose vietose, pagrindinėse gatvėse) plėtra** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.2.1** | **Antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo priemonių tinklo viešose vietose (parkuose, skveruose, lankytinose vietose, pagrindinėse gatvėse) plėtimas, užtikrinant jų surinkimą ir sutvarkymą Pagėgių savivaldybėje** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1-1 | Prioritetinės viešosios vietos, kuriose įrengtos antrinių žaliavų surinkimo priemonės, proc. nuo numatytų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **1.2.3** | **Viešųjų geriamojo vandens stotelių tinklo plėtojimas savivaldybių traukos centruose, viešose sporto aikštelėse, aikštynuose ir parkuose** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.3.1** | **Viešųjų geriamojo vandens stotelių tinklo plėtojimas savivaldybių traukos centruose, viešose sporto aikštelėse, aikštynuose ir parkuose, siekiant mažinti plastiko pakuočių atliekas Pagėgių savivaldybėje** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1 -1 | Prioritetinės viešosios vietos, kuriose įrengtos geriamojo vandens stotelės, proc. nuo numatytų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **1.2.4.** | **Padangų atliekų, kurių turėtojų nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, sutvarkymas** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.4.1** | **Padangų atliekų, kurių turėtojų nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4.1 -1 | Suorganizuotas padangų atliekų, kurių turėtojų nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, surinkimas ir sutvarkymas, vnt./m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **2.** | **ATLIEKŲ ATSKIRIMAS SUSIDARYMO ŠALTINYJE, SIEKIANT PARUOŠTI PAKARTOTINAI NAUDOTI ARBA PERDIRBTI** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.-1 | Atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir rūšiuojamuoju būdu surinktų komunalinių atliekų kiekis, proc. |  |  |  |  |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |
| ***2.1.*** | ***Didinti gyventojų aplinkosauginį sąmoningumą ir atsakomybę atliekų rūšiavimo srityje*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1** | **Viešinimo kampanijų vykdymas, skatinant atliekų rūšiuojamąjį surinkimą** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1.1** | **Viešinimo kampanijų vykdymas, skatinant atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, Pagėgių savivaldybėje** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1-1 | Įgyvendintos suplanuotos iniciatyvos, proc. |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| ***2.2.*** | ***Didinti atliekų rūšiavimo priemonių ir infrastruktūros prieinamumą*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1** | **Antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo priemonių (konteinerių prieinamumo) plėtra[[10]](#footnote-10)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1.1** | **Antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo priemonių (konteinerių prieinamumo) plėtra Pagėgių savivaldybėje** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1-1 | Naujai išdalinti rūšiavimo konteineriai, vnt. |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.2** | **Didelių atliekų surinkimo aikštelių tinklo plėtra regiono savivaldybėse** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.3** | **Individualaus ar kolektyvinio kompostavimo vietoje infrastruktūros plėtra, buityje susidarančioms biologiškai skaidžioms atliekoms kompostuoti** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.3.1** | **Kompostavimo vietoje infrastruktūros plėtra, buityje susidarančioms biologiškai skaidžioms atliekoms kompostuoti Pagėgių savivaldybėje** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.1-1 | Kompostinės dėžės, vnt. |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.4** | **Žaliųjų atliekų surinkimo aikštelių plėtra** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.5** | **Buityje susidarančios tekstilės atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.5.1** | **Tekstilės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) plėtra Pagėgių savivaldybėje** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.1-1 | Naujai įrengti tekstilės surinkimo konteineriai, vnt. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.6** | **Bioskaidžių (tame tarpe maisto (virtuvės)) atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.6.1** | **Individualių MVA surinkimo priemonių (atliekų dėžučių) daugiabučių namų gyventojams plėtra Pagėgių savivaldybėje** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.1-1 | Atliekų dėžutės, vnt. |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.7** | **Savivaldybių Atliekų tvarkymo taisyklių atnaujinimas ir kitų savivaldybės dokumentų susijusių su įmokomis už atliekų tvarkymą savivaldybėje atnaujinimas** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.7.1** | **Atliekų tvarkymo taisyklių atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus teisės aktų reikalavimus, ir užtikrintas jų įgyvendinimas Pagėgių savivaldybėje** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.1-1 | Atliekų tvarkymo taisyklių atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus teisės aktų reikalavimus |  |  |  |  | Pagal poreikį | | | | | | | | | |
| **2.2.7.2** | **Dokumentų, susijusių su įmokomis už atliekų tvarkymą Pagėgių savivaldybėje atnaujinimas, diferencijuoto apmokestinimo galimybių ir jų kontrolės priemonių įvertinimas** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.2-1 | Atnaujinti dokumentai |  |  |  |  | Pagal poreikį | | | | | | | | | |
| **2.2.8** | **Sutarčių sudarymas su Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojų ir importuotojų organizacijomis dėl tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo, bei sutarčių sudarymas su drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių gamintojų ir importuotojų organizacijomis dėl drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo Pagėgių savivaldybėje** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8-1 | Pasirašytų sutarčių skaičius, vnt. |  |  |  |  |  |  | Pagal poreikį | | | | | | | |
| **2.2.9** | **Sutarčių sudarymas su Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojų ir importuotojų organizacijomis dėl tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, vežimo ir apdorojimo finansavimo Pagėgių savivaldybėje** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.9-1 | Pasirašytų sutarčių skaičius, vnt. |  |  |  |  |  |  | Pagal poreikį | | | | | | | |
| **2.2.10** | **Užtikrinti saugų asbesto atliekų surinkimo ir sutvarkymo organizavimą Pagėgių savivaldybėje** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.10-1 | Asbesto surinkimas |  |  |  |  | Pagal poreikį | | | | | | | | | |
| **3.** | **DAIKTŲ PANAUDOJIMAS, ATLIEKŲ PARUOŠIMAS NAUDOTI TOS PAČIOS ARBA KITOS PASKIRTIES PRODUKTAMS AR MEDŽIAGOMS GAMINTI** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.-1 | Susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) paruošta pakartotinai naudoti ir perdirbta (proc.). |  |  |  | 52 |  | 53 |  | 56 |  | 56 |  | 57 |  | 57 |
| ***3.1.*** | ***Tikrinant, valant ar taisant atliekomis tapusius produktus ar jų sudedamąsias dalis paruošti taip, kad jie būtų vėl tinkami naudoti be pradinio apdirbimo*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.1** | **Dalijimosi daiktais stotelių tinklo plėtra naujai įrengiamose savivaldybių didelių atliekų surinkimo aikštelėse ir jų eksploatacija** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.2** | **Dirbtuvių organizavimas** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3.2.*** | ***Sukurti atliekų paruošimo perdirbti ir jų perdirbimo galimybes*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.1** | **Biologinių atliekų apdorojimo aikštelės, esančios Tauragės regioniniame sąvartyne, modernizavimas ir plėtra** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.2** | **Infrastruktūros plėtra maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) (MVA) atliekų apdorojime** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.3** | **Rūšiavimo linijos modernizavimas** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.4** | **Stambiagabaričių ir statybinių atliekų perdirbimo ir rūšiavimo bei paruošimo pakartotinai naudoti infrastruktūros plėtra** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.5** | **Žaliųjų atliekų apdorojimo infrastruktūros plėtra** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.6** | **Esamų DASA infrastruktūros plėtra siekiant aikštelėse surenkamų atliekų perdirbimo ar paruošimo pakartotinai naudoti** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3.3.*** | ***Sukurti atsinaujinančios energijos pajėgumus siekiant sumažinti energetinę priklausomybę ir didinti efektyvumą*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.3.1** | **Atsinaujinančių energetinių resursų poreikio patenkinimas, įrengiant lokalius elektros energijos gamybos įrenginius** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **ATLIEKŲ ŠALINIMO GALIMYBĖS UŽTIKRINIMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.-1 | Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, proc. |  |  |  | 33 |  | 29 |  | 22 |  | 19 |  | 13 |  | 8 |
| ***4.1.*** | ***Šalinti nekeliant pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai atliekas, kurių nepavyksta išvengti, jų dalis ar medžiagas, kurių nepavyksta pakartotinai panaudoti, o vėliau – perdirbti ar kitaip panaudoti nekeliant pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.1** | **Filtrato valymo įrenginių rekonstrukcija/modernizavimas** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.2** | **Sąvartynų ir šalinamų atliekų monitoringo vykdymas** | | | | | | | | | | | | | | |

1. <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=24c7a9a2-04af-48a6-9929-3c36520b1978#/> [↑](#footnote-ref-1)
2. Vertinant bendrą surenkamų antrinių žaliavų kiekį Pagėgių savivaldybėje [↑](#footnote-ref-2)
3. Vertinama regioniniu mastu [↑](#footnote-ref-3)
4. Vertinama regioniniu mastu [↑](#footnote-ref-4)
5. Užduotims keliamas įgyvendinimo terminas ir/ar kiekybiškai išreikštas rezultato rodiklis. [↑](#footnote-ref-5)
6. Tauragės regiono didelių atliekų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelių plėtra ir jų eksploatacija vykdoma savivaldybių pagrindu, t. y. savivaldybės teritorijoje esančioje DASA priimami tik tos savivaldybės fizinių asmenų pristatyti daiktai. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tauragės regiono didelių atliekų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelių plėtra ir jų eksploatacija vykdoma savivaldybių pagrindu, t. y. savivaldybės teritorijoje esančioje ŽAKA priimamos tik tos savivaldybės fizinių ar juridinių asmenų pristatytos žaliosios atliekos. [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/proj_19rp3/default/table?lang=en> [↑](#footnote-ref-8)
9. Atsižvelgiant į 2021 m metų Tauragės regiono savivaldybių mišrių komunalinių atliekų sudėties tyrimus [↑](#footnote-ref-9)
10. Kiekvienais metais peržiūrimas antrinių žaliavių surinkimo konteinerių poreikis. [↑](#footnote-ref-10)