Projektas

Pagėgių savivaldybės taryba sprendimas dėl pagėgių savivaldybės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos 2013−2015 metams patvirtinimo

2013 m. kovo 13 d. Nr. Pagėgiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2012, Nr. 136-6958) 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Pagėgių savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programą 2013−2015 metams (pridedama).

2.  Apie sprendimo priėmimą oficialiai paskelbti laikraštyje ,,Šilokarčema“, o visą teisės aktą − Pagėgių savivaldybės internetinėje svetainėje www.pagegiai.lt .

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

SUDERINTA:

Administracijos direktorius			Vaidas Bendaravičius

Bendrojo ir juridinio skyriaus vedėja 			Adelija Truškauskienė

Ūkio skyriaus vedėjas				Vladas Baubkus

Kalbos ir archyvo tvarkytoja 			Laimutė Mickevičienė

Ruošė Petras Kuzmarskis,

Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2013 m. kovo 26 d.

sprendimu Nr. T-

Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros 2013−2015 metų programa

# bendrosios nuostatos

1. Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros 2013−2015 metų programa (toliau Programa) yra skirta Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimui, remontui bei priežiūrai vykdyti, privažiavimų ir kiemų prie objektų infrastruktūrai sukurti ir gerinti, saugaus eismo užtikrinimo priemonių gerinimui.

2. Ši programa parengta vadovaujantis Pagėgių savivaldybės 2011−2021 m. strateginio plėtros plano (toliau Strateginis planas) I prioriteto ,,Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono vystymas per verslo plėtrą, investicijų skatinimą, infrastruktūros gerinimą  ir turizmą“ nuostatomis, uždaviniais  bei priemonėmis, vadovaujantis Nacionalinio (valstybės) lygio strateginiais, teisiniais dokumentais, Regiono (apskrities) lygio strateginiais dokumentais, Savivaldybės lygio strateginiais dokumentais.

# II. Esama padėtis

- Vietinės reikšmės automobilių kelių tinklas Pagėgių savivaldybėje nėra tankus. 2013 m.    sausio 1 d. savivaldybėje buvo 476,3 km vietinės reikšmės automobilių kelių ir gatvių.

- 85,7 procentai (408,1 km) Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių turi dangą, iš jų:

  - su patobulinta danga − 23,8 km;

  - su žvyro danga – 384,6 km.

- Grunto kelių − 67,9 km.

- Esamos automobilių stovėjimo aikštelės ir privažiavimai prie visuomeninių pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų yra prastos būklės.

- Šiuo metu yra parengta savivaldybės gyvenviečių gatvių investiciniai projektai ir   rekonstrukcijos techninė dokumentacija bei gauti statybos leidimai.

- Informacija apie vietinių kelių būklę pagal turimus inventorizacijos duomenis yra pasenusi, kurią būtina atnaujinti, sukuriant duomenų bazę elektroninėje formoje.

III. prioritetas, tikslas ir uždaviniai

9. Programos tikslas ir uždaviniai atitinka Strateginio plano I prioritetą ,,Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono vystymas per verslo plėtrą, investicijų skatinimą, infrastruktūros gerinimą  ir turizmą“:

„1.2. Tikslas. Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės infrastruktūrą.

1.2.1. Uždavinys. Gerinti susisiekimo sistemą.

1.2.3. Uždavinys. Vykdyti teritorinį planavimą ir kurti geografinę informacinę sistemą“.

IV. Programos finansavimas

- Ši programa finansuojama:

a) Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, kurios skiriamos vadovaujantis Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 (Žin., 2005, Nr. 53-1799);

b) Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, kitomis užsienio valstybių paramos lėšomis;

c) Nacionalinio biudžeto bendrojo finansavimo lėšomis;

d) Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis.

11. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos, skirstomos vadovaujantis Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu tvarkos aprašu.

12. Europos Sąjungos struktūrinių fondų, nacionalinio biudžeto bendrojo finansavimo ir kitos užsienio valstybių paramos lėšos naudojamos pagal paramos teikimo sutartyje numatytas sąlygas.

13. Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos vadovaujantis Pagėgių savivaldybės      tarybos sprendimais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

14. Sudarant einamų metų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto) ir priežiūros	objektų sąrašus, planuojant Europos Sąjungos paramos ir valstybės bei savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamus objektus, vadovaujamasi šios programos 1 priede numatytomis priemonėmis bei kitais teisės aktais.

## IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

15. Įgyvendinant programą pagrindiniais prioritetais laikyti:

15.1. greito eismo ir pagrindinių gatvių taisymą;

15.2. saugaus eismo sąlygų užtikrinimo priemonių įgyvendinimą;

15.3. kelio ženklų pastatymą, dangos nužymėjimą horizontaliomis ženklinimo linijomis;

15.4. asfalto dangos atnaujinimą ir naujos įrengimą  žvyrkeliuose, einančiuose per gyvenvietes;

15.5. pagal finansines galimybes tęsti vietinės reikšmės kelių inventorizaciją, rengti ir kaupti duomenų bazę bei vykdyti teisinę registraciją.

16. Pagrindinis programos orientyras – racionaliai ir efektyviai panaudoti lėšas.

17. Kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto) ir priežiūros projektinę dokumentaciją rengti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas.

18. Vietinių kelių (gatvių) tiesimui ir remontui parinkti įmones, kurios turi patirtį turinčius specialistus ir reikiamą įrangą šiems darbams atlikti, bei įdiegtą kokybės kontrolės sistemą.

19. Dėl kelių (gatvių) asfaltbetonio dangos įrengimo ir taisymo darbų technologijų ir dangos konstrukcijų pasirinkimo konsultuotis tik su atestuotais kelių specialistais.

20. Vietinių kelių (gatvių) tiesimo, remonto ir priežiūros darbus atlikti tik už lėšas, skirtas tiems metams.

________________________________

Pagėgių savivaldybės tarybos

2013 m. kovo 26 d.

sprendimo Nr. T-

priedas

Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių 2013−2015 mETŲ priežiūros ir plėtros programa

| Priemonės pavadinimas ir numeris Pagėgių savivaldybės 2011-2020 metų strateginiame plėtros plane | Objekto pavadinimas | Pasiekimo indikatorius | Atsakinga institucija, skyrius | Lėšų poreikis 2013-2015 m., tūkst. Lt | Finansavimo šaltiniai, tūkstančiai litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos, tūkst.Lt | Nacionalinio biudžeto bendrojo finansavimo lėšos, tūkst. Lt | ES struktūrinių fondų parama, kita užsienio valstybių parama, tūkst. Lt | Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos, tūkst. Lt |
| 1.2.1.2. Rengti Pagėgių savivaldybės gyvenviečių vietinės reikšmės gatvių technines dokumentacijas | Parengti Pagėgių savivaldybės gyvenviečių vietinės reikšmės kelių ir gatvių technines dokumentacijas | Parengta penkių seniūnijų techninė dokumentacija | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 500 | 38 | 38 | 300 | 124 |
| 1.2.1.3. Asfaltuoti Pagėgių miesto ir savivaldybės gyvenviečių gatves ir tvarkyti infrastruktūrą |  | Išasfaltuota 9,793 km gatvių | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 14 097 | 766 | 740 | 8 871 | 3 720 |
|  | 1. Pagėgių seniūnija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pušyno gatvė Pagėgių mieste | 0,427 km gatvės rekonstrukcija, įrengiant stovėjimo aikštelę prie stadiono | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 1 300 | 97 | 98 | 1 105 |  |
|  | Dzūkų ir Rambyno gatvės Pagėgių mieste | 1,148 km gatvių rekonstrukcija | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 3 700 | 136 | 136 | 1 928 | 1 500 |
|  | Pakalnės gatvė Kentrių kaime | 0,626 km asfalto dangos atnaujinimas | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 225 |  |  |  | 225 |
|  | Eglių gatvė Kentrių kaime | 0,225 km asfalto dangos atnaujinimas | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | . 80 |  |  |  | 80 |
|  | Sodų gatvė Piktupėnų kaime | 0,200 km asfalto dangos įrengimas | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 230 |  |  |  | 230 |
|  | Aušros gatvė Panemunės mieste | 0,235 km atkarpos asfalto dangos įrengimas | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 130 | 26 |  | 104 |  |
|  | 2. Vilkyškių seniūnija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pieninės gatvė (3VI8) Vilkyškių miestelyje | 0,357 km gatvės rekonstrukcija | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 416 | 31 | 31 | 354 |  |
|  | Žvejų (3VI4) ir Rambyno gatvės (3VI6) Vilkyškių miestelyje | 1,201 km gatvių rekonstrukcija | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 2 709 | 121 | 120 | 1 368 | 1 100 |
|  | 3. Stoniškių seniūnija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Topolių gatvė Mažaičių kaime, Stoniškių seniūnijoje | 1,135 km gatvės rekonstrukcija | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 1 097 | 45 | 45 | 507 | 500 |
|  | Kamanos, Paupio ir Vilties gatvės Rukų kaime, Stoniškių seniūnijoje | 2,449 km gatvių rekonstrukcija | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 1 116 | 84 | 84 | 948 |  |
|  | Mokyklos gatvė Šilgalių kaime, Stoniškių seniūnijoje | 0,541 km gatvės rekonstrukcija | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 905 | 68 | 68 | 769 |  |
|  | Lumpėnų seniūnija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lumpės gatvė Lumpėnų kaime, Lumpėnų seniūnijoje | 1,00 km gatvės rekonstrukcija | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 834 | 63 | 63 | 708 |  |
|  | Javų gatvė Lumpėnų kaime, Lumpėnų seniūnijoje | 0,200 km gatvės rekonstrukcija | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 1 000 | 75 | 75 | 700 |  |
|  | Natkiškių seniūnija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alyvų gatvė Natkiškių kaime, Natkiškių seniūnijoje | 0,245 km gatvės rekonstrukcija | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 505 | 20 | 20 | 380 | 85 |
| 1.2.1.4. Išasfaltuoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius pagal žvyrkelių asfaltavimo programą |  | Išasfaltuota 6,94 km žvyrkelių | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 2 743 | 80 |  | 320 | 2 343 |
|  | 1. Pagėgių seniūnija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1V8 kelio atkarpa nuo senųjų kapinių iki naujų kapinių | 0,4 km atkarpos asfalto dangos įrengimas | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 150 |  |  |  | 150 |
|  | Malūno gatvė Pagėgių mieste | 0,67 km atkarpa | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 400 | 80 |  | 320 |  |
|  | Dvaro gatvė Būbliškės kaime | 0,73 km atkarpos asfalto dangos atnaujinimas | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 100 |  |  |  | 100 |
|  | 2. Vilkyškių seniūnija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skalvių gatvė (3VI5) Vilkyškių miestelyje | 0,471 km atkarpos asfalto dangos atnaujinimas | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 447 |  |  |  | 447 |
|  | Mažvydo gatvė (3VI7) Vilkyškių miestelyje | 0,322 km atkarpos asfalto dangos atnaujinimas | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 305 |  |  |  | 305 |
|  | Pašto gatvė (3Z1) Žukų kaime, Vilkyškių seniūnijoje | 0,200 km asfalto dangos įrengimas | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 135 |  |  |  | 135 |
|  | 3. Stoniškių seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geležinkelio gatvė (5S3) Šilgalių kaime, Stoniškių seniūnijoje | 1,223 km atkarpos asfalto dangos atnaujinimas | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 330 |  |  |  | 330 |
|  | Dvaro gatvė (5S7) Šilgalių kaime, Stoniškių seniūnijoje | 0,360 km atkarpos asfalto dangos atnaujinimas | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 100 |  |  |  | 100 |
|  | Beržų (5S2), Liepų (5S5), Sodų gatvės (5S6) Šilgalių kaime, Stoniškių seniūnijoje | 0,857 km asfalto dangos atnaujinimas | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 231 |  |  |  | 231 |
|  | 4. Lumpėnų seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelias, kurio numeris 4V33, Lauko (4LU2), Skalvos (4LU6) gatvės Lumpėnų kaime, Lumpėnų seniūnijoje | 0,910 km kelio ir gatvių asfalto dangos atnaujinimas | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 245 |  |  |  | 245 |
|  | 5. Natkiškių seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vilties ir Alyvų gatvės Natkiškių kaime | 0,800 km asfalto dangos atnaujinimas | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 300 |  |  |  | 300 |
| 1.2.1.5. Atnaujinti vietinės reikšmės kelius su žvyro danga |  | Atnaujinta 25,6 km kelių su žvyro danga | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 1 594 |  |  |  | 1 594 |
|  | 1. Pagėgių seniūnija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atnaujinti vietinės reikšmės kelius su žvyro danga | Atnaujinta 10 km kelių su žvyro danga | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 400 |  |  |  | 400 |
|  | 2. Vilkyškių seniūnija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atnaujinti vietinės reikšmės kelius su žvyro danga | Atnaujinta 5 km kelių su žvyro danga | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 400 |  |  |  | 400 |
|  | 3. Stoniškių seniūnija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atnaujinti vietinės reikšmės kelius su žvyro danga | Atnaujinta 5 km kelių su žvyro danga | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 400 |  |  |  | 400 |
|  | 4. Lumpėnų seniūnija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atnaujinti vietinės reikšmės kelius su žvyro danga | Atnaujinta 3,4 km kelių su žvyro danga | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 238 |  |  |  | 238 |
|  | 5. Natkiškių seniūnija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atnaujinti vietinės reikšmės kelius su žvyro danga | Atnaujinta 2,2 km kelių su žvyro danga | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 155 |  |  |  | 156 |
| 1.2.1.6. Įrengti automobilių stovėjimo aikšteles ir privažiavimus |  | Įrengtos bei sutvarkytos stovėjimo aikštelės ir privažiavimai prie kultūros ir kitų visuomeninių pastatų, daugiabučių namų Pagėgių mieste ir savivaldybės gyvenvietėse | Pagėgių savivaldybės administracija | 1 892 | 70 | 70 | 792 | 960 |
|  | 1.Pagėgių seniūnija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įrengti automobilių stovėjimo aikšteles ir privažiavimus | Įrengtos bei sutvarkytos 3 stovėjimo aikštelės ir privažiavimai prie kultūros ir kitų visuomeninių pastatų, daugiabučių namų Pagėgių mieste |  | 200 |  |  |  | 200 |
|  | Turgaus gatvės sujungimas su Aukštaičių gatve bei stovėjimo aikštelė prie projektuojamo turgaus | 0,3 km Turgaus gatvės sujungimo su Aukštaičių gatve rekonstravimas, bei stovėjimo aikštelės prie projektuojamo turgaus įrengimas − 900 kvadratiniai metrai |  | 500 |  |  |  | 500 |
|  | 2. Vilkyškių seniūnija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Privažiavimas G-1 prie seniūnijos pastato ir stovėjimo aikštelė Vilkyškių miestelyje | Privažiavimo G-1 prie seniūnijos pastato ir stovėjimo aikštelės rekonstrukcija | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 676 | 51 | 51 | 574 |  |
|  | Privažiavimai A1, A2 ir pėsčiųjų takas T-2 Vilkyškių miestelyje | Privažiavimų A1, A2 ir pėsčiųjų tako rekonstrukcija | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 256 | 19 | 19 | 218 |  |
|  | 3. Stoniškių seniūnija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sutvarkyti ir įrengti automobilių stovėjimo aikšteles ir privažiavimus | Sutvarkytos ir įrengtos 2 automobilių stovėjimo aikšteles | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 100 |  |  |  | 100 |
|  | 4. Lumpėnų seniūnija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automobilių stovėjimo aikštelė prie seniūnijos pastato Lumpėnų kaime | Automobilių stovėjimo aikštelės prie seniūnijos pastato rekonstrukcija − 600 kvadratinių metrų | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 60 |  |  |  | 60 |
|  | 5. Natkiškių seniūnija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sutvarkyti ir įrengti automobilių stovėjimo aikšteles ir privažiavimus | Sutvarkytos ir įrengtos 2 automobilių stovėjimo aikšteles | Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius | 100 |  |  |  | 100 |
|  | Iš viso: |  |  | 20 826 | 954 | 848 | 10 283 | 8 791 |

# Text boxes

Projektas