**Projektas**

**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. 7-149 „DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2020 m. rugsėjo d. Nr.

Ukmergė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės 2020 m. melioracijos darbų programą, patvirtintą Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 7-149 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras

Projektą parengė:

Žemės ūkio ir kaimo plėtros

skyriaus vyriausioji specialistė Roma Milvydienė

Sprendimo projektas suderintas ir pasirašytas Ukmergės rajono savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“.

**Projektas**

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr.7-149

(Ukmergės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugsėjo d. sprendimo Nr. redakcija)

**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų ir objekto pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų vertė euraisEur | Pastabos  |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  | I. Melioracijos statinių priežiūros darbai |  |  |  |  |
| 1. | Polderinių sistemų priežiūros ir eksploatavimo darbai (Lėno ežero polderinė sistema ir Armonos polderinė sistema). | ha | 247,40 | 19000,00 | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos polderiams eksploatuoti. |
| 2. | Tvenkinių ir patvenktų ežerų hidrotechnikos statinių priežiūros ir remonto darbai. | vnt. | 11 | 4779,50 | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 1d. įsakymas Nr. 3D-886 „Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas). |
| 3. | Melioracijos statinių priežiūros darbai:Antakalnio kadastrinės vietovės griovių priežiūra (2,290 km);Atkočių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (4,563 km);Deltuvos kadastrinės vietovės griovių priežiūra (3,399 km);Pabaisko kadastrinės vietovės griovių priežiūra (0,404 km);Ukmergės miesto kadastrinės vietovės griovių priežiūra (3,153 km);Rečionių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (1,282);Užugirio kadastrinės vietovės griovių priežiūra (6,324 km);Viškonių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (2,834 km). | km | 24,249 | 22400,00 | Įsakymas;Melioracijos statinių techninės būklės įvertinimo aktai 2020 m.  |
| 4. | Melioracijos statinių priežiūros darbai (magistralinių griovių šienavimas, suremontuotų iš ES solidarumo fondo lėšų):Atkočių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (5,97 km); Butkūnų kadastrinės vietovės griovių priežiūra (6,367 km); Rečionių ir Laičių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (5,31 km); Siesikų ir Petronių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (14,47 km);Taujėnų kadastrinės vietovės griovių priežiūra (3,97 km); Tolučių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (1,775 km); Tulpiakiemio kadastrinės vietovės griovių priežiūra (3,272 km ); Viškonių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (1,742 km). | km | 42,88 | 18866,76 | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 3D-730 „Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių patvirtinimo“. |
|  | II. Melioracijos statinių remonto darbai |  |  |  |  |
| 5. | Drenažo rinktuvų remontas gyvenvietėse. | vnt. | 1 | 10297,08 | Įsakymas;Gyventojų prašymai (neviršijant 10 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų). |
| 6. | Avariniai melioracijos įrenginių remonto darbai. | vnt. | 12 | 51800,00 | Įsakymas (neviršijant 20 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų). Avarinių gedimų nustatymai turi būti suderinti su Valstybės įmone Valstybės žemės fondu. |
| 7. | Magistralinių griovių remonto darbai:Ukmergės rajono Atkočių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (grioviai N A-20-6-1, N A-20-6-1-1, N A-20-1, up. Sliekinė – 3,670 km );Ukmergės rajono Veprių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (grioviai R-2, R-3, up. Riešė, up. Geležė – 3,852 km);Ukmergės rajono Deltuvos kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys N A-2– 0,438 km);Ukmergės rajono Petronių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (grioviai N D-3 – 0,455 km);Ukmergės rajono Tulpiakiemio kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (grioviai N O-1 – 3,212 km);Ukmergės rajono Tolučių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (grioviai N B-8-4, N B-8-4-3, N up. Nabutiškė, N B-6-1 – 4,0 km );Ukmergės rajono Vidiškių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (grioviai up. Ringė, N R-2, N R-2-2, N R-2-1, N R-2, N R-2-2, N R-2-2-1 – 6,487 km);Ukmergės rajono Ukmergės miesto ir Rečionių kadastrinėse vietovėse esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys N Gr. Nr. 2 – 2,122 km);Ukmergės rajono Atkočių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys S-1 – 0,407 km ). | km | 24,643 | 237835,46 | Įsakymas;Melioracijos statinių techninės būklės įvertinimo aktai 2019-2020 m. |
| 8. | Melioracijos ir hidrotechnikos statinių remonto darbai (tiltai, pralaidos, latakai, žiotys ir kt.). | vnt. | 5 | 26600,00 | Įsakymas;Ūkininkų ir seniūnijų prašymai. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III. Kitos išlaidos |  |  |  |  |
| 9. | Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų rinkinių tvarkymas. | ha | 75000,00 | 3600,00 | Įsakymas. |
| 10. | Melioracijos statinių remonto darbų projektavimo paslaugos. | vnt. | 6 | 6921,20 | Įsakymas. |
| 11. | Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros paslauga. | vnt. | 12 | 4800,00 | Įsakymas. |
| 12. | Melioracijos darbų techninė priežiūra ir melioracijos projektų ekspertizė. | vnt. | 3 | 2100,00 | Įsakymas. |
|  | Iš viso: |  |  | 409000,00 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Forma patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d.

įsakymu Nr. 13-1536

**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO**

**„DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. 7-149 „DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 m. rugsėjo d.

Ukmergė

**1. Sprendimo projekto rengimo pagrindas:** projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba.

# 2. Sprendimo projekto tikslas ir esmė: pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų programą ir išdėstyti ją nauja redakcija. Programa keičiama, nes atlikus planuotų rangos darbų pirkimus, keitėsi lėšų poreikis. Sutaupytos lėšos perkeliamos kitų darbų ir paslaugų pirkimui.

**3. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu projektu siūlomos naujos nuostatos (esant galimybei – lyginamasis variantas):** lyginamasis variantas pridedamas.

**4. Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos ir galimi finansavimo šaltiniai:** valstybės biudžeto lėšos skiriamos iš specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) melioracijos funkcijoms atlikti.

**5. Priėmus sprendimą laukiami rezultatai, galimos pasekmės:** priėmus sprendimą bus atlikta melioracijos įrenginių, hidrotechninių statinių, melioracijos griovių remonto ir priežiūros darbai, pagerės melioracijos tinklo techninė būklė.

**6. Priimtam sprendimui įgyvendinti reikalingi papildomi teisės aktai (priimti, pakeisti, panaikinti):** nereikalingi.

**7. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais – sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas:** neatliekamas.

**8. Kai sprendimo projektu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas – sprendimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas:** neatliekamas.

**9. Sekretoriatas priimtą sprendimą pateikia\*:** sprendimą pateikti Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriui**,** Turto valdymo ir apskaitos skyriui, seniūnijoms (pagal sprendimo projektą).

**10. Aiškinamojo rašto priedai:** 2020 metų melioracijos darbų programos lyginamasis variantas, 3 lapai, 1 egz.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros

skyriaus vyriausioji specialistė Roma Milvydienė

(Rengėjo pareigos) (Vardas, Pavardė)

**lyginamasis variantas**

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 7-149

**(Ukmergės rajono savivaldybės tarybos**

**2020 m. rugsėjo d. sprendimo Nr. redakcija)**

**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų ir objekto pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų vertė euraisEur | Pastabos  |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  | **I. Melioracijos statinių priežiūros darbai** |  |  |  |  |
| 1. | Polderinių sistemų priežiūros ir eksploatavimo darbai (Lėno ežero polderinė sistema ir Armonos polderinė sistema). | ha | 247,40 | 19000,00 | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos polderiams eksploatuoti. |
| 2. | Tvenkinių ir patvenktų ežerų hidrotechnikos statinių priežiūros ir remonto darbai. | vnt. | 11 | ~~5000,00~~**4779,50** | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 1d. įsakymas Nr. 3D-886 „Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas). |
| 3. | Melioracijos statinių priežiūros darbai:Antakalnio kadastrinės vietovės griovių priežiūra (2,290 km);Atkočių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (4,563 km);Deltuvos kadastrinės vietovės griovių priežiūra (3,399 km);Pabaisko kadastrinės vietovės griovių priežiūra (0,404 km);Ukmergės miesto kadastrinės vietovės griovių priežiūra (3,153 km);Rečionių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (1,282);Užugirio kadastrinės vietovės griovių priežiūra (6,324 km);Viškonių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (2,834 km). | km | 24,249 | ~~18200,00~~**22400,00** | Įsakymas;Melioracijos statinių techninės būklės įvertinimo aktai 2020 m.  |
| 4. | Melioracijos statinių priežiūros darbai (magistralinių griovių šienavimas, suremontuotų iš ES solidarumo fondo lėšų):Atkočių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (5,97 km); Butkūnų kadastrinės vietovės griovių priežiūra (6,367 km); Rečionių ir Laičių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (5,31 km); Siesikų ir Petronių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (14,47 km);Taujėnų kadastrinės vietovės griovių priežiūra (3,97 km); Tolučių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (1,775 km); Tulpiakiemio kadastrinės vietovės griovių priežiūra (3,272 km ); Viškonių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (1,742 km). | km | 42,88 | ~~30000,00~~**18866,76** | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 3D-730 „Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių patvirtinimo“. |
|  | **II. Melioracijos statinių remonto darbai** |  |  |  |  |
| 5. | Drenažo rinktuvų remontas gyvenvietėse. | vnt. | ~~2~~**1** | ~~8000,00~~**10297,08** | Įsakymas;Gyventojų prašymai (neviršijant 10 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų). |
| 6. | Avariniai melioracijos įrenginių remonto darbai. | vnt. | ~~10~~**12** | 51800,00 | Įsakymas (neviršijant 20 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų). Avarinių gedimų nustatymai turi būti suderinti su Valstybės įmone Valstybės žemės fondu. |
| 7. | Magistralinių griovių remonto darbai:Ukmergės rajono Atkočių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (grioviai N A-20-6-1, N A-20-6-1-1, N A-20-1, up. Sliekinė – 3,670 km );Ukmergės rajono Veprių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (grioviai R-2, R-3, up. Riešė, up. Geležė – 3,852 km);Ukmergės rajono Deltuvos kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys N A-2– 0,438 km);Ukmergės rajono Petronių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (grioviai N D-3 – 0,455 km);Ukmergės rajono Tulpiakiemio kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (grioviai N O-1 – 3,212 km);Ukmergės rajono Tolučių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (grioviai N B-8-4, N B-8-4-3, N up. Nabutiškė, N B-6-1 – 4,0 km );Ukmergės rajono Vidiškių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (grioviai up. Ringė, N R-2, N R-2-2, N R-2-1, N R-2, N R-2-2, N R-2-2-1 – 6,487 km);**Ukmergės rajono Ukmergės miesto ir Rečionių kadastrinėse vietovėse esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys N Gr. Nr. 2 – 2,122 km);****Ukmergės rajono Atkočių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys S-1 – 0,407 km ).** | km | ~~22,114~~**24,643** | ~~224000,00~~**237835,46** | Įsakymas;Melioracijos statinių techninės būklės įvertinimo aktai 2019-2020 m. |
| 8. | Melioracijos ir hidrotechnikos statinių remonto darbai (tiltai, pralaidos, latakai, žiotys ir kt.). | vnt. | ~~2~~**5** | 26600,00 | Įsakymas;Ūkininkų ir seniūnijų prašymai. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **III. Kitos išlaidos** |  |  |  |  |
| 9. | Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų rinkinių tvarkymas. | ha | 75000,00 | 3600,00 | Įsakymas. |
| 10. | Melioracijos statinių remonto darbų projektavimo paslaugos. | vnt. | 6 | ~~13500,00~~**6921,20** | Įsakymas. |
| 11. | Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros paslauga. | vnt. | 12 | 4800,00 | Įsakymas. |
| 12. | Melioracijos darbų techninė priežiūra ir melioracijos projektų ekspertizė. | vnt. | ~~7~~**3** | ~~3300,00~~**2100,00** | Įsakymas. |
|  | **Iš viso:** |  |  | 409000,00 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_