|  |
| --- |
| **UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS**  **TARYBA** |
|  |
| **SPRENDIMAS**  **DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. 7-173 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 2018–2020 METŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO** |
|  |
|  |
| 2021 m. balandžio d. Nr. |
| Ukmergė |
|  |
|  |

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92, 17 ir 29.1.4 punktais bei Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93, 7.7, 8.13, 9.7 ir 13.3 papunkčiais, Ukmergės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Papildyti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. 7-173 patvirtinto uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ 2018–2020 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos plano 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

„27. 2018 m. liepos 5 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-173 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ 2018–2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas bendrovės 2018–2020 m. veiklos ir plėtros planas. Teikiamos derinti faktiškai 2020 metais įvykdytos investicijos, kurios nebuvo įtrauktos į 2018–2020 metų veiklos plėtros planą (1 lentelė).

1 lentelė. Teikiamos derinti nenumatytos plane, bet 2020 metais įvykdytos investicijos, Eur.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas** | **Dotacija, Eur** | **UAB „Ukmergės vandenys“ lėšos, Eur** | **Iš viso, Eur** |
| 1. | Nuotekų šalinimo tinklų įrengimas Ukmergės m. atskirųjų nuotekų tvarkymo sistemų pajungimui 2019-10-01 Nr. LAAIF-S-55(2019) | 101808,00 | 38352,00 | 140160,00 |
| 2. | Vandentiekio, nuotekų tinklų įrengimui ir atnaujinimui |  | 28791,70 | 28791,70 |
| 2.1 | Vandentiekio linija Bugenėlių g., 195 m. |  | 3641,91 | 3641,91 |
| 2.2 | Vandentiekio tinklai Daržų g., Amatininkų g., Virėjų g., 288 m. |  | 2086,72 | 2086,72 |
| 2.3 | Vandentiekio linija iki Vingio g., 129,21 m. |  | 717,87 | 717,87 |
| 2.4 | Vandentiekio linija Gailių g., 386,25 m. |  | 9966,57 | 9966,57 |
| 2.5 | Nuotekų linija Gailių g., 390 m. |  | 9586,47 | 9586,47 |
| 2.6 | Nuotekų linija iki Vingio g., 143,53 m. |  | 2792,16 | 2792,16 |
| VISO: | | 101808,00 | 67143,70 | 168951,70 |

Teikiamos derinti investicijos finansuojamos:

1. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis (LAAIF) – 101808,00 Eur.

2. Bendrovės lėšomis – 67143,70 Eur.

UAB „Ukmergės vandenys“ 2018−2020 metų veiklos ir plėtros planas papildytas faktiškai 2020 metais įgyvendintomis investicijomis (priedas) – 2 lapai.“

2. Patvirtinti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. 7-173 patvirtinto uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ 2018–2020 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos plano priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras

Projektą parengė:

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja Daiva Gladkauskienė

Sprendimo projektas suderintas ir pasirašytas Ukmergės rajono savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“.

Forma patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d.

įsakymu Nr. 13-1536

**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO**

**„UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. 7-173 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“**

**2018–2020 METŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO“**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 m. balandžio 12 d.

Ukmergė

1. **Sprendimo projekto rengimo pagrindas:**

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalis, be kito numato, kad geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planai rengiami ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui ir tvirtinami savivaldybės tarybos.

Taip pat vadovaujamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92, 17 ir 29.1.4 punktais bei Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d.nutarimu Nr. O3E-93, 7.7; 8.13; 9.7; 13.3 punktais.

1. **Sprendimo projekto tikslas ir esmė:**

Papildyti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. 7-173 patvirtintą uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ 2018–2020 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos planą faktiškai per 2020 metus įgyvendintomis investicijomis.

**UAB „UKMERGĖS VANDENYS“**

**2020 METŲ FAKTIŠKAI ĮGYVENDINTOS INVESTICIJOS**

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 34 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai investicijas privalo derinti su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba). Jeigu šios geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijos nėra suderintos su Taryba, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms nustatyti.

Taryba 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašą, kuriame reglamentuota investicijų derinimo tvarką (toliau – Tvarkos aprašas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92, 17 ir 29.1.4 punktais bei Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ būtina pasitvirtinti veiklos plėtros planą savivaldybės taryboje.

2018 metų liepos 5 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-173 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ 2018 – 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas bendrovės 2018 – 2020 m. veiklos ir plėtros planas. Teikiamos derinti faktiškai 2020 metais įvykdytos investicijos, kurios nebuvo įtrauktos į 2018 – 2020 metų veiklos plėtros planą (1 lentelė).

1 lentelė. Teikiamos derinti nenumatytos plane, bet 2020 metais įvykdytos investicijos, Eur.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas | Dotacija, Eur | UAB „Ukmergės vandenys“ lėšos, Eur | Iš viso,  Eur |
| **1.** | **Nuotekų šalinimo tinklų įrengimas Ukmergės m. atskirųjų nuotekų tvarkymo sistemų pajungimui 2019-10-01 Nr. LAAIF-S-55(2019)** | **101808,00** | **38352,00** | **140160,00** |
| **2.** | **Vandentiekio, nuotekų tinklų įrengimui ir atnaujinimui** |  | **28791,70** | **28791,70** |
| 2.1 | Vandentiekio linija Bugenėlių g., 195 m. |  | 3641,91 | 3641,91 |
| 2.2 | Vandentiekio tinklai Daržų g., Amatininkų g., Virėjų g., 288 m. |  | 2086,72 | 2086,72 |
| 2.3 | Vandentiekio linija iki Vingio g., 129,21 m. |  | 717,87 | 717,87 |
| 2.4 | Vandentiekio linija Gailių g., 386,25 m. |  | 9966,57 | 9966,57 |
| 2.5 | Nuotekų linija Gailių g., 390 m. |  | 9586,47 | 9586,47 |
| 2.6 | Nuotekų linija iki Vingio g., 143,53 m. |  | 2792,16 | 2792,16 |
| **VISO:** | | **101808,00** | **67143,70** | **168951,70** |

Teikiamos derinti investicijos finansuojamos:

1. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis (LAAIF) – 101808,00 Eur.

2. Bendrovės lėšomis – 67143,70 Eur.

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos nuostatomis, visos Bendrovėje įgyvendintos investicijos privalo būti patvirtintos savivaldybės tarybos.

Prašome patvirtinti UAB „Ukmergės vandenys“ faktiškai įvykdytas investicijas, kurios nebuvo įtrauktos į 2018–2020 m. veiklos plėtros planą, kadangi teikiant Tarybai derinti investicijas kartu turi būti pateiktos ir savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais, kaip ir numatyta Tvarkos aprašo 7.7; 8.13; 9.7; 13.3 papunkčiuose.

**3. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu projektu siūlomos naujos nuostatos (esant galimybei – lyginamasis variantas):**

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės

tarybos 2018 m. liepos 5 d.

sprendimu Nr. 7-173

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“**

**2018–2020 METŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS PLANAS**

**I SKYRIUS**

**BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ (toliau – bendrovė) 2018–2020 m. veiklos planas (toliau – veiklos planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92, 48 punktu bei Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

2. Bendrovės veiklos plano paskirtis – numatyti ir aprašyti bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos strategines kryptis ir priemones, užtikrinančias saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Ukmergės rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje ir šių paslaugų plėtrą.

**II SKYRIUS**

**VYKDOMA VEIKLA**

3. Bendrovė įregistruota 1991 m. kovo 28 d., Registravimo pažymėjimas išduotas 2006 m. birželio 16 d.

4. Pagrindinė bendrovės veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas.

5. 2015 m. balandžio 3 d. bendrovei suteikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencija Nr. L7-GVTNT-02, kuri buvo patikslinta 2016 m. birželio 09 d. (išplečiama bendrovės aptarnaujama teritorija). Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1-62 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo ir pavedimo vykdyti geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą” bendrovė paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1-63 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo ir pavedimo vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą“ bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoju Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje.

6. Pagrindiniai veiklos rodikliai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Metai** | |
|  | **2017** | **2016** |
| **Veiklos rodikliai, tūkst. m3** | | |
| Vandens realizacija | 981,9 | 977,5 |
| Nuotekų realizacija | 875,0 | 856,6 |
| **Vartotojų ir abonentų skaičius metų pabaigai, vnt** | | |
| Vartotojai | 12975 | 12875 |
| Abonentai (įmonės) | 424 | 408 |
| Lietaus (paviršinių) nuotekų abonentai | 42 | 42 |
| **Eksploatuojamų tinklų ilgis, km** | | |
| Vandentiekio tinklai | 403,5 | 400,3 |
| Nuotekų tinklai | 294 | 291,0 |
| Lietaus (paviršinių) nuotekų tinklai | 78,0 | 76,9 |
| **Darbuotojai** | | |
| Darbuotojų skaičius gruodžio 31d. | 87 | 88 |

**III SKYRIUS**

**NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS**

7. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į akcijas. Akcijų savininkas – Ukmergės rajono savivaldybė.

8. 2017 m. gruodžio 31 d. bendrovės įstatinio kapitalo vertė – 6 998 271 Eur. Įstatinis kapitalas yra padalytas į 2 413 197 paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė - 2,90 Eur.

9. Bendra UAB „Ukmergės vandenys“ ilgalaikio turto įsigijimo vertė 2017 m. gruodžio 31 d. – 30 020 981 eur, balansinė – 17 647 747 Eur. Nebaigta statyba – 1 937 947 Eur. Bendrovės nuosavybės teise valdomas turtas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Grupės pavadinimas** | **Pradinė vertė (tūkst. Eur)** | **Nusidėvėjimas**  **(tūkst. Eur)** | **Nusidėvėjimo proc.** | **Likutinė vertė**  **(tūkst. Eur)** |
| 1. | Žemė | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pastatai ir statiniai | 23350,28 | 7725,93 | 33 | 15624,35 |
| 3. | Mašinos ir įrengimai | 5596,28 | 4140,06 | 74 | 1456,22 |
| 4. | Transporto priemonės | 864,10 | 359,48 | 42 | 504,62 |
| 5. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 88,41 | 54,42 | 62 | 33,99 |
| 6. | Nematerialus turtas | 121,90 | 93,34 | 77 | 28,56 |
| **Iš viso:** | | **30020,98** | **12373,23** | **41** | **17647,75** |

10. 2017 metų pabaigai bendrovė eksploatavo 35 vandenvietes, 50 gręžinių, 11 vandens bokštų, 34 vandens gerinimo įrenginius, 22 nuotekų tvarkymo sistemas su valymo įrenginiais, dumblo kompostavimo įrenginius, 70 nuotekų siurblinių ir 4 paviršinių nuotekų valymo įrenginius. Vandentiekio tinklų ilgis 2017 metų gruodžio 31 d. – 403,5 km iš jų: 213,3 km Ukmergės m. ir 190,1 km rajono gyvenvietėse, nuotekų tinklų – 294 km iš jų 203 km mieste ir 91 km rajono gyvenvietėse, paviršinių nuotekų tinklų ilgis – 78 km.

**IV SKYRIUS**

**GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS**

11. Pagrindinės bendrovės veiklos kryptys:

11.1. aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės vandenį vartotojams bei surinkti ir išvalyti nuotekas;

11.2. išplėsti vandens tiekimo tinklų bei nuotekų surinkimo ir valymo tinklų infrastruktūrą, siekiant, jog kiek įmanoma daugiau vartotojų galėtų naudotis  tinkamos kokybės bendrovės tiekiamu geriamu vandeniu bei kokybiškomis nuotekų surinkimo ir valymo paslaugomis;

11.3. tvarkyti paviršines (lietaus) nuotekas, užtikrinant jų tinkamą nuvedimą nuo gatvių ir jas išvalant, tuo sumažinant vandens telkinių teršimą;

11.4. išplėsti paviršinių nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūrą.

**V SKYRIUS**

**GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS**

12. 2018 metais pagrindinis dėmesys bus skiriamas LR Aplinkos ministerijos numatytai 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 ,,Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų ir investicinio projekto „Ukmergės raj., Lėno kaimo komunalinių nuotekų valymo įrenginiai ir nuotekų tinklai“ įgyvendinimui. Per ateinančius metus numatoma darbų atlikti daugiau kaip už 2 mln. eurų skirtų investiciniams projektams lėšų.

13. Bendrovė, be investicinių projektų, 2018 metais numato atnaujinti ilgalaikį turtą (pastatų ir statinių remontas, gerinimo įrenginių remontas, siurblių keitimas, naujos transporto technikos įsigijimas, VN tinklų tiesimas), kas mažintų elektros energijos, kuro ir eksploatacines sąnaudas.

14. Taip pat bus tęsiami komercinių ir fizinių nuostolių mažinimo vandentiekio tinkluose darbai, įdiegiant vandentiekio tinklų monitoringo sistemos įrangą (monitoringo taškai su stacionariais debito ir slėgio matavimo prietaisais) Ukmergės mieste, pagal atliktą studiją vykdomas vandens skaitiklių skersmens parinkimas, keičiant esamus B klasės skaitiklius į C klasės, atliekama vandens suvartojimo analizė daugiabučiuose namuose, privačiuose būstuose, įmonėse ir įstaigose.

**VI SKYRIUS**

**RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS**

15. Bendrovė kasmet siekia racionaliai naudoti gamtos išteklius mažindama vandens netektis vandentiekio tinkluose. Stebi vandens nutekėjimą ir operatyviai šalina gedimus, vykdo tinklų rekonstrukciją tuo sumažindami avarijų skaičių tinkluose.

16. Bendrovė, siekdama mažinti aplinkos taršą skatina gyventojus jungtis prie centralizuotų nuotekų tinklų. Nuotekų tinklų plėtra, nuotekų valyklų rekonstrukcija vykdoma įgyvendinant projektus Ukmergės mieste ir rajono gyvenvietėse, finansuojamus Savivaldybės, Europos Sąjungos, Aplinkos apsaugos investicijų fondų, bendrovės lėšomis. Gyventojams yra sudaroma galimybė už atliktus tinklų įvedimo darbus atsiskaityti per 6-12 mėnesius.

**VII SKYRIUS**

**GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS**

**GERINIMO PRIEMONĖS**

17. Taikomos ir numatomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės gerinimo priemonės:

17.1. tiekiamo vandens kokybė tikrinama visose vandenvietėse vadovaujantis geriamojo vandens programinės priežiūros planais, suderintais su Ukmergės valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Įgyvendinant šiuos planus, užtikrinama, kad geriamojo vandens kokybė iš esmės atitiktų Lietuvos higienos normos 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus.

17.2. Numatoma naujų vandens gerinimo įrenginių statyba Jasiuliškio gyvenvietėje, atlikti vandens gerinimo įrenginių remonto darbus Šventupės, Samantonių, Veprių gyvenvietėse.

17.3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Ukmergės mieste, nuotekų šalinimo tinklų statyba Lyduokių, Petronių, Lėno, gyvenvietėse, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Siesikų, Balelių – Viškonių gyvenvietėse.

17.4. Nuotekų užterštumo kontrolę vykdo bendrovės Nuotekų tyrimų laboratorija, turinti LR Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą Nr.1AT-232 atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.

17.5. Numatoma nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Žeimių, Jasiuliškio ir Petronių gyvenvietėse, naujų nuotekų valymo įrenginių statyba Lėno kaime.

17.6. Numatoma paviršinių nuotekų tinklų su valymo įrenginiai statyba Ukmergės mieste.

**VIII SKYRIUS**

**GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS**

18. Bendrovės numatomi įgyvendinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektai, panaudojant Europos Sąjungos, LAIFF ir bendrovės investicijas:

* 1. Projektas 05.1.1-APVA-R-007-01-0001 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonė „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ Nr. 05.1.1-APVA-R-007.
  2. Projektas 05.3.2-APVA-R-014-01-0002 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonė „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Nr. 05.3.2-APVA-R-014.
  3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. D1-688 skirtas finansavimas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų (LAIFF) „Ukmergės rajono, Lėno kaimo komunalinių nuotekų valymo įrenginiai ir nuotekų tinklai“.
  4. Projektas „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Balelių–Viškonių kaimuose“.

1. Bendrovės ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos bus panaudojamos įsigyti, atstatyti arba renovuoti įmonės ilgalaikį turtą (pastatų ir statinių atnaujinimas, transporto priemonių ir mechanizmų atnaujinimas, nuotekų valymo įrenginių ir vandens gerinimo įrenginių remontas, nematerialaus turto įsigijimas).
2. Bendrovė planuoja perimti iš Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikį turtą (Siesikų, Želvos, Deltuvos, Jasiuliškio gyvenviečių).

**IX SKYRIUS**

**LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANAMS ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI**

1. 2018–2020 metų veiklos ir plėtros plane planuojama panaudoti 5 474,23 mln. Eur nuosavų bei iš kitų šaltinių gautų lėšų.
2. Finansavimo šaltiniai:

22.1. bendrovės ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos;

22.2. savivaldybės kaip partnerio lėšos;

22.3. savivaldybės lėšos – ilgalaikio turto kaip turtinio įnašo perdavimas į balansą didinant UAB „Ukmergės vandenys“ įstatinį kapitalą;

22.4. Europos Sąjungos fondų lėšos;

22.5. Lietuvos aplinkos apsaugos investicinio fondo lėšos;

22.6. kitos nuosavos lėšos (pagrindinės ir kitos veiklos pelno dalis).

1. 2014–2020 metų projektų finansavimas:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **ES investicijos, Eur** | **Savivaldybės lėšos, Eur** | **UAB „Ukmergės vandenys“ lėšos, Eur** | **Iš viso, Eur** |
| 1. | Projektas 05.1.1-APVA-R-007-01-0001 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ | 941693,25 | 188338,65 | 125559,10 | 1255591,00 |
| 2. | Projektas 05.3.2-APVA-R-014-01-0002 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ | 1889053,48 | 699720,06 | 553581,46 | 3142355,00 |
| 3. | Projektas 05.1.1-APVA-R-007-01-0001 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“-papildomas finansavimas | 800000,00 | 150000,00 | 189488,60 | 1139488,60 |
|  | **VISO:** | **3630746,73** | **1038058,71** | **868629,16** | **5537434,60** |

2014–2020 metų projektai pradėti įgyvendinti 2016 metais, ir jau per 2017 – 2016 metus įsisavinta investicijų: Projektas 05.1.1-APVA-R-007-01-0001 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ – 908,02 tūkst. Eur ir Projektas 05.3.2-APVA-R-014-01-0002 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ – 1,30 mln. Eur.

24. Lietuvos aplinkos apsaugos Investicijų fondų programa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr. Eil.**  **Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **LAIFF lėšos, Eur** | **UAB „Ukmergės vandenys“ lėšos, Eur** | **Iš viso, Eur** |
| 1. | Projektas „Ukmergės rajono, Lėno kaimo komunalinių nuotekų valymo įrenginiai ir nuotekų tinklai“. | 90730,40 | 53484,60 | 144215,00 |
|  | **VISO:** | **90730,40** | **53484,60** | **144215,00** |

25. Projektas ,,Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Balelių–Viškonių kaimuose“. Projektą numatoma įgyvendinti iš įmonės lėšų per 2018–2019 metus. Numatoma investicinio projekto vertė – 140 tūkst. Eur.

**X SKYRIUS**

**PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ**

**TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS**

26. Prognozuojama, kad UAB „Ukmergės vandenys“ 2018−2020 metų veiklos ir plėtros plano įgyvendinimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms žymios įtakos neturės. Ilgalaikio turto įsigijimas ir atstatymas bus vykdomas iš ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšų. Iš dotacijų ir subsidijų įsigytas ilgalaikis turtas savikainos nedidina.

**XI SKYRIUS**

**KITA INFORMACIJA**

~~27. UAB „Ukmergės vandenys“ 2018–2020 metų veiklos ir plėtros planas (priedas) – 2 lapai.~~

27. 2018 metų liepos 5 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-173 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ 2018 – 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas bendrovės 2018 – 2020 m. veiklos ir plėtros planas. Teikiamos derinti faktiškai 2020 metais įvykdytos investicijos, kurios nebuvo įtrauktos į 2018 – 2020 metų veiklos plėtros planą (1 lentelė).

1 lentelė. Teikiamos derinti nenumatytos plane, bet 2020 metais įvykdytos investicijos, Eur.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas** | **Dotacija, Eur** | **UAB „Ukmergės vandenys“ lėšos, Eur** | **Iš viso, Eur** |
| **1.** | **Nuotekų šalinimo tinklų įrengimas Ukmergės m. atskirųjų nuotekų tvarkymo sistemų pajungimui 2019-10-01 Nr. LAAIF-S-55(2019)** | **101808,00** | **38352,00** | **140160,00** |
| **2.** | **Vandentiekio, nuotekų tinklų įrengimui ir atnaujinimui** |  | **28791,70** | **28791,70** |
| 2.1 | Vandentiekio linija Bugenėlių g., 195 m. |  | 3641,91 | 3641,91 |
| 2.2 | Vandentiekio tinklai Daržų g., Amatininkų g., Virėjų g., 288 m. |  | 2086,72 | 2086,72 |
| 2.3 | Vandentiekio linija iki Vingio g., 129,21 m. |  | 717,87 | 717,87 |
| 2.4 | Vandentiekio linija Gailių g., 386,25 m. |  | 9966,57 | 9966,57 |
| 2.5 | Nuotekų linija Gailių g., 390 m. |  | 9586,47 | 9586,47 |
| 2.6 | Nuotekų linija iki Vingio g., 143,53 m. |  | 2792,16 | 2792,16 |
| VISO: | | 101808,00 | 67143,70 | 168951,70 |

Teikiamos derinti investicijos finansuojamos:

1. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis (LAAIF) – 101808,00 Eur.

2. Bendrovės lėšomis – 67143,70 Eur.

UAB „Ukmergės vandenys“ 2018−2020 metų veiklos ir plėtros planas papildytas faktiškai 2020 metais įgyvendintomis investicijomis (priedas) – 2 lapai.

28. Veiklos plano rengėjas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūkio subjekto  pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė  „Ukmergės vandenys“ | Kontaktinio asmens  vardas, pavardė | RIMAS ARLINSKAS |
| Pareigos | DIREKTORIUS |
| Telefono numeris | 8 686 69844 |
| Kodas | 182743364 | El. paštas | rimas@ukvand.lt |
| Buveinės adresas | Gėlių g. 18, LT-20115, Ukmergė | Asmens rengusio veiklos planą vardas, pavardė | VIKTORIJA SEDLECKIENĖ |
| Telefonas | 8 340 63135 | Pareigos | EKONOMISTĖ |
| Telefono numeris | 8 616 32945 |
| El. paštas | admin@ukvand.lt | El. paštas | [viktorija@ukvand.lt](mailto:viktorija@ukvand.lt) |

Direktorius Rimas Arlinskas

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos ir galimi finansavimo šaltiniai:** sprendimo įgyvendinimui –plano patvirtinimui – lėšos nereikalingos.

1. **Priėmus sprendimą laukiami rezultatai, galimos pasekmės:**

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

**6. Priimtam sprendimui įgyvendinti reikalingi papildomi teisės aktai (priimti, pakeisti, panaikinti): -**

**7. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais – sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas:** Nereikalingas.

**8. Kai sprendimo projektu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas – sprendimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas:** Nereikalingas.

**9. Sekretoriatas priimtą sprendimą pateikia:** UAB „Ukmergės vandenys“, Turto ir įmonių valdymo skyriui.

**10. Aiškinamojo rašto priedai:** -

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja Daiva Gladkauskienė

\* Jeigu sprendimas turi būti pateikiamas ne dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ naudotojams, nurodomas gavėjo elektroninio pašto adresas.