**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. 7-19 „DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2021 m. birželio d. Nr.

Ukmergė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės 2021 m. melioracijos darbų programą, patvirtintą Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 7-19 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras

Projektą parengė:

Žemės ūkio ir kaimo plėtros

skyriaus vyriausioji specialistė Roma Milvydienė

Sprendimo projektas suderintas ir pasirašytas Ukmergės rajono savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“.

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 7-19

(Ukmergės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. birželio d. sprendimo Nr. redakcija)

**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų ir objekto pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų vertė euraisEur | Pastabos  |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  | **I. Melioracijos statinių priežiūros darbai** |  |  |  |  |
| 1. | Polderių priežiūros ir eksploatavimo darbai (Lėno ežero polderis, Armonos polderis). | ha | 247,40 | 19000,00 | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos polderiams eksploatuoti. |
| 2. | Tvenkinių ir patvenktų ežerų hidrotechnikos statinių priežiūros ir remonto darbai. | vnt. | 9 | 4498,30 | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 1d. įsakymas Nr. 3D-886 „Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas). |
| 3. | Melioracijos statinių priežiūros darbai:Atkočių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (4,560 km);Užugirio kadastrinės vietovės griovių priežiūra (6,324 km);Rečionių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (2,058 km);Tulpiakiemio kadastrinės vietovės griovių priežiūra (2,166 km);Viškonių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (2,834 km);Vidiškių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (1,292 km);Antakalnio–Nuotekų kadastrinės vietovės griovių priežiūra (2,3 km). | km | 21,534 | 21628,41 | Įsakymas;Melioracijos statinių techninės būklės įvertinimo aktai 2020-2021 m.  |
| 4. | Melioracijos statinių priežiūros darbai (magistralinių griovių šienavimas, suremontuotų iš ES solidarumo fondo lėšų):Atkočių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (5,97 km); Butkūnų kadastrinės vietovės griovių priežiūra (6,630 km); Rečionių ir Laičių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (5,31 km); Siesikų ir Petronių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (14,47 km);Taujėnų kadastrinės vietovės griovių priežiūra (3,97 km); Tolučių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (1,775 km); Tulpiakiemio kadastrinės vietovės griovių priežiūra (3,272 km); Viškonių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (1,742 km);Laumėnų kadastrinės vietovės griovių priežiūra (1,120 km). | km | 44,263 | 20389,16 | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 3D-730 „Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių patvirtinimo“. |
|  | **II. Melioracijos statinių remonto darbai** |  |  |  |  |
| 5. | Melioracijos statinių remonto darbai gyvenvietėse. | vnt. | 2 | 15000,00 | Įsakymas;Gyventojų prašymai (neviršijant 10 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų). |
| 6. | Avariniai melioracijos įrenginių remonto darbai. | vnt. | 10 | 51800,00 | Įsakymas (neviršijant 20 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų). Avarinių gedimų nustatymai turi būti suderinti su Valstybės įmone Valstybės žemės fondu. |
| 7. | Magistralinių griovių remonto darbai:Ukmergės rajono Atkočių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (grioviai A-22-1, Sliekinė – 4,676 km);Ukmergės miesto kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (grioviai G-1, G-1-2. – 1,939 km);Melioracijos statinių (griovio N U-2-1 – 0,926 km) remonto darbai;Ukmergės rajono Petronių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys A-13-5-6 – 0,967 km);Ukmergės rajono Krikštėnų kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys N – 0,250 km);Ukmergės rajono Pabaisko kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys G-1-2 – 0,404 km);Ukmergės rajono Želvos kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys Pavarų k. N – 0,208 km);Ukmergės rajono Ukmergės miesto kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys U-2– 0,421 km);Ukmergės rajono Laičių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys U7-2-2 – 1,535 km);Ukmergės rajono Užugirio kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys L-2-2 – 0,780 km). | km | 12,106 | 96034,13 | Įsakymas;Melioracijos statinių techninės būklės įvertinimo aktai 2020 m., 2021 m. |
| 8. | Melioracijos ir hidrotechnikos statinių remonto darbai (tiltai, pralaidos, latakai, žiotys ir kt.). | vnt. | 2 | 11000,00 | Įsakymas;Ūkininkų ir seniūnijų prašymai. |
|  | **III. Kitos išlaidos** |  |  |  |  |
| 9. | Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų rinkinių tvarkymas. | ha | 75000,00 | 3600,00 | Įsakymas. |
| 10. | Melioracijos statinių remonto darbų projektavimo paslaugos. | vnt. | 2 | 8550,00 | Įsakymas. |
| 11. | Hidrotechnikos statinių (užtvankų) techninės priežiūros ir techninės būklės įvertinimo paslaugos. | vnt. | 12 | 2500,00 | Įsakymas. |
| 12. | Melioracijos projektų kompiuterinio archyvavimo (duomenų bazės Mel\_DR2LT patikslinimo ir parengimo publikavimui www.geoportal.lt) paslaugos. | ha | 75000,00 | 5000,00 | Įsakymas. |
|  | **IV. Valstybės investicijų 2021-2023 metų programoje numatytos valstybės kapitalo investicijų lėšos projektui „Ukmergės rajono melioracijos griovių rekonstravimas“:**1. „Melioracijos ir hidrotechnikos statinių, esančių Ukmergės r. sav., Deltuvos sen. Sarosčių k., Atkočių k., Vidumiškio vs., Gintarų k., Deltuvos mstl. ir Siesikų sen. Lokinės k., Vidugirio k., Siesikų mstl., Barų k., Domantiškių vs., Garbuvo vs., Meškučių k., Paobelio k., Tulpiakiemio k., Peslių k., Baubliškių k., Antušavos k., Kindzeliškių k., Bitinų k., rekonstravimas“. 2. „Melioracijos ir hidrotechnikos statinių, esančių Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Trainių k., Dainavos k., Algirdų k., Baraučiznos k., Domantiškių vs., Sarosčių k., Žerdetiškio k., Atkočių k., Bardiškių k., Bardiškėlių k., Atikonių k., Jakutiškių k., Liepelių k., rekonstravimas“. 3. „Melioracijos ir hidrotechnikos statinių, esančių Ukmergės r. sav., Šešuolių sen. Užupėnų k., Dvarninių k., Aukštagirio k., Pivonijos sen., Tivolės k., Bartkelevičiznos k., Malinavos vs., Daugėliškio k., Alionių k., Pabaisko sen., Padvarių k., Parijos k., Gegžnų k., Prūdų k., Parijos I vs., Parijos II vs., Pavydžių k., rekonstravimas“. 4. „Melioracijos ir hidrotechnikos statinių, esančių Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Pienių k., Balelių k., Viškonių k., Punių k., Kraupėnų k., Veprių sen., Barboriškio k., Labanosių k., Mankūnų k., Lyduokių sen., Butkiškių k., Kurėjų k., rekonstravimas“.2021 m. – 642000,00 Eur.2022 m. – 642000,00 Eur. |  |  |  | Melioracijos programos investicijų projektų finansavimo 2021 m. gegužės 4 d. sutartis Nr. MP-21-3/20-285. |
| 13. | Melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo darbai (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą). | vnt. | 4 | 68840,00 |  |
| 14. | Melioracijos projektų ekspertizė. | vnt. | ~~4~~ | 6690,00 |  |
| 15. | Melioracijos darbų techninė priežiūra. | vnt. | 4 | 6270,00 |  |
| 16. | Melioracijos statinių rekonstravimo darbai: | km | 78,11 | 560200,00 |  |
| **Iš viso:** | **901 000,00** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Forma patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d.

įsakymu Nr. 13-1536

**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO**

**„DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. 7-19 „DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 m. birželio d.

Ukmergė

**1. Sprendimo projekto rengimo pagrindas:** projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba.

# 2. Sprendimo projekto tikslas ir esmė: pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų programą ir išdėstyti ją nauja redakcija. Programa keičiama, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 240 „Dėl valstybės investicijų 2021-2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ Ukmergės rajono savivaldybei skirta lėšų valstybinei funkcijai atlikti – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui.

**3. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu projektu siūlomos naujos nuostatos (esant galimybei – lyginamasis variantas):** lyginamasis variantas pridedamas.

**4. Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos ir galimi finansavimo šaltiniai:** valstybės biudžeto lėšos skiriamos iš specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) melioracijos funkcijoms atlikti.

**5. Priėmus sprendimą laukiami rezultatai, galimos pasekmės:** priėmus sprendimą bus atlikta melioracijos įrenginių, hidrotechninių statinių, melioracijos griovių remonto, rekonstravimo ir priežiūros darbai, pagerės melioracijos tinklo techninė būklė.

**6. Priimtam sprendimui įgyvendinti reikalingi papildomi teisės aktai (priimti, pakeisti, panaikinti):** nereikalingi.

**7. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais – sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas:** neatliekamas.

**8. Kai sprendimo projektu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas – sprendimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas:** neatliekamas.

**9. Sekretoriatas priimtą sprendimą pateikia\*:** sprendimą pateikti Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriui**,** Turto valdymo ir apskaitos skyriui, seniūnijoms (pagal sprendimo projektą).

**10. Aiškinamojo rašto priedai:** 2021 metų melioracijos darbų programos lyginamasis variantas, 4 lapai, 1 egz.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros

skyriaus vedėjas Salvijus Stimburys

**lyginamasis variantas**

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 7-19

**(Ukmergės rajono savivaldybės tarybos**

**2021 m. birželio d. sprendimo Nr. redakcija)**

**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų ir objekto pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų vertė euraisEur | Pastabos  |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  | **I. Melioracijos statinių priežiūros darbai** |  |  |  |  |
| 1. | Polderių priežiūros ir eksploatavimo darbai (Lėno ežero polderis, Armonos polderis). | ha | 247,40 | 19000,00 | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos polderiams eksploatuoti. |
| 2. | Tvenkinių ir patvenktų ežerų hidrotechnikos statinių priežiūros ir remonto darbai. | vnt. | ~~11~~**9** | ~~5000,00~~**4498,30** | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 1d. įsakymas Nr. 3D-886 „Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas). |
| 3. | Melioracijos statinių priežiūros darbai:Atkočių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (4,560 km);Užugirio kadastrinės vietovės griovių priežiūra (6,324 km);**Rečionių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (2,058 km);****Tulpiakiemio kadastrinės vietovės griovių priežiūra (2,166 km);****Viškonių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (2,834 km);****Vidiškių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (1,292 km);****Antakalnio - Nuotekų kadastrinės vietovės griovių priežiūra (2,3 km).** | km | ~~10,884~~**21,534** | ~~10000,00~~**21628,41** | Įsakymas;Melioracijos statinių techninės būklės įvertinimo aktai 2020-2021 m.  |
| 4. | Melioracijos statinių priežiūros darbai (magistralinių griovių šienavimas, suremontuotų iš ES solidarumo fondo lėšų):Atkočių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (5,97 km); Butkūnų kadastrinės vietovės griovių priežiūra (6,630 km); Rečionių ir Laičių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (5,31 km); Siesikų ir Petronių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (14,47 km);Taujėnų kadastrinės vietovės griovių priežiūra (3,97 km); Tolučių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (1,775 km); Tulpiakiemio kadastrinės vietovės griovių priežiūra (3,272 km); Viškonių kadastrinės vietovės griovių priežiūra (1,742 km);Laumėnų kadastrinės vietovės griovių priežiūra (1,120 km). | km | ~~44,260~~**44,263** | ~~35200,00~~**20389,16** | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 3D-730 „Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių patvirtinimo“. |
|  | **II. Melioracijos statinių remonto darbai** |  |  |  |  |
| 5. | Melioracijos statinių remonto darbai gyvenvietėse. | vnt. | 2 | 15000,00 | Įsakymas;Gyventojų prašymai (neviršijant 10 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų). |
| 6. | Avariniai melioracijos įrenginių remonto darbai. | vnt. | 10 | 51800,00 | Įsakymas (neviršijant 20 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų). Avarinių gedimų nustatymai turi būti suderinti su Valstybės įmone Valstybės žemės fondu. |
| 7. | Magistralinių griovių remonto darbai:Ukmergės rajono Atkočių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (grioviai A-22-1, Sliekinė – 4,676 km);~~Ukmergės miesto kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (grioviai G-1, G-1-2. – 2,231 km);~~**Ukmergės miesto kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (grioviai G-1, G-1-2. – 1,939 km);****Melioracijos statinių (griovio N U-2-1 – 0,926 km) remonto darbai;****Ukmergės rajono Petronių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys A-13-5-6 – 0,967 km);****Ukmergės rajono Krikštėnų kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys N – 0,250 km);****Ukmergės rajono Pabaisko kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys G-1-2 – 0,404 km);****Ukmergės rajono Želvos kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys Pavarų k. N – 0,208 km);****Ukmergės rajono Ukmergės miesto kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys U-2– 0,421 km);****Ukmergės rajono Laičių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys U7-2-2 – 1,535 km);****Ukmergės rajono Užugirio kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto darbai (griovys L-2-2 – 0,780 km).** | km | ~~6,907~~**12,106** | ~~94800,00~~**96034,13** | Įsakymas;Melioracijos statinių techninės būklės įvertinimo aktai 2020 m., 2021 m. |
| 8. | Melioracijos ir hidrotechnikos statinių remonto darbai (tiltai, pralaidos, latakai, žiotys ir kt.). | vnt. | 2 | 11000,00 | Įsakymas;Ūkininkų ir seniūnijų prašymai. |
|  | **III. Kitos išlaidos** |  |  |  |  |
| 9. | Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų rinkinių tvarkymas. | ha | 75000,00 | ~~3650,00~~**3600,00** | Įsakymas. |
| 10. | Melioracijos statinių remonto darbų projektavimo paslaugos. | vnt. | 2 | ~~6400,00~~**8550,00** | Įsakymas. |
| 11. | Hidrotechnikos statinių (užtvankų) techninės priežiūros ir techninės būklės įvertinimo paslaugos. | vnt. | 12 | ~~5000,00~~**2500,00** | Įsakymas. |
| 12. | ~~Melioracijos projektų M 1:2000 planinės medžiagos (statinių) vektorizavimas ir atributinių duomenų rinkinio parengimas pagal MelGIS specifikaciją.~~**Melioracijos projektų kompiuterinio archyvavimo (duomenų bazės Mel\_DR2LT patikslinimo ir parengimo publikavimui www.geoportal.lt) paslaugos.** | ha | ~~2600~~**75000,00** | ~~2150,00~~**5000,00** | Įsakymas. |
|  | **IV. Valstybės investicijų 2021-2023 metų programoje numatytos valstybės kapitalo investicijų lėšos projektui „Ukmergės rajono melioracijos griovių rekonstravimas“:****1. „Melioracijos ir hidrotechnikos statinių, esančių Ukmergės r. sav., Deltuvos sen. Sarosčių k., Atkočių k., Vidumiškio vs., Gintarų k., Deltuvos mstl. ir Siesikų sen. Lokinės k., Vidugirio k., Siesikų mstl., Barų k., Domantiškių vs., Garbuvo vs., Meškučių k., Paobelio k., Tulpiakiemio k., Peslių k., Baubliškių k., Antušavos k., Kindzeliškių k., Bitinų k., rekonstravimas“.** **2. „Melioracijos ir hidrotechnikos statinių, esančių Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Trainių k., Dainavos k., Algirdų k., Baraučiznos k., Domantiškių vs., Sarosčių k., Žerdetiškio k., Atkočių k., Bardiškių k., Bardiškėlių k., Atikonių k., Jakutiškių k., Liepelių k., rekonstravimas“.** **3. „Melioracijos ir hidrotechnikos statinių, esančių Ukmergės r. sav., Šešuolių sen. Užupėnų k., Dvarninių k., Aukštagirio k., Pivonijos sen., Tivolės k., Bartkelevičiznos k., Malinavos vs., Daugėliškio k., Alionių k., Pabaisko sen., Padvarių k., Parijos k., Gegžnų k., Prūdų k., Parijos I vs., Parijos II vs., Pavydžių k., rekonstravimas“.** **4. „Melioracijos ir hidrotechnikos statinių, esančių Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Pienių k., Balelių k., Viškonių k., Punių k., Kraupėnų k., Veprių sen., Barboriškio k., Labanosių k., Mankūnų k., Lyduokių sen., Butkiškių k., Kurėjų k., rekonstravimas“.****2021 m. – 642000,00 Eur****2022 m. – 642000,00 Eur** |  |  |  | Melioracijos programos investicijų projektų finansavimo 2021 m. gegužės 4 d. sutartis Nr. MP-21-3/20-285. |
| 13. | **Melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo darbai** **(įskaitant projekto vykdymo priežiūrą).** | **vnt.** | **4** | **68840,00** |  |
| 14. | **Melioracijos projektų ekspertizė.** | **vnt.** | **~~4~~** | **6690,00** |  |
| 15. | **Melioracijos darbų techninė priežiūra.** | **vnt.** | **4** | **6270,00** |  |
| 16. | **Melioracijos statinių rekonstravimo darbai:** | **km** | **78,11** | **560200,00** |  |
| **Iš viso:** | **901 000,00** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_